|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации муниципального образования город Саяногорск  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 №\_\_\_\_\_  «Приложение к постановлению Администрации муниципального образования город Саяногорск  от 18.12.2019 № 946 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК»**

1. **Паспорт**

**муниципальной программы муниципального образования город Саяногорск**

**«Развитие информационного общества муниципального образования город Саяногорск»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования город Саяногорск  (Главный специалист (по защите информации и программному обеспечению) отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью) |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения Администрации муниципального образования город Саяногорск, в том числе наделенные правом юридического лица |
| Подпрограммы | Не выделяются |
| Цель муниципальной программы | Внедрение в ОМСУ(\*) муниципального образования город Саяногорск цифровых технологий для реализации полномочий органов местного самоуправления по предоставлению гражданам и организациям муниципальных и иных социально значимых услуг (исполнению функций), а также повышения качества и оперативности взаимодействия органов муниципальной власти с населением и хозяйствующими субъектами. |
| Задачи муниципальной программы | - Развитие в ОМСУ муниципального образования город Саяногорск информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных;  - обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту персональных данных и конфиденциальной информации, используемых в муниципальных информационных системах, путем внедрения программных продуктов отечественного производства;  - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и хозяйствующим субъектам;  - повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Обеспечение уровня скорости широкополосного потока информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", к которому имеется доступ с рабочих мест сотрудников ОМСУ, мБ/с:  2020 год – 20;  2021 год – 20;  2022 год – 20;  2023 год – 40;  2024 год – 40;  - количество внедренных ежегодно программных продуктов отечественного производства, обеспечивающих информационную безопасность на 100% рабочих мест, единиц:  2020 год – 1;  2021 год – 1;  2022 год – 1;  2023 год – 1;  2024 год – 1;  - количество ежегодно модернизированных и внедренных систем информационного обеспечения деятельности ОМСУ, единиц:  2020 год – 1;  2021 год – 1;  2022 год – 2;  2023 год – 2;  2024 год – 2;  - количество ежегодных посещений официального сайта муниципального образования город Саяногорск (базовое значение 2019 года – 75 тысяч посещений), тыс. единиц:  2020 год – 76;  2021 год – 77;  2022 год – 78;  2023 год – 79;  2024 год – 80;  - доля рабочих мест ОМСУ, переоснащенных современным информационно-технологическим оборудованием, от общего количества рабочих мест, нарастающим итогом, процентов:  2020 год – 2;  2021 год – 42;  2022 год – 72;  2023 год – 92;  2024 год – 100;  - доля сотрудников ОМСУ, использующих единый сервис системы электронного документооборота, в общем числе участников электронного документооборота ОМСУ, нарастающим итогом, процентов:  2020 год – 0;  2021 год – 0;  2022 год – 50;  2023 год – 75;  2024 год – 100. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020 - 2024 годы |
| Объем финансирования муниципальной программы | Объем финансирования, всего **12 263,4** тыс. руб., в т.ч.:  по годам:  2020 год - **946,2** тыс. руб.;  2021 год - **7 805,9** тыс. руб.;  2022 год –**1 039,1** тыс. руб.;  2023 год – **2 005,7** тыс. руб.;  2024 год – **466,5** тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - Модернизация локальной сети и увеличение пропускной способности канала связи информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", к которому имеется доступ с рабочих мест сотрудников ОМСУ, до 40 мБ/с к 2024 году;  - обеспечение защиты электронной информации и персональных данных, информации ограниченного доступа путем внедрения программных продуктов отечественного производства на 100% рабочих мест сотрудников ОМСУ, ежегодно;  - обеспечение доступности информации о деятельности ОМСУ и оказания муниципальных услуг населению муниципального образования город Саяногорск и хозяйствующим на его территории субъектам путем внедрения не менее 8 систем информационного обеспечения деятельности ОМСУ, в течение 5 лет;  - доведение количества посещений официального сайта муниципального образования город Саяногорск до 80 тыс. единиц в год;  - доведение оснащения рабочих мест современным информационно-технологическим оборудованием до 100% к 2024 году;  - повышение эффективности муниципального управления посредством использования системы электронного документооборота на 100% рабочих мест сотрудников ОМСУ к 2024 году. |

(\*) Под ОМСУ понимаются органы местного самоуправления муниципального образования город Саяногорск и структурные подразделения Администрации муниципального образования город Саяногорск, наделенные правом юридического лица.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Цель: Внедрение в ОМСУ муниципального образования город Саяногорск цифровых технологий для реализации полномочий органов местного самоуправления по предоставлению гражданам и организациям муниципальных и иных социально значимых услуг (исполнению функций), а также повышения качества и оперативности взаимодействия органов муниципальной власти с населением и хозяйствующими субъектами.

Задачи:

1) Развитие в ОМСУ муниципального образования город Саяногорск информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных;

2) обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту персональных данных и конфиденциальной информации, используемых в муниципальных информационных системах, путем внедрения программных продуктов отечественного производства;

3) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и хозяйствующим субъектам;

4) повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | | **2024** | |
| **Задача** **1. Развитие в ОМСУ муниципального образования город Саяногорск информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Преобразование широкополосного потока информационно-телекоммуникационную сети «Интернет» в ОМСУ муниципального образования город Саяногорск с целью повышения качества и скорости передачи и обработки данных | средства местного бюджета | 264,0 | 265,0 | 290,0 | 365,0 | | 100,0 | | Администрация муниципального образования город Саяногорск  (далее -Администрация) |
| 1.2. | Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования город Саяногорск для обеспечения широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных | средства местного бюджета | 0,0 | 4 018,8 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | | Администрация |
|  | ИТОГО по задаче 1 | средства местного бюджета | 264,0 | 4 283,8 | 490,0 | 365,0 | | 100,0 | | Администрация |
| **Задача 2. Обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту персональных данных и конфиденциальной информации, используемых в муниципальных информационных системах, путем внедрения программных продуктов отечественного производства** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Комплекс мероприятий, направленных на модернизацию защищенной информационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования город Саяногорск, в т.ч. мероприятий по выявлению и устранению несоответствий требованиям регуляторов по информационной безопасности путем внедрения программных продуктов отечественного производства | средства местного бюджета | 146,3 | 150,0 | 165,3 | | 172,0 | | 50,0 | Администрация |
|  | ИТОГО по задаче 2 | средства местного бюджета | 146,3 | 150,0 | 165,3 | | 172,0 | | 50,0 | Администрация |
| **Задача 3. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и хозяйствующим субъектам** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Модернизация открытой системы взаимодействия организаций и граждан с органами местного самоуправления посредством использования информационно-телекоммуникационных каналов связи с целью размещения и предоставления открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и создание на их основе востребованных социальных сервисов и приложений | средства местного бюджета | 16,3 | 17,7 | 16,5 | | 117,5 | | 16,5 | Администрация |
| 3.2 | Создание и доработка информационной системы в целях обеспечения автоматизации предоставления муниципальных услуг и исполнения функций ОМСУ муниципального образования город Саяногорск, в т.ч. автоматизации внутренних процессов и автоматизации процессов взаимодействия с заявителем, на официальном интернет-портале Администрации муниципального образования город Саяногорск | средства местного бюджета | текущее финансирование | | | | | | | Администрация |
| 3.3 | Преобразование информационно-коммуникационной среды социально-экономической сферы Саяногорска посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | Администрация |
|  | ИТОГО по задаче 3 | средства местного бюджета | 16,3 | 17,7 | 16,5 | | 117,5 | | 16,5 | Администрация |
| **Задача 4. Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования город Саяногорск в целях повышение качества и оперативности принимаемых управленческих решений, обеспечение эффективного взаимодействия с гражданами и хозяйствующими на территории муниципального образования субъектами | средства местного бюджета | 519,6 | 3 354,4 | 295,0 | | 1 251,2 | | 300,0 | Администрация |
| 4.2 | Обеспечение доступности населению Саяногорска и хозяйствующим на территории муниципального образования субъектам информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Саяногорск | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 72,3 | | 100,0 | | 0,0 | Администрация |
| 4.3 | Комплекс мероприятий, направленных на внедрение в ОМСУ муниципального образования город Саяногорск системы «безбумажного» электронного документооборота | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | Администрация |
|  | ИТОГО по задаче 4 | средства местного бюджета | 519,6 | 3 354,4 | 367,3 | | 1 351,2 | | 300,0 | Администрация |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе в целом | средства местного бюджета | **946,2** | **7 805,9** | **1 039,1** | | **2 005,7** | | **466,5** | Администрация |

При поступлении средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия Программой предусматривается реализация мероприятий на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета в порядке, определенном соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия и муниципального образования город Саяногорск.

4. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие информационного общества муниципального образования город Саяногорск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя по годам** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Обеспечение уровня скорости широкополосного потока информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", к которому имеется доступ с рабочих мест сотрудников ОМСУ, Мбит/с | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 2 | Количество внедренных ежегодно программных продуктов отечественного производства, обеспечивающих информационную безопасность на 100% рабочих мест, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество ежегодно модернизированных и внедренных систем информационного обеспечения деятельности ОМСУ, ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество ежегодных посещений официального сайта муниципального образования город Саяногорск (базовое значение 2019 года – 75 тысяч посещений), тыс. ед. | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 5 | Доля рабочих мест ОМСУ, переоснащенных современным информационно-технологическим оборудованием, от общего количества рабочих мест, нарастающим итогом, % | 2 | 42 | 72 | 92 | 100 |
| 6 | Доля сотрудников ОМСУ, использующих единый сервис системы электронного документооборота, в общем числе участников электронного документооборота ОМСУ, нарастающим итогом, % | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 |

Выполнение целевых показателей обеспечивает достижение следующих результатов:

- Модернизация локальной сети и увеличение пропускной способности канала связи информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", к которому имеется доступ с рабочих мест сотрудников ОМСУ, до 40 мБ/с к 2024 году;

- обеспечение защиты электронной информации и персональных данных, информации ограниченного доступа путем внедрения программных продуктов отечественного производства на 100% рабочих мест сотрудников ОМСУ, ежегодно;

- обеспечение доступности информации о деятельности ОМСУ и оказания муниципальных услуг населению муниципального образования город Саяногорск и хозяйствующим на его территории субъектам путем внедрения не менее 8 систем информационного обеспечения деятельности ОМСУ, в течение 5 лет;

- доведение количества посещений официального сайта муниципального образования город Саяногорск до 80 тыс. единиц в год;

- доведение оснащения рабочих мест современным информационно-технологическим оборудованием до 100% к 2024 году;

- повышение эффективности муниципального управления посредством использования системы электронного документооборота на 100% рабочих мест сотрудников ОМСУ к 2024 году.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **Источники финансирования** | **Всего**  **тыс. руб.** | **В том числе по годам** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Администрация муниципального образования город Саяногорск | Всего | **12 063,4** | **946,2** | **7 805,9** | **1 039,1** | **2 005,7** | **466,5** |
| Из них | | | | | | |
| Средства местного бюджета | 12 063,4 | **946,2** | **7 805,9** | **1 039,1** | **2 005,7** | **466,5** |
| **Всего по Программе** | | 12 063,4 | **946,2** | **7 805,9** | **1 039,1** | **2 005,7** | **466,5** |
| **В том числе** | | | | | | | |
| **Средства местного бюджета** | | 12 063,4 | **946,2** | **7 805,9** | **1 039,1** | **2 005,7** | **466,5** |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск А.Г. Козловская