| Россия ФедерациязындаFы Хакас Республика Муниципальнай пудiстiн устаF-пастаа Саяногорск город |  | Республика Хакасия в составе Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
| --- | --- | --- |

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.07.2015г. № 2350

# Об исполнении обязательств за 2014 год

# по  Концессионному соглашению

# от 11.12.2012г.

На основании писем ОП «Саяногорские тепловые сети» Закрытого акционерного общества «Байкалэнерго» (вх. ДАГН № 1100, 1101, 1102, 1103 от 04.03.2015г), актов о приемке выполненных работ, актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, договора подряда на выполнение капитального ремонта, руководствуясь п.3.7, п.5.3. Концессионного соглашения от 11.12.2012г., ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск № 51 от 28.06.2012г.,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение в 2014 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, в общей сумме 2 402 474 (два миллиона четыреста две тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 79 копеек.

2. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенного в 2014 году капитального ремонта выполненного ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашения от 11.12.2012г., в соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряжению.

3.   Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

3.1 Внести изменения в реестр муниципального имущества.

3.2 Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                                      Н.С.Потапов

Приложение №1 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 29.07.2015 г.  № 2350

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго»

в 2014г. капитального ремонта в рамках исполнения Концессионного соглашении от 11.12.2012г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2. | Балансовая стоимость, руб. | Мероприятия, выполненные в 2014г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Комплекс Угольной котельной рп.Майна, ###### расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Промышленная, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16464 | Котел паровой КЕ-25-14-С (котел № 1) | .- | .- | 359995,14 | - замена участка пароотводящей трубы левого бокового экрана котла | 16 518,36 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 24.09.2014г., - Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 25.07.2014г. |
| 2 | 16465 | Котел паровой КЕ-25-14-С (котел № 2) | .- | .- | 359995,14 | - замена пароотводящих труб и нижнего коллектора левого бокового экрана парового котла | 45 895,17 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 24.09.2014г., - Акт технической готовности от 10.09.2014г. |
| 3 | 7 | Здание угольной котельной литер В, в т.ч | 1990 | S=2197,9 м2 | 19 547 955,96 | - капитальный ремонт дымовой трубы | 719 394,00 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 31.07.2014г., - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 31.07.2014г., - Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов от 22.07.2014г., - Договор подряда на выполнение капитального ремонта дымовой трубы № 65/14 от 23.04.2014г., _ Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 31.07.2014г. |
|  |  | Тепловая сеть на территории угольной котельной литер Л (от здания угольной котельной до Т1, от Т1 до узла учета тепла, от узла учета тепла до ТК-116, от ТК-116 до Т4) |  | L=251,65м |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 230052/2 | Тепловая сеть РХ, г.Саяногорск, от ТК-20М до ТК-27М по улице Ленина, литера Л | 1986 | L=745,20м | 3 245 385,29 | - капитальный ремонт теплосети на участке ТК24М-ТК24М’, протяженностью 127,3м. по ул.Ленина район ж\д 41, Ленинградского мкрн. | 1 620 667,26 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 31.07.2014г., - Акт приемки тепловой сети из капитального ремонта от 18.07.2014г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 2 402 474,79 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	                             Н.С.Потапов