Отчет

об исполнении ООО Саяногорские коммунальные системы» обязательств

по  Концессионному соглашению № 01/2013 от 25.07.2013г. на объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования г.Саяногорск, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки,

переданных сроком на 29 лет с общим объемом инвестиций не менее 57 660 000 рублей.

Концессионер – ООО «Саяногорские коммунальные системы»

Инвестиции, фактически осуществленные за период действия концессионного соглашения

2013г. - 1 101 186,00 руб. (кап.ремонт – 1 101 186,00 руб.; модернизация  – )

2014г. – 574 897,00 руб.  (кап.ремонт – 574 897,00 руб.; модернизация – )

2015г. – 21 599 784,53 руб. (кап.ремонт – 757 204,00 руб.; модернизации  – 20 842 580,53 руб.)

| № п/п | Объекты Концессионного соглашения | Наименование мероприятий, выполненных за период действия КС | Инвестиции, фактически осуществленные за 2015г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Концедент (бюджет), руб. | Концессионер руб. |
| 1. Насосная станция 2 –го подъема по адресу: РХ, г.Саяногорск, район базы «Абакан-Лада», (4км. трассы Саяногорск-Абакан) (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
| 1 |  | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурса (2 насоса, шкаф управления) | 4 248 266,19 | 568 293,55 |
| 2. Насосная станция 3-го подъема (комплекс водозаборных сооружений водозабора №1), по адресу: РХ, г.Саяногорск, ул. Дорожная, 6 (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
| 1 |  | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурса (система частотного управления насосами, преобразователь частоты) | 1 204 382,37 | - |
| 3. Напорный резервуар чистой воды по адресу: РХ, г.Саяногорск, ул. Звездная, 1а (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 4. Сети водоснабжения г.Саяногорск (общая протяженность сетей переданных в концессию - 4 км.) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 5. Насосная станция 1-го подъема (водозабор) по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Береговая, 1А (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция 1 подъема, литер В, инв. № 110113 | - капитальный ремонт кровли здания | - | 47 169,00 |
| 2 |  | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурса (4 насоса, шкаф управления) | 1 942 350,74 | 739 093,96 |
| 6. Комплекс водозаборных сооружений (фильтровальная станция) (насосная станция 2 подъема) по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Рабовича, 4 (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
| 1 | Фильтровальная станция, литер В Инв. № 110116 | Капитальный ремонт запорной арматуры задвижки Ду 200 мм с эл.приводами | - | 188 929,00 |
| 2 | Установка "Аквахлор-500" Инв. № 01 | - капитальный ремонт установки №3 | - | 171 927,00 |
| 3 | Установка "Аквахлор-500" Инв. № 04 | - капитальный ремонт установки №5 | - | 171 927,00 |
| 4 |  | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурса (4 насоса, шкаф управления) | 3 063 924,53 | 943 220,12 |
| 7. Напорные резервуары чистой воды по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Репина, 2В (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - |  |
| 8. Сети водоснабжения рп.Майна (общая протяженность сетей переданных в концессию - 1км.) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - |  |
| 9. Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция) (комплекс водозаборных сооружений) по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 105а (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция), литер В, Инв. № 110011 | Капитальный ремонт запорной арматуры задвижки Ду 400 мм с эл.приводами | - | 177 252,00 |
| 2 |  | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурса (5 насосов, шкаф управления) | 4 448 791,15 | 1 248 186,74 |
| 10. Насосная станция 3 подъема по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 64А (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
| 1 |  | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурса (установка повышения давления) | 2 061 850,62 | 374 220,56 |
| 11. Резервуары чистой воды по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, д. 27А («Черемуховый лог») (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 12. Сети водоснабжения рп.Черемушки (общая протяженность сетей переданных в концессию -1,4 км.) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
|  | Итого вложенных инвестиций за 2015г.: |  | 16 969 565,60 | 4 630 218,93 |

Примечание:

- Общая протяженность водопроводных сетей по Концессионному соглашению – 6,5 км.

- Капитальный ремонт сетей не проводился.

Согласовано:

«Концедент»                                                                                                                               «Концессионер»

И.о.руководителя                                                                                                                        Директор

ДАГН г.Саяногорска                                                                                                                  ООО «Саяногорские коммунальные системы»

____________________________В.В.Чеканов                                                                        ______________________О.Г.Рябиков

мп                                                                                                                                                 мп

исп. Хаустова Светлана Владимировна

тел.8 (39042)  6-45-23