Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16.05.2024 № 701

# Об исполнении обязательств за 2023 год

# по Концессионному соглашению

# от 11.12.2012г. на объектах

# теплоснабжения

На основании письма АО «Байкалэнерго» (вх. ДАГН №1224 от 13.03.2024), акта от 07.05.2024 об исполнении ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» обязательств концессионного соглашения от 11.12.2012г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2023г., руководствуясь п.3.7 Концессионного соглашения от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 №51, п.п.3 п.4.4 Положения «О Департаменте архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 20.06.2016 №602,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1.	Принять исполнение в 2023 году обязательств по реконструкции (модернизации) в рамках плана инвестиционных мероприятий по Концессионному соглашению от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 9 612 065 (Девять миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьдесят пять) рублей 97 копеек.

2.	Утвердить перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенной в 2023 году реконструкции (модернизации) муниципального имущества, выполненного ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашения от 11.12.2012г., в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

3.  	 Отделу муниципального имущества:

3.1.		Внести изменения в реестр муниципального имущества.

3.2.		Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в Саяногорской городской газете «Саянские ведомости» и направить для размещения на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела муниципального имущества.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                             Е.Н.Гуркова

Приложение к распоряжению 											ДАГН г.Саяногорска

от 16.05.2024 № 701

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведенной в 2023г.реконструкции (модернизации) муниципального имущества ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения плана инвестиционных мероприятий

по Концессионному соглашению от 11.12.2012г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Про-тяжен-ность м. | Балансовая стоимость, руб. | Мероприятия, выполненные в 2023г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети, расположенные по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул.Ленина, от ТК-20М до ТК-27М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 230052/2 | Тепловая сеть 19:03:040201:315 | 1986 | 745,2 | 3 245 385,29 | Техническое перевооружение участка тепловой сети по ул.Ленина, от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, L-371м: выполнен 2 этап технического перевооружения тепловой сети: - участок от ТК-22М до НО-2, Ду 500 мм, L - 127 м. | 9 612 065,97 | Акт на списание ТМЦ №БЭН00005139 от 01.09.2023 г.; Акт на списание ТМЦ №БЭН00007139 от 30.11.2023 г.; Счет-договор №51-23/СТС от 24.07.2023 г. с ООО "СТК"; Акт №136 от 02.08.2023 г.; Счет-фактура №140 от 02.08.2023 г.; Счет-договор №50 от 03.08.2023 г. с ИП Барабанов В.П.; УПД №53 от 08.08.2023 г.; Договор оказания услуг №49-22/СТС от 31.10.2022 г. с ООО "КраМЗ-Авто"; Счет-фактура №1083/1 от 31.07.2023 г. с приложением пояснительной записки; Счет-фактура №1277/1 от 31.08.2023 г. с приложением пояснительной записки; Счет-фактура №1434/1 от 30.09.2023 г. с приложением пояснительной записки; Счет-фактура №1609/1 от 31.10.2023 г.; Договор подряда №34-23/СТС от 28.06.2023 г. (с Приложениями №1 и №2) с ИП Акобян М.С.; Заявка №15 от 12.10.2023 г. с приложением ЛСР и схемы; Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №3 от 13.11.2023 г.; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №15 от 13.11.2023 г.; Бухгалтерская справка БЭН00000737 от 06.12.2023 г с приложением расшифровки; Бухгалтерская справка БЭН00000757 от 29.12.2023 г; |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 9 612 065,97 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	Е.Н.Гуркова