Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21.05.2024 № 730

# Об исполнении обязательств за 2023 год

# по Концессионному соглашению

# № 02/2013 от 25.07.2013г.

на объектах водоотведения

На основании письма ООО «Саяногорские коммунальные системы»               (вх. ДАГН №1225 от 13.03.2024), акта от 21.05.2024 №1 об исполнении ООО «Саяногорские коммунальные системы» обязательств концессионного соглашения №02/2013 от 25.07.2013г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2023г., руководствуясь п.3.6 Концессионного соглашения №02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 № 51, п.п.3 п.4.4 Положения «О Департаменте архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 20.06.2016 №602,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1.	Принять исполнение в 2023 году обязательств по модернизации в рамках плана инвестиционных мероприятий по Концессионному соглашению №02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 4 473 156 (Четыре миллиона четыреста семьдесят три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 56 копеек.

2.	Утвердить перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенной в 2023 году модернизации муниципального имущества, выполненного ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашения №02/2013 от 25.07.2013г., в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

3.	Отделу муниципального имущества:

3.1.	Внести изменения в реестр муниципального имущества.

3.2.		Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в Саяногорской городской газете «Саянские ведомости» и направить для размещения на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела муниципального имущества.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                            Е.Н.Гуркова

Приложение к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 21.05.2024 № 730

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2023г. модернизации муниципального имущества ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения плана инвестиционных мероприятий по

Концессионному соглашению № 02/2013 от 25.07.2013г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Кол-во шт. | Балансовая стоимость, руб. | Мероприятия, выполненные в 2023г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, 8-ой км. Автодороги "магистраль Саяногорск-Абакан" район пересечения с автодорогой "магистраль Бея-Новоенисейка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00000005 | Здание блока для очистки стоков (механических и биологических), литер В4 | 1982 | 1 | 4125513,60 | Техническое перевооружение фильтра №1 в фильтровальном зале БДО. Установка затвора Ду 600 мм, с электроприводом, 1 шт. | 558 444,00 | Договор подряда №27-23/СКС от 27.06.2023 с Акционерным обществом "Байкалэнерго"; Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 №1 от 20.10.2023; Акт о приемке выполненных работ форма КС-2 №1 от 20.10.2023; Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) форма ОС-1 №СКС00000004 от 13.11.2023; |
| Городская канализационно-насосная станция по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный м-он, строен. 17 д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 300016 | Насос фекальный см - 250-200-400 зав. №4 | - | 1 | 80856,00 | Замена изношенного насосного оборудования: на насос с классом защиты электродвигателя IP 68 (Центробежный горизонтальный консольный насосный агрегат Серия:1000/Модель: 45/Сухой установки, с возможностью затопления) | 3 914 712,56 | Договор поставки ТД/08-3/СКС/2022 от 01.12.2022; Счет-фактура №ТР1С00000006975 от 11.10.2023; Акт о приеме (поступлении) оборудования по форме ОС-14 №СКС00000759 от 11.10.2023; Договор подряда №44-23/СКС от 20.10.2023; Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме №ОС-15 №СКС00000002 от 03.11.2023; Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 №1 от 28.12.2023; Акт о приемке выполненных работ форма КС-2 №1 от 28.12.2023; Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) форма ОС-1 №СКС00000005 от 31.12.2023; |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 4 473 156,56 |  |

Примечание: имущество, указанное в п.1, п.2 не передано в муниципальную собственность.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                                       	   Е.Н.Гуркова