«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Конкурсной комиссии:

Заместитель Главы

муниципального образования г.Саяногорск

по экономическим вопросам

____________________А.А. Баранников

«20» сентября 2012г.

#### КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения

в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки

№ ОК – 1/2012

Заместитель председателя комиссии: 		            _______________ Н.С. Потапов

Члены комиссии:

_______________ А.В. Белецкий

_______________ С.А. Борисов

_______________ Е.И. Храмова

_______________ С.М. Полежаева

_______________ В.В. Чеканов

Секретарь комиссии:                                                           _______________ С.В. Хаустова

г.Саяногорск, «20» сентября 2012г.

Оглавление

1. Общие положения…………………………………………………………………………………….  3

  - Нормативно-правовое регулирование ……………………………………………….. …… 3

  - Определения, термины, сокращения и условные наименования, используемые в конкурсной документации……………………………………………………………………………………3

- Условия Концессионного соглашения………………………………………………………………5

2.1 Общие условия …………………………………………………………………………..........5

2.2 Перемена лиц по концессионному соглашению. Переход прав и обязанностей концессионера ……………………………………………………………………………………………………9

2.3 Риски …………………………………………………………………………………………..9

3. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества ………………………………………………………………………………………………..11

3.1 Описание Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества. Перечень муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск, являющегося Объектом Концессионного соглашения……………………………………………………………………………………………………….. 11

3.2 Технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества, описание работ, производимых Концессионером, в том числе технико-экономические показатели, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой………………………………………..………..13

4. Критерии конкурса и параметры критериев Конкурса на право заключения Концессионного соглашения …………………………………………………………………………………………………16

5. Порядок проведения Конкурса ………………………………………………………………………16

5.1 Требования к Заявителям …………………………………………………………………...16

5.2 Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями в составе Заявки на участие в Конкурсе ……………………………………………………………………………………..17

5.3 Срок опубликования, размещения сообщения о проведении Конкурса ………………...19

5.4 Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации ……………………19

5.5 Изменения в конкурсную документацию …………………………………………………19

5.6 Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации …….…20

5.7 Задаток. Размер, порядок и сроки его внесения …………………………………………..20

5.8 Порядок предоставления заявок на участие в Конкурсе и требования, предъявляемые к ним, порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в Конкурсе ……………………21

5.9 Место и срок представления заявок на участие в Конкурсе …………………………….21

5.10 Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.22

5.11 Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса ………..22

5.12 Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений на участие в Конкурсе …………………………………………………………………………………………………………….24

5.13 Место и срок представления Конкурсных предложений на участие в Конкурсе ……..24

5.14 Порядок и срок изменения и (или) отзыва Конкурсных предложений на участие в Конкурсе …………………………………………………………………………………………………….. 25

5.15 Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями на участие в Конкурсе ……………………………………………………………………………………..25

5.16 Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений на участие в Конкурсе ...25

6. Порядок определения Победителя конкурса ………………………………………………………26

7. Содержание протокола о результатах проведения Конкурса и срок его подписания …………..27

8. Срок и порядок подписания Концессионного соглашения ……………………………………….27

9. Порядок проведения переговоров с Победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения ……………………………..28

10. Требования к Победителю конкурса о предоставлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению, а также требования к таким документам ……………………………………………………………………………….29

11. Срок передачи Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск ……………………………………………..30

Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8 к Конкурсной документации …………………………………..31-64

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1.1 Нормативно-правовое регулирование

Настоящая конкурсная документация, разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», (далее – Закон о концессионных соглашениях), постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 01.08.2012 г.  № 1237 «О передаче в концессию муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г.  № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению» и устанавливает порядок и условия проведения открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, расположенное на земельных участках  по следующим адресам:

- Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- Тепловые сети расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки.

1.2 Определения, термины, сокращения и условные наименования, используемые в конкурсной документации

В настоящей конкурсной документации (включая все ее разделы и приложения), если иное не следует из контекста, приведенные ниже термины, сокращенные и условные наименования имеют значение, определенное в настоящем разделе.

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21.07.2005г. № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».

Решение о заключении Концессионного соглашения – постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 01.08.2012г. № 1237 «О передаче в концессию муниципального имущества», постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 04.09.2012г. № 1401 «Об утверждении условий концессионного соглашения», постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 18.09.2012г.   № 1475  «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск № 1401 от 04.09.2012г. «Об утверждении условий концессионного соглашения».

Конкурс – открытый конкурс на право  заключения  Концессионного  соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, расположенное на земельных участках по следующим адресам:

- Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- Тепловые сети расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки.

Концедент – Администрация муниципального образования г.Саяногорск в лице Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска.

Концедент осуществляет следующие полномочия:

1) разработка и утверждение конкурсной документации по проведению Конкурса (далее – Конкурсная документация) с правом внесения изменений, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении Концессионного соглашения положений Конкурсной документации;

2) создание Конкурсной комиссии по проведению Конкурса (далее – Конкурсная комиссия);

3) утверждение персонального состава Конкурсной комиссии;

4) заключение по результатам Конкурса Концессионного соглашения;

5) в случае предоставления на участие в Конкурсе менее двух заявок осуществить мероприятия, предусмотренные частью 6 статьи 27 и частями 6, 7 статьи 29 Закона о концессионных соглашениях.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Объект Концессионного соглашения (далее по тексту Объекты) – указанные в настоящей Конкурсной документации объекты недвижимого имущества и технологически связанные с ним объекты движимого имущества, подлежащие реконструкции (модернизации), находящиеся в собственности Концедента, расположенные на земельных участках по адресам:

- Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- Тепловые сети расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки,

передаваемые Концедентом во владение и пользование Концессионеру.

Реконструкция – мероприятия по переустройству Объектов Концессионного соглашения  на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта Концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объектов Концессионного соглашения.

Концессионное соглашение – заключаемый между Концедентом и Концессионером договор в отношении Объекта Концессионного соглашения, основные условия которого приведены в настоящей Конкурсной документации.

Концессионная деятельность – деятельность, связанная с использованием и эксплуатацией объектов, входящих в состав Объектов Концессионного соглашения, и содержанием Объектов Концессионного соглашения в надлежащем состоянии.

Конкурсная документация – настоящая документация, утвержденная в соответствии с решением Концедента (постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск № 1342 от 22.08.2012г.), в соответствии со ст.22 Закона о Концессионных соглашениях и определяющая порядок и условия проведения Конкурса.

Критерии конкурса – установленные Конкурсной документацией условия, выраженные в числовых параметрах, предусматривающих начальное значение критерия, уменьшение или увеличение начального значения критерия в конкурсном предложении и коэффициент, учитывающий значимость критерия.

Организатор конкурса – Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска.

Организатор Конкурса осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечение опубликования сообщения о проведении Конкурса в официальном печатном издании и вместе с Конкурсной документацией размещение на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети «Интернет» www.sayan-adm.ru;

2) обеспечение проведения Конкурса;

3) иные полномочия в соответствии с Конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия – комиссия по проведению Конкурса, созданная Концедентом для проведения Конкурса;

Заявитель - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявка на участие в конкурсе (далее - Заявка) – комплект документов, представленный Заявителем для участия в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.

Задаток – обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения (вносится Заявителем в размере, порядке, сроки, установленные настоящей Конкурсной документацией, на указанный в Конкурсной документации счет).

Участник конкурса – Заявитель, в отношении которого Конкурсной комиссией, по результатам предварительного отбора, принято решение о его допуске к участию в Конкурсе, и который вправе направить в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный Участником конкурса в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.

Победитель Конкурса – Участник конкурса, определенный решением Конкурсной комиссии как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия по критериям Конкурса.

Официальное печатное издание муниципального образования г.Саяногорск – газета «Саянские Ведомости».

Официальный сайт муниципального образования г.Саяногорск – www.sayan-adm.ru

2. Условия Концессионного соглашения

2.1 Общие условия

| 1. Объекты концессионного соглашения описание, в том числе технико-экономические показатели указаны в настоящей Конкурсной документации | Имущественные комплексы (недвижимое имущество и движимое имущество, технологические связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением): 1. Тепловая насосная станция № 2, расположенная на земельном участке площадью 9189 кв.м. с кадастровым №19:03:040102:0048 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2; 2. Угольная котельная, расположенная на земельном участке площадью 38393 кв.м. с кадастровым №19:03:060103:0057 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32; 3. Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50; 4. Электрокотельная № 2, расположенная на земельном участке площадью 3119 кв.м. с кадастровым №19:03:080102:0940 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53; 5. Тепловые сети по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск; 6. Тепловые сети по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна; 7. Тепловые сети по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки. Передача концессионером в залог объекта концессионного соглашения или его отчуждение не допускается. |
| --- | --- |
| 2. Срок передачи Концессионеру Объектов Концессионного соглашения | Передать Концессионеру Объекты Концессионного соглашения во владение и пользование в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами Концессионного соглашения. Передача осуществляется по акту приема-передачи в порядке и на условиях установленных Конкурсной документацией и условиях Концессионного соглашения. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов концессионного соглашения с момента передачи ему этих объектов. |
| 3. Срок действия концессионного соглашения | 29 лет с даты подписания Концессионного соглашения. |
| 4. Размер концессионной платы, формы, порядок и сроки её внесения | Без установления концессионной платы. |
| 5. Обязательства Концессионера | 1. Осуществить в установленные Концессионным соглашением сроки реконструкцию (модернизацию) Объектов в полном объеме инвестиций, не менее 276 440 000 рублей – до полного исполнения обязательств. Объем и источники инвестиций, привлекаемых для реконструкции (модернизации) Объектов, устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой, ежегодно утверждаемой на соответствующий отчетный период. 2. Обеспечить в отношении имущества мероприятия по его модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, а также иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, и ввести в эксплуатацию Объекты концессионного соглашения в соответствии с Концессионным соглашением в порядке установленном законодательством Российской Федерации в следующие сроки: 2.1 Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2 – в срок не превышающий 2035 год 2.2 Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32 – в срок не превышающий 2041 год 2.3 Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50 – в срок не превышающий 2032 год 2.4 Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53 – в срок не превышающий 2034 год 2.5 Тепловые сети – ежегодно в рамках мероприятий по капитальному ремонту до 2041 года 3. Подготовить за счет собственных средств и передать Концеденту проектно-сметную и техническую документацию на реконструируемые Объекты Концессионного соглашения после ввода Объектов в эксплуатацию. 4. Обеспечить эксплуатацию Объектов Концессионного соглашения в течение всего срока действия концессионного соглашения, в целях и порядке, которые установлены Концессионным соглашением. 5. Осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента. 6. Обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих услуг по регулируемым ценам (тарифам). 7. Предоставлять потребителям установленные действующим законодательством льготы, в том числе льготы по оплате услуг, в случаях и в порядке, которые установлены Концессионным соглашением. 8. Поддерживать Объекты концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объектов в течение всего срока эксплуатации до окончания действия Концессионного соглашения. 9. После прекращения действия Концессионного соглашения (в т.ч. по истечение срока его действия) передать Объекты и переданное Концессионеру в рамках концессионного соглашения иное имущество Концеденту по актам приема-передачи в порядке и сроки, которые предусмотрены Концессионным соглашением. Прекращение прав владения и пользования Объектами концессионного соглашения подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 10. Исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Концессионного соглашения и положений действующего российского законодательства. |
| 6. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков, срок заключения с Концессионером договоров аренды земельных участков | 1. Земельные участки, на которых располагаются Объекты Концессионного соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, предоставляются Концессионеру в аренду в соответствии с земельным законодательством на срок, который устанавливается Концессионным соглашением. 2. Договор аренды на земельные участки должен быть заключен с Концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения: - Земельный участок площадью 9189 кв.м. с кадастровым № 19:03:040102:0048, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2; - Земельный участок площадью 38393 кв.м. с кадастровым № 19:03:060103:0057, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32; - Земельный участок площадью 3119 кв.м. с кадастровым № 19:03:080102:0940, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53. 3. Договор аренды земельного участка должен быть заключен с Концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней после проведения государственного кадастрового учета земельного участка. - Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50; - Земельные участки, для тепловых сетей, расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки. 4. Использование Концессионером предоставленных ему земельных участков осуществляется в соответствии с земельным законодательством. 5. Передача Концессионером прав по договору аренды земельного участка другим лицам и передача земельных участков в субаренду производится с согласия Концедента. 6. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных Концессионеру прав в отношении земельных участков. |
| 7. Цели использования (эксплуатации) Объектов Концессионного соглашения | 1. Реконструкция (модернизация) Объектов Концессионного соглашения в соответствии с планом мероприятий (приложение № 9) по реконструкции и развитию Объектов Концессионного соглашения, содержащихся в конкурсной документации. 2. Осуществление деятельности с использованием (эксплуатацией) и содержанием Объектов Концессионного соглашения. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта концессионного соглашения не допускается. |
| 8. Срок использования (эксплуатации) Объектов Концессионного соглашения в целях, предусмотренных назначением Объектов | В течение срока действия Концессионного соглашения, с момента ввода Объектов в эксплуатацию. |
| 9. Способы обеспечения исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению | 1. Безотзывная банковская гарантия сроком на 1 год с последующей пролонгацией до окончания срока исполнения обязательств. 2. Размер обеспечения обязательств по концессионному соглашению составляет исходя из годового объема инвестиций 9 540 000 рублей. Концессионер обязан представить обеспечение обязательств по концессионному соглашению в течение 30 календарных дней с момента подписания Концессионного соглашения. |
| 10. Порядок возмещения расходов Концессионера в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения | 1. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по вине Концессионера на основании решения суда, расходы Концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением, возмещению не подлежат. 2. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения, возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Концессионного соглашения. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения, возмещение происходит по соглашению о возмещении расходов, заключаемому с срок не позднее 30 дней с момента расторжения Концессионного соглашения. Расходы возмещаются в течение 2-х лет с момента заключения соответствующего соглашения. Размер возмещения определяется расчетным путем с приложением документального обоснования суммы возмещения. |

2.2 Перемена лиц по концессионному соглашению.

Переход прав и обязанностей концессионера.

2.2.1 Перемена лиц по Концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга допускается с согласия Концедента с момента ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения. Концессионер не вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению. В случае перемены лиц по концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия концессионного соглашения, определяющие технические характеристики объекта концессионного соглашения.

Замена лица по концессионному соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед кредитором осуществляется путем проведения концедентом конкурса в целях замены лица по концессионному соглашению.

2.2.2 Переход прав и обязанностей концессионера – юридического лица в случае его реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией.

2.3 Риски

При организации эксплуатации Объектов Концессионеру необходимо учитывать и минимизировать следующие риски.

2.2.1 Общие риски Концессионного соглашения:

1) риск нанесения Концессионером вреда здоровью или иного ущерба в отношении третьих лиц;

2) риск нанесения вреда здоровью или иного ущерба в отношении сотрудников Концессионера;

3) риск невыполнения обязательств по Концессионному соглашению со стороны Концедента;

4) риск нарушения Концессионером прав на интеллектуальную собственность третьих лиц;

5) риск несогласованного изменения состава лиц, имеющих право контроля деятельности Концессионера;

6) риск невыполнения Концессионером обязательств перед кредиторами (риск дефолта (банкротства) Концессионера;

7) риск невыполнения обязательств по Концессионному соглашению со стороны Концессионера.

2.2.2 Риски эксплуатации:

1) риск превышения бюджета операционных затрат;

2) риск уменьшения срока эксплуатации Объектов и имущественного комплекса;

3) риск создания опасных условий пользования Объектами и иным имуществом для третьих лиц;

4) риск обеспечения недостаточного уровня безопасности Объектов;

5) риск ошибок в информации, относящейся к экономическим прогнозам, переданной Концессионеру до начала Концессионного соглашения;

6) риск использования отдельных элементов Объектов либо иного имущества, а также переданных ему земельных участков не по целевому назначению;

7) риск потери части рынка сбыта в результате строительства новых тепловых источников и тепловых сетей Концедентом;

8) риск прекращения эксплуатации Объектов.

2.2.3 Риски изменения финансовой эффективности Концессионного соглашения:

1) риск изменения спроса;

2) риск недостаточности уровня тарифов;

3) риск ликвидности при реализации инвестиционной программы;

4) риск недобора платежей по выставленным счетам;

5) риск незапланированного подключения к системам теплоснабжения.

2.2.4 Правовые и политические риски:

1) риск изменения действующего законодательства;

2) риск изменения условий расторжения Концессионного соглашения.

2.2.5 Риски для окружающей среды:

1) риск нанесения экологического ущерба.

2.2.6 Технологические риски:

1) риск устаревания технологий.

2.2.7 Финансовые риски:

1) риск ограничения свободного потока капитала;

2) риск изменения валютного курса;

3) риск изменения процентной ставки;

4) риск инфляции.

2.2.8 Риски событий непреодолимой силы:

1) форс-мажор.

2.2.9 Риски при передаче Объектов Концеденту:

1) риск передачи Объектов в ненадлежащем состоянии.

2.2.10 Риски, связанные с земельными участками, передаваемыми Концессионеру:

1) риск задержки оформления Концедентом прав на земельные участки, передаваемые Концессионеру;

2) риск неурегулирования вопросов реконструкции на земельных участках, передаваемых Концессионеру;

3) риск переноса коммуникаций и иных объектов, расположенных в настоящее время на земельных участках, предоставляемых Концессионеру;

4) риск требований третьих лиц на участки, переданные Концессионеру;

5) риск скрытых дефектов земельных участков, переданных Концессионеру.

2.2.11 Риски, связанные с реконструкцией и модернизацией Объектов и иного имущества:

1)  риск ошибок проектирования, содержащихся в инженерной документации;

2) риск задержки согласования инженерной документации;

3) риск реконструкции с нарушением инженерной документации;

4) риск требований третьих лиц в отношении передаваемого Концессионеру имущества;

5) риск скрытых дефектов имущества, передаваемого Концессионеру;

6) риск повреждения Объектов в процессе реконструкции;

7) риск прекращения Концессионного соглашения на стадии реконструкции;

8) риск протестов со стороны третьих лиц;

9) риск неисполнения обязательств субподрядчиками;

10) риск превышения бюджета затрат Концессионера;

11) риск нарушения сроков реконструкции;

2.2.12 Риски передачи в эксплуатацию построенных элементов Объектов:

1) риск нарушения сроков передачи Объектов в эксплуатацию.

3. Состав и описание, в том числе технико-экономические

показатели Объекта концессионного соглашения и иного

передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению

имущества

3.1. Описание Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества. Перечень муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск, являющегося объектом Концессионного соглашения:

Объектами концессионного соглашения являются недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

1. Имущественный комплекс - Теплонасосная станция № 2 (ТНС-2) по адресу: Республика Хакасия, город Саяногорск, улица Успенского, 2

Земельный участок: общая площадь 9189 кв.м., кадастровый № 19:03:040102:0048, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для Тепловой насосной станции 2 подъема, кадастровая стоимость: 6066669,69 руб., вид права: собственность муниципального образования г.Саяногорск (свидетельство о регистрации права 19 МЮ 041063 от 02.05.2007 года).

Тепловая насосная станция № 2 г.Саяногорска (центральный тепловой пункт) предназначена для регулирования давления и подпитки магистральной теплосети от котельной «Теплоресурс».

На Теплонасосной станции № 2 установлено следующее оборудование:

- подкачивающие насосы на подающей магистрали СЭ1250-70-11 – 4шт. Q-1250 м3/час,

Н-70 м в.ст.;

- подкачивающие насосы на обратной магистрали 300Д-70-3шт. Q-1260 м3/час Н-64 м в.ст.;

- насосы разрядки баков-аккумуляторов 200Д-90-3шт. Q-780 м3/час Н-70 м в.ст.;

- насосы оборотного водоснабжения В2/26-3 шт. Q-7,2 м3/час Н-26 м в.ст.

###### Перечень муниципального имущества Теплонасосной станции № 2 г.Саяногорск

###### (указан в приложении № 1 к настоящей Конкурсной документации)

2. Имущественный комплекс – Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, город Саяногорск, пгт.Майна, улица Промышленная, 32

Земельный участок: общая площадь 38393 кв.м., кадастровый № 19:03:060103:0057, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для Комплекса объектов недвижимости Угольной котельной, кадастровая стоимость: 37568702,29 руб., вид права: собственность муниципального образования г.Саяногорск (свидетельство о регистрации права 19 АА 314679 от 21.12.2010 года).

Угольная котельная пгт.Майна предназначена для выработки тепловой энергии и теплоснабжения потребителей пгт.Майна.

- вид топлива – каменный уголь марки ДР;

- установленная мощность котельной (часовая максимальная тепло-производительность котельной) – 42 Гкал/час;

- температурный график – 95-70 градусов С;

- годовая максимальная тепло-производительность котельной – 260,1 тыс. Гкал/год;

- плановая выработка котельной на 2012 год – 50,8335 тыс. Гкал/год;

- коэффициент использования установленной мощности – 19,5%;

- котлы КЕ25-14с – 3шт. единичной производительностью 14 Гкал/час

###### Перечень муниципального имущества Угольной котельной пгт.Майна

###### (указан в приложении № 2 к настоящей Конкурсной документации)

3. Имущественный комплекс – Электрокотельная № 1 с сооружениями по адресу: Республика Хакасия, город Саяногорск, пгт.Черемушки, 50

Земельный участок: вид права: государственная собственность не разграниченная.

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии и теплоснабжения объектов соцкультбыта и жилого массива нижней застройки пгт.Черемушки.

- вид топлива – электроэнергия;

- установленная мощность котельной (часовая максимальная тепло-производительность котельной) – 30,9 Гкал/час;

Основное оборудование:

- водогрейные электрические котлы КЭВ 6000/6-6 шт. с единичной т/производительностью – 5,15 Гкал./час;

- деаэратор ДСВ-200 – 1 шт.

- сетевая установка:

а) тип и характеристика насосов

- сетевые насосы

Д630-90 (Q=630 м3/час, Н=90 м вод.столба) – 3шт.

- насос сырой воды

4 К-6 (Q=90 м3/час, Н=87 м вод.столба) – 2шт.

- подпиточные насосы

Д500-63 (Q=500 м3/час, Н=63 м вод.столба) – 1шт.

Д200-60 (Q=200 м3/час, Н=60 м вод.столба) – 1шт.

Д200-36 (Q=200 м3/час, Н=36 м вод.столба) – 1шт.

б) температурный режим теплоснабжения – 130-70 градусов С

- годовая максимальная тепло-производительность котельной – 195,2 тыс. Гкал/год;

- плановая выработка котельной на 2012 год – 52,2986 тыс. Гкал/год;

- коэффициент использования установленной мощности – 26,8%;

###### Перечень муниципального имущества Электрокотельной  № 1 пгт.Черемушки

###### (указан в приложении № 3 к настоящей Конкурсной документации)

4. Имущественный комплекс – Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, город Саяногорск, пгт.Черемушки, 53

Земельный участок: общая площадь 3119 кв.м., кадастровый № 19:03:080102:0940, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации электрокотельной, кадастровая стоимость: 2654799,23 руб., вид права: собственность муниципального образования г.Саяногорск (свидетельство о регистрации права 19 АА 204807 от 27.07.2009 года).

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии и теплоснабжения объектов соцкультбыта и жилого массива второй террасы пгт.Черемушки.

- вид топлива – электроэнергия;

- установленная мощность котельной (часовая максимальная тепло-производительность котельной) – 17,2 Гкал/час;

Основное оборудование:

- водогрейные электрические котлы КЭВ 4000/6-5 шт. с единичной т/производительностью – 3,44 Гкал./час;

-бак-аккумулятор, объем 400 куб.м-2 шт.,

- деаэратор ДСВ-75 – 1 шт.

- сетевая установка:

а) тип и характеристика насосов

- сетевые насосы

Д320-50 (Q=320 м3/час, Н=50 м вод.столба) – 1шт.

Д500-63 (Q=500 м3/час, Н=63 м вод.столба) – 1шт.

1Д315-71 (Q=315 м3/час, Н=71 м вод.столба) – 1шт.

- подпиточные насосы

Д200-36 (Q=200 м3/час, Н=36 м вод.столба) – 2шт.

К 90/85 (Q=90 м3/час, Н=85 м вод.столба) – 1шт.

Д320-50 (Q=320 м3/час, Н=50 м вод.столба) – 1шт.

К90/50 (Q=90 м3/час, Н=55 м вод.столба) – 3шт.

б) температурный режим теплоснабжения – 130-70 градусов С

- годовая максимальная тепло-производительность котельной – 108,7 тыс. Гкал/год;

- плановая выработка котельной на 2012 год – 31,0323 тыс. Гкал/год;

- коэффициент использования установленной мощности – 28,5%;

###### Перечень муниципального имущества Электрокотельной  № 2 пгт.Черемушки

###### (указан в приложении № 4 к настоящей Конкурсной документации)

5. Тепловые сети

5.1 Тепловые сети г.Саяногорска

Земельный участок: вид права: государственная собственность не разграниченная.

Тепловые сети г.Саяногорска осуществляют транспортировку покупной тепловой энергии от двух тепло – источников:

- от угольной котельной «СаянТеплоКом» с температурным графиком 130-70 градусов С

- от угольной котельной «Теплоресурс» с температурным графиком 150-70 градусов С, со срезкой 120 градусов С

- общая протяженность тепловых сетей – 25,7 км. (25761,79 м)

- диаметры трубопроводов от 25 до 720 мм

###### Перечень муниципального имущества – тепловые сети г.Саяногорска

###### (указан в приложении № 5 к настоящей Конкурсной документации)

5.2 Тепловые сети пгт.Майна

Земельный участок: вид права: государственная собственность не разграниченная.

Тепловые сети пгт.Майна осуществляют транспортировку тепловой энергии от угольной котельной пгт.Майна до потребителей пгт.Майна.

- общая протяженность тепловых сетей – 0,29 км. (289,0 м)

- диаметры трубопроводов от 15 до 325 мм.

###### Перечень муниципального имущества – тепловые сети пгт.Майна

###### (указан в приложении № 6 к настоящей Конкурсной документации)

###### 5.3 Тепловые сети пгт.Черемушки

Земельный участок: вид права: государственная собственность не разграниченная.

###### Тепловые сети пгт.Черемушки осуществляют транспортировку тепловой энергии от электрокотельных №1, №2 до потребителей пгт.Черемушки.

- общая протяженность сетей – 0,8 км. (813,95 м)

- диаметры трубопроводов от 45 до 325 мм.

Перечень муниципального имущества – тепловые сети пгт.Черемушки

(указан в приложении № 7 к настоящей Конкурсной документации)

###### 3.2 Технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества, описание работ, производимых Концессионером, в том числе технико-экономические показатели, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

3.2.1 Концессионер обязан:

1) произвести реконструкцию (модернизацию) Объектов, указанных в пункте 3.1 Конкурсной документации, с целью повышения энергоэффективности (сокращение удельного расхода топлива/электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла) и автоматизации процесса выработки и учета тепловой энергии, необходимой для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей, в соответствии со следующим  планом мероприятий:

Теплонасосная станция № 2 г.Саяногорск (ТНС-2)

а) ремонт бака-аккумулятора № 1 V=3000 м3 – осуществить в срок, не превышающий 2029 год;

б) ремонт бака-аккумулятора № 2 V=3000 м3 – осуществить в срок, не превышающий 2028 год;

в) замена всех насосов насосной группы в количестве 13 штук – осуществить в срок, не превышающий 2035 год.

Произведенный ремонт баков-аккумуляторов позволит повысить надежность данного имущества при эксплуатации ТНС-2 г.Саяногорска, а  замена изношенного насосного оборудования на новое оборудование, позволит повысить производительность.

Угольная котельная пгт.Майна

а) замена насосного агрегата ЦНСГ-38-220, в связи с износом рабочих колес и секций – осуществить замену в срок, не превышающий 2017 год;

б) замена сетевых насосов на новый – осуществить в срок, не превышающий 2017 год.

В настоящее время на Угольной котельной пгт.Майна существующий насосный агрегат Д630-90 ввиду не симметричной отливки рабочих камер корпуса насоса, работает с повышенными осевыми нагрузками на ротор насоса, что приводит к преждевременному износу агрегата, в связи с чем принято решение о замене существующего насоса на новый.

Насосы сетевой группы марки 200Д/90 (в кол-ве 2 шт.) по отдельности не выдерживают технологический режим, в связи, с чем приходится вводить в работу оба насоса, резерв отсутствует.

При замене двух насосов марки 200Д/90 на один более мощный появится возможность вести технологический режим одним насосом, что приведет к экономии электроэнергии и повысит надежность теплоснабжения.

в) Ремонт паровых котлов КЕ 25/14С, с заменой поверхностей нагрева – осуществить в срок, не превышающий 2041 год.

г) приобретение бака-аккумулятора – 2 шт. объемом по V=400 м3, для повышения надежности теплоснабжения пгт.Майна.

Электрокотельная № 1 пгт.Черемушки

а) замена подпиточного насосного агрегата (ППН № 1) марки Д200-36 – осуществить в срок, не превышающий 2019 год;

В течение года на Электрокотельной № 1 в работе находится только один из 3-х насосов. Из сложившегося опыта эксплуатации, максимальный к.п.д. насоса № 2 составляет менее 60%, насоса №3 – 68-70%.

В целях снижения нерационального расхода электроэнергии, необходимо установить насос с электродвигателем меньшей мощности и более высоким к.п.д., в связи, с чем необходимо заменить насос ППН №1 мощностью 55кВт, не обеспечивающий требуемого расхода и напора на насос с большим напором и использовать его в качестве основного, насосы №2 и №3 использовать в качестве резервных.

б) разработка проектно-сметной документации – осуществить в срок, не превышающий 2023 год;

в) внедрение мероприятий по снижению потребления электрической энергии – осуществить в срок, не превышающий 2030 год.

Несоответствие тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги делает нерентабельным производство тепловой энергии на Электрокотельной №1 пгт.Черемушки.

В целях снижения и минимизации затрат по потреблению электроэнергии на Электрокотельной № 1 пгт.Черемушки необходимо привлечь проектные организации к разработке проектно-сметной документации и внедрению данных мероприятий.

г) приобретение бака-аккумулятора – 1 шт. объемом V=400 м3;

д) приобретение бака-аккумулятора – 1 шт. объемом V=500 м3.

е) приобретение электрического котла

Электрокотельная № 2 пгт.Черемушки

а) ремонт бака-аккумулятора № 1 V=400 м3 – осуществить в срок, не превышающий 2033 год;

б) ремонт бака-аккумулятора № 2 V=400 м3 – осуществить в срок, не превышающий 2034 год

Произведенный ремонт баков-аккумуляторов позволит повысить надежность данного имущества при эксплуатации Электрокотельной №2 пгт.Черемушки.

в) разработка проектно-сметной документации – осуществить в срок, не превышающий 2023 год;

г) внедрение мероприятий по снижению потребления электрической энергии – осуществить в срок, не превышающий 2030 год.

Несоответствие тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги делает нерентабельным производство тепловой энергии на Электрокотельной № 2 пгт.Черемушки.

В целях снижения и минимизации затрат по потреблению электроэнергии на Электрокотельной № 2 пгт.Черемушки необходимо привлечь проектные организации к разработке проектно-сметной документации и внедрению данных мероприятий.

Общие мероприятия

а)  Приобретение установок для врезки трубопроводов под давлением – осуществить в срок, не превышающий 2018 год.

Данная технология приведет к экономии трудозатрат, энергоресурсов и времени.

б) Разработка и внедрение программного комплекса ZULU Thermo – осуществить в срок, не превышающий 2020 год.

Программно-расчетный комплекс ZULU Thermo позволит создать электронную модель системы теплоснабжения города.

в) Разработать проект диспетчеризации процесса производства и передачи тепловой энергии – осуществить в срок, не превышающий 2035 год;

г) внедрение диспетчеризации процессов производства и передачи тепловой энергии (установка в контрольных точках тепловой сети автоматических регистраторов давления) – осуществить в срок, не превышающий 2041 год.

Разработка и внедрение систем оперативного диспетчерского управления и контроля, позволит эффективно управлять работой тепловых сетей и систем теплоснабжения, оперативно реагировать на аварийные и внештатные ситуации.

Эффект от внедрения:

для объекта – экономия тепловой энергии от 10%, повышение безопасности режимов и эксплуатационной надежности тепловой сети; увеличение оперативности управления, оптимизация режимов тепловой сети, снижение непроизводительных потерь тепловой энергии, уменьшение времени простоя технологического оборудования, сокращение времени на аварийно-ремонтные работы, увеличение срока эксплуатации оборудования, снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения количества обслуживающего персонала, предупреждение аварийных ситуаций;

для муниципального образования – улучшение качества и надежности теплоснабжения, снижение расхода топлива и тарифа для потребителей, снижение финансовых затрат за счет уменьшения количества аварий.

д) Осуществить поэтапную замену тепловых сетей в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки (не менее 300 м. в год) – ежегодно начиная с 2013 года до 2041 года;

В связи с большим объемом (около 30 км.) изношенности тепловых сетей, замену тепловых сетей осуществлять ежегодно в рамках мероприятий по капитальному ремонту и в процессе эксплуатации.

1) обеспечивать пожарную безопасность Объектов в соответствии с действующими нормами и правилами;

2) осуществлять эксплуатацию Объектов и производство тепловой энергии горячей воды, ее передачу в тепловые сети и транспортировку до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

3) предусмотреть круглогодичное обеспечение потребителей горячей водой с перерывом не более 10 дней в году при проведении внеплановых работ.

###### 4. Критерии конкурса и параметры критериев Конкурса на право заключения

###### Концессионного соглашения

| № п/п | Критерии конкурса | Единица измерения | Параметры критериев конкурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальное значение | Требования к изменению начального критерия | Коэффициент, учитывающий значимость критерия |
| - 1 | - Срок реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения | - год | - 29 | - уменьшение | - 0,3 |
| - 2 | - Технико-экономические показатели: | - случаи | - 67 | - уменьшение | - 0,7 |
| - 2.1 | - Снижение значения числа неисправностей тепловых сетей исходя из 2,5 сл. на 1 км. в год (общая протяженность сетей 26,89 км.) начиная с 2016г. |  |  |  |  |

Примечание: Для объективного и обоснованного рассмотрения и оценки конкурсных предложений, участники конкурса обязаны предоставить обоснование предложенных условий исполнения концессионного соглашения по вышеуказанным критериям.

Критерий №1 (S1) определяется путем умножения коэффициента значимости критерия (К1) на отношение разности наибольшего из значений (Сmax), содержащихся в конкурсных предложениях условий, и значения (С), содержащегося в конкурсном предложении условия, к разности наибольшего из значений (Сmax), содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений (Сmin), содержащихся во всех конкурсных предложениях условий.

С - Сmin

S1 = К1 *

Сmax – Сmin

Критерий №2 (S2) определяется путем умножения коэффициента значимости критерия (К2) на отношение разности наибольшего из значений (Сmax), содержащихся в конкурсных предложениях условий, и значения (С), содержащегося в конкурсном предложении условия, к разности наибольшего из значений (Сmax), содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений (Сmin), содержащихся во всех конкурсных предложениях условий

С - Сmin

S2 = К2 *

Сmax – Сmin

Величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются, и определяется итоговая величина: S = S1 + S2.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1 Требования к Заявителям

5.1.1 В Конкурсе могут принимать участие – индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица либо действующее без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

5.1.2 Заявитель – индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или выступающие в качестве Заявителя юридических лиц – участников договора простого товарищества, должен соответствовать следующим требованиям к Участникам конкурса, установленным Конкурсной документацией:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

3) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

4) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы, предусмотренные Концессионным соглашением.

5.1.3 Заявитель должен обеспечить достоверность всей информации и сведений, представленных в составе Заявки, включая приложения.

5.1.4 Заявитель может подать только одну Заявку на участие в Конкурсе.

5.1.5 Заявитель не допускается Конкурсной комиссией к участию в Конкурсе в следующих случаях:

1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса и Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, содержащимся в Конкурсной документации;

2) Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам на участие в Конкурсе и установленным Конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на счет, в срок и в размере, которые, установлены Конкурсной документацией.

5.1.6 Отказ в допуске к участию в Конкурсе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 5.1.5 не допускается.

5.1.7 Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2 Перечень документов и материалов, представляемых

###### Заявителями в составе Заявки на участие в Конкурсе

5.2.1 Для участия в Конкурсе Заявитель представляет в Конкурсную комиссию (лично или через своего уполномоченного представителя) следующие документы:

1) Заявка на участие в Конкурсе, в письменной форме, с указанием реквизитов счета (банковского счета Заявителя) для возврата задатка (форма № 1 приложения № 8 к Конкурсной документации);

2) анкета Заявителя на участие в Конкурсе (форма № 2, форма № 2а приложения № 8 к Конкурсной документации);

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя и подписанную руководителем Заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка на участие в Конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети «Интернет» сообщения о проведении Конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);

6) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети «Интернет» сообщения о проведении Конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

7) полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети «Интернет» сообщения о проведении Конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

8) копию свидетельства о регистрации юридического лица (с 01.01.2003 – копия свидетельства из налогового органа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр);

9) копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей);

10) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

11) копию документа, удостоверяющего личность физического лица – индивидуального предпринимателя, подающего Заявку на участие в Конкурсе (оригинал предъявляется уполномоченному представителю Организатора конкурса при подаче Заявки);

12) выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица, либо его нотариально заверенную копию; копии учредительных документов юридического лица и документ о государственной регистрации юридического лица (для иностранных юридических лиц);

13) для объединений лиц, действующих по договору о совместной деятельности, кроме вышеперечисленных документов, для каждого лица также представляются оригиналы либо нотариально заверенные копии договора о совместной деятельности с указанием следующих сведений:

- лица или лиц, которые вправе действовать от имени объединения лиц;

- функциональных обязанностей каждого юридического лица – участника простого товарищества в процессе исполнения Концессионного соглашения;

- права и обязанности каждого товарища;

- условия прекращения действия договора о совместной деятельности;

14) документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 5.1.2 Конкурсной документации декларируются Заявителем в Заявке на участие в Конкурсе:

- сведения об отсутствии решения о ликвидации юридического лица или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- сведения об отсутствии решения о признании Заявителя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства;

- документы и сведения об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Примечание: В случае, если в отношении юридического лица приняты в установленном законом порядке решение о ликвидации и (или) о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, в заявке должны быть указаны сведения о наличии таких решений, об органах, принявших такое решение, реквизиты такого решения (дата, номер, иные реквизиты при их наличии). Кроме того, к заявке в таком случае должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии указанных решений. Аналогичным образом соответствующие сведения должны указываться, и копии соответствующих документов должны представляться в составе заявки индивидуальным предпринимателем в случае принятия им решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

15) Данные о финансовых возможностях Заявителя, необходимых для выполнения работ, связанных с исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению:

- данные последней аудиторской проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- копия бухгалтерского баланса организации и приложений к нему за предыдущий и отчетный периоды текущего года с отметкой налогового органа о его принятии (в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации), в случае если Заявитель работает по упрощенной системе налогообложения – копию налоговой декларации с отметкой налогового органа о ее принятии;

- документальные данные, подтверждающие наличие у Заявителя собственных средств, необходимых для исполнения обязательств по Концессионному соглашению, а при необходимости – кредитные договоры или договоры займа, обеспечивающие финансовыми средствами участие Заявителя в Конкурсе, в том числе выполнение инвестиционных и социальных обязательств.

16) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо надлежащим образом заверенная копия такого решения в случаях, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Заявителя, данная сделка является крупной.

5.3 Срок опубликования, размещения сообщения

о проведении Конкурса

Сообщение о проведении Конкурса опубликовывается в официальном печатном издании муниципального образования г.Саяногорск – газете «Саянские Ведомости», а также размещается на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети «Интернет» - www.sayan-adm.ru одновременно с Конкурсной документацией в срок не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе.

5.4 Порядок, место и срок предоставления

Конкурсной документации

5.4.1 Конкурсная документация размещена в открытом доступе на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети «Интернет» одновременно с сообщением о проведении Конкурса и доступна для ознакомления без взимания платы.

5.4.2 В письменном виде, Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам без взимания платы, на основании поданного в письменной форме Организатору конкурса заявления, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного заявления.

5.4.3 Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до16:00 (по местному времени) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской м/он, дом 58 кабинет № 16 (2-ой этаж), тел.8(39042)2-30-32, в течение всего срока подачи заявок. Секретарь Конкурсной комиссии Хаустова Светлана Владимировна haustova@sng.khakasnet.ru.

5.5 Изменения в конкурсную документацию

5.5.1 Концедент вправе вносить изменения в Конкурсную документацию в любое время до истечения срока подачи конкурсных предложений, при этом сроки подачи заявок и конкурсных предложений должны быть продлены на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения таких изменений Концедентом.

5.5.2 Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их внесения опубликовываются конкурсной комиссией в официальном печатном издании – газета «Саянские Ведомости» и размещаются на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети «Интернет».

5.6 Порядок предоставления разъяснений положений

###### Конкурсной документации

5.6.1 Концедент, Организатор конкурса или Конкурсная комиссия предоставляют в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по запросам Заявителей, если такие запросы поступили к Концеденту, Организатору конкурса или в Конкурсную комиссию не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе.

5.6.2 Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Концедентом, Организатором конкурса или Конкурсной комиссией каждому Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в Конкурсе с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, а также размещается на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети «Интернет» с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос.

5.6.3 Запросы Заявителей и разъяснения положений Конкурсной документации по запросам Заявителей с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме. Адрес электронной почты для направления запросов о разъяснении положений Конкурсной документации: haustova@sng.khakasnet.ru.

5.6.4 Для получения разъяснений положений Конкурсной документации Заявитель, в произвольной форме, направляет Организатору конкурса запрос о предоставлении разъяснений положений Конкурсной документации в срок установленный пунктом 5.5.1 настоящей Конкурсной документации, с обязательным указанием:

- полного наименования Заявителя;

- номера Конкурса;

- предмета Конкурса;

- положений Конкурсной документации, требующие разъяснений;

- содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации;

- почтового адреса и адреса электронной почты для направления разъяснений положений Конкурсной документации.

5.7 Задаток. Размер, порядок и сроки его внесения

5.7.1  Для участия в Конкурсе Заявитель, до окончания срока подачи заявок, обязан внести задаток на расчетный счет Организатора конкурса.

Счет, на который вносится задаток: расчетный счет Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска в УФК по Республике Хакасия (ДАГН г.Саяногорска л/с 05803004280), № 40302810200953000080 в ГРКЦ НБ Респ.Хакасия Банка России г.Абакан, ИНН 1902000378, БИК 049514001, ОКАТО 95408000000.

Наименование платежа: Задаток за участие в Конкурсе № ОК – 1/2012.

5.7.2  По желанию Заявителей, договор о задатке заключается в письменной форме по месту нахождения Организатора Конкурса до подачи Заявки, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обращения Заявителя к Организатору конкурса с заявлением о заключении такого договора. Заявление на заключение договора о задатке (в свободной форме) вместе с подготовленным проектом договора о задатке в 2 (двух) экземплярах, подписанных Заявителем и скрепленных печатью Заявителя (для юридических лиц) подается по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск. Заводской м/он, дом 58, кабинет № 16 (второй этаж), тел.8(39042)2-30-32.

5.7.3  Размер задатка составляет  70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей.

5.7.4 Срок внесения задатка – в течение всего срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Задаток должен поступить на счет Организатора конкурса не позднее даты окончания срока представления заявок на участие в Конкурсе.

5.8 Порядок представления заявок на участие в Конкурсе

и требования, предъявляемые к ним, порядок и срок изменения и

(или) отзыва заявок на участие в Конкурсе

5.8.1 Заявки на участие в Конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким Заявкам настоящей Конкурсной документацией, содержать документы, материалы и сведения, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией, и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса.

5.8.2 В качестве заявителей могут выступать лица, указанные в пункте 5.1.1 настоящей Конкурсной документации и соответствующие требованиям, указанным в пункте 5.1.2 настоящей Конкурсной документации.

5.8.3 Срок представления заявок на участие в Конкурсе должен составлять не менее чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении Конкурса.

5.8.4 Заявка на участие в Конкурсе (далее – Заявка) оформляется на русском языке в письменной форме (форма № 1 приложения № 8 к Конкурсной документации) в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельных запечатанных конвертах с пометкой «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск -   объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки».

Подача Заявки на участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена.

5.8.5 На конвертах также должно быть указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица – индивидуального предпринимателя), подавшего Заявку, почтовый адрес, а также наименование Организатора конкурса.

5.8.6 К Заявке также прилагается удостоверенная подписью Заявителя (уполномоченного представителя Заявителя) опись представленных им документов и материалов в соответствии с формой № 8 приложения № 8 к Конкурсной документации, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия – у Заявителя.

5.8.7 Опись документов, в 2-х экземплярах (оригинал и копия), представляется вместе с конвертами с Заявками.

5.8.8 Все документы, входящие в состав Заявки, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – при наличии печати).

5.8.9 Заявка и все, представляемые с Заявкой документы, за исключением описи документов, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны Заявителем и скреплены печатью Заявителя (для юридических лиц; для индивидуальных предпринимателей – при наличии печати).

5.8.10 Представленная в Конкурсную комиссию Заявка регистрируется в журнале регистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок.

5.8.11 На копии описи представленных Заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Заявки с указанием номера этой Заявки.

5.8.12 Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки на участие в Конкурсе.

5.8.13 В случае, если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе представлено менее двух Заявок на участие в Конкурсе, Конкурс объявляется несостоявшимся.

5.8.14 Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок.

5.9 Место и срок представления заявок на участие в Конкурсе

5.9.1 Заявки на участие в Конкурсе принимаются секретарем Конкурсной комиссии по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до16:00 (по местному времени) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской м/он, дом 58 кабинет № 16 (2-ой этаж), тел.8(39042)2-30-32, в течение 30 рабочих дней, со дня следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети «Интернет» сообщения о проведении Конкурса.

Секретарь Конкурсной комиссии Хаустова Светлана Владимировна haustova@sng.khakasnet.ru.

5.9.2 Дата начала представления заявок на участие в Конкурсе: 21.09.2012г.

5.9.3 Дата окончания представления заявок на участие в Конкурсе: 01.11.2012г.

5.10 Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов

с заявками на участие в Конкурсе

5.10.1 Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками: 02.11.2012г. в 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской м/он, дом 58, кабинет руководителя Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска (2-ой этаж), тел.8(39042)6-79-70

5.10.2 Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок.

5.10.3 Конверты с Заявками на участие в Конкурсе вскрываются на заседании Конкурсной комиссии в день, во время и в месте, указанные в пункте 5.9.1 настоящей Конкурсной документации.

5.10.4 Вскрытие конвертов с Заявками осуществляется председателем Конкурсной комиссии, в случае его отсутствия заместителем председателя Конкурсной комиссии.

5.10.5 На вскрытии конвертов с Заявками ведется аудиозапись.

5.10.6 При вскрытии конвертов с Заявками объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с Заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Заявителя, конверт с Заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой Заявке документов и материалов, представление которых Заявителем предусмотрено Конкурсной документацией.

5.10.7 Протокол о вскрытии конвертов с Заявками ведет секретарь Конкурсной комиссии.

5.10.8 Протокол о вскрытии конвертов с Заявками подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии.

5.10.9 Срок подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе: 02.11.2012 года.

5.10.10 Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками.

5.11 Порядок и срок проведения предварительного

отбора Участников конкурса

5.11.1 Предварительный отбор Участников конкурса проводится Конкурсной комиссией, которая определяет следующее:

1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений представленной им Заявки на участие в Конкурсе;

2) соответствие Заявителя – индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве Заявителя юридических лиц – участников договора простого товарищества требованиям к Участникам конкурса, установленным Конкурсной документацией. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к Концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

5.11.2 Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора Участников конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора Участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников конкурса и допущенного к участию в Конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора Участников конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения.

5.11.3 Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса;

2) Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам на участие в Конкурсе и установленным Конкурсной документацией;

3) представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток Заявителя не поступил на счет Организатора конкурса в срок и в размере, которые установлены Конкурсной документацией до даты окончания представления заявок на участие в Конкурсе.

5.11.4 Процедура проведения предварительного отбора участников конкурса проводится с 08.11.2012 года по 12.11.2012 года.

5.11.5 Срок подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса: 12.11.2012 года.

5.11.6 Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса, но не позднее чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений в Конкурсную комиссию направляет Участникам конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами Конкурсной комиссии.

5.11.7 В случае, если Конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с пунктом 6 статьи 27 Закона о концессионных соглашениях, Концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной Заявкой на участие в Конкурсе и рассмотреть эту Заявку в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся и в срок, указанный в пункте 5.11.5.

В случае, если Заявитель и представленная им Заявка на участие в Конкурсе соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не более чем 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента.

Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения не может составлять более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня представления таким Заявителем предложения.

По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем.

5.11.8 Концедент возвращает Заявителю, представившему единственную Заявку на участие в Конкурсе и внесенный им задаток в случае, если:

1) Заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

2) Заявитель не представил Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

3) Концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения.

5.12 Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений

на участие в Конкурсе

5.12.1 Конкурсное предложение на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме (форма № 5 приложения № 8 к Конкурсной документации) в 2-х экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника конкурса, и представляются в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «Конкурсное предложение на участие в открытом Конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки».

На конвертах также должно быть указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица – индивидуального предпринимателя), подавшего Конкурсное предложение, адрес, а также наименование Организатора конкурса.

К Конкурсному предложению также прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса (уполномоченного представителя Участника конкурса) опись представленных им документов и материалов в соответствии с формой № 7 приложения № 8 к настоящей Конкурсной документации, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия – у Участника конкурса.

5.12.2 Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации Конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Конкурсных предложений. На копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения.

5.12.3 Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений.

5.12.4 В Конкурсном предложении для каждого Критерия конкурса указывается значение предлагаемого Участником конкурса условия в виде числа, в соответствии с Критериями конкурса, определенными настоящей Конкурсной документацией.

5.13 Место и срок представления Конкурсных предложений

на участие в Конкурсе

Дата начала представления Конкурсных предложений:  15.11.2012 года

Дата окончания представления Конкурсных предложений: 21.11.2012 года

Время и место представления Конкурсных предложений – по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до16:00 (по местному времени) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской м/он, дом 58 кабинет № 16 (2-ой этаж), тел.8(39042)2-30-32.

Секретарь Конкурсной комиссии: Хаустова Светлана Владимировна haustova@sng.khakasnet.ru.

5.14 Порядок и срок изменения и (или) отзыва

Конкурсных предложений на участие в Конкурсе

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений.

5.15 Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с

Конкурсными предложениями на участие в Конкурсе

5.15.1 Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии 22.11.2012 года в 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской м/он, дом 58, кабинет руководителя Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска (2-ой этаж), тел.8(39042)6-79-70.

При этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями наименование, место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица – индивидуального предпринимателя) каждого Участника конкурса, конверт с Конкурсным предложением которого вскрывается, а также сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, представление которых предусмотрено настоящей Конкурсной документацией.

При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями в соответствии с Критериями конкурса в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями заносятся сведения о наличии у Участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с такими Критериями конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.

5.15.2 Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию (или их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями.

5.15.3 Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями, представленными Участниками конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений, за исключением конвертов с Конкурсными предложениями, представленными Участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные Конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

5.15.4 Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, а также конверт с Конкурсным предложением, представленным Участником конкурса, которым не были соблюдены установленные Конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

5.15.5 На вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями ведется аудиозапись.

5.16 Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

на участие в Конкурсе

5.16.1 Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

5.16.2 Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации  принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в Конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам Критериев конкурса;

3) представленные Участником конкурса документы и материалы недостоверны.

5.16.3 Оценка Конкурсных предложений в соответствии с Критериями конкурса осуществляется в следующем порядке:

1) в случае, если для Критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в Конкурсном предложении условию и такому Критерию, определяется путем умножения коэффициента такого Критерия на отношение разности значения содержащегося в Конкурсном предложении условия и наименьшего из значений содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий;

2) в случае, если для Критерия конкурса установлено  уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в Конкурсном предложении условию и такому Критерию, определяется путем умножения коэффициента такого Критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий и значения содержащегося в Конкурсном предложении условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий;

3)  для каждого Конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем Критериям конкурса суммируются и определяется итоговая величина.

Содержащиеся в Конкурсных предложениях условия оцениваются Конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в вышеуказанном порядке.

5.16.4 В случае признания Конкурса не состоявшимся, Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником Конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в 30 (тридцатидневный) срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

5.16.5 Дата подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений: 27.11.2012 года.

6. Порядок определения Победителя конкурса

6.1 Победителем Конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документации.

6.2 В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

6.3 Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, в котором указываются:

1) Критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;

4) результаты оценки Конкурсных предложений;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника конкурса Победителем конкурса.

6.4 Любой участник Конкурса вправе обратиться к Организатору конкурса за разъяснениями результатов проведения Конкурса, и Организатор конкурса обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого обращения.

7. Содержание протокола о результатах проведения Конкурса

и срок его подписания

7.1 Конкурсной комиссией не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения Конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;

2) сообщение о проведении Конкурса;

3) Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

4) запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента, Организатора конкурса или Конкурсной комиссии;

5) протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;

6) оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;

7) протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса;

8) перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;

9) протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;

10) протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

7.2 Протокол о результатах проведения Конкурса хранится у Концедента в течение срока действия Концессионного соглашения.

7.3 Суммы внесенных Участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам Конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса.

7.4 Дата подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса: 30.11.2012 года.

8. Срок и порядок подписания Концессионного соглашения

8.1 После дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса, Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска проводит переговоры в форме совместных совещаний с Победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, в целях обсуждения условий Концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.

По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись Критериями конкурса.

Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон на основании решения органа местного самоуправления, а также в случаях, предусмотренных законом о концессионных соглашениях.

8.2 Срок и порядок проведения переговоров определяются пунктом 9 Конкурсной документации.

8.3 Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о  результатах проведения Конкурса направляет Победителю Конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным Победителем Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

Срок, подписания Концессионного соглашения исчисляется со дня направления Победителю конкурса проекта Концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения Конкурса.

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня направления Победителю конкурса или иному лицу (в случаях, предусмотренных частями 2, 3 и 3.2 статьи 36 Закона о концессионных соглашениях) проекта Концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения Конкурса (решения о заключении Концессионного соглашения с иным лицом).

8.4 В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения, Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит наилучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса.

Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

Срок, подписания Концессионного соглашения исчисляется со дня направления Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения.

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения.

8.5 В случае заключения Концессионного соглашения с единственным участником, Концедент не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия решения о заключении Концессионного соглашения с заявителем, представившем единственную заявку на участие в Конкурсе, направляет такому заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

Срок, подписания Концессионного соглашения исчисляется со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения.

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня направления Победителю конкурса или иному лицу (в случаях, предусмотренных частями 2, 3 и 3.2 статьи 36 Закона о концессионных соглашениях) проекта Концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения Конкурса (решения о заключении Концессионного соглашения с иным лицом).

8.6 Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионного соглашения, внесенный им задаток не возвращается.

8.7 В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения Участник конкурса, которому в соответствии с настоящим порядком Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником конкурса и об объявлении Конкурса несостоявшимся.

9. Порядок проведения переговоров с Победителем конкурса или с иным лицом,

в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения

Переговоры в форме совместных совещаний с Победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения (далее – Иное лицо), будут проводиться Департаментом архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска в следующем порядке:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса Победитель конкурса или Иное лицо, вправе направить письменное обращение в Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска о проведении переговоров и представить письменные предложения по изменению условий Концессионного соглашения;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного обращения от Победителя конкурса или Иного лица, Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска рассматривает существо предложения, степень выгодности содержащихся в них условий исполнения Концессионного соглашения;

- переговоры в форме совместных совещаний с Победителем конкурса или с Иным лицом в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения соответствующих предложений.

На данных переговорах сторонами обсуждаются предложения Победителя конкурса или Иного лица, и мнение Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска;

- в процессе проведения переговоров стороны вправе сделать новую редакцию условий Концессионного соглашения, которые отличны от имеющихся условий Концессионного соглашения;

- по результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись критериями конкурса и их содержание определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения;

- для внесения изменений в Концессионное соглашение, определенных в результате переговоров, необходимо единогласное решение Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска и Победителя конкурса или Иного лица;

- результаты проведения переговоров оформляются протоколом, который подписывается Департаментом архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска и Победителем конкурса или Иным лицом в день проведения соответствующих переговоров.

10. Требования к Победителю конкурса о предоставлении документов,

подтверждающих обеспечение исполнения обязательств

Концессионера по Концессионному соглашению,

а также требования к таким документам

10.1 Способом обеспечения Концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению является безотзывная банковская гарантия. Размер обеспечения обязательств по концессионному соглашению составляет исходя из годового объема инвестиций 9 540 000 (девять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей. Обеспечение обязательств устанавливается до полного исполнения обязательств Концессионера.

10.2 Концессионер обязан в течение 30 дней предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных Концессионным соглашением.

10.3 Победитель Конкурса обязан представить Концеденту документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению, в соответствии с перечнем и в сроки, предусмотренные настоящей Конкурсной документации.

Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации и настоящей Конкурсной документации.

10.6 К Концессионеру применяются следующие требования в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению:

1) наличие у банка генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующей лицензии, выданной уполномоченными органами иностранных государств;

2) период деятельности банка составляет не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);

3) наличие у банка безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

11. Срок передачи Концедентом Концессионеру по

Концессионному соглашению муниципального имущества

муниципального образования г.Саяногорск

Муниципальное имущество муниципального образования г.Саяногорск: недвижимое имущество, движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом, указанное в разделе 3 настоящей Конкурсной документации, передается Концессионеру по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с момента подписания с ним Концедентом Концессионного соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Объектов Концессионного соглашения считается исполненной после принятия Объектов Концессионером и подписания сторонами акта приема-передачи.

Приложение: №№ 1,2,3,4,5,6,7 на 19-ти листах.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- К Конкурсной документации

###### Перечень муниципального имущества Теплонасосной станции № 2 г.Саяногорск

| № п/п | Инв. № | Наименование | Год ввода | Площадь кв.м. | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Сведения о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110102 | Здание Теплонасосной станции № 2 литер В1 | 1992 | 964,7 | 4 827 359,16 | 4 195 570,57 | 19 МЮ 077063 25.12.2001г. |
| 2 |  | Навес литер Г |  |  |  |  |  |
| 3 | 198 | Камера переключения задвижек литер В | 1992 | 34,3 | 530 749,44 | 429 079,72 | 19АА 011510 18.10.2004г. |
| 4 | 1631 | Вагончик (блок-контейнер) |  | 27,0 | 28 062,84 | 0,00 |  |
| 5 | 110005 | Вагончик (блок-контейнер) |  | 27,0 | 329 773,08 | 0,00 |  |
| 6 | 1611 | Вагончик (блок-контейнер) |  | 18,0 | 56 437,68 | 0,00 |  |
| 7 | 1621 | Вагончик (блок-контейнер) |  | 18,0 | 56 437,68 | 0,00 |  |
| 7 | Итого: |  |  |  | 5 828 819,88 | 4 624 650,29 |  |
| Движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инв.№ | Наименование | Год ввода | Кол-во (шт) | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Примечание |
| 1 | 334617 | Кран подвесной однобалочный | - | 1 | 6 767,34 | 0,00 |  |
| 2 | 370448 | Насосная установка (насосы) | - | 9 | 929 442,42 | 0,00 |  |
| 3 | 200331 | Распределительное устройство 0,4 кВ (2 встр) | - | 1 | 856 810,26 | 337 518,53 |  |
| 4 | 952 | Насосный агрегат циркулярный ЦМЛ 50/125-1,5/2 | 2004 | 1 | 27 671,0 | 12 408,97 |  |
| 4 | Итого: |  |  | 12 | 1 820 691,02 | 349 927,50 |  |
| 11 | Всего: |  |  |  | 7 649 510,90 | 4 974 577,79 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- К Конкурсной документации

###### Перечень муниципального имущества Угольной котельной пгт.Майна

| № п/п | Инв. № | Наименование | Год ввода | Площадь кв.м. Протяженность м. | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Сведения о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | Здание угольной котельной литер В, в т.ч | 1990 | 2197,9 | 19 547 955,96 | 15 236 458,83 | 19АА 163824 05.12.2008г. |
| 2 |  | Тепловая сеть на территории угольной котельной литер Л (от здания угольной котельной до Т1, от Т1 до узла учета тепла, от узла учета тепла до ТК-116, от ТК-116 до Т4) |  | 251,65 |  |  | 19 АА 163820 05.12.2008г. |
| 3 | - | Здание узла переключения литер В3 | 1988 | 10,6 | 98 517,0 | 87 680,13 | 19АА 342170 22.04.2011г. |
| 4 | - | Административное здание литер А | 1987 | 60,1 | 566 915,0 | 487 546,90 | 19АА 342173 22.04.2011г. |
| 5 | - | Сторожка литер А1 | 1989 | 18,3 | 182 707,0 | 163 473,88 | 19АА 342172 22.04.2011г. |
| 6 | - | Склад литер Б | 1987 | 128,0 | 998 148,0 | 868 388,76 | 19АА 342171 22.04.2011г. |
| 7 | 8012 | Автодорога с бетонным покрытием литер Г | 1990 | 330,9 м.п. | 3 688 080,24 | 2 350 781,69 | 19АА 163822 05.12.2008г. |
| 8 | 14579 | Токопровод угольной котельной литер Л1 (напряжением 0,4 кВ) | 1990 | 0,008 км. | 91 050,96 | 30 472,91 | 19АА 163821 05.12.2008г. |
| 8 |  | Итого: |  |  | 25 173 374,16 | 19 224 803,1 |  |
| Движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инв.№ | Наименование | Год ввода | Кол-во (шт) | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Примечание |
| 1 | 16378 | Агрегат сетевых насосов ЭЛ.ДВИГ. | - | 1 | 6 519,66 | 1 984,03 |  |
| 2 | 16508 | Бак гидроперегрузки V19М3 | - | 1 | 17 734,92 | 5 516,77 |  |
| 3 | 16486 | Вентилятор ВД-10 (БД-12.5) | - | 1 | 8 762,97 | 2 801,45 | Q-15000куб.м./час |
| 4 | 16487 | Вентилятор ВД-10 (БД-12.5) | - | 1 | 8 762,97 | 2 801,45 | Q-15000куб.м./час |
| 5 | 16488 | Вентилятор ВД-10 (БД-12.5) | - | 1 | 8 762,97 | 2 801,45 | Q-15000куб.м./час |
| 6 | 16175 | Водонагреватель МВН-1437 | - | 1 | 25 558,77 | 8 172,36 |  |
| 7 | 16174 | Водонагреватель МВН-1437 | - | 1 | 25 558,77 | 8 172,36 |  |
| 8 | 16497 | Водоподогреватель 11 ОСТ.34-531-68 | - | 1 | 17 703,96 | 5 660,98 |  |
| 9 | 16496 | Водоподогреватель 12 ОСТ.34-531-68 | - | 1 | 17 703,96 | 5 660,98 | F=11.4 кв.м. |
| 10 | 16499 | Водоподогреватель 14 ОСТ-34-588-68 | - | 1 | 8 324,37 | 2 661,23 | F=40,6 кв.м. |
| 11 | 16500 | Водоподогреватель 16 ОСТ-34-577-68 | - | 1 | 10 661,85 | 3 409,80 |  |
| 12 | 16502 | Водоподогреватель 16 ОСТ-34-577-68 | - | 1 | 10 661,85 | 3 409,80 |  |
| 13 | 16481 | Воздухоподогреватель 228 М2 УГ. | - | 1 | 16 327,53 | 4 942,36 | Н-228 кв.м. |
| 14 | 16480 | Воздухоподогреватель 228 М2 | - | 1 | 16 327,53 | 4 942,36 | Н-228 кв.м. |
| 15 | 16482 | Воздухоподогреватель 228 М2 | - | 1 | 16 327,53 | 4 942,36 | Н-228 кв.м. |
| 16 | 45381 | Выключатель Э 16 В 43 серии Электрон | - | 1 | 63 000,00 | 21 997,41 |  |
| 17 | 45381/1 | Выключатель Э 16 В 43 серии Электрон | - | 1 | 63 000,00 | 21 997,40 |  |
| 18 | 16507 | Газоходы воздуховоды | - | 1 | 99 179,07 | 31 713,14 |  |
| 19 | 16471 | Деаэрационная колонка ДСА-100/35 | - | 1 | 16 170,15 | 5 170,59 | Q-100 т/час |
| 20 | 16472 | Деаэрационная колонка ДСА-75/25 | - | 1 | 15 116,22 | 4 833,18 | Q-75 т/час |
| 21 | 16489 | Дымосос Д-12 (Д-13.5) | - | 1 | 15 596,10 | 4 986,62 | Q-35000 куб.м./час |
| 22 | 16490 | Дымосос Д-12 (Д-13.5) | - | 1 | 15 596,10 | 4 986,62 | Q-35000 куб.м./час |
| 23 | 16491 | Дымосос Д-13.5 | - | 1 | 15 596,10 | 4 794,26 | Q-45000 куб.м./час |
| 24 | 16483 | Золоулавливатель батарейный БУ-2-7 | - | 1 | 24 432,60 | 7 812,27 |  |
| 25 | 16484 | Золоулавливатель батарейный БЦ (БУ-2-7) | - | 1 | 24 432,60 | 7 812,27 |  |
| 26 | 16485 | Золоулавливатель батарейный БЦ (БУ-2-7) | - | 1 | 24 432,60 | 7 510,93 |  |
| 27 | 16551 | Конвейер В-650 L68.3М | - | 1 | 84 720,75 | 27 090,35 | Q-60 т/час Р-14 атм. |
| 28 | 16465 | Котел паровой КЕ-25-14-С | - | 1 | 359 995,14 | 115 111,99 | Q-25 т/час Р-14 атм. |
| 29 | 16466 | Котел паровой КЕ-25-14-С | - | 1 | 359 995,14 | 101 792,22 | Q-25 т/час Р-14 атм. |
| 30 | 16464 | Котел паровой КЕ-25-14-С | - | 1 | 359 995,14 | 115 111,99 | Q-25 т/час Р-14 атм. |
| 31 | 2121 | Лебедка (грузовая 2-х барабанная) | - | 1 | 39 499,36 | 31 639,02 | 2,8т. |
| 32 | 2131 | Лебедка (грузовая 2-х барабанная) | - | 1 | 39 499,36 | 31 639,02 | 1,6т. |
| 33 | 16541 | Насос 200 Д-90 | - | 1 | 80 404,41 | 25 710,89 | Q-720 м3/час Н-90 м в ст. |
| 34 | 16542 | Насос 200 Д-90 | - | 1 | 80 404,41 | 25 710,89 | Q-720 м3/час Н-90 м в ст. |
| 35 | 300015 | Насос 3 ГРК 8 АО 62-4 | - | 1 | 48 375,00 | 1 732,89 |  |
| 36 | 2101 | Насос ЦНСГ 38-220 | - | 1 | 15 134,21 | 4 968,89 | Q-38 м3/час Н-220 м в ст. |
| 37 | 2111 | Насос ЦНСГ 38-220 | - | 1 | 15 134,21 | 4 968,89 | Q-38 м3/час Н-220 м в ст. |
| 38 | 16474 | Натрийкатионитовый фильтр D1000 | - | 1 | 9 316,38 | 2 979,12 |  |
| 39 | 16473 | Натрийкатионитовый фильтр D1000 | - | 1 | 9 316,38 | 2 979,12 |  |
| 40 | 16475 | Натрийкатионитовый фильтр D1000 | - | 1 | 9 316,38 | 2 979,12 |  |
| 41 | 16476 | Натрийкатионитовый фильтр D1000 | - | 1 | 9 316,38 | 2 749,29 |  |
| 42 | 16469 | Натрийкатионитовый фильтр D2600 | - | 1 | 18 590,19 | 6 002,39 |  |
| 43 | 16468 | Натрийкатионитовый фильтр D2600 | - | 1 | 18 590,19 | 6 002,39 |  |
| 44 | 16467 | Натрийкатионитовый фильтр D2600 | - | 1 | 18 590,19 | 6 002,27 |  |
| 45 | 16593 | Подогреватель пароводянной сетевой 05 ОСТ 34-577-6 | - | 1 | 25 976,73 | 9 107,33 |  |
| 46 | 300535 | Прибор учета | - | 1 | 43 000,00 | 6 020,11 |  |
| 47 | 16582 | Редукционно-охладительная установка РОУ-60 | - | 1 | 12 316,92 | 3 916,61 |  |
| 48 | 16553 | Сборка РТ 30-69-Щ-196 | - | 1 | 7 625,19 | 2 438,29 |  |
| 49 | 16554 | Сборка РТ-30-69-Ш-200 | - | 1 | 6 380,34 | 2 039,97 |  |
| 50 | 16555 | Сборка РТ-30-69-Ш-200 | - | 1 | 6 380,34 | 2 039,97 |  |
| 51 | 16556 | Сборка РТ-30-69-Ш-200 | - | 1 | 6 380,34 | 2 039,97 |  |
| 52 | 16543 | Сбрасыватель плужковый | - | 1 | 7 198,20 | 2 301,41 |  |
| 53 | 16544 | Сбрасыватель плужковый | - | 1 | 7 198,20 | 2 301,41 |  |
| 54 | 16545 | Сбрасыватель плужковый | - | 1 | 7 198,20 | 2 301,41 |  |
| 55 | 16506 | Сепаратор электромагнитный ЭП-1М | - | 1 | 16 837,08 | 5 384,08 |  |
| 56 | 16528 | Скреперный ковш | - | 1 | 117 906,00 | 37 701,58 |  |
| 57 | 16572* | Станок токарный/револьвер/1К-62 | - | 1 | 9 520,20 | 1 296,79 |  |
| 58 | 16478 | Топка ТЧЗ с забрасывателем | - | 1 | 256 539,72 | 82 030,83 | F-13,1 кв.м. |
| 59 | 16479 | Топка ТЧЗ с забрасывателем | - | 1 | 256 539,72 | 82 030,83 | F-13,1 кв.м. |
| 60 | 16549 | Установка конденсатная УКМ-58-04 | - | 1 | 16 535,22 | 5 287,84 |  |
| 61 | 16548 | Установка конденсатная УКМ-58-04 | - | 1 | 16 535,22 | 5 287,84 |  |
| 62 | 16581 | Шкаф АВР | - | 1 | 15 827,01 | 4 627,10 |  |
| 63 | 16567 | Шкаф местного управления задвижками на паропроводе ПУЭН | - | 1 | 13 392,78 | 4 282,90 |  |
| 64 | 16579 | Шкаф регистрации параметров работы котлов | - | 1 | 14 227,41 | 4 198,25 |  |
| 65 | 16576 | Шкаф с контактором 630 А и автоматом | - | 1 | 6 807,33 | 2 176,49 |  |
| 66 | 16571 | Шкаф управления щеповых дробилок | - | 1 | 7 616,16 | 2 435,92 |  |
| 67 | 16578 | Шкаф управления эл. задвижками | - | 1 | 10 237,44 | 3 273,38 |  |
| 68 | 16575А | Шкаф управления и сигнализ. щит управления "Кристал" | - | 1 | 57 292,77 | 18 849,72 |  |
| 69 | 16568 | Шкаф управления лебедкой золоудаления | - | 1 | 12 298,86 | 3 932,14 |  |
| 70 | 16580 | Щит 0.4 КВ | - | 1 | 54 458,64 | 18 886,41 |  |
| 71 | 16566 | Щит деаэрационно-питательной установки ЩД-1 | - | 1 | 13 934,58 | 4 455,45 |  |
| 72 | 16572 | Щит для регистрации пароводянных приборов | - | 1 | 8 379,84 | 2 591,50 |  |
| 73 | 16563 | Щит общекотельных трубопроводов Щ-1 | - | 1 | 17 248,59 | 5 514,71 |  |
| 74 | 16562 | Щит пароводянной подогревающей установки Щ-БГ | - | 1 | 22 083,51 | 7 061,37 |  |
| 75 | 16558 | Щит станции управления из 4 шкафов 2ЩСУ | - | 1 | 46 993,41 | 0,00 |  |
| 76 | 16557 | Щит станции управления из 10 пенелей - 1ЩСУ | - | 1 | 111 804,30 | 35 750,47 |  |
| 77 | 16577 | Щиток управления эл.двигателем колосниковой решетки | - | 1 | 8 379,84 | 2 679,66 |  |
| 78 | 16559 | ЩСУ из 3 шкафов-3ЩСУ | - | 1 | 27 744,03 | 8 871,63 |  |
| 79 | 16560 | ЩСУ из 3 шкафов-4ЩСУ | - | 1 | 30 801,33 | 9 849,13 |  |
| 80 | 16561 | ЩСУ из 3 шкафов-5ЩСУ | - | 1 | 30 410,46 | 9 723,61 |  |
| 81 | 16492 | Экономайзер ЭП-1-646 | - | 1 | 56 115,00 | 17 942,71 | Н-646 кв.м. |
| 82 | 16495 | Экономайзер ЭП-1-646 | - | 1 | 56 115,00 | 17 942,71 | Н-646 кв.м. |
| 83 | 16493 | Экономайзер ЭП-1-646 | - | 1 | 56 115,00 | 17 942,71 | Н-646 кв.м. |
| 84 | 16592 | Эл.двигатель АО 75 КВТ | - | 1 | 8 326,95 | 2 254,89 |  |
| 85 | 11 | Эл.двигатель М-280 МЕ-4 (200КВТ) | - | 1 | 48 375,00 | 0,00 |  |
| 86 | 16552 | Электротельфер Т-10531 Г/П 3.2Т | - | 1 | 13 614,66 | 3 850,99 |  |
| 87 | 16505 | Дробилка ДД-3-4 УГ. | - | 1 | 130 145,52 | 41 214,30 | Q-20 т/час |
| 88 | 16550 | Конвейер В-650 L37.5М | - | 1 | 57 878,43 | 18 328,71 | Q-60 т/час |
| 89 | 16575 | Станок токарно-винторезный 1М63 | - | 1 | 82 721,25 | 12 705,78 |  |
| 90 | 871 | Теплосчетчик СПТ-961 | - | 1 | 32 250,00 | 0,00 |  |
| 91 | 16477 | Топка ТЧЗ с забрасывателем | - | 1 | 256 539,72 | 82 030,83 | F-13,1 кв.м. |
| 92 | 16458А | Привод ПЭ-11-220 | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 93 | ВА0000 000464 | Пароводяной подогреватель ПП1-537-2-УЗ, зав.№ 885 | 2010 | 1 | 413 174,00 | 413 174,00 |  |
| 93 |  | Итого: |  | 93 | 4 710 591,41 | 1 736 892,76 |  |
| 101 |  | Всего: |  | 101 | 29 883 965,57 | 20 961 695,86 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- К Конкурсной документации

###### Перечень муниципального имущества Электрокотельной  № 1 пгт.Черемушки

| № п/п | Инв. № | Наименование | Год ввода | Площадь кв.м. протяженность м. | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Сведения о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 009 | Здание Электрокотельной № 1 литер В в составе: Ворота литер Г1 Ограждение литер Г2 Ворота литер Г3 Ворота литер Г4 | 1980 | 1681,7 11,3 226,92 13,0 11,9 | 9 592 326,12 | 6 363 931,73 | 19 АА 088655 11.09.2007г. |
| 2 |  | Теплосеть 1 терраса от эл.котельной № 1 до ТК-3 |  | 254,0 |  |  |  |
| 3 |  | Сеть канализации (от эл.котельной № 1 до КК-3) |  | 152,0 |  |  |  |
| 4 |  | Водопровод (1 терраса к эл.котельной № 1 от ТК-21 до эл.котельной № 1) |  | 106,5 |  |  |  |
| 4 | Итого: |  |  |  | 9 592 326,12 | 6 363 931,73 |  |
| Движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инв.№ | Наименование | Год ввода | Кол-во (шт) | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Примечание |
| 1 | 16392 | Выключатель маслянный | - | 1 | 14 279,58 | 737,83 |  |
| 2 | 16393 | Выключатель маслянный | - | 1 | 14 279,58 | 737,83 |  |
| 3 | 16394 | Выключатель маслянный | - | 1 | 14 279,58 | 737,83 |  |
| 4 | 16415 | Деаратор вакуумный ДСВ-200 | - | 1 | 27 984,60 | 0,00 |  |
| 5 | 1092 | Задвижка д/у-300 с электрическим приводом (6шт) | - | 1 | 21 437,07 | 4 666,20 |  |
| 6 | 16407 | Котел водогрейный КЭВ-600/6 | - | 1 | 30 543,66 | 0,00 |  |
| 7 | 16408 | Котел водогрейный КЭВ-600/6 | - | 1 | 30 543,66 | 0,00 |  |
| 8 | 16403 | Котел водонагрейный КЭВ-600/6 | - | 1 | 30 543,66 | 0,00 |  |
| 9 | 16404 | Котел водонагрейный КЭВ-600/6 | - | 1 | 30 543,66 | 0,00 |  |
| 10 | 30022 | Кран-балка | - | 1 | 14 079,24 | 0,00 |  |
| 11 | 16705 | Насос Д 630-90 | - | 1 | 39 529,98 | 1 449,63 |  |
| 12 | 16210 | Насос 200 Д-60 | - | 1 | 17 173,80 | 0,00 |  |
| 13 | 16209 | Насос 200 Д-60 | - | 1 | 17 173,80 | 0,00 |  |
| 14 | 1098 | Насос Д200/36 б/у | - | 1 | 3 922,13 | 479,74 |  |
| 15 | 16211 | Насос Д630-90 | - | 1 | 68 040,00 | 33 724,41 |  |
| 16 | 16215 | Насос с электрическим двигателем Д 500 | - | 1 | 51 706,22 | 0,00 |  |
| 17 | 1102 | Сборка 130/39 | - | 1 | 5 093,85 | 1 108,68 |  |
| 18 | 1102/1 | Сборка 130/39 | - | 1 | 5 093,85 | 1 108,65 |  |
| 19 | 16710 | Сварочный аппарат ТД500 | - | 1 | 3 424,86 | 0,00 |  |
| 20 | 1009 | Станок сверлильный С-2ф-41 | - | 1 | 19 760,42 | 0,00 |  |
| 21 | 16399 | Трансформатор ТЗС-400 | - | 1 | 23 977,23 | 0,00 |  |
| 22 | 16365 | Трансформатор ТЗС-400/10 | - | 1 | 36 682,38 | 0,00 |  |
| 23 | 16430 | Шкаф релейный распределительный | - | 1 | 11 190,06 | 0,00 |  |
| 24 | 16037А | Шкаф РТ 30-60 с задвижками | - | 1 | 10 616,76 | 0,00 |  |
| 25 | 16357 | Шкаф УКП-220 | - | 1 | 13 206,06 | 3 125,36 |  |
| 26 | 16356 | Шкаф УПК-220 | - | 1 | 13 042,26 | 0,00 |  |
| 27 | 1106 | Электрический двигатель 6 кв 200 кВт | - | 1 | 18 517,53 | 1 145,17 |  |
| 28 | 1107 | Электрический двигатель 6 кв АО 31154 | - | 1 | 5 903,21 | 1 100,14 |  |
| 29 | 1108 | Электроталь | - | 1 | 548,40 | 0,00 |  |
| 30 | 16421 | Ячейка КРУ-6КВ | - | 1 | 150 214,48 | 0,00 |  |
| 31 | 923 | АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 1Д630-90А | - | 1 | 152 345,72 | 126 329,34 |  |
| 32 | 937 | НАСОС ВД 630-90 | - | 1 | 53 661,77 | 29 648,26 |  |
| 33 | 16406 | Котел водогрейный КЭВ-600/6 | - | 1 | 30 543,66 | 0,00 |  |
| 34 | 1105 | Щит распеделоный ЩО 39 | - | 1 | 8 773,87 | 1 397,87 |  |
| 35 | 1103 | Трансформатор ТН 68/6 2 шт. | - | 1 | 4 491,01 | 2 717,45 |  |
| 36 | 16213 | Насос с эл. Двигателем Д 500 | - | 1 | 51 706,23 | 0,00 |  |
| 36 |  | Итого: |  | 36 | 1 044 853,83 | 210 214,39 |  |
| 37 |  | ВСЕГО: |  | 37 | 10 637 179,95 | 6 574 146,12 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

- к Конкурсной документации

###### Перечень муниципального имущества Электрокотельной  № 2 пгт.Черемушки

| № п/п | Инв. № | Наименование | Год ввода | Площадь, кв.м. протяженность, м, | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Сведения о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | .010 | Здание Электрокотельной № 2, литер В | 1983 | 1174 | 8 651 025,24 | 6 094 128,01 | 19АА 162701 от 30.12.2008 |
| 2 |  | Баки аккумуляторы - 2 шт., литер Г (объемом 400 м³ каждый) | 1983 | 127,2 |  |  | 19АА 162700 от 30.12.2008 |
| 3 |  | Сети водопровода, литер Л (от существующей центральной городской сети до здания электрокотельной № 2) | 1998 | 31,6 м |  |  | 19АА 162699 от 30.12.2008 |
| 4 |  | Сети канализации, литер Л1 (от существующей центральной городской сети до здания электрокотельной № 2) | 1983 | 70,2 м |  |  | 19АА 162698 от 30.12.2008 |
| 5 |  | Тепловые сети, литер Л2 (от существующей центральной городской сети до здания электрокотельной № 2) | 1983 | 19,5 |  |  | 19АА 162697 от 30.12.2008 |
| 5 |  | Итого: |  |  | 8 651 025,24 | 6 094 128,01 |  |
| Движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инв.№ | Наименование | Год ввода | Кол-во | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Примечание |
| 1 | 16700 | Водоиндукционный нагреватель | - | 1 | 15 480,00 | 6 725,81 |  |
| 2 | 16446 | Деаратор вакуумный ДСВ-75 | - | 1 | 15 579,90 | 1 381,72 |  |
| 3 | 16447 | Деаратор вакуумный ДСВ-75 | - | 1 | 15 579,90 | 1 381,72 |  |
| 4 | 1093 | Колорифер ЭКР-50 | - | 1 | 4 682,73 | 0,00 |  |
| 5 | 16432 | Котел КЭВ-400-6 | - | 1 | 38 060,82 | 3 374,48 |  |
| 6 | 16431 | Котел КЭВ-400/6 | - | 1 | 38 060,82 | 3 374,48 |  |
| 7 | 16433 | Котел КЭВ-400/6 | - | 1 | 38 060,82 | 3 374,48 |  |
| 8 | 16434 | Котел КЭВ-400/6 | - | 1 | 38 060,82 | 3 374,48 |  |
| 9 | 16435 | Котел КЭВ-400/6 | - | 1 | 38 060,82 | 3 374,48 |  |
| 10 | 30018 | Кран-балка | - | 1 | 11 643,66 | 0,00 |  |
| 11 | 1095 | Насос 4К-8 с эл. двигателем (4КВ) | - | 1 | 4 238,27 | 518,76 |  |
| 12 | 1094 | Насос 4к8 с эл. двигателем | - | 1 | 444,62 | 0,00 |  |
| 13 | 1094/1 | Насос 4к8 с эл. двигателем | - | 1 | 444,62 | 0,00 |  |
| 14 | 1094/2 | Насос 4к8 с эл. двигателем | - | 1 | 444,62 | 0,00 |  |
| 15 | 1094/3 | Насос 4к8 с эл. двигателем | - | 1 | 444,62 | 0,00 |  |
| 16 | 1098А | Насос Д 200/36 Б/У | - | 1 | 3 922,14 | 479,97 |  |
| 17 | 1098А/1 | Насос Д 200/36 Б/У | - | 1 | 3 922,12 | 479,96 |  |
| 18 | 1098А/2 | Насос Д 200/36 Б/У | - | 1 | 3 922,12 | 479,96 |  |
| 19 | 1097 | Насос Д 320/50 | - | 1 | 8 714,72 | 1 066,44 |  |
| 20 | 1097/1 | Насос Д 320/51 | - | 1 | 8 714,72 | 1 066,46 |  |
| 21 | 1097/2 | Насос Д 320/52 | - | 1 | 8 714,72 | 1 066,46 |  |
| 22 | 16214 | Насос с эл. двигателем Д 500 | - | 1 | 51 706,22 | 0,00 |  |
| 23 | 45508 | Панель управления КИПА | - | 1 | 12 991,86 | 3 355,45 |  |
| 24 | 45509 | Панель управления КИПА | - | 1 | 12 991,86 | 3 355,45 |  |
| 25 | 45510 | Панель управления КИПА | - | 1 | 13 001,94 | 3 357,83 |  |
| 26 | 45511 | Панель управления КИПА | - | 1 | 13 001,94 | 3 357,83 |  |
| 27 | 1100 | Панель ЩП 70-20 | - | 1 | 9 170,07 | 1 460,96 |  |
| 28 | 16458 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,62 | 153,80 |  |
| 29 | 16458/1 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 30 | 16458/2 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 31 | 16458/3 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 32 | 16458/4 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 33 | 16458/5 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 34 | 16458/6 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 35 | 16458/7 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 36 | 16458/8 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 37 | 16458/9 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 38 | 16458/10 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 39 | 16458/11 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 40 | 16458/12 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 41 | 16458/13 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 42 | 16458/14 | Привод ПЭ-11-220. | - | 1 | 770,60 | 153,85 |  |
| 43 | 1101 | Пульт управления | - | 1 | 9 578,29 | 0,00 |  |
| 44 | 1102А | Сборка 130/39 | - | 1 | 5 093,84 | 1 108,64 |  |
| 45 | 1102А/1 | Сборка 130/39 | - | 1 | 5 093,85 | 1 108,68 |  |
| 46 | 16369 | Сварочный трансформатор ТДМ-317 | - | 1 | 5 624,16 | 0,00 |  |
| 47 | 30017 | Станок сверлильный 2Н-135 | - | 1 | 10 888,75 | 0,00 |  |
| 48 | 1008 | Станок токарный | - | 1 | 23 856,21 | 0,00 |  |
| 49 | 1104 | Тельфер | - | 1 | 4 089,49 | 0,00 |  |
| 50 | 16395 | Трансформатор силовой | - | 1 | 150 020,55 | 7 687,03 |  |
| 51 | 16396 | Трансформатор силовой | - | 1 | 146 531,70 | 7 569,68 |  |
| 52 | 16422 | Трансформатор ТС-250 | - | 1 | 15 922,62 | 0,00 |  |
| 53 | 16423 | Трансформатор ТС-250 | - | 1 | 15 922,62 | 0,00 |  |
| 54 | 16037 | Шкаф КРУ-6КВ в комплекте с зап. частями | - | 1 | 418 355,28 | 21 612,35 |  |
| 55 | 16448 | Охладитель выпара | - | 1 | 17 338,86 | 1 483,21 |  |
| 56 | 16449 | Охладитель выпара | - | 1 | 17 338,86 | 1 483,98 |  |
| 57 | 936 | Преобразователь давления ДМ 3583М 63 кПа | - | 1 | 6 912,90 | 3 432,85 |  |
| 58 | 942 | Преобразователь давления ДМ 3583М 63 кПа | - | 1 | 6 912,90 | 3 432,85 |  |
| 58 |  | Итого |  | 58 | 1 281 101,37 | 97 634,15 |  |
| 63 |  | ВСЕГО: |  | 63 | 9 932 126,61 | 6 191 762,16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к конкурсной документации |  |  |  |  |  |  |
| Перечень тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. от котельной "Теплоресурс" г.Саяногорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляют транспортировку покупной тепловой энергии от двух теплоисточников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от угольной котельной «СаянТеплоКом» с температурным графиком 130-70 градусов по Цельсию; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от угольной котельной «Теплоресурс» с температурным графиком 150-70 градусов по Цельсию, со срезкой 120 градусов по Цельсию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - диаметры трубопроводов от 25 до 720 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Инв. № |  | Наименование |  | Год ввода | Протяженность, м. |  |  | Диаметр, материал |  | Балансовая стоимость, руб. |  | Амортизация, руб. |  |  | Остаточная стоимость, руб. |  | Примечание (регистрация права) |  |
| 1 |  | 14669Б |  | тепловая сеть РХ, г.Саяногорск, Центральный микрорайон, от ТК-13М через ТК-1, ТК-2, УП, УП1, УП2 до ввода в жилой дом 18, литера Л |  | 1992 | 446,00 |  |  | 76-325, сталь |  | 707 677,26 |  | 586 207,95 |  |  | 121 469,31 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432415 от 29.05.2012г. |  |
| 2 |  | 230053 |  | Тепловая сеть, РХ, г.Саяногорск, от ТК-13М до ТК-20М; от ТК-9М до ТК-2М; от ТК-2М до ТК-8 по улице Ивана Ярыгина; от ТК-19м до стены жилого дома 11 Центрального микрорайона, литера Л |  | 1986, 2001 | 2 828,80 |  |  | 76-108, 159,325, 530, сталь |  | 11 383 087,56 |  | 7 861 924,30 |  |  | 3 521 163,26 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 353920 от 18.07.2011г. |  |
| 3 |  | 230076 |  | РХ, г.Саяногорск, Центральный микрорайон, от ТК-18М через УП, УП1, ТК-1, УП2 до ввода в жилой дом 35, через УП3, УП4, ТК-3 до ввода в жилой дом 2А, через ТК-6 до ввода в здание 26, литера Л |  | 1989 | 396,00 |  |  | 61,2-89, 15-273, сталь |  | 371 865,00 |  | 289 505,08 |  |  | 82 359,92 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432147 от 28.05.2012г. |  |
| 4 |  | 14546 |  | РХ, г.Саяногорск, Интернациональный микрорайон, от ТК-22 до ввода в жилой дом 2; от ТК-22 через ТК-23, УП2, ТК-25 до ввода в жилой дом 4; от жилого дома 4 через ТК-27, УП3 до ввода в жилой дом 6; от ТК-27 через УП4 до ввода в жилой 6; от ТК-25 через ТК-26, ТК-26' до ввода в жилой дом 5, от ТК-26 через УП5 до ввода в жилой дом 22; от ТК-23 через ТК-24, УП, УП1 до ввода в жилой дом 3, литера Л |  | 1980-1981, 1987 | 619,00 |  |  | 57-219 |  | 792 793,56 |  | 728 397,01 |  |  | 64 396,55 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432145 от 28.05.2012г. |  |
| 5 |  | 230004 |  | ТЕПЛОСЕТИ РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-1 через ТК-2 до ввода в жилой дом 26, через ТК-3 до ТК-25-1, через УП, УП1, ТК-6 до ТК-24, литера Л |  | 1979 | 473,60 |  |  | 89,108, 219-325, сталь |  | 819 360,36 |  | 819 360,36 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431862 от 18.05.2012г. |  |
| 6 |  | 14667В |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-8 до ввода в жилые дома47,48,51, литера Л |  | 1981,1982,2000 | 96,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 1 278,21 |  | 1 278,21 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 432317 от 29.05.2012г. |  |
| 7 |  | 14667Г |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-7 до ввода в жилой дом 44, литера Л |  | 1981 | 20,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 266,29 |  | 266,29 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432301 от 29.05.2012г. |  |
| 8 |  | 230059 |  | РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-1 через УП. УП1, УП2, УП3 до ввода в жилой дом 38, литера Л |  | 1987 | 103,00 |  |  | 89,133,159, сталь |  | 186 251,52 |  | 159 906,10 |  |  | 26 345,42 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 431874 от 21.05.2012г. |  |
| 9 |  | 230017А |  | РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК б/н через УП, до ТК-32, литера Л |  | 1983 | 229,70 |  |  | 57-133, 325 сталь |  | 1 244 678,46 |  | 1 244 678,46 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432148 от 28.05.2012г. |  |
| 10 |  | 230017Б |  | РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-7М' до ввода в жилой дом 41, литера Л |  | 1983 | 27,50 |  |  | 57-133, 325 сталь |  | 149 014,62 |  | 149 014,62 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 431873 от 21.05.2012г. |  |
| 11 |  | 230010 |  | РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-24 через ТК-31, УП до ввода в жилой дом 45, литера Л |  | 1981 | 187,30 |  |  | 76 , 159, 325, сталь |  | 341 532,36 |  | 341 532,36 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432416 от 29.05.2012г. |  |
| 12 |  | 14667Ж |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-2 через ТК-3, УП до ввода в жилой дом 30, литера Л |  | 1976 | 66,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 878,77 |  | 878,77 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432313 от 29.05.2012г. |  |
| 13 |  | 230063 |  | РХ, г.Саяногорск, Интернациональный микрорайон, от ТК-4М через ТК-12' до ввода в здание 38; от ТК-12' через УП, УП1, ТК-14, ТК-15, УП2 до ввода в жилой дом 7; от ТК-15 через УП3 до ввода в жилой дом 7, литера Л |  | 1986 | 505,00 |  |  | 57-219, сталь |  | 132 663,96 |  | 110 358,79 |  |  | 22 305,17 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432142 от 28.05.2012г. |  |
| 14 |  | 230042 |  | РХ, г.Саяногорск, Интернациональный микрорайон, от ТК-9 через ТК-10 до ввода в жилой дом 8, литера Л |  | 1986 | 142,00 |  |  | 76, 159, сталь |  | 332 592,00 |  | 188 754,65 |  |  | 143 837,35 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432316 от 29.05.2012г. |  |
| 15 |  | 230033 |  | ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ РХ, Г.САЯНОГОРСК, ЛЕНИНГРАДСКИЙ МИКРОРАЙОН, ОТ ТК-7А ДО ВВОДА В ЖИЛОЙ ДОМ 25, ЛИТЕРА Л |  | 1984 | 19,70 |  |  | 89, 108, 219, сталь |  | 316 787,64 |  | 301 536,34 |  |  | 15 251,30 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 353924 от 18.07.2011 |  |
| 16 |  | 230040 |  | РХ, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, от ТК-7А через УП, УП1, УП2, УП3 до ввода в жилые дома 26А, 26Б, литера Л |  | 1984 | 211,00 |  |  | 133, 219 сталь |  | 425 958,00 |  | 389 837,33 |  |  | 36 120,67 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432311 от 29.05.2012г. |  |
| 17 |  | 230048 |  | РХ, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, от ТК-22М через УП, УП1 до ввода в здание 51А, литера Л |  | 1986 | 338,00 |  |  | 108,133, 219,сталь |  | 441 642,24 |  | 385 052,01 |  |  | 56 590,23 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 432307 от 29.05.2012г. |  |
| 18 |  | 230049А |  | РХ, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, от ТК-24М через УП, УП1, ТК-5, УП2, УП3, УП4, УП5, ТК-5-1 до ввода в жилой дом 43; от жилого дома 43 до ввода в жилой дом 41; от ТК-5 через ТК-8, УП6, ТК-13, Уп7, УП8, УП9, УП10 до ввода в жилой дом 49, литера Л |  | 1984-1989 | 812,00 |  |  | 57-108,159, 273, 325 сталь |  | 1 215 784,45 |  | 1 081 079,30 |  |  | 134 705,15 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432308 от 29.05.2012г. |  |
| 19 |  | 14667К |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, от ТК-8 через УП, ТК-19 до ввода в жилой дом 34, через УП1, УП2 до ввода в жилой дом 33, литера Л |  | 1987 | 154,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 2 050,46 |  | 2 050,46 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432141 от 28.05.2012г. |  |
| 20 |  | 14667Л |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, от ТК-12 через ТК-17 до ввода в жилые дома 25А, 25Б, литера Л |  | 1984,2 | 227,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 3 022,44 |  | 3 022,44 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432302 от 29.05.2012г. |  |
| 21 |  | 14667М |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, от ТК-5 через УП, УП1, ТК-9 до ввода в жилой дом 19 через ТК-10, УП3 до ввода в жилой дом 18, от УП3 до ТК-10', через УП2, УП4, ТК-11 до ввода в жилой дом 23, литера Л |  | 1983-1985 | 321,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 4 274,06 |  | 4 274,06 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432138 от 28.05.2012г. |  |
| 22 |  | 14667Н |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, от ТК-6 до ввода в жилой дом 21А, через УП, УП1 до ввода в жилой дом 21Б, через УП2, УП3 до ввода в жилой дом 22, литера Л |  | 1983 | 118,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 1 571,13 |  | 1 571,13 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432140 от 28.05.2012г. |  |
| 23 |  | 14667О |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, от ТК-1' до ввода в жилой дом 1, литера Л |  | 1986 | 17,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 226,35 |  | 226,35 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, 19АА 432139 от 28.05.2012г. |  |
| 24 |  | 14667П |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, от ТК-3А до ввода в жилой дом 8, литера Л |  | 1984 | 57,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 758,94 |  | 758,94 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 432137 от 28.05.2012г. |  |
| 25 |  | 230091 |  | РХ, г.Саяногорск, от ТК-12 до ТК-9М по улице Ветеранов труда, литера Л |  | 1989 | 269,70 |  |  | 530,сталь |  | 1 109 929,08 |  | 823 424,28 |  |  | 286 504,80 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432150 от 28.05.2012г. |  |
| 26 |  | 230052/1 |  | Тепловая сеть г.Саяногорск, ул.Успенского от ТК-21М через Т1, Т2,Т3 до ТК-7а в районе жилого дома 21 А с западной стороны, литера Л |  | 1986 | 593,91 |  |  | 273,325, 530, сталь |  | 2 586 509,36 |  | 2 491 107,87 |  |  | 95 401,49 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 353923 от 18.07.2011г. |  |
| 27 |  | 230052/2 |  | Тепловая сеть РХ, г.Саяногорск, от ТК-20М до ТК-27М по улице Ленина, литера Л |  | 1986 | 745,20 |  |  |  |  | 3 245 385,29 |  | 3 125 674,33 |  |  | 119 710,96 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 353921 от 18.07.2011г. |  |
| 28 |  | 230051 |  | ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ РХ, Г.САЯНОГОРСК, ОТ ТК-27М ДО ТК-2 ПО УЛИЦЕ ШУШЕНСКАЯ, ЛИТЕРА Л |  | 1986 | 534,10 |  |  | 219, сталь |  | 994 969,56 |  | 867 478,91 |  |  | 127 490,65 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 353925 от 18.07.2011г. |  |
| 29 |  | 230046 |  | тепловая сеть РХ, г.Саяногорск, от ТК-6М через УП, УП1, УП2, УП3, УП4, УП5 до ТК-6А по улице Пионерская, литера Л |  | 1986 | 766,00 |  |  | 159, 273, 325 сталь |  | 466 014,12 |  | 410 960,92 |  |  | 55 053,20 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 432144 от 28.05.2011г. |  |
| 30 |  | 230030 |  | Тепловая сеть , РХ, г.Саяногорск, от ТК-20М до ТК-7М по улице Ленина, Литера Л |  | 1984 | 449,90 |  |  | 377, 426, сталь |  | 2 725 218,60 |  | 2 549 517,58 |  |  | 175 701,02 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 353922 от 18.07.2011г. |  |
| 31 |  | 14602 |  | РХ, г.Саяногорск, Советский микрорайон, от ТК-6 через УП, УП1, УП2, УП3, ТК-10, УП4, УП5 до ввода в жилой дом 27, литера Л |  | 1983 | 323,50 |  |  | 76,159,219 сталь |  | 65 019,24 |  | 64 057,22 |  |  | 962,02 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 432149 от 28.05.2011г. |  |
| 32 |  | 230013 |  | РХ, г.Саяногорск, Советский микрорайон, от ТК-8М через ТК-4, УП, ТК-5 до ТК-6, через УП1 до ввода в жилой дом 32, литера Л |  | 1982 | 318,10 |  |  | 219,273, сталь |  | 353 717,52 |  | 353 717,52 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431986 от 23.05.2012г. |  |
| 33 |  | 14667З |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Советский микрорайон, от ТК-38' до ввода в жилой дом 5, литера Л |  | 1982 | 7,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 93,20 |  | 93,20 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432143 от 28.05.2012г. |  |
| 34 |  | 14667И |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Советский микрорайон, от ТК-21 через УП2 до ввода в жилой дом 6; от ТК-35 через ТК-36 до ввода в жилой дом 8; от ТК-36 через УП3 до ввода в жилой дом 3; от ТК-32 через УП, УП1 до ТК-33, литера Л |  | 1982 | 204,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 2 716,20 |  | 2 716,20 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432312 от 29.05.2012г. |  |
| 35 |  | 14677 |  | РХ, г.Саяногорск, Центральный микрорайон, от ТК-6М через ТК-13 до ввода в здание 1А, через УП, УП1 до ввода в здание 7, литера Л |  | 1995 | 184,00 |  |  | 89-159. сталь |  | 308 204,52 |  | 99 037,43 |  |  | 209 167,09 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432318 от 29.05.2012г. |  |
| 36 |  | 230005 |  | РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-5 через УП, УП1, ТК-19, УП2 до ввода в жилой дом 32, через ТК-20 до ввода в жилой дом 33, литера Л |  | 1978 | 237,60 |  |  | 89,159, сталь |  | 281 586,24 |  | 281 586,24 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431872 от 21.05.2012г. |  |
| 37 |  | 18 |  | теловая сеть: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный микрорайон, от ТК-29 через ТК-30 до ввода в жилой дом 40 (1оч.), от жилого дома 40 (1 оч.) через ТК-31 до ввода в жилой дом 40 (2 оч.), литера Л2 |  | 2007 | 59,00 |  |  | 219,76,57 |  | 535,00 |  | 0,00 |  |  | 535,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432606 от 06.06.2012г. |  |
| 38 |  | 11 |  | теплосеть: Республика Хакасия, город Саяногорск, Центральный микрорайон, от ТК 1 (сущ.) через Т1, Т2, до ввода в жилой дом 28, корпус 1, литера Л2 |  | 2011 | 162,00 |  |  | 133,108,76 |  | 2 224 258,00 |  | 0,00 |  |  | 2 224 258,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432894 от 21.06.2012г. |  |
| 39 |  | 31200000000002 |  | Наружные сети теплоснабжения: Республика Хакасия, город Саяногорск, ул.Шушенская, строение 2а, литера Л2 |  | 2008 | 57,00 |  |  |  |  | 813 622,00 |  | 103 674,80 |  |  | 709 947,20 |  | поданным тех.паспорта, св-во 19АА 126277 от19.02.2008г. |  |
| 40 |  | 24 |  | Тепловая сеть: РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., от ТК-22 до ввода в жилой дом 12, литера Л |  | 2001 | 13,00 |  |  | Ф89 |  | 83,00 |  | 0,00 |  |  | 83,00 |  | поданным тех.паспорта, св-во 19АА 435670 от 20.08.2012г. |  |
| 41 |  | 25 |  | Тепловая сеть: РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., от ТК-3 до ввода в жилой дом 22/2, литера Л |  | 2001 | 16,00 |  |  | Ф76 |  | 94,00 |  | 0,00 |  |  | 94,00 |  | поданным тех.паспорта, св-во 19 АА 435671 от 20.08.2012г. |  |
| 42 |  | 26 |  | Тепловая сеть: РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., от ТК-4 до ввода в жилой дом 21, литера Л |  | 2002 | 9,00 |  |  | Ф76 |  | 52,00 |  | 0,00 |  |  | 52,00 |  | поданным тех.паспорта, св-во 19АА 435672 от 20.08.2012г. |  |
| 43 |  | 27 |  | Тепловая сеть: РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., от ТК-6 через уп1 до ввода в жилой дом 20, литера Л |  | 2004 | 24,00 |  |  | Ф89 |  | 171,00 |  | 0,00 |  |  | 171,00 |  | поданным тех.паспорта, св-во 19АА 435673 от 20.08.2012г. |  |
| 44 |  | 28 |  | Тепловая сеть: РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., от ТК-2 через уп1, уп2, уп3 до ввода в жилой дом 37, литера Л2 |  | 2005 | 73,00 |  |  | Ф76 |  | 473,00 |  | 0,00 |  |  | 473,00 |  | поданным тех.паспорта, св-во 19АА 435674 от 20.08.2012г. |  |
| 44 |  |  |  | Итого |  |  | 13 460,61 |  |  |  |  | 34 054 666,57 |  | 25 824 517,81 |  |  | 8 230 148,76 |  |  |  |
| 2. от котельной "СаянТеплоКом" г.Саяногорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | инв.№ |  | Адрес объекта |  | год постройки | Протяженность м.п. |  |  | диаметр, материал сталь |  | балансовая стоимость, руб. |  | Амортаизация, руб. |  |  | Остаточная стоимость, руб. |  | примечание |  |
| 1 |  | 2 |  | 4 |  | 5 | 7 |  |  | 6 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 |  | 14552А |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Енисейский микрорайон, от ТК-13 через УП, УП1, УП2, УП3, УП4, УП5, ТК-13, УП6, УП7, УП8, УП9, т7 до ввода в жилой дом 2, через ТК-37 до ввода в жилой дом 1; от ТК-16 через ТК-17 до ввода в жилой дом 16, через УП10, УП11, УП12, ТК-18 до ввода в жилой дом 15, через ТК-19, УП13 до ввода в здание д/с №5, через ТК-20 до ввода в жилой дом 14, через ТК-21, ТК-22 до ввода в жилой дом 13, до ТК-24; от ТК-21 через УП14, ТК-29 до ввода в жилой дом 12, через УП15, УП16, до ввода в жилой дом 10, через т2 до ввода в жилой дом 11, через ТК-30, УП17, УП18 до ввода в здание школы №1, до ввода в жилой дом 9, через ТК-31 до ввода в жилой дом 4, через УП19, УП20, УП21, УП22 до ввода в жилой дом 5/6, литера Л |  | 1968-1972 | 1 859,45 |  |  | Ф 57¸325,108,89,76 |  | 2 463 530,76 |  | 2 294 409,17 |  |  | 169 121,59 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431864 от 18.05.2012г. |  |
|  |  |  |  | участок сети Енисейский мкр., ул от д.5/6 до фундамента д.7 |  |  |  |  |  | Ф89,108 |  |  |  |  |  |  |  |  | недействующий |  |
| 2 |  | 14552Б |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Енисейский микрорайон, от ТК-38 через ТК-39 до ввода в жилой дом 8, через УП, УП1 до вода в здание д/с № 7 |  | 1972-1976 | 76,50 |  |  | Ф 57¸325,108,89,76 |  | 101 352,60 |  | 94 394,88 |  |  | 6 957,72 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431863 от 18.05.2012г. |  |
| 3 |  | 14547 |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-51 через УП, УП1 до врезки на элеваторный узел жилого дома 12; от ТК-51 через ТК-51А, ТК-52 до ввода в жилой дом 14, до ТК-53, литера Л |  | 1978 | 291,20 |  |  | Ф89-219 |  | 580 719,36 |  | 580 719,36 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 431980 от 23.05.2012г. |  |
| 4 |  | 14658А |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-6 через УП до ТК-51, литера Л |  | 1975 | 49,90 |  |  | Ф146,.159, 219 |  | 25 415,77 |  | 25 415,77 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431871 от 21.05.2012г. |  |
| 5 |  | 14658Б |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-53 через УП, ТК-57 до ТК-58, литера Л |  | 1975 | 262,90 |  |  | Ф146,.159, 219 |  | 133 903,91 |  | 133 903,91 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431861 от 18.05.2012г. |  |
| 6 |  | 14541 |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Комсомольский микрорайон, от ТК-44 через т2 до т3, литера Л |  | 1978 | 63,20 |  |  | Ф89-133 |  | 114 677,16 |  | 114 677,16 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431983 от 23.05.2012г. |  |
| 7 |  | 14542А |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Комсомольский микрорайон, от ТК-11 через т1 до ввода в жилой дом 73, от жилого дома 73 через т2, ТК-41 до ввода в жилой дом 72, от жилого дома 72 через т6 до ввода в жилой дом 71, от жилого дома 71 через т7, т8 до ввода в жилой дом 70, от жилого дома 70 через т9 до ввода в жилой дом 69; от ТК-41 через т3, т4 до ввода в жилой дом 76, от жилого дома 76 через ТК-42 до ввода в здание 65; от ТК-42 через т5 до ввода в жилой дом 75, от жилого дома 75 через ТК-43 до ввода в здание 60 по улице Дорожная, литера Л |  | 1977-1979 | 899,60 |  |  | Ф76-273 |  | 1 411 390,68 |  | 1 408 106,75 |  |  | 3 283,93 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431981 от 23.05.2012г. |  |
| 8 |  | 14542Б |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Комсомольский микрорайон, от жилого дома 67 до ввода в жилой дом 68, литера Л |  | 1977 | 18,50 |  |  | Ф76-273 |  | 29 278,68 |  | 29 210,57 |  |  | 68,11 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431982 от 23.05.2012г. |  |
| 9 |  | 14604 |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Комсомольский микрорайон, от ТК-45 до т9; от ТК-45 через УП, УП1, ТК-46А до ТК-47 по улице Калинина, литера Л |  | 1982 | 305,70 |  |  | Ф114-159 |  | 422 391,84 |  | 422 391,84 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431984 от 23.05.2012г. |  |
| 10 |  | 14540 |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, от ТК-14-8 через т6, т5, т4, т3, т2 по улице Лесная; т1, ТК-15-8 по улице Курейская до ввода в здание школы №4, литера Л |  | 1986 | 429,03 |  |  | Ф108-159 |  | 344 033,04 |  | 297 656,95 |  |  | 46 376,09 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 431985 от 18.05.2012г. |  |
| 11 |  | 14667А |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-58 до ввода в жилой дом 18 через УП до ввода в жилой дом 19, литера Л |  | 1975 | 108,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 1 437,99 |  | 1 437,99 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 432146 от 28.05.2012г. |  |
| 12 |  | 14667Б |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-18 через УП, ТК-22, УП1, УП2, УП3 до ввода в жилой дом 51, литера Л |  | 1975,2 | 270,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 3 594,97 |  | 3 594,97 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 432315 от 29.05.2012г. |  |
| 13 |  | .- |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской мкрн., от ТК-1 в районе здания 50А до ввода в здание 58, литер Л |  |  | 46,70 |  |  |  |  | 288 205,00 |  | 0,00 |  |  | 288 205,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 377562 от 05.10.2011г. |  |
| 14 |  | 14667Д |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-4 через ТК-26 до ввода в жилой дом 36, через ТК-27 до ввода в жилой дом 37, литер Л |  | 1978-1979 | 156,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 2 077,09 |  | 2 077,09 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432310 от 29.05.2012г. |  |
| 15 |  | 14667Е |  | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-5 до ввода в жилой дом 35, литера Л |  | 1976 | 18,00 |  |  | Ф 57-159 |  | 239,66 |  | 239,66 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19АА 432314 от 29.05.2012г. |  |
|  |  |  |  | участок сети Заводской мкр., по подвалу д.24 от Тк1 до эл.уз.д.51 |  |  |  |  |  | Ф89,108 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | недействующий |  |
| 16 |  | 1 |  | Сооружение тепловая сеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, от магистрального колодца ТК 48-4, до ввода в жилой дом, по улице Абаканская, дом 22, квартира 1, литера Л1 |  |  | 7,00 |  |  | Ф20 |  | 15 592,00 |  | 0,00 |  |  | 15 592,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 355436 от 14.09.2011г. |  |
| 17 |  | 2 |  | Сооружение тепловая сеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, от магистрального колодца ТК 48-5, до ввода в жилой дом, по улице Абаканская, дом 22, квартира 2, литера Л1 |  |  | 7,00 |  |  | Ф20 |  | 15 589,00 |  | 0,00 |  |  | 15 589,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 355439 от 14.09.2011г. |  |
| 18 |  | 3 |  | Сооружение тепловая сеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, от магистрального колодца ТК 48-3, до ввода в жилой дом, по улице Абаканская, дом 20, литера Л1 |  |  | 6,00 |  |  | Ф20 |  | 15 579,00 |  | 0,00 |  |  | 15 579,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 355438 от 14.09.2011г. |  |
| 19 |  | 14553 |  | Теплосеть по адресу: От бывшей п/бойлерной через ТК-1, ТК-1А до ТК-22 по улице Пионесркая, литера Л. Примечание; 1) Т/с от бывшей п/бой. До ТК-22 (8 м-рн) 4х труб. Система, Ф76-325 дл-3570м п2) Холодная вода от бывш. П/бойл. до ВК-1 дл-232м п,Ф108Действующий уч-к:1)т/с 2хтруб.,дл-831,3м п, Ф273-325А)от п/бойлерн.до ТК-1 (ул. Индустриальная)Б) от ТК-1 (ул Пионерская) до ТК-22 (8 м-рн)В) хол.вода от п/бойл. до ВК-1 дл-232м п,Ф108НЕ действующ.уч-ки:4х труб дл-954м п2х труб дл831м пприведен к 2х труб исчесл. |  | 1980 | 1 580,40 |  |  | Ф 57-325 |  | 3 497 763,36 |  | 2 725 583,00 |  |  | 772 180,36 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 353926 от 18.07.2011г. |  |
|  |  |  |  | участок сети Интернациональный мкр., от 7М' до ТК22 (гвс) |  |  |  |  |  | Ф108,159 |  |  |  |  |  |  |  |  | недействующий |  |
|  |  |  |  | участок сети Заводской мкр., ТК 1 ЫА ул.Индустриальная -ТК1 ул Пионерская (отопл. и гвс привед к 2-х труб.) |  |  |  |  |  | Ф108,159,325 |  |  |  |  |  |  |  |  | недействующий |  |
|  |  |  |  | участок сети от ТК1 ул.Индустриальная до ТК1 у п/бойлерной |  |  |  |  |  | Ф108,133 |  |  |  |  |  |  |  |  | недействующий |  |
| 20 |  | 14 654 |  | Теплосеть по адресу: От ТК-0 в районе котельной "Тепловик" через ТК-2, ТК-6 до ТК-13, по улице Дорожная, от ТК-2 через ТК-3, ТК-5 до ТК-6, литера Л |  | 1972 | 1 573,50 |  |  | Ф377-426 |  | 1 003 250,04 |  | 1 003 250,04 |  |  | 0,00 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 353927 от 18.07.2011г. |  |
|  |  |  |  | участок сети Заводской мкр., от ТК2 до ТК6 ул.Металлургов |  |  |  |  |  | Ф426 |  |  |  |  |  |  |  |  | недействующий |  |
| 21 |  | 14555 |  | Теплосеть по адресу: от ТК-2 в районе недействующей котельной по улице Индустриальная до ТК-23 по улице Транспортная, литера Л |  | 1978 | 2 845,60 |  |  | Ф273-325 |  | 5 126 347,20 |  | 3 637 205,81 |  |  | 1 489 141,39 |  | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА 353928 от 18.07.2011г. |  |
| 22 |  | 15 |  | тепловая сеть: Республика Хакасия, г.Саяногорск, улица Калинина, от ТК 22 в районе жилого дома 13 через уп 1, уп2, уп 3, уп 4 до ТК 22-9 в районе жилого дома 12 по улице Транспортная, литера Л |  | 1981 | 234,00 |  |  | Ф 125 |  | 1 822,00 |  | 0,00 |  |  | 1 822,00 |  | по данным тех.пасорта, св-во 19АА432610 от 06.06.2012г. |  |
| 23 |  | 16 |  | тепловая сеть:Республика Хакасия, г.Саяногорск, улица Лесная, от ТК-47-9 в районе жилого дома 3 через ТК-47 до ТК-47-6 в районе жилого дома 25, литера Л |  | 1986 | 190,20 |  |  | Ф25,37,40,57 |  | 1 387 696,00 |  | 0,00 |  |  | 1 387 696,00 |  | по данным тех.пасорта, св-во 19АА432611 от 06.06.2012г. |  |
| 24 |  | 17 |  | тепловая сеть: Республика Хакасия, г.Саяногорск, улица Калинина, от ТК-49 в районе жилого дома 1 до т.3 в районе жилого дома 9, литера Л |  | 1986-1987 | 198,80 |  |  | Ф57 |  | 1 062 087,00 |  | 0,00 |  |  | 1 062 087,00 |  | по данным тех.пасорта, св-во 19АА 432612 от 06.06.2012г. |  |
| 25 |  | 19 |  | тепловая сеть: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул.Транспортная, от ТК16 в районе жилого дома 36 по улице 30 лет Победы через уп 1, уп 2, уп 3, уп 4, уп 5, уп 6 до ТК16-4 в районе жилого дома 9/2 по улице Песочная, литера Л |  | 1979 | 327,00 |  |  | Ф89,57,76,32,25 |  | 3 464,00 |  | 0,00 |  |  | 3 464,00 |  | по данным тех.пасорта, св-во 19АА 432608 от 06.06.2012г. |  |
| 26 |  | 20 |  | тепловая сеть: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пер. Октябрьский, от ТК 20 в районе жилого дома 4 до ТК20-3 в районе жилого дома 2, литера Л |  | 1993 | 46,00 |  |  | Ф25 |  | 281,07 |  | 0,00 |  |  | 281,07 |  | по данным тех.пасорта, св-во 19АА 432607 от 06.06.2012г. |  |
| 27 |  | 10 |  | тепловая сеть:Республика Хакасия, город Саяногорск, в районе жилого дома 70, Комсомольского микрорайона, от ТК-45-1 через Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, ТК-45-2 до ввода в жилой дом по улице Юбилейная, дом 3а, корпус 3, от ТК-45-2 через ТК-45-3 до ввода в жилой дом по улице Юбилейная, дом 3а, корпус 2, от ТК-45-3 через Т6, Т7 до ввода в жилой дом по улице Юбилейная, дом 3а, корпус 1, литера Л |  | 2010 | 431,00 |  |  | 159,89,108,57 |  | 2 110 322,62 |  | 0,00 |  |  | 2 110 322,62 |  | по данным тех.пасорта, св-во 19АА 433101 от 21.06.2012г. |  |
| 27 |  | итого: |  |  |  |  | 12 301,18 |  |  |  |  | 20 162 041,80 |  | 12 774 274,92 |  |  | 7 387 766,88 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | ВСЕГО по сетям |  |  | 25 761,79 |  |  |  |  | 54 216 708,37 |  | 38 598 792,73 |  |  | 15 617 915,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к конкурсной документации |  |  |  |  |  |
|  | Перечень тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. от угольной котельной, расположенной по адресу:РХ, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул.Промышленная, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществляют транспортировку тепловой энергии от угольной котельной пгт.Майна до потребителей пгт.Майна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | инв.№ |  | Наименования объекта |  | Адрес объекта |  |  | год постройки | диаметр, материал сталь |  | Протяженность м.п., м. |  | балансовая стоимость |  | износ | Остаточная стоимость, руб. |  | примечание |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 1 | 14 |  | Тепловая сеть |  | РХ, г.Саяногорск, пгт.Майна, улица Ленина, от ТК 20 в районе жилого дома 74 до ТК-20-13а в районе жилого дома 88, итера Л |  |  | .- | Ф76-89-57 |  | 289 |  | 1 951,00 |  | 0,00 | 1 951,00 |  | 19АА 432609 от 06.06.212г. |  |  |
| 1 | итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,00 |  | 1 951,00 |  | 0 | 1951 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к конкурсной документации |  |  |
| Перечень тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. от Электрокотельной № 2, распроложенной по адресу: РХ, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | инв.№ | Наименования объекта | Адрес объекта | год постройки | диаметр, материал сталь | Протяженность м.п., м. | балансовая стоимость | износ | Остаточная стоимость, руб. | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | .- | Наружные сети теплоснабжения | Республика Хакасия,город Саяногорск, пгт.Черемушки, от ТК-1 через УП, ТК –1І, ТК-5, ТК-6, ТК-7 по улице Энергетиков, УП1, ТК-10 до ТК-10/ в районе здания 10 по улице Изыскателей; от ТК-10 через ТК-11/, ТК-11, ТК-12, УП2 до ТК-13; от ТК-12 через ТК-14, ТК-15, ТК-17 до ТК-18 в районе жилого дома 5 по улице Изыскателей; от ТК-17 через ТК-19, ТК-21, ТК-21/ , ТК-22 до ТК-23 в районе жилого дома 1 по улице Энергетиков, литера Л1 | 2002 | Ф57,108 | 813,95 | 745906,95 | 74590,69 | 671 316,26 | по данным тех.паспорта, св-во 19 АА354996 от 01.09.2011г. |
| 1 | Итого: |  |  |  |  | 813,95 | 745 906,95 | 74 590,69 | 671 316,26 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

- к Конкурсной документации

Примерные формы документов,

необходимые для оформления участия в Конкурсе

Форма №1

| На бланке организации исх.№ ______ от «____»______________ 20____ год | В Конкурсную комиссию |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ________

(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки

- 1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, расположенное на земельных участках по адресам:

- - Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- - Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- - Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- - Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- - Тепловые сети, расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки

- ____________________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________

( наименование юридического лица, ФИО  индивидуального предпринимателя)

в лице _______________________________________________________________________________

( указать должность, Ф.И.О.- для юридических лиц)

заявляет о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных Конкурсной документацией, направляет настоящую Заявку и гарантирует:

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) в отношении Заявителя;

- отсутствие решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

2. Принимая решение об участии в Конкурсе, обязуемся:

2.1 Выполнять правила и условия проведения Конкурса, указанные в Конкурсной документации о проведении Конкурса.

2.2 В случае признания победителем Конкурса мы берем на себя обязательства подписать в установленный Конкурсной документацией срок Концессионное соглашение с Департаментом архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска и принять на себя исполнение всех обязательств и условий, предусмотренных Конкурсной документацией и Концессионным соглашением.

3. Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
подтверждает внесение на счет Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска (далее - Организатор Конкурса) суммы задатков в размере _____________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Задаток, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу вернуть на наш счет, реквизиты которого указаны в п.7 настоящей заявки.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нашей организации по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором Конкурса нами уполномочен _____________________________________________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица, № и дата доверенности)

Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу по телефону:_________________________________________________________________________________

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и документации, включая приложения и подтверждаем право Организатора Конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников Конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. Местонахождение юридического лица: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
телефон__________________________________________, факс ______________________________

7. Реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

К настоящей Заявке прилагаются, и являются ее неотъемлемой частью документы, указанные в описи документов, представляемых для участия в Конкурсе.

Мы, ознакомлены с тем, что в случае, если документы, содержащиеся в нашей Заявке, не соответствуют требованиям Конкурсной документации или если будет установлен факт недостоверности содержащихся в ней указанных нами сведений, это является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к участию в Конкурсе.

8. В случае признания меня Победителем конкурса, я беру на себя обязательства подписать Концессионное соглашение в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

9. В случае, если мной будет сделано предпоследнее предложение по условиям Конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от подписания в установленный срок Концессионного соглашения, я обязуюсь подписать Концессионное соглашение в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями моего Конкурсного предложения.

___________________________________      ______________                 /_____________________/
(уполномоченное лицо, должность)                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)

М.П.

Настоящая Заявка составлена в дух экземплярах:

Заявка принята Организатором Конкурса:

_______ час. _________ мин.   «_____»________________ 20____года    №___________

Представитель Организатора Конкурса:

Секретарь Конкурсной комиссии            ____________________    _____________________________

(подпись)                                (расшифровка подписи)

Форма № 2

Анкета Заявителя на участие в Конкурсе

(для юридического лица)

| ###### Наименование | Данные Заявителя |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Полное фирменное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес сайта в сети « Интернет» (при наличии) |  |
| Регистрационные данные: |  |
| - дата регистрации |  |
| - место регистрации |  |
| -орган регистрации |  |
| Размер уставного капитала |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| - наименование обслуживающего банка |  |
| - расчетный счет |  |
| - корреспондентский счет |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКОНХ |  |

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

_____________________________     _______________                  /______________________/          
(уполномоченное лицо, должность )               (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Форма № 2а

Анкета Заявителя на участие в Конкурсе

(для индивидуального предпринимателя)

| ###### Наименование | Данные Заявителя |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Регистрационные данные: |  |
| Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН |  |

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

___________________________________        _______________        /__________________/       
    (заявитель, уполномоченный представитель)               (подпись)                  (расшифровка подписи)

- Форма № 3

###### Договор о задатке

- Республика Хакасия, г.Саяногорск                                              «_____»_________________ 20___г.

- Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска (далее - Организатор Конкурса), в лице руководителя Потапова Николая Сергеевича, действующего на основании Положения и постановления Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 01.08.2012 года № 1237 «О передаче в концессию муниципального имущества», именуемый в дальнейшем Организатор конкурса, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице ______________________________________________, действующий на основании ________________________, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с требованиями ст. ст.380, 381, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

- 1.1 В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и соответственно условиями, содержащимися в конкурсной документации по проведению Конкурса на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения недвижимое имущество движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, расположенное на земельных участках по адресам:

- - Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- - Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- - Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- - Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- Тепловые сети расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки

- Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет Организатора Конкурса по следующим реквизитам:

расчетный счет Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска в УФК по Республике Хакасия (ДАГН г.саяногорска л/с 05803004280), № 40302810200953000080 в ГРКЦ НБ Респ.Хакасия Банка России г.Абакан, ИНН 1902000378, БИК 049514001, ОКАТО 95408000000.

Наименование платежа: Задаток за участие в Конкурсе № ОК-1/2012

1.2 Размер задатка составляет 70 000 000 рублей.

1.3 Задаток вносится Заявителем в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения, указанного в пункте 1.1 настоящего договора.

- Порядок расчетов

2.1 Денежные средства, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, должны быть внесены Заявителем на счет, указанный в пункте 1.1 настоящего договора. Задаток считается внесенным, если средства поступили на данный счет в установленный конкурсной документацией по проведению Конкурса срок.

2.2 В случае не поступления суммы задатка в установленный срок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель к Конкурсу не допускается.

2.3 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора конкурса, является выписка из его лицевого счета.

2.4 В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать наименование Конкурса, сумму задатка, указанную в пункте 1.2 настоящего договора.

2.5 Одновременно с подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель, предъявляет копию платежного поручения с отметкой банка о его исполнении.

- Права и обязанности сторон

3.1 Заявитель перечисляет, а Организатор Конкурса принимает задаток за участие в Конкурсе согласно условиям настоящего договора.

3.2 Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора конкурса об изменении своих банковских реквизитов. Организатор конкурса не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал его об изменении своих банковских реквизитов.

3.3 Организатор конкурса возвращает задаток на расчетный счет Заявителя ______________
____________________________________________________________________________________,

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1.  Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников Конкурса;

2. Суммы внесенных участниками Конкурса задатков возвращаются всем участникам Конкурса, за исключением победителя Конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

3. Заявителю представившему единственную заявку на участие в Конкурсе, внесенный им задаток возвращается в случае, если:

1) Заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

2) Заявитель не представил Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

3) Концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения.

4) Заявитель представивший единственную заявку в Конкурсе и подписавший Концессионное соглашение признается победителем Конкурса.

4. В случае, если по результатам рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, задаток, внесенный этим Участником конкурса, возвращается ему в 15 (пятнадцатидневный) срок со дня истечения  30 (тридцатидневного) срока со дня принятия Концедентом решения о признании Конкурса несостоявшимся.

5. Участникам Конкурса, отозвавшим свои Конкурсные предложения, задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня поступления Организатору Конкурса уведомления участника Конкурса об отзыве Конкурсного предложения.

6. Участникам Конкурса, конверты с Конкурсными предложениями которых Конкурсной комиссией в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не вскрывались и были возвращены таким участникам Конкурса, задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

7. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионное соглашение, внесенный им задаток не возвращается, в случае подписания - задаток возвращается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.

- Срок действия договора

4.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами всех обязательств по нему.

4.2 Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Заключительные положения

5.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

5.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

- Адреса и  реквизиты сторон

Организатор Конкурса:  Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской м/он, дом 58 ИНН 1902000378, КПП 190201001, ОГРН 1021900674971 т.8(39042)6-79-70, 8(39042)2-30-32

Руководитель

Департамента архитектуры,

градостроительства и недвижимости

г.Саяногорска    ___________________________________ Потапов Н.С.

Заявитель:

- Форма 4

###### Запрос о предоставлении разъяснений положений Конкурсной документации

- На бланке организации                                                                      В Конкурсную комиссию

- Исх.№_______

- от «_____»_____________ 20___ г.

- от _______________________________________________________________________________

- (наименование юридического лица, ФИО –индивидуального предпринимателя)

- Почтовый адрес: __________________________________________________________________

- Адрес электронной почты: __________________________________________________________

- Контактный телефон/факс: __________________________________________________________

- Контактное лицо: __________________________________________________________________

- Прошу предоставить разъяснение положений Конкурсной документации по проведению Конкурса на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, расположенное на земельных участках по адресам:

- - Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- - Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- - Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- - Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- Тепловые сети расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки

- Форма предоставления разъяснений положений Конкурсной документации: в письменной форме (в форме электронного документа по электронной почте *нужное подчеркнуть).

- Вопрос 1. суть вопроса

- Вопрос 2. суть вопроса

- и т.д.

- _______________________________      ___________________        _____________________

- (должность, подписавшего запрос лица,              (подпись)                          (расшифровка подписи)

- уполномоченного представителя)

- М.П. (для юридических лиц)

- Форма 5

###### Уведомление об отзыве заявки на участие в Конкурсе

- На бланке организации                                                                      В Конкурсную комиссию

- Исх.№_______

- от «_____»_____________ 20___ г.

- от _______________________________________________________________________________

- (наименование юридического лица, ФИО – индивидуального предпринимателя)

- Уведомляю Вас об отзыве заявки на участие в Конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, расположенное на земельных участках по адресам:

- - Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- - Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- - Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- - Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- Тепловые сети расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки

- Дата подачи заявки на участие в Конкурсе: «_____»_____________ 20___ г.

- Регистрационный номер заявки: ________________

- Внесенный задаток прошу вернуть по следующим реквизитам: ________________________

- ______________________________________________________________________________

- _______________________________      ___________________        _____________________

- (должность, подписавшего запрос лица,              (подпись)                          (расшифровка подписи)

- уполномоченного представителя)

- М.П. (для юридических лиц)

- Форма 5а

###### Уведомление об отзыве Конкурсного предложения

- На бланке организации                                                                      В Конкурсную комиссию

- Исх.№_______

- от «_____»_____________ 20___ г.

- от _______________________________________________________________________________

- (наименование юридического лица, ФИО – индивидуального предпринимателя)

- Уведомляю Вас об отзыве Конкурсного предложения на участие в Конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, расположенное на земельных участках по адресам:

- - Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- - Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- - Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- - Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- Тепловые сети расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки

- Дата подачи Конкурсного предложения: «_____»_____________ 20___ г.

- Регистрационный номер Конкурсного предложения: ________________

- Внесенный задаток прошу вернуть по следующим реквизитам: ________________________

- ______________________________________________________________________________

- _______________________________      ___________________        _____________________

- (должность, подписавшего запрос лица,              (подпись)                          (расшифровка подписи)

- уполномоченного представителя)

- М.П. (для юридических лиц)

- Форма № 6

- Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право на представление интересов организации – Заявителя на участие в Конкурсе

- На бланке организации

- исх.№ ______________
от «____»___________ 20___ года

###### ДОВЕРЕННОСТЬ

- город Саяногорск Республики Хакасия

- ___________________________________________________________________________________

- (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

- ____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

- доверяет: ____________________________________________________________________________

- (фамилия, имя, отчество, должность)

- паспорт: серия _________________ №_________________ выдан _____________________________

- _____________________________________________________________________________________

- представлять интересы ________________________________________________________________
(наименование организации)

- на Конкурсе № _______________________________________________________________________
                               (наименование Конкурса и место нахождение Объекта)

- ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
назначенном к проведению Департаментом архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска на «_____» ________________ 20____года, с правом подавать заявку на участие в Конкурсе, подавать Организатору Конкурса заявку на получение от Организатора Конкурса Конкурсной документации ______________________________________________________________

- (указываются иные полномочия представителя по усмотрению Заявителя)

- Настоящая доверенность выдана сроком до «____»_____________ 20___ года.

- Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

- Доверенность действительна до «_____»_______________ 20___ г.

- Руководитель организации

- (наименование должности)                                        подпись                               (фамилия, И.О.)

- М.П.

- Форма 7

- На бланке организации                                                                      В Конкурсную комиссию

- Исх.№_______

- от «_____»_____________ 20___ г.

###### Конкурсное предложение

- К Конкурсу на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, расположенное на земельных участках по адресам:

- - Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- - Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- - Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- - Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- Тепловые сети расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки

- от __________________________________________________________________________________

- (наименование юридического лица, или ФИО физического лица – индивидуального предпринимателя)

| № п/п | Критерии конкурса | Единица измерения | Параметры критериев конкурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальное значение | Требования к изменению начального критерия | Коэффициент, учитывающий значимость критерия |
| - 1 | - Срок реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения | - год | - 29 | - уменьшение | - 0,3 |
| - 2 | - Технико-экономические показатели: | - случаи | - 67 | - уменьшение | - 0,7 |
| - 2.1 | - Снижение значения числа неисправностей тепловых сетей исходя из 2,0 сл. на 1 км. за 3 года(общая протяженность сетей 26,89 км.) |  |  |  |  |
| - 2.2 | - Достижение 100% круглосуточной обеспеченности подачи тепловой энергии |  |  |  |  |

- Подпись участника Конкурса (уполномоченного представителя)

- М.П.

- Форма № 8

- Опись документов,

- представляемых, в составе заявки на участие в Конкурсе

- Настоящим ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, или ФИО физического лица - индивидуального предпринимателя)

- подтверждает, что для участия в Конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, расположенное на земельных участках по адресам:

- - Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- - Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- - Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- - Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- Тепловые сети расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки

- (далее – Конкурс) в составе заявки на участие в Конкурсе представлены ниже перечисленные документы, и что содержание описи и состав Заявки на участие в Конкурсе совпадают.

| - № - п/п | - Наименование документов | - Количество листов |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Заявка на участие в Конкурсе |  |

- Достоверность представленной информации подтверждаю, документы согласно настоящей описи сдал:

______________________________________ _____________________________________________

/____________________/ должность подпись Ф.И.О.

Документы принял:

_________________________________________________________________________________

/____________________/ должность подпись Ф.И.О.

- Опись документов должна быть подписана уполномоченным лицом Заявителя и скреплена печатью Заявителя (при наличии печати).

- Форма № 9

- Опись документов,

- представляемых, в составе Конкурсного предложения

- Настоящим ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, или ФИО физического лица - индивидуального предпринимателя)

- подтверждает, что для участия в Конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, расположенное на земельных участках по адресам:

- - Теплонасосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Успенского, 2;

- - Угольная котельная по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Промышленная, 32;

- - Электрокотельная № 1 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50;

- - Электрокотельная № 2 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53;

- Тепловые сети расположенные в г.Саяногорске, пгт.Майна, пгт.Черемушки

- (далее – Конкурс) в составе Конкурсного предложения представлены ниже перечисленные документы, и что содержание описи и состав Конкурсного предложения на участие в Конкурсе совпадают.

| - № - п/п | - Наименование документов | - Количество листов |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Конкурсное предложение |  |

- Достоверность представленной информации подтверждаю, документы согласно настоящей описи сдал:

______________________________________ _____________________________________________

/____________________/ должность подпись Ф.И.О.

Документы принял:

_________________________________________________________________________________

/____________________/ должность подпись Ф.И.О.

- Опись документов должна быть подписана уполномоченным лицом участника Конкурса.