| Россия ФедерациязындаFы Хакас Республика Муниципальнай пудiстiн устаF-пастаа Саяногорск город |  | Республика Хакасия в составе Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
| --- | --- | --- |

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.03.2016г. № 762

# Об исполнении обязательств за 2015 год

# по  Концессионному соглашению

# от 11.12.2012г.

На основании письма ОП «Саяногорские тепловые сети» Закрытого акционерного общества «Байкалэнерго» (вх. ДАГН № 466 от 04.02.2016г), акта об исполнении обязательств от 24.02.2016г., актов о приемке выполненных работ, актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, договора подряда, руководствуясь п.3.7, п.5.3. Концессионного соглашения от 11.12.2012г., ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск № 51 от 28.06.2012г.,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение в 2015 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения  от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в общей сумме 3 259 627 (Три миллиона двести пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 27 копеек.

2. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенного в 2015 году капитального ремонта выполненного ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашения от 11.12.2012г., в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

3.   Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

3.1 Внести изменения в реестр муниципального имущества.

3.2 Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                                    Н.С.Потапов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам                                                                       Е.И.Храмова

Начальник отдела муниципального имущества		                 С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.)

Приложение  к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 29.03.2016 г.  № 762

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2015г. капитального ремонта ЗАО «Байкалэнерго» ОП «Саяногорские тепловые сети» в рамках исполнения Концессионного соглашении от 11.12.2012г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2., кол-во, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Мероприятия, выполненные в 2015г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. Комплекс Угольной котельной рп.Майна, ###### расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Промышленная, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | Здание угольной котельной литер В, в т.ч | 1990 | S=2197,9 м2 | 19 547 955,96 | - ремонт ограждения угольной котельной рп.Майна (восстановление ограждения L=523м., с воротами 3шт.) | 1262577,46 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № ХОЗ-09/15 от 22.12.2015г. (хоз.способ), - Договор подряда № 124/15 от 28.08.2015г. доп.соглашением №1 от 27.11.2015г., - Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 №1 и №2 от 01.12.2015г., - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по формеОС-3 №1 от 01.12.2015г. |
| 2 |  | Тепловая сеть на территории угольной котельной литер Л (от здания угольной котельной до Т1, от Т1 до узла учета тепла, от узла учета тепла до ТК-116, от ТК-116 до Т4) |  | L=251,65м |  |  | .- |  |
| 3 | 16486 | Вентилятор ВД-10 (БД-12.5) | .- | 1 | 8 762,97 | - капитальный ремонт дутьевого вентилятора ВД-10 ст. №1 | 54662,52 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № ХОЗ-01/15 от 30.06.2015г. (хоз.способ) |
| 4 | 16479 | Топка ТЧЗ с забрасывателем | .- | 1 | 256 539,72 | - капитальный ремонт механической топки ТЧЗ-2,7/5,6 парового котла КЕ25-14С, ст. №3 | 351415,16 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № ХОЗ-08/15 от 14.12.2015г. (хоз.способ) |
| 5 | 16464 | Котел паровой КЕ-25-14-С №1 | .- | 1 | 359 995,14 | - капитальный ремонт поверхностей нагрева котла КЕ25-14С ст. №1 | 18388,62 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № ХОЗ-02/15 от 30.06.2015г. (хоз.способ) |
| 2. Тепловые сети в г.Саяногорске |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 230052/2 | Тепловая сеть г.Саяногорск, от ТК-20М до ТК-27М по улице Ленина, литера Л | 1986 | L=745,20м | 3 245 385,29 | - капитальный ремонт участка теплосети от ТК27М в сторону ТК24М ул.Ленина L=85.4м., замена трубопровода L=170.8м. | 1366328,48 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № ХОЗ-04/15 от 31.07.2015г. (хоз.способ) - Акт приемки тепловой сети из капитального ремонта от 16.07.2015г. |
| 7 | 14553 | Теплосеть г.Саяногорск, от бывшей п/бойлерной через ТК-1, ТК-1А до ТК-22 по улице Пионесркая, литера Л. | 1980 | L=1580,40м | 3 497 763,36 | - капитальный ремонт участка теплосети от ТК1 (ГСО) до ТК1 3 мкр. L=37,9м., замена трубопровода L=71.8м. | 206255,03 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № ХОЗ-05/15 от 30.09.2015г. (хоз.способ) - Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 30.09.2015г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 3259627,27 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	Н.С.Потапов