| Россия ФедерациязындаFы Хакас Республика Муниципальнай пудiстiн устаF-пастаа Саяногорск город |  | Республика Хакасия в составе Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
| --- | --- | --- |

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.03.2016г. № 763

# Об исполнении обязательств за 2015 год

# по  Концессионному соглашению

# № 02/2013 от 25.07.2013г.

На основании письма Общества с ограниченной ответственностью «Саяногорские коммунальные системы» (вх. ДАГН № 467 от 04.02.2016г), акта об исполнении обязательств от 24.02.2016г., актов о приемке выполненных работ, актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, договора на оказание услуг № 17/15 от 16.04.2015г., договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества № 18/15/153-15 от 08.05.2015г., договора подряда на выполнение капитального ремонта мягкой кровли № 22/15 от 08.05.2015г., руководствуясь п.3.6, п.5.3. Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г., ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск № 51 от 28.06.2012г.,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение в 2015 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск - объекты коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, в общей сумме 2 418 918 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей.

2. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенного в 2015 году капитального ремонта выполненного ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г., в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

3. Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

3.1 Внести изменения в реестр муниципального имущества.

3.2 Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела муниципального имущества Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                                   Н.С.Потапов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам                                                                      Е.И.Храмова

Начальник отдела

муниципального имущества			                                     С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.)

Приложение к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 29.03.2016 г.  № 763

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2015г. капитального ремонта ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении № 02/2013 от 25.07.2013г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2. | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2015г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс очистных сооружений, расположенных по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 620183 | иловые пруды (8 шт.), литер Г19, разм 50х100 | 1982 | L= 38432м | 724 103,64 | очистка иловых карт №7, №8 второй очереди | 627 000,00 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 25.06.2015г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 25.05.2015г., - Договор на оказание услуг № 17/15 от 16.04.2015г. |
| 2. Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Промышленная, 1б. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0022711а | Лаборатория, литер В | 1972 | S=181,8м2 | 531 131,64 | капитальный ремонт кровли здания | 92 280,00 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № 4 от 15.05.2015г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 4 от 15.05.2015г., - Договор подряда на выполнение капитального ремонта мягкой кровли № 22/15 от 08.05.2015г. |
| 3 | 03 | Установка "Аквахлор-500" | 2005 | .- | 447 616,00 | Капитальный ремонт установки | 167 144,00 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № СКС-09/15 от 11.10.2015г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № СКС-07/15 от 11.10.2015г., - Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества № 18/15/153-15 от 08.05.2015г. |
| 4 | ОС21737 | Установка "Аквахлор-500" | 2005 | .- | 430 400,00 | Капитальный ремонт установки | 167 144,00 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № СКС-10/15 от 11.10.2015г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № СКС-08/15 от 11.10.2015г., - Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества № 18/15/153-15 от 08.05.2015г. |
| 3. Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 100065 | Электролизная, литер В3, с установленным в 2007г. оборудованием после реконструкции (модернизации) | 1973 | S=65м2 | 3 329 755,10 | Капитальный ремонт кровли здания | 6 520,00 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № 3 от 15.05.2015г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 3 от 15.05.2015г., - Договор подряда на выполнение капитального ремонта мягкой кровли № 22/15 от 08.05.2015г. |
|  |  | - установка для синтеза раствора смеси оксидантов «Аквахлор-500» (4шт.); | 2007 |  |  | Капитальный ремонт установки | 179 065,00 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № СКС-05/15 от 11.10.2015г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № СКС-03/15 от 11.10.2015г., - Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества № 18/15/153-15 от 08.05.2015г. |
| 6 | 110013 | Здание биофильтров, литер В | 1986 | S=391,2м2 | 7007055,12 | Капитальный ремонт кровли здания | 25 571,00 | - Акт о приемке выполненных работ по - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № 2 от 15.05.2015г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 2 от 15.05.2015г., - Договор подряда на выполнение капитального ремонта мягкой кровли № 22/15 от 08.05.2015г. |
| 7 | 11048 | Здание биофильтров 1 очереди, литер В1 | 1973 | .- | 3 509 265,24 | Капитальный ремонт водопровода проходящего через здание биофильтров в электролизную | 45462,00 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № СКС-02/15 от 30.06.2015г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № СКС-02/15 от 30.06.2015г., - Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества № 18/15/153-15 от 08.05.2015г. |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт разводящей сети биофильтров 1 очереди | 882 207,00 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № СКС-15/15 от 13.11.2015г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № СКС-13/15 от 13.11.2015г., - Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества № 18/15/153-15 от 08.05.2015г. |
| 8 | 10051 | Ограждение, литер Г8 с воротами, литер Г7,Г9 | 1974 | L=1852,8м. (общая с учетом ворот) | 509 513,16 | Капитальный ремонт ограждения, замена отсутствующих пролетов | 226 525,00 | - Акт о приемке выполненных работ по форме КС 2 № СКС-16/15 от 13.11.2015г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № СКС-14/15 от 13.11.2015г., - Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества № 18/15/153-15 от 08.05.2015 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 2 418 918,00 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	Н.С.Потапов