Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.04.2019  № 907

# Об исполнении обязательств за 2018 год

# по  Концессионному соглашению

# от 11.12.2012г. на объектах

# теплоснабжения

На основании письма ОП «Саяногорские тепловые сети» Акционерного общества «Байкалэнерго» (вх. ДАГН №1494 от 28.03.2019г.), акта от 15.05.2019г. об исполнении ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» обязательств концессионного соглашения от 11.12.2012г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2018г.,  руководствуясь п.3.7, п.5.3 Концессионного соглашения от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 №51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1.	Принять исполнение в 2018 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения  от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 2 250 752 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 54 копейки.

2.	Принять исполнение в 2018 году обязательств по модернизации в рамках Концессионного соглашения  от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 4 836 679 (Четыре миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 41 копейка.

3.	Утвердить перечни объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенной в 2018 году модернизации и капитального ремонта имущества, выполненного ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашения от 11.12.2012г., в соответствии с приложениями №№ 1,2 к настоящему распоряжению.

4.  	Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

4.1.		Внести изменения в реестр муниципального имущества.

4.2.		Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

5. 	Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                                    В.В.Чеканов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам	Е.И.Храмова

Начальник отдела

муниципального имущества	С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.), Комитет по ЖКХиТ, ОП «СТС» АО «Байкалэнерго».

Приложение №1

к распоряжению ДАГН г.Саяногорска

от 25.04.2019  № 907

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2018г. капитального ремонта ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашении от 11.12.2012г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2., кол-во, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Мероприятия, выполненные в 2018г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 230076 | РХ, г.Саяногорск, Центральный микрорайон, от ТК-18М через УП, УП1, ТК-1, УП2 до ввода в жилой дом 35, через УП3, УП4, ТК-3 до ввода в жилой дом 2А, через ТК-6 до ввода в здание 26, литера Л | 1989 | 396 | 371 865,00 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК2 через ТК1 в сторону ТК18М Центральный мкрн., L=56м., труба d- 273мм, L=36м., труба d- 273мм. | 615 012,50 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г., № ХОЗ-09/18 от 30.09.2018г., Акт обследования тепловых сетей от 28.08.2018г., Акт обследования тепловых сетей от 31.08.2017г. |
| 2 | 14546 | РХ, г.Саяногорск, Интернациональный микрорайон, от ТК-22 до ввода в жилой дом 2; от ТК-22 через ТК-23, УП2, ТК-25 до ввода в жилой дом 4; от жилого дома 4 через ТК-27, УП3 до ввода в жилой дом 6; от ТК-27 через УП4 до ввода в жилой 6; от ТК-25 через ТК-26, ТК-26' до ввода в жилой дом 5, от ТК-26 через УП5 до ввода в жилой дом 22; от ТК-23 через ТК-24, УП, УП1 до ввода в жилой дом 3, литера Л | 1980-1981, 1987 | 619 | 792 793,56 | Капитальный ремонт тепловой сети ТК23-ТК24 Интернациональный мкрн., L=90м., труба d-133*6мм, L=59,78м., труба d-133*5мм, | 274 536,94 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за май 2018г., № ХОЗ-02/18 от 31.05.2018г., Акт приемки тепловой сети из капитального ремонта от 25.05.2018г., Акт на осмотр теплосети в шурфе от 12.05.2016г. |
| 3 | 34/1 | - Республика Хакасия,город Саяногорск, пгт.Черемушки, от ТК-1 через УП, ТК –1І, ТК-5, ТК-6, ТК-7 по улице Энергетиков, УП1, ТК-10 до ТК-10/ в районе здания 10 по улице Изыскателей; от ТК-10 через ТК-11/, ТК-11, ТК-12, УП2 до ТК-13; от ТК-12 через ТК-14, ТК-15, ТК-17 до ТК-18 в районе жилого дома 5 по улице Изыскателей; от ТК-17 через ТК-19, ТК-21, ТК-21/ , ТК-22 до ТК-23 в районе жилого дома 1 по улице Энергетиков, литера Л1 | 2002 | 813,95 | 745 906,95 | Капитальный ремонт тепловой сети ТК52-ТК53 ул.Гидростроителей, 2 терраса, р.п. Черемушки, L=24,5м., труба d-108мм | 54 375,88 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за май 2018г., № ХОЗ-01/18 от 31.05.2018г., Акт приемки тепловой сети из капитального ремонта от 31.05.2018г., Акт №4 на осмотр теплосети в шурфе от 09.04.2015г. |
| ###### Комплекс Угольной котельной рп.Майна, ###### расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Промышленная, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2131 | Лебедка (грузовая 2-х барабанная) | - | 1 | 39 499,36 | Капитальный ремонт скреперной лебедки 30ЛС-2СМ ст.№ЛС-1 | 114 220,31 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г. № ХОЗ-07/18 от 28.09.2018г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 17.09.2018г., Акт проверки технического состояния № 2/2017 от 06.06.2017г. |
| 5 | 7 | Здание угольной котельной литер В | 1990 | 2197,9 | 19 547 955,96 | Ремонт светопрозрачных ограждающих конструкций здания угольной котельной | 455 000,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №53-18 от 20.08.2018г., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2018г. №1 от 01.10.2018г, Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г. № 1 от 01.10.2018г., Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №1 от 01.10.2018г., Заключение №ЗС-05/2015 экспертизы промышленной безопасности на здание от 22.04.2015г., Мероприятия по приведению объекта экспертизы в соответствие требованиям промышленной безопасности, Исполнительная схема №1 от 28.09.2018г. |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт бытовых подсобных помещений угольной котельной р.п. Майна | 453 190,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №58-18 от 03.09.2018г., Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018г. №1 от 03.12.2018г, Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г. № 1 от 03.12.2018г., Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №3 от 03.12.2018г., Заключение №ЗС-05/2015 экспертизы промышленной безопасности на здание от 22.04.2015г., Мероприятия по приведению объекта экспертизы в соответствие требованиям промышленной безопасности. |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт антикоррозийной обработки металлоконструкций зданий и сооружений топливоподачи угольной котельной р.п. Майна | 25 447,06 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2018г. № ХОЗ-10/18 от 24.10.2018г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 24.10.2018г., Заключение №Зд-02/2014 экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений топливоподачи угольной котельной п.Майна, рег.№65-ЗС-03209-2014 |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт металлоконструкций пересыпного узла топливоподачи угольной котельной р.п. Майна | 93 584,85 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за июль 2018г. № ХОЗ-05/18 от 10.07.2018г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 11.07.2018г., Акт проверки технического состояния №3/2017 от 06.06.2017г. |
| ###### Комплекс Электрокотельной №2, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010 | Здание Электрокотельной № 2, литер В. | 1983 | 1174 | 8 651 025,24 | Капитальный ремонт кровли зданий и сооружений Электрокотельной № 2 рп.Черемушки | 165 385,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №47-18 от 08.08.2018г., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2018г. №1 от 05.10.2018г, Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 № 1 от 05.10.2018г., Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №2 от 05.10.2018г., Заключение экспертизы промышленной безопасности здания Электрокотельной №2, литер В р.п.Черемушки, 53, Республика Хакасия, ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» рег.№65-ЗС-10017-2016г. от 21.09.2016г., Мероприятия по устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности Здания электрокотельной №2, рп.Черемушки, 53, ОП «СТС» АО «Байкалэнерго». |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 2 250 752,54 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов

Приложение №2

к распоряжению ДАГН г.Саяногорска

от 25.04.2019  № 907

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2018г. модернизации имущества ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашении от 11.12.2012г.

(инвестпрограмма 2017-2018гг.)

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2., кол-во, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Мероприятия, выполненные в 2018г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 230052/2 | Тепловая сеть РХ, г.Саяногорск, от ТК-20М до ТК-27М по улице Ленина, литера Л | 1986, 2018 | 745,20 | 3 245 385,29 | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК24М до ТК-21М ул.Ленина г.Саяногорск (Ду 500), инв. №230052/2 (1 этап) (L участка без компенсатора=114,6 м, Ø530*8 мм, сталь) | 4 674 791,19 | Справка о стоимости объекта капитального строительства от 26.11.2018г.: «Техническое перевооружение тепловой сети от ТК24М до ТК-21М ул.Ленина г.Саяногорск (Ду 500)», инв. № 230052/2, Хоз.способ. Акт о приемке выполненных работ за июль 2018г. №1 от 31.07.2018г., Хоз.способ. Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г. №2 от 30.09.2018г., Акт о списании материальных запасов №00000002597 от 31.07.2018г., Акт о списании материальных запасов №00000003484 от 30.09.2018г., Договор подряда №65-18 от 10.10.2018г., Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г. №1 от 07.11.2018г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018г. № 1 от 07.11.2018г., Бухгалтерская справка 473 от 25.07.2018г., Бухгалтерская справка 520 от 31.07.2018г., Бухгалтерская справка 600 от 31.08.2018г., Требование-накладная 00000002597 от 31.07.2018г., Требование-накладная 00000003484 от 30.09.2018г., Требование-накладная 00000001548 от 31.05.2018г., Требование-накладная 00000002024 от 30.06.2018г., Требование-накладная 00000002025 от 30.06.2018г., Требование-накладная 00000002447 от 31.07.2018г., Требование-накладная 00000002450 от 31.07.2018г., Требование-накладная 00000002504 от 31.07.2018г., Требование-накладная 00000003014 от 31.08.2018г., Требование-накладная 00000001546 от 31.05.2018г., Требование-накладная 00000001547 от 31.05.2018г., Требование-накладная 00000002022 от 30.06.2018г., Требование-накладная 00000002023 от 30.06.2018г., Требование-накладная 00000002448 от 31.07.2018г., Требование-накладная 00000002449 от 31.07.2018г., Требование-накладная 00000002472 от 31.07.2018г., Требование-накладная 00000003013 от 31.08.2018г., Требование-накладная 00000003015 от 31.08.2018г., Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств №00000000037 от 11.12.2018г., Акт о приеме-сдаче здания (сооружения) № 00000000037 от 11.12.2018г. |
| Комплекс Угольной котельной р.п. Майна, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, р.п. Майна, ул. Промышленная, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | 2018 | - | - | Система освещения территории угольной котельной рп.Майна | 161 888,22 | Хоз.способ. Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017г. №1 от 11.12.2017г., Требование-накладная №00000004722 от 30.11.2017г., Акт о списании материальных запасов №00000004722 от 30.11.2017г., Бухгалтерская справка 1065 от 30.11.2017г., Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 00000000040 от 11.12.2017г. |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 4 836 679,41 |  |

Примечание: п.2 в муниципальную собственность не передан (новый объект)

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов