| Россия ФедерациязындаFы Хакас Республика Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город |  | Республика Хакасия в составе Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
| --- | --- | --- |

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.05.2017г. № 1038

# Об исполнении обязательств за 2016 год

# по  Концессионному соглашению

# № 01/2013 от 25.07.2013г.

На основании письма Общества с ограниченной ответственностью «Саяногорские коммунальные системы» (вх. ДАГН № 613 от 06.02.2017г), акта от 21.04.2017г. об исполнении ООО «Саяногорские коммунальные системы» обязательств концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2016г.,  руководствуясь п.3.6, п.5.3. Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 № 51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение в 2016 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск - имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, в сумме 751 966 (семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) рублей.

2. Принять исполнение в 2016 году обязательств по модернизации в рамках Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск - имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, в сумме 565 867 (пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 38 копеек.

3. Утвердить перечни объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенных в 2016 году модернизации и капитального ремонта имущества, выполненного ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г., в соответствии с приложениями №№1,2 к настоящему распоряжению.

4.   Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

4.1 Внести изменения в реестр муниципального имущества.

4.2 Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                             В.В.Чеканов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам		Е.И.Храмова

Начальник отдела

муниципального имущества	С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.), Комитет по ЖКХиТ, ООО «СКС».

Приложение №1 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 16.05.2017 г.  № 1038

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2016г. капитального ремонта ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении № 01/2013 от 25.07.2013г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2. | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2016г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сети водоснабжения рп.Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32 | водопроводная сеть, расположенная по адресу: РХ, г.Саяногорск, пгт.Майна, ул. Дивногорская, от ТК-59б в районе жилого дома 8, через ТК-1, ТК-5, ВКР-1, ВК-1, ВРК-2, ВРК-3, ВК-5 до ВРК-6 в районе жилого дома 85 по улице Набережная, литера Л | 1982 | L= 1100м | 599594,00 | Капитальный ремонт участка водопровода от ТК55Д до дома №47 по ул.Набережная рп.Майна L=248,1м. | 621 088,00 | - Договор подряда на выполнение ремонтных работ № 26-16 от 29.09.2016г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г. № СКС-06/16 от 25.12.2016г., - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 за октябрь № СКС-10/16 от 25.10.2016г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №СКС-09/16 от 25.10.2016г. |
| 2. Насосная станция 2-го подъема, (фильтровальная станция)(комплекс водозаборных сооружений) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 105а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 110011 | Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция), литер В | 1978 | 1087 | 3096734,22 | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 400мм. с эл.приводами | 130 878,00 | - Договор подряда на выполнение ремонтных работ № 26-16 от 29.09.2016г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г. № СКС-06/16 от 25.12.2016г., - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 за октябрь № СКС-07/16 от 25.10.2016г., - Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №СКС-06/16 от 25.10.2016г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 751 966,00 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов

Приложение №2 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 16.05.2017 г.  № 1038

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2016г. модернизации имущества ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении № 01/2013 от 25.07.2013г.

| № п/п | Наименование выполненного мероприятия | Год приобретения | Стоимость, руб. | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорные резервуары чистой воды по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Репина, 2В |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация резервуаров чистой воды (инв. №200109) Установка автоматических регуляторов уровня воды в напорных резервуарах чистой воды V=300м3 – 2шт. | 2016 | 213 891,13 | Договор подряда №10-16 от 04.05.2016г.; Акт о приемке выполненных работ за август 2016г. №СКС-04/16 от 25.08.2016г.; Справка стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г. № СКС-03/16 от 25.11.2016г. |
| Резервуары чистой воды по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 27А "Черемуховый лог" |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация резервуаров чистой воды (инв. № 110014) Установка автоматических регуляторов уровня воды в контактных резервуарах V=400м3 – 2шт. | 2016 | 351 976,25 | Договор подряда №10-16 от 04.05.2016г.; Справка стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г. № СКС-03/16 от 25.11.2016г.; Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №СКС-13/16 от 25.11.2016г. |
|  | Итого: |  | 565 867,38 |  |

Примечание: данное имущество в муниципальную собственность не передано.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов