Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.05.2018 № 1243

# Об исполнении обязательств за 2017 год

# по Концессионному соглашению

# от 11.12.2012г.

На основании писем ОП «Саяногорские тепловые сети» Акционерного общества «Байкалэнерго» (вх. ДАГН № 648 от 05.02.2018г., № 2637 от 07.05.2018г.), акта об исполнении ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» обязательств концессионного соглашения от 11.12.2012г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2017г., руководствуясь п.3.7, п.5.3. Концессионного соглашения от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 №51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение в 2017 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения  от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 2 162 881 (Два миллиона сто шестьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 41 копейка.

2. Принять исполнение в 2017 году обязательств по модернизации в рамках Концессионного соглашения от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 3 346 053 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч пятьдесят три) рубля 60 копеек.

3. Утвердить перечни объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенной в 2017 году модернизации и капитального ремонта имущества, выполненного ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашения от 11.12.2012г., в соответствии с приложениями №№ 1,2 к настоящему распоряжению.

4. Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

4.1 Внести изменения в реестр муниципального имущества.

4.2 Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела муниципального имущества Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                                    В.В.Чеканов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам                                                                       Е.И.Храмова

Начальник отдела муниципального имущества		                 С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.), Комитет по ЖКХиТ, ОП «СТС» АО «Байкалэнерго».

Приложение №1

к распоряжению ДАГН г.Саяногорска

от 16.05.2018  № 1243

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2017г. капитального ремонта АО «Байкалэнерго» ОП «Саяногорские тепловые сети» в рамках исполнения Концессионного соглашении от 11.12.2012г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2., кол-во, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Мероприятия, выполненные в 2017г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Тепловые сети г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14542А | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Комсомольский микрорайон, от ТК-11 через т1 до ввода в жилой дом 73, от жилого дома 73 через т2, ТК-41 до ввода в жилой дом 72, от жилого дома 72 через т6 до ввода в жилой дом 71, от жилого дома 71 через т7, т8 до ввода в жилой дом 70, от жилого дома 70 через т9 до ввода в жилой дом 69; от ТК-41 через т3, т4 до ввода в жилой дом 76, от жилого дома 76 через ТК-42 до ввода в здание 65; от ТК-42 через т5 до ввода в жилой дом 75, от жилого дома 75 через ТК-43 до ввода в здание 60 по улице Дорожная, литера Л | 1977-1979 | 899,60 | 1 411 390,68 | Капремонт участка тепловой сети от ТК11 Заводской мкрн. до ТК40 Комсомольского мкрн. L=82,2м., труба ф. 273 (в двухтрубном исчислении) | 590 371,86 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за август 2017г.. № ХОЗ-05/17 от 31.08.2017г., Акт приемки тепловой сети из кап.ремонта от 27.07.2017г., Исполнительная схема № 1175-17/стс, Акт на осмотр теплосети в шурфе от 08.07.2016г., |
| ###### Комплекс Угольной котельной рп.Майна, ###### расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Промышленная, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16465 | Котел паровой КЕ-25-14-С | - | 1 | 359 995,14 | Капитальный ремонт котла КЕ-25-14С №К-2 | 79 766,20 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2017г. № ХОЗ-15/17 от 30.11.2017г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 02.11.2017г., Акт технической готовности от 02.11.2017г., Акт проверки технического состояния № 3/2017 от 21.09.2017г. |
| 3 | 16593 | Подогреватель пароводянной сетевой 05 ОСТ 34-577-6 | - | 1 | 25 976,73 | Капитальный ремонт пароводяного подогревателя подпиточной воды ППВ-1 | 44 879,94 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за июль 2017г. № ХОЗ-02/17 от 31.07.2017г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 31.07.2017г., Акт технической готовности от 21.07.2017г., Акт проверки технического состояния № 2/2016 от 02.06.2016г. |
| 4 | 7 | Здание угольной котельной литер В | 1990 | 2197,9 | 19 547 955,96 | Капитальный ремонт бака промывочной воды №БПВ-1, V=25м3 | 33 928,57 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2017г. № ХОЗ-06/17 от 25.09.2017г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 25.09.2017г., Акт технической готовности от 21.09.2017г., Акт проверки технического состояния № 1/2016 от 02.06.2016г., Акт гидравлического испытания резервуара от 25.09.2017г. |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт кровли зданий и сооружений топливоподачи угольной котельной рп.Майна | 305 800,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №63-17 от 14.09.2017г., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2017г. №1 от 03.10.2017г, Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017г. № 1 от 03.10.2017г. |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт межпанельных швов здания угольной котельной рп.Майна | 423 078,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №06.10-2017/68-17 от 09.10.2017г., доп.соглашение №1 от 15.11.2017г. к договору, Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2017г. №1 от 15.11.2017г, Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017г. № 1 от 15.11.2017г., Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 27.10.2017г. |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт светопрозрачных конструкций здания угольной котельной рп.Майна | 441 770,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №22-17 от 20.04.2017г., доп.соглашение №1 от 01.08.2017г. к договору, Акт о приемке выполненных работ за август 2017г. №1 от 30.08.2017г, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.08.2017г., Акт технической готовности от 30.08.2017г. |
| ###### Комплекс Электрокотельной №2, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010 | Здание Электрокотельной № 2, литер В. | 1983 | 1174 | 8 651 025,24 | Капитальный ремонт ограждения территории Электрокотельной № 2 (восстановление ограждения – 211м., ворота – 2шт., калитка – 1шт.) | 243 286,84 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2017г. № ХОЗ-09/17 от 10.10.2017г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 2 162 881,41 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов

Приложение №2

к распоряжению ДАГН г.Саяногорска

от _________2018  № _______

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2017г. модернизации имущества АО «Байкалэнерго» ОП «Саяногорские тепловые сети» в рамках исполнения Концессионного соглашении от 11.12.2012г.

(инвестпрограмма)

| № п/п | Наименование выполненного мероприятия | Год приобретения | Стоимость, руб., без НДС. | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети г.Саяногорск |  |  |  |  |
| 1 | Разработка рабочей документации: Техническое перевооружение тепловой сети от ТК24М до ТК-21М ул.Ленина г.Саяногорск (Ду 500), инв. № 230052/2 | 2017 | 200 000,00 | Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № 58-17 от 15.08.2017г., Акт выполненных работ № 60 от 27.10.2017г. |
| Комплекс Угольной котельной рп.Майна, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Промышленная, 32 |  |  |  |  |
| 2 | Замена сетевых насосов: - насосный агрегат Д630/90, - насосный агрегат 200Д/90 Модернизация сетевых насосов 200 Д-90 (2шт.) (инв. №16541, 16542) | 2017 | 727 107,12 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за август 2017г. №1 от 31.08.2017г. |
|  |  |  | 249 353,36 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за август 2017г. №2 от 31.08.2017г. |
|  |  |  | 222 925,53 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за август 2017г. №3 от 31.08.2017г. |
|  |  |  | 100 407,77 | Справка о корректировке 20-го счета за октябрь 2017г. (заработная плата) |
|  | Итого: |  | 1 299 793,78 |  |
| 3 | Модернизация дымососа № 3 при проведении ремонтных работ на паровом котле № 3 КЕ25/14С (дымосос Д-13,5, инв. № 16491) | 2017 | 532 499,58 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за август 2017г. №1 от 31.08.2017г. |
|  |  |  | 29 470,64 | Справка о корректировке 20-го счета за октябрь 2017г. (заработная плата) |
|  | Итого: |  | 561 970,22 |  |
| 4 | Замена секционного выключателя: Щит станции управления из 10 панелей – (инв. №16557) | 2017 | 68759,20 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2017г. №1 от 10.10.2017г. |
|  |  |  | 3166,35 | Справка о корректировке 20-го счета за октябрь 2017г. (заработная плата) |
|  | Итого: |  | 71925,55 |  |
| Комплекс Электрокотельной №1, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 50 |  |  |  |  |
| 5 | Разработка рабочей документации: «Техническое перевооружение эл.котельной №1 рп.Черемушки. Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации» (инв. № 9) | 2017 | 662000,00 | Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № 46-17 от 20.06.2017г., доп. соглашение № 1 от 31.06.2017г. к договору подряда № 46-17 от 20.06.2017г., Акт выполненных работ № 61 от 01.12.2017г. |
| 6 | Замена масляных выключателей на эл.котельной №1 (инв. № 16392, 16393) | 2017 | 550226,44 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за январь 2018г. №1 от 18.01.2018г. |
|  |  |  | 137,61 | Справка о корректировке 20-го счета за декабрь 2017г. (заработная плата) |
|  | Итого: |  | 550 364,05 |  |
|  | Всего: |  | 3 346 053,60 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов