Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.12.2017  № 3140

# Об исполнении обязательств за 2015 год

# по  Концессионному соглашению

# от 11.12.2012г.

На основании письма ОП «Саяногорские тепловые сети» Закрытого акционерного общества «Байкалэнерго» (вх. ДАГН № 466 от 04.02.2016г.), акта  от 24.02.2016г. об исполнении ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» обязательств концессионного соглашения от 11.12.2012г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2015г.,  руководствуясь п.3.7, п.5.3. Концессионного соглашения от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 №51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1.  Принять исполнение обязательств по реконструкции (модернизации) за 2015 год в рамках Концессионного соглашения от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в общей сумме 3 098 046 (три миллиона девяносто восемь тысяч сорок шесть) рублей 52 копейки.

2. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенной в 2015 году реконструкции (модернизации) имущества, выполненной ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашения от 11.12.2012г., в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

3.   Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

3.1. Внести изменения в реестр муниципального имущества.

3.2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                             В.В.Чеканов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам		Е.И.Храмова

Начальник отдела

муниципального имущества	С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.), Комитет по ЖКХиТ, ОП «СТС АО «Байкалэнерго»

Приложение

к распоряжению ДАГН г.Саяногорска

от 18.12.2017 г.  № 3140

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в  2015г. реконструкции (модернизации) имущества ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашении от 11.12.2012г.

| № п/п | Наименование выполненного мероприятия | Год приобретения | Стоимость (без НДС), руб. | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования для врезки трубопроводов под давлением TONIKO In (DH-20)-(DH-100) | 2015 | 239 239,45 | Договор поставки № 40/15 от 02.04.2015г., № 72/15 от 01.06.2015г. |
| Комплекс Угольной котельной по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Промышленная, 32 |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация пароводяного подогревателя сырой воды инв. № 16496, 16499 (новое ОС после модернизации – пластинчатый подогреватель сырой воды) | 2015 | 144 881,94 | Хоз.способ. Акт КС-2 о приемке выполненных работ № ХОЗ-03/15 от 27.07.2015г.; Акт комплексного опробования от 22.07.2015г. |
| 3 | Модернизация охладителя выпара деаэратора питательной воды Инв. № 16472 | 2015 | 55 037,25 | Хоз.способ. Акт КС-2 о приемке выполненных работ № ХОЗ-06/15 от 26.11.2015г.; Бухгалтерская справка № 794 от 30.11.2015г.; Акт комплексного опробования от 01.12.2015г. |
| 4 | Модернизация охладителя выпара деаэратора питательной воды Инв. № 16471 | 2015 | 56 315,35 | Хоз.способ. Акт КС-2 о приемке выполненных работ № ХОЗ-07/15 от 26.11.2015г.; Бухгалтерская справка № 794 от 30.11.2015г.; Акт комплексного опробования от 01.12.2015г. |
| Тепловые сети по г. Саяногорску (перемычка) |  |  |  |  |
| 5 | Изыскательские работы по проведению реконструкции тепловой сети (г.Саяногорск, от ТК13М Центрального м-на до теплового павильона ТК 2-1 по ул.Индустриальной (инв. № 230053, 230052/1, 14604, 14655), проектная документация. Реконструкция (поэтапная замена) тепловых сетей с восстановлением благоустройства | 2015 | 2 602 572,53 | Договор № Д14-047/211-14 от 16.06.2014г. с доп.соглашениями № 1,2,3; Акты сдачи-премки выполненных работ от 15.07.2015г.; Договор № 107/14 от 21.07.2014г., Акт № 000003 от 23.03.2015г. |
|  | Итого: |  | 3 098 046,52 |  |

Примечание: данное имущество в муниципальную собственность не передано.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов