Отчет о ходе реализации национальных, федеральных и региональных проектов на территории муниципального образования город Саяногорск

за 1 квартал 2021 года

Реализация мероприятий национальных и региональных проектов направленных на развитие «Культуры» в муниципальном образовании город Саяногорск

Региональный проект «Культурная среда»

Саяногорским городским отделом культуры в 2021 году реализуется проект по созданию модельной муниципальной библиотеки на базе учреждения МБУК «Саяногорская ЦБС», благодаря которой будет создано современное библиотечное пространство.

На реализацию проекта МБУК «Саяногорская ЦБС» выделено 10,0 млн.руб. за счет федерального бюджета. На данные средства планируется провести работы по текущему ремонту помещений библиотеки, покупку новой мебели, техники и книжного фонда, также за счет данных средств будут проведены курсы повышения квалификации и профессиональная подготовка основных работников библиотеки.

На данный момент проведен конкурсный отбор подрядчиков и поставщиков на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, и приобретение мебели, ведется работа по заключению прямых договоров на покупку техники, книжного фонда и мебели.

Реализация мероприятий запланирована на 3-ий квартал 2021г.

Реализация мероприятий национальных и региональных проектов направленных на развитие «Образования» в муниципальном образовании город Саяногорск

«Успех каждого ребенка»

В 2021 году на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом выделено в сумме за счет средств Федерального и Республиканского бюджетов в сумме 2 436,8 тыс. рублей в МБОУ МСШ, с софинансированием за счет средств муниципального бюджета в сумме 24,6 тыс.руб. В 1 квартале проведен аукцион на капитальный ремонт в сумме 1 877,8 тыс.руб., реализация мероприятий запланирована со второго квартала 2021 года.

Реализация мероприятий национальных и региональных проектов направленных на развитие «Жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании город Саяногорск

1. Для реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» разработана и действует Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Саяногорск в 2019 - 2021 годах» (от 15 апреля 2019 г. № 251).

Мероприятие по снижению аварийного жилищного фонда, в том числе снос аварийного жилищного фонда планируется провести в 2021 году за счет средств местного бюджета (150,0 тыс.руб.)

В 1 квартале 2021 года мероприятия не выполнялись, выполнение работ запанировано со 2 квартала 2021 года.

- Для реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» действует Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (от 14.12.2017 № 998).

На реализацию, согласно заключенному Соглашению № 95708000-1-2021-006 от 20.01.2021, выделено:

2021 год – 21 327 902,31 (за счет средств бюджета РФ, РХ –20 474 786,21)

Плановые показатели:

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 7 ед.;

- Мероприятия по благоустройству общественных территорий – 7 ед.

По состоянию на 01.04.2021г. контракты на выполнение работ по благоустройству всех территорий заключены. В рамках экономии планируется заключение контракта по строительству линии освещения по объекту «Территория за детской поликлиникой», а также установка систем видеонаблюдения на части объектов.

2022 год – 17 782 404,08 (за счет средств бюджета РФ, РХ – 17 071 107,91)

2023 год – 17 782 404,08 (за счет средств бюджета РФ, РХ – 17 071 107,91)

В 1 квартале 2021 года мероприятия не выполнялись, выполнение работ запанировано со 2 квартала 2021 года.

исп. менеджер МПО – Зубарев Д.С.

тел. 2-38-29