Отчет о ходе реализации национальных проектов на территории муниципального образования город Саяногорск

за 1 полугодие 2022 года

Национальный проект «Культура»

Саяногорский городской отдел культуры направляет следующую информацию о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» за 1 полугодие 2022 года:

На базе учреждения МБУДО ДХШ «Колорит» реализуется проект по реконструкции и (или) капитальному ремонту региональных и муниципальных детских школ искусств.

На реализацию проекта выделено 7 742,00 млн. руб. за счет федерального бюджета. За 1 полугодие 2022 года выполнено работ по капитальному ремонту помещений (ремонт окон, системы отопления, санузла для маломобильных групп населения) на общую сумму 3 946,08млн. руб. за счет федерального бюджета.

Финансирование мероприятий по данному проекту осуществляется ежемесячно.

Реализация мероприятий национальных, направленных на развитие «Жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании город Саяногорск

1. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514 реализованы мероприятия по благоустройству четырех общественных территорий:

- г. Саяногорск, сквер за зданием «5 элемент» Заводского мкр.;

- г. Саяногорск, территория между домами № 21Б и 22 в Ленинградском мкр.;

- г. Саяногорск, территория за детским садом «Дельфин»;

- рп Черемушки, пешеходная лестница: от остановки «Рабочая» и остановки «2-я терраса» на 2-ю террасу.

В процессе реализации находится пятый проект «Архитектурные формы на въезде в город Саяногорск».

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Саяногорск на реализацию программ формирования современной городской среды от 17.01.2022 № 95708000-1-2022-001 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город Саяногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет 12 352 949,41 руб., в том числе за счет:

- бюджета Российской Федерации – 11 740 243,12 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 118 588,31 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск –  494 117,98 руб.

По состоянию на 01.07.2022 выполнены и оплачены работы по благоустройству общественных территорий общей стоимостью 7 438 856,32 руб.

исп. менеджер МПО – Мишина Е.В.

тел. 2-50-01