Отчет о ходе реализации национальных проектов на территории муниципального образования город Саяногорск

за 1 квартал 2022 года

Национальный проект «Культура»

Саяногорский городской отдел культуры реализует проект по реконструкции и (или) капитальному ремонту региональных и муниципальных детских школ искусств на базе учреждения МБУДО ДХШ «Колорит». В 1 квартале 2022 года проведен конкурсный отбор подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту помещений.

На реализацию проекта выделено 7 742 000 руб. за счет федерального бюджета. На данные средства планируется провести работы по капитальному ремонту помещений МБУДО ДХШ «Колорит» (ремонт системы отопления, ремонт помещений, санузел, подсветка главного фасада), также за счет данных средств будут проведены курсы повышения квалификации и профессиональная подготовка основных работников МБУДО ДХШ «Колорит».

Финансирование мероприятий по данному проекту планируется осуществлять ежемесячно.

Выполнение работ запанировано со 2 квартала 2022 года.

В течение 1 квартала 2022 года Саяногорским городским отделом культуры подана 1 заявка в Министерство культуры на участие в конкурсных отборах:

- на предоставление субсидии в 2023 году из федерального бюджета на модернизацию региональных и муниципальных детских школ по видам искусств путем их реконструкции или капремонта МБУДО ЧДШИ на сумму 19281400 руб.

Реализация мероприятий национальных проектов, направленных на развитие «Жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании город Саяногорск

1. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514, запланирована реализация мероприятий по благоустройству пяти общественных территорий:

- г. Саяногорск, сквер «Гамбит» в Заводском мкр.;

- архитектурные формы на въезде в город Саяногорск;

- г. Саяногорск, территория между домами № 21Б и 22 в Ленинградском мкр.;

- г. Саяногорск, территория за детским садом «Дельфин»;

- рп Черемушки, пешеходная лестница: от остановки «Рабочая» и остановки «2-я терраса» на 2-ю террасу.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии в 2022 году из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Саяногорск на реализацию программ формирования современной городской среды общий объем бюджетных ассигнований, на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет 12 352 949,41 руб., в том числе за счет:

- бюджета Российской Федерации – 11 740 243,12 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 118 588,31 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск –  494 117,98 руб.

Дополнительно на 2022 год в бюджете муниципального образования город Саяногорск на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территории предусмотрено 63 315,00 руб.

В 1 квартале 2022 года мероприятия не выполнялись, выполнение работ запанировано со 2 квартала 2022 года.

исп. менеджер МПО – Зубарев Д.С.

тел. 2-50-01