Отчет о ходе реализации национальных, федеральных и региональных проектов на территории муниципального образования город Саяногорск

за 9 месяцев 2021 года

1. Проведено 2 заседания МПО (в том числе 1 заседание проведено в очной форме, второе заседание проведено в заочной форме);

2. Ежеквартальные отчеты о реализации национальных проектов, размещены на официальном сайте МО г.Саяногорск.

Правительством Российской Федерации утверждено 14 приоритетных национальных проектов:

1. Демография;

2. Здравоохранение;

3. Туризм и индустрия гостеприимства;

4. Образование;

5. Культура;

6. Безопасные и качественные дороги;

7. Жилье и городская среда;

8. Экология;

9. Наука и университеты;

10. Малое и среднее предпринимательство;

11. Цифровая экономика;

12. Производительность труда;

13. Международная кооперация и экспорт;

14. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;

Республика Хакасия приняла участие в 11 национальных проектах:

1. Демография – 5 региональных проектов;

2. Здравоохранение – 6 региональных проектов;

3. Образование – 6 региональных проектов;
  4. Жилье и городская среда – 4 региональных проекта;

5. Экология – 3 региональных проекта;

6. Безопасные и качественные дороги – 3 региональных проекта;

7. Производительность труда – 2 региональных проекта;

8. Цифровая экономика – 5 региональных проектов;

9. Культура – 3 региональных проекта;

10. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы – 3 региональных проекта;

11. Международная кооперация и экспорт – 2 региональных проект;

В рамках участия в 11 национальных проектах Российской Федерации, Правительство Республики Хакасия разработало и утвердило 42 региональных проекта.

- Реализация мероприятий национальных и региональных проектов направленных на развитие «Культуры» в муниципальном образовании город Саяногорск

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культурная среда»

Саяногорским городским отделом культуры в 2021 году реализован проект по созданию модельной муниципальной библиотеки на базе учреждения МБУК «Саяногорская ЦБС», благодаря которой создано современное библиотечное пространство.

На реализацию проекта МБУК «Саяногорская ЦБС» выделено 10 000,0 тыс.руб. за счет федерального бюджета, денежные средства освоены в полном объеме.

В 1 квартале 2021 года проведен конкурсный отбор подрядчиков и поставщиков на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, и приобретение мебели, заключены прямые договора на покупку техники, книжного фонда и мебели.

Во 2-ом квартале текущего года начался второй этап реализации национального проекта: проведены ремонтные работы кровли, фасада, внутреннего пространства библиотеки, заменены оконные блоки, также проведена профессиональная переподготовка кадров  и повышение квалификации. Всего обучено 7 человек.

В 3-ем квартале текущего года начался третий этап реализации проекта: проведена внутренняя отделка помещений, выполнен монтаж системы видеонаблюдения, монтаж системы охранной пожарной сигнализации, пополнен фонд библиотеки новыми изданиями, приобретена новая техника, оборудование, создана точка доступа к федеральной государственной информационной системе НЭБ (национальная электронная библиотека, объединяющая в себе библиотеки федерального, регионального и муниципальных уровней), внедрены информационные системы.

Открытие модельной муниципальной библиотеки состоялось 01.10.2021г.

- Реализация мероприятий национальных и региональных проектов направленных на развитие «Образования» в муниципальном образовании город Саяногорск

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В 2021 году на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом выделено в сумме за счет средств Федерального и Республиканского бюджета в сумме 2 436,8 тыс. руб. в МБОУ МСШ, с софинансированием за счет средств муниципального бюджета в сумме 24,6 тыс.руб.  В 1 квартале проведен аукцион на капитальный ремонт в сумме 1 877,8 тыс.руб., до настоящего времени подрядчик проводит работы. Закуплено оборудование в спортивный зал на сумму 289,3 тыс.руб.

- Реализация мероприятий национальных и региональных проектов направленных на развитие «Жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании город Саяногорск

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В 2021 году Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска продолжает участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», в рамках региональных проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды».

1. Для реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» разработана и действует Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Саяногорск в 2019 - 2021 годах.

В рамках муниципальной программы в 2021 году реализуются мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета (300,0 тыс.руб.).

По состоянию на 01.10.2021 разработана проектно-сметная документация на организацию мероприятий по сносу жилого дома по адресу: рп Майна, ул. Енисейская, д.12 на сумму 42,0 тыс.руб.

Региональный проекта «Формирование комфортной городской среды»

- Для реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» действует Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск».

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды;

- Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков);

- Софинансирование мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На реализацию, согласно заключенному Соглашению выделено в:

2021 году – 21 327,9 тыс.руб. (за счет средств бюджета РФ, РХ –20 474, 8 тыс.руб.)

Плановые показатели:

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 7 ед.;

- Мероприятия по благоустройству общественных территорий – 7 ед.

По состоянию на 01.10.2021г. выполнены и профинансированы в полном объеме работы на сумму 3 465,2 тыс.руб.

1. ул.Ленина - от въезда к подъезду №13 МКД № 8 до въезда к МКД № 1 Интернационального мкрн., работы выполнены на сумму 983,7 тыс.руб.

По результатам приемки актов выполненных работ по данному участку высвободились средства в размере 91,8 тыс.руб., которые планируется направить на ремонт пешеходной дорожки ул.Ленина, участок вдоль МКД№8 Интернационального микрорайона до арки с увеличением протяженности, путем заключения дополнительного соглашения к контракту. Работы на объекте ведутся.

2. Пешеходная дорожка в поселке Геологи (от дорожки м. «Первомайский» до арыка). Работы на объекте ведутся. В адрес подрядчика написана претензия о срыве сроков исполнения контракта.

3. Пешеходная дорожка между музыкальной школой, школой № 5 и д. 32 Советского микрорайона. Выполнены и профинансированы на сумму 524,9 тыс.руб.  работы по освещению.

Ремонтные работы дорожки ведутся.

4. Пешеходная дорожка в районе дома № 25, Интернациональный мкрн., перекресток ул. Пионерской и ул.Ярыгина. Ремонтные работы пешеходной дорожки завершены. Установка ограждений пандуса.

5.   Пешеходная дорожка от МКД №2 до МКД №7 Интернациональный мкрн. Работы не завершены.

По освещению - светильники установлены. Профинансированы на сумму 686,5 тыс.руб.

6. Территория за детской поликлиникой Центральный мкрн. Проложена линия освещения, установка опор освещения после завершения планировки территории.

По строительным работам: Оплачено частичное выполнение работ (корчевание деревьев) в размере – 116,5 тыс.руб.

Ведутся работы по бетонированию, проведена планировка части территории. В адрес подрядчика направлено письмо об ускорении проведения работ и недопущении срыва срока окончания работ.

7.  рп Черемушки Пешеходная дорожка вдоль автодороги на 2 террасе (возле МБОУ «Лицей «Эврика»). Проводится приемка работ.

Приобретены и установлены 23 видеокамеры на семи общественных территориях. Работы профинансированы в полном объеме на сумму 1 153,6 тыс.руб.

8. Дворовые территории.

Работы ведутся одновременно на семи территориях.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В рамках реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории муниципального образования реализуется проект «Культурное пространство трех площадей», заключен контракт на сумму 114 785,9 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2021 года выполнены работы на сумму 29 264,8 тыс.руб., сумма финансирования с учетом аванса составила 36 148,8 тыс.руб.

- Реализация мероприятий национальных и региональных проектов направленных на улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Чистая страна»

В рамках национального федерального и регионального проекта «Чистая страна»,  в результате проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации «Проект рекультивации земельных участков, использованных, но не предназначенных для размещения отходов (ликвидация несанкционированных свалок на земельных участках, расположенных в границах муниципального образования город Саяногорск Республики Хакасия» с местоположением: город Саяногорск, ул. Индустриальная, 85а, земельный участок, прилегающий к участку по ул.Индустриальная,85а.

С учетом заключенного муниципального контракта на выполнение мероприятий с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Саяногорск на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

Фактическая сумма муниципального контракта 4 285,0 тыс.руб. Субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия (выделено 5 566 917 руб.) фактически предусмотрено 4 113,6 тыс.руб. Средства бюджета муниципального образования город Саяногорск 171,4 тыс.руб. Срок исполнения муниципального контракта до 01.11.2021.

Проведена процедура общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Проект рекультивации земельных участков, использованных, но не предназначенных для размещения отходов (ликвидация несанкционированных свалок на земельных участках в границах муниципального образования город Саяногорск Республики Хакасия», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в период с 27.05.2021 по 28.07.2021. В настоящее время проектно-сметная документация с материалами ОВОС находится на государственной экологической экспертизе в Центральном Аппарате Росприроднадзора.  Проектировщиком устраняются выданные экспертизой замечания по ПСД до 29.10.2021.

- В рамках федерального, регионального проекта «Чистая Страна» Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия заключен контракт на разработку проектно-сметной документации объекта государственной экологической экспертизы «Проект работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде – пруды – накопители (хвостохранилище) бывшего Майнского рудника», проведена процедура общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Проект работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде – пруды – накопители (хвостохранилище) бывшего Майнского рудника», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в период с 27.06.2021 по 30.08.2021. Финансовые затраты Минприроды  неизвестны. Готовятся проектные материалы на государственную экологическую экспертизу.

исп. менеджер МПО – Зубарев Д.С.

тел. 2-38-29