|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **доступно на тек.ремонт с учетом 2013г. (при 100% оплате)** | | **выполнено работ по тек.ремонту за 2014г.** | | | | **остаток ден.средств на тек.ремонт по состоянию на 31.12.2014г. (при 100% оплате)** | | | | **задолженность за ЖКУ на 31.12.2014г.** | | | |  |
|  |  | 17 146,70 | | 106 135,90 | | | | -88 989,20 | | | | **89 855,08** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810671000096076 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение № 8602 Сбербанка России | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Абакан | 60 | 28.01.2015 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 3011810500000000608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Гагарина 57** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2014 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **39051,044** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **3888,08** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **63197,89** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **97467,5** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **14493,96** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **0,00** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **218098,45** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **39051,044** |
|  | Косметический ремонт подъезда (расчитывается индивидуально) | шт | 36937,1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36937,1 |
|  | Ремонт стены (гипсокартон, рубероид, доска) | м2 | 755,0 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2113,9 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **3888,08** |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 94,4 |
|  | Смена патрона | шт | 112,8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 225,6 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 412,7 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3301,6 |
|  | Смена квартирного эл.счетчика (без счетчика) | шт | 266,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,5 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **63197,89** |
|  | Смена сборки Ø32 | шт | 805,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 805,3 |
|  | Смена муфты Ø20 | шт | 285,0 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 3419,9 |
|  | Смена резьбы Ø15 | шт | 271,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1356,0 |
|  | Смена резьбы Ø20 | шт | 275,4 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 3304,4 |
|  | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 254,4 |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 4579,2 |
|  | Муфта РР 40 комб.разъемная | шт | 353,4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060,1 |
|  | Труба РР 20 | мп | 342,8 |  |  |  | 3,5 |  |  | 18,3 |  |  |  |  |  | 7473,0 |
|  | Труба РР 32 | мп | 385,7 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 2314,2 |
|  | Труба РР 40 | мп | 440,7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,7 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3597,5 |
|  | Смена крана шарового Ø20 | шт | 774,50 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 9294,0 |
|  | Смена крана шарового Ø32 | шт | 1023,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1023,4 |
|  | Смена конвектора L=1,1 | шт | 2379,7 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4759,3 |
|  | Смена конвектора L=0,9 | шт | 2202,6 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4405,1 |
|  | Смена конвектора L=0,7 | шт | 2109,6 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4219,2 |
|  | Смена унитаза (без материала) | шт | 579,3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,3 |
|  | Тройник РР 20-32 | шт | 107,5 |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 1397,5 |
|  | Уголок РР 25 | шт | 105,8 |  |  |  | 1 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 1587,0 |
|  | Угольник РР 20-32 | шт | 151,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,5 |
|  | Установка фитинга | шт | 165,8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,8 |
|  | Установка нипеля 15 | шт | 276,7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,7 |
|  | Ремонт отопления б/м | час | 277,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1108,8 |
|  | Установка хомута | шт | 90,3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,7 |
|  | Установка переходника | шт | 154,2 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 771,0 |
|  | Смена манжеты | шт | 149,3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 298,6 |
|  | Демонтаж вентиля | шт | 277,2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 277,2 |
|  | Прочистка канализации | пролет | 177,4 | 7,5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3104,5 |
|  | Установка заглушки | шт | 62,2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,4 |
|  | Установка заглушки | шт | 91,9 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 183,8 |
|  | Установка футорки | шт | 276,7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,7 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 16,6 | 489 | | | | | | | | | | | | **97467,5** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,5 | 489 | | | | | | | | | | | | **14494,0** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **0,0** |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **218098,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |