|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **доступно на тек.ремонт с учетом 2013г. (при 100% оплате)** | | **выполнено работ по тек.ремонту за 2014г.** | | | | **остаток ден.средств на тек.ремонт по состоянию на 31.12.2014г. (при 100% оплате)** | | | | **задолженность за ЖКУ на 31.12.2014г.** | | | |  |
|  |  | 17 764,10 | | 26 928,60 | | | | -9 164,50 | | | | **79 738,82** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810671000096076 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение № 8602 Сбербанка России | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Абакан | 49 | 27.01.2015 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 3011810500000000608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул.Рабовича 3** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2014г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **12808,7** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **3508,6** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **10611,67** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **83686,2** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **14618,45** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **0,00** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **125233,59** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **12808,7** |
|  | Установка метал.дверей | шт | 6300,0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 12600,0 |
|  | Информационная доска на дет.площадку | шт | 417,4 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,7 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 3508,6 |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 31,4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 94,2 |
|  | Смена патрона | шт | 112,8 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 112,8 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 412,7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3301,6 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 10611,67 |
|  | Смена резьбы Ø15 | шт | 271,2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,2 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719,5 |
|  | Смена крана шарового Ø20 | шт | 774,50 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,5 |
|  | Восстановление изоляции | м | 122,5 | 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2326,6 |
|  | Муфта РР 25 комбинированая | шт | 254,4 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 763,2 |
|  | Уголок РР 25 | шт | 105,8 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 529,0 |
|  | Труба РР 20 | мп | 342,8 |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  | 1474,0 |
|  | Фитинг 16 (без материалов) | шт | 94,3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,0 |
|  | Ремонт отопления б/м | час | 277,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 831,6 |
|  | Труба МР16 (без материалов) | мп | 251,4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,8 |
|  | Смена сифона (без материалов) | шт | 194,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,0 |
|  | Смена гибкого шланга | шт | 91,5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,9 |
|  | Смена смесителя-кухня, без материалов | шт | 302,2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,2 |
|  | Смена каранбуксы | шт | 135,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 135,5 |
|  | Установка крана шарового без материалов | шт | 347,0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1041,0 |
|  | Установка заглушки | шт | 62,2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 186,6 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 14,14 | 493,2 | | | | | | | | | | | | **83686,2** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 493,2 | | | | | | | | | | | | **14618,4** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **0,0** |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **125233,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |