|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810640040104138 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Хакасия» | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО Банк «Народный кредит» | 10 | 28.02.2014 | 01.01.2013 | | 31.12.2013 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 30101810600000000757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Ленина 55** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2013 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **14021,835** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **185,5** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **7094,185** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **20339,9** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **6663,07** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **3232,59** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **51537,09** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **14021,835** |
|  | Масл. окраска ранее окрашеных поверхностей (МАФ) | м2 | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 184,8 |
|  | Монтаж приямка | м3 | 5888,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  | 13837,0 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 185,5 |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 185,5 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 7094,185 |
|  | Смена сборки Ø15 | шт | 805,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 805,8 |
|  | Смена сборки Ø25 | шт | 864,2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1728,4 |
|  | Смена крана шарового Ø25 | шт | 1035,60 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2071,2 |
|  | Смена ал. радиатора (без материалов) | шт | 981,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 981,3 |
|  | Ревизия вентиля | шт | 213,6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 213,6 |
|  | Ремонт отопления б/м | час | 327,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 163,5 |
|  | Установка хомута | шт | 106,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 213,2 |
|  | Установка крана шарового без материалов | шт | 409,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 819,0 |
|  | Ремонт пробки радиатора | шт | 98,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 98,1 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 7,54 | 224,8 | | | | | | | | | | | | **20339,9** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 224,8 | | | | | | | | | | | | **6663,1** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **3232,6** |
|  | Смена муфты Ø25 | шт | 342,8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 685,6 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2547,0 |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **51537,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |