ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _________    №   ____

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 14.12.2017 №998

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 16.06.2020 № 226 «О бюджете муниципального образования  город Саяногорск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 02.07.2015 №626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск», статьей 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 14.12.2017 № 998 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» от 14.12.2017 № 998 «Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. Целевые показатели (целевые индикаторы и показатели Программы изложить в следующей редакции:

- «

| Целевые показатели (целевые индикаторы и показатели Программы) | показатель 1 - Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, ед.: 2018 год - 5; 2019 год - 2; 2020 год - 0; 2021 год - 7; 2022 год - 0; 2023 год – 0; 2024 год – 0. показатель 2 - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %, нарастающим итогом: 2018 год - 8,7; 2019 год - 10; 2020 год - 10; 2021 год – 14,6; 2022 год – 14,6; 2023 год – 14,6; 2024 год – 14,6. показатель 3 - Количество благоустроенных общественных территорий в год, ед.: 2018 год – 5. показатель 4 - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, %, нарастающим итогом: 2018 год - 28,5. показатель 5 - Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, ед.: 2018 год – 1. показатель 6 - Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха, нуждающихся в благоустройстве, %: 2018 год – 25. показатель 7 - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %: 2019 год – 9; 2020 год - 12; 2021 год - 15; 2022 год - 20; 2023 год – 20; 2024 год – 20. показатель 8 - Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед.: 2019 год - 8; 2020 год - 9; 2021 год - 7; 2022 год – 5; 2023 год – 5; 2024 год – 5. |
| --- | --- |

- ».

- 1.2. Объемы бюджетных средств (объемы бюджетных ассигнований Программы) изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы бюджетных средств (объемы бюджетных ассигнований Программы) | Объем финансирования, всего 112299,1 тыс. руб., в т.ч.: бюджет муниципального образования город Саяногорск – 15379,9,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год - 1492,5 тыс. руб.; 2019 год - 3090,2 тыс. руб.; 2020 год – 5647,2 тыс. руб.; 2021 год - 1155,0 тыс. руб.; 2022 год - 1995,0 тыс. руб.; 2023 год - 1000,0 тыс. руб.; 2024 год - 1000,0 тыс. руб. республиканский бюджет Республики Хакасия, федеральный бюджет Российской Федерации - 96919,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год - 22896,1 тыс. руб.; 2019 год - 19852,8 тыс. руб.; 2020 год - 17176,0 тыс. руб.; 2021 год - 18111,4 тыс. руб.; 2022 год - 18882,9 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

- ».

- 2. Раздел V муниципальной программы «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:

- «Для реализации мероприятий муниципальной программы требуется 112299,1 тыс. руб., в т.ч.:

- бюджет муниципального образования город Саяногорск – 15379,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:

- 2018 год - 1492,5 тыс. руб.;

- 2019 год - 3090,2 тыс. руб.;

- 2020 год – 5647,2 тыс. руб.;

- 2021 год - 1155,0 тыс. руб.;

- 2022 год - 1995,0 тыс. руб.;

- 2023 год - 1000,0 тыс. руб.;

- 2024 год - 1000,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет Республики Хакасия, федеральный бюджет Российской Федерации - 96919,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:

- 2018 год - 22896,1 тыс. руб.;

- 2019 год - 19852,8 тыс. руб.;

- 2020 год - 17176,0 тыс. руб.;

- 2021 год - 18111,4 тыс. руб.;

- 2022 год - 18882,9 тыс. руб.;

- 2023 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2024 год - 0,0 тыс. руб.

- При поступлении средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия муниципальной программой предусматривается реализация мероприятий на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета в порядке, определенном соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия и муниципального образования город Саяногорск. Главный распорядитель бюджетных средств - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (далее - КЖКХиТ г. Саяногорска).».

- 3. Раздел VI муниципальной программы «Перечень целевых показателей» изложить в следующей редакции:

- «VI. Перечень целевых показателей

| №п/п | Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, ед. | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %, нарастающим итогом | 8,7 | 10 | 10 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий в год, ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, %, нарастающим итогом | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 5 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха, нуждающихся в благоустройстве, % | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | - | 9 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед. | - | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 |

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки (исключения или дополнения) в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной (муниципальной) политики в сфере ЖКХ.».

4. Приложение №2 «Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования

город Саяногорск»

Перечень основных программных мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, в т.ч. | Средства местного бюджета | 87,7 | 1502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Иные мероприятия по благоустройству, в т.ч. | Средства местного бюджета | 87,7 | 1502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1. | Экспертиза сметной документации | Средства местного бюджета | 87,7 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск | Средства местного бюджета | 0,0 | 1456,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Софинансирование поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды | Средства республиканского бюджета Республики Хакасия | 5369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Интернациональный микрорайон, дом №8 (район подъезда № 13) |  | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Интернациональный микрорайон, дом №7 - 1 этап |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Ленинградский микрорайон, дом №47 |  | 1669,0 | 1456,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, в т.ч. | Средства местного бюджета | 135,8 | 542,6 | 4 931,5 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.3.1. | Иные мероприятия по благоустройству, в т.ч. | Средства местного бюджета | 135,8 | 542,6 | 4 931,5 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.3.1.1. | Разработка проектов | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 1.3.1.2. | Экспертиза сметной документации | Средства местного бюджета | 135,8 | 239,5 | 205,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.3.1.3. | погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Средства местного бюджета | 0,0 | 303,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.4. | Судебные издержки | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.5. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск площадь Детства (территория ЦДТ) г.Саяногорск (доп.работы по освещению, видеонаблюдению) | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.6. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск сквер за центральной остановкой Заводского мкрн г.Саяногорск (доп. строительные работы) | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.7. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск (дополнительные работы) | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 3487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды, в т.ч. | Средства местного бюджета, бюджетов Российской Федерации, Республики Хакасия | 14783,9 | 20897,8 | 17891,7 | 19066,4 | 19877,9 | Текущее финансирование |  |
| 1.4.1. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск город Саяногорск, Гравийный карьер |  | 683,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Площадь «Краеведческий музей» в Енисейском микрорайоне, в том числе |  | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2.1. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, Площадь «Краеведческий музей» в Енисейском микрорайоне. 1 этап |  | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2.2. | Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск (выполнение проектно-сметных работ по комплексному благоустройству (ремонту) территории «Площадь «Краеведческий музей» в Енисейском микрорайоне». 1 этап) |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, ул. Пионерская, г. Саяногорск, Заводской микрорайон, район дома 41, в том числе |  | 2900,0 | 1824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.1. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, ул. Пионерская, г. Саяногорск, Заводской микрорайон, район дома 41. 1 этап |  | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.2. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Ул. Пионерская, г. Саяногорск, Заводской микрорайон, район дома 41. Освещение |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.3. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск: ул. Пионерская, г. Саяногорск, Заводской микрорайон, район дома 41. 1 этап. Дополнительные работы |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.4. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, ул. Пионерская, г. Саяногорск, Заводской микрорайон, район дома 41. 2 этап |  | 0,0 | 1789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.5. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, ул. Пионерская, г. Саяногорск, Заводской микрорайон, район дома 41. 2 этап. Устройство ограждений лестниц |  | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Городская доска почета, в том числе: |  | 1400,0 | 249,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.1. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Городская доска почета. 1 этап |  | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.2. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Городская доска почета. Облицовка верха стены |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.3. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Городская доска почета. Облицовка фасада |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.4. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Городская доска почета. Облицовка цоколя |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.5. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Городская доска почета. 2 этап |  | 0,0 | 249,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Сквер «Книга» в районе центральной библиотеки, в том числе: |  | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5.1. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Сквер «Книга» в районе центральной библиотеки. Освещение |  | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5.2. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Сквер «Книга» в районе центральной библиотеки |  | 1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, рп Черемушки, Пешеходная дорожка от ДК «Энергетик» до поликлиники. Пешеходная дорожка из парка до набережной, в том числе: |  | 0,0 | 3520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6.1 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, рп Черемушки, Пешеходная дорожка от ДК «Энергетик» до поликлиники |  | 0,0 | 2021,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6.2 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, рп Черемушки, Пешеходная дорожка из парка до набережной |  | 0,0 | 569,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6.3 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, р.п.Черемушки, Пешеходная дорожка из парка до набережной. Освещение |  | 0,0 | 929,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, площадь «Узел связи», в том числе |  | 0,0 | 3720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7.1 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, площадь «Узел связи» |  | 0,0 | 3420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7.2 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, площадь «Узел связи». Дополнительные работы |  | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.8. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, пешеходная дорожка вдоль ул. 30 лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай», в том числе |  | 0,0 | 2487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.8.1 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, пешеходная дорожка вдоль ул. 30 лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай» |  | 0,0 | 2333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.8.2 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, пешеходная дорожка вдоль ул. 30 лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай». Дополнительные работы |  | 0,0 | 154,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, пешеходная дорожка в районе школы № 4 (ул. Металлургов), в том числе |  | 0,0 | 3010,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9.1 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, пешеходная дорожка в районе школы № 4 (ул. Металлургов) |  | 0,0 | 1485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9.2 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, Пешеходная дорожка в районе школы №4(ул.Металлургов). Освещение |  | 0,0 | 1524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.10. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск сквер в северо-западном районе |  | 0,0 | 2176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.10.1 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Сквер в северо-западном районе (поселок КСРЗ) – ТОС «Клубничная поляна» |  | 0,0 | 2018,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.10.2 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Сквер в северо-западном районе (поселок КСРЗ) – ТОС «Клубничная поляна». Дополнительные работы |  | 0,0 | 157,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.11. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск рп. Майна, детская площадка в районе ул. Ленина, 49 |  | 0,0 | 0,0 | 1516,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.12. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск рп. Майна, площадь по ул. Победы в районе ДК "Визит" |  | 0,0 | 0,0 | 1448,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.13. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск рп. Майна, площадка для школьного автобуса в районе Майнской средней школы |  | 0,0 | 0,0 | 1005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.14. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск рп. Майна, пешеходная дорожка по ул. Ленина |  | 0,0 | 0,0 | 1816,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.15. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск рп. Майна, устройство парковки в районе д/с "Фонарик" |  | 0,0 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.16. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск д. Богословка. пешеходная дорожка к школе и памятнику |  | 0,0 | 0,0 | 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.17. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск площадь Детства (территория ЦДТ) г.Саяногорск |  | 0,0 | 0,0 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.17.1. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск площадь Детства (территория ЦДТ) г.Саяногорск (видеонаблюдение) |  | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.17.2. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск площадь Детства (территория ЦДТ) г.Саяногорск (ремонт МАФ) |  | 0,0 | 0,0 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.17.3 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск площадь Детства (территория ЦДТ) г.Саяногорск (освещение) |  | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.18. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск |  | 0,0 | 0,0 | 10604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.18.1 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск сквер за центральной остановкой Заводского мкрн г.Саяногорск (строительные работы) |  | 0,0 | 0,0 | 10274,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.18.2 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск сквер за центральной остановкой Заводского мкрн г.Саяногорск (освещение) |  | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.19. | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, территория в районе проезда от ул.30 лет КГЭС к стадиону «Строитель» |  | 0,0 | 0,0 | 397,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.20. | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Комсомольский микрорайон, дома №74, 75, 76 |  | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.20.1. | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Комсомольский микрорайон, дома №74, 75, 76. Освещение |  | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.20.2. | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Комсомольский микрорайон, дома №74, 75, 76. Освещение. Дополнительные работы |  | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.20.3. | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Комсомольский микрорайон, дома № 74, 75, 76 |  | 1319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.21. | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Заводской микрорайон, дома №36, 37, 38 |  | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.22. | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Интернациональный микрорайон, дома №3, 4, 5, 6 |  | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.32. | Ремонт дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом №1, в том числе |  | 0,0 | 3304,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.23.1 | Ремонт дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом №1 (в районе подъездов 1 - 8) |  | 0,0 | 2210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.23.2 | Ремонт дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом №1 (в районе подъездов 9, 10) |  | 0,0 | 1094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.24. | Ремонт дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, р.п. Черемушки, дом №12 |  | 0,0 | 605,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в том числе | Средства местного бюджета, бюджетов Российской Федерации, Республики Хакасия | 2410,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Благоустройство мест массового отдыха населения МО г. Саяногорск (городских парков), комплексный ремонт «Парка Победы» по ул. Песочная в г. Саяногорске, в том числе |  | 2410,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.1. | Благоустройство мест массового отдыха населения МО г. Саяногорск (городских парков), комплексный ремонт «Парка Победы» по ул. Песочная в г. Саяногорске. Освещение |  | 410,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.2. | Благоустройство мест массового отдыха населения МО г. Саяногорск (городских парков), комплексный ремонт «Парка Победы» по ул. Песочная |  | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.3. | Благоустройство мест массового отдыха населения МО г. Саяногорск (городских парков) комплексный ремонт «Парка Победы» по ул. Песочная в г. Саяногорске. Подготовка оснований под устройство пешеходной дорожки |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.4. | Благоустройство мест массового отдыха населения МО г. Саяногорск (городских парков) комплексный ремонт «Парка Победы» по ул. Песочная в г. Саяногорске. Подготовительные работы |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.5. | Благоустройство мест массового отдыха населения МО г. Саяногорск (городских парков) комплексный ремонт «Парка Победы» по ул. Песочная в г. Саяногорске. Устройство бетонной пешеходной дорожки |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды |  | 1502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Средства местного бюджета | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из республиканского бюджета Республики Хакасия; |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  | Средства местного бюджета | 1492,5 | 3090,2 | 5647,2 | 1155,0 | 1995,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Средства бюджетов Российской Федерации, Республики Хакасия | 22896,1 | 19852,8 | 17176,0 | 18111,4 | 18882,9 | Согласно постановлению о распределении субсидий |  |
| ИТОГО |  |  | 24388,6 | 22943,0 | 22823,2 | 19266,4 | 20877,9 | 1000,0 | 1000,0 |

».

5. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» к муниципальной программе изложить в   следующей редакции:

«Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального образования

город Саяногорск»

Ресурсное обеспечение

реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования город Саяногорск»

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» | Ответственный исполнитель - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (КЖКХиТ г. Саяногорска) | Средства местного бюджета, средства бюджетов Республики Хакасия, Российской Федерации | 905 | 0409 | 26 0 01 22601 | 244 | 0,0 | 1502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 22601 | 244 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 73310 | 244 | 1502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 22602 | 244 | 62,9 | 210,1 | 4902,9 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 22602 | 831 | 0,0 | 29,4 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 L555П | 244 | 14783,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 L5600 | 244 | 2510,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 S3310 | 244 | 5369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 020КЗ | 244 | 0,0 | 303,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 S9130 | 244 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 0409 | 26 0 F2 55550 | 244 | 0,0 | 3910,0 | 0,0 | Согласно постановлению о распределении субсидии |  |  |  |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 F2 55550 | 244 | 0,0 | 16987,8 | 17891,7 | 19066,4 | 19877,9 | Согласно постановлению о распределении субсидии |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 24388,6 | 22943,0 | 22823,2 | 19266,4 | 20877,9 | 1000,0 | 1000,0 |

».

6. Приложение №4 «Сведения о показателях (индикаторах) мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «Приложение №4 - к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск»

Сведения

о показателях (индикаторах) мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования город Саяногорск»

| №п/п | Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, ед. | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %, нарастающим итогом | 8,7 | 10 | 10 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий в год, ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, %, нарастающим итогом | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 5 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха, нуждающихся в благоустройстве, % | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | - | 9 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед. | - | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 |

- ».

- 7. Приложение №9 «Перечень основных мероприятий по благоустройству к Программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «Приложение №9 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск»

Перечень

основных мероприятий по благоустройству к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования город Саяногорск»

| Номер и наименование основного мероприятия | Минимальный перечень работ | Дополнительный перечень работ | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (нарастающим) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализа-ции | Окончания реализа-ции |  |  |  |
| - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, муниципального образования город Саяногорск | П. 7.1 раздела VII | П. 7.2 раздела VII | КЖКХ и Т г. Саяногорска | 2018 год | 2024 год | 2018 – 5 ед., | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Саяногорск | п. 1, 2, 7 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 – 7 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 – 7 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 – 14 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 – 14 ед., 2023 – 14 ед., 2024 – 14 ед. |  |  |
| 2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования город Саяногорск | Работы по благоустройству |  | КЖКХ и Т г. Саяногорска | 2018 год | 2024 год | 2019 – 8 ед., | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Саяногорск | п. 3,4,7,8 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 – 17 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 – 24 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 - 27 ед., |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 - 32 ед., 2024 – 37 ед. |  |  |
| 3. Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения | Работы по благоустройству |  | КЖКХ и Т г. Саяногорска | 2018 год | 2024 год | 2018 – 1 ед., 2019 – 1 ед., 2020 – 1 ед., 2021 – 1 ед., 2022 – 1 ед., 2023 – 1 ед., 2024 – 1 ед. | Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения | п. 5, 6 |

- ».

8. Приложение №10 «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 10

к муниципальной программе

"Формирование комфортной

городской среды

на территории

муниципального образования

город Саяногорск"

Адресный перечень

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Перечень видов работ |  | Планируе- мый год благоустрой- ства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню |  |
|  |  | (указать виды работ) | (указать виды работ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дом 1 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2022-2024 |
| 2 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дом 2 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, ремонт дворовых проездов | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2022-2024 |
| 3 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 5/6, 7 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | Ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 4 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 8, 4, 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2022-2024 |
| 5 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 10А, 10Б | нет | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 6 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 10, 11 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 7 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 17, 18 | обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 8 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дом 16 | обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, озеленение территории | 2022-2024 |
| 9 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 14, 15 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 10 | г. Саяногорск, Енисейский мкр., дома 12, 13 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 11 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 5, 6, 7, 8 | обеспечение освещения дворовой территории, ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт системы водоотведения поверхностного стока, обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 12 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 1, 2, 3,4 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории | 2022-2024 |
| 13 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 14 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 10, 11, 12, 13, 15, 16 | обеспечение освещения дворовой территории, ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 15 | г. Саяногорск. Заводской мкр., дома 17, 19, 20 | обеспечение освещения дворовой территории, ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 16 | г. Саяногорск, Комсомольский мкр., дом 67 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории | 2022-2024 |
| 17 | г. Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 68, 69, 70 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 18 | г. Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 71, 72 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 19 | г. Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 74, 75, 76 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2018 |
| 20 | г. Саяногорск, Комсомольский мкр., дома 61, 62, 63, 64 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 21 | г. Саяногорск, Южный мкр., дома 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 22 | г. Саяногорск, Южный мкр., дома 7, 8, 9, 10 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детской площадки, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 23 | г. Саяногорск, Южный мкр., ул. Юбилейная, дома 3а (корпуса 1 - 4), 15А | установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 24 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 14, 25, 32, 33 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 25 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 21, 22, 23, 24, 26 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 26 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 27 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 27 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 35, 43 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории | 2022-2024 |
| 28 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 36, 37, 38 | установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство автомобильных парковок | 2018 |
| 29 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 41 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 30 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 30 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 31 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 45 | ремонт дворовых проездов | оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 32 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 44, 46, 47 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 33 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 48, 49 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок, оборудование детских площадок | 2022-2024 |
| 34 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 50, 51 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильных парковок | 2022-2024 |
| 35 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 59 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование спортивной площадки, озеленение территории, обустройство автомобильных парковок | 2022-2024 |
| 36 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 55, 56 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 37 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 53, 54, 18, 57 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильных парковок, озеленение территории | 2022-2024 |
| 38 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 64 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 39 | г. Саяногорск, Заводской мкр., дома 15А, 15Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории | 2022-2024 |
| 40 | г. Саяногорск, Советский мкр., дом 2 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 41 | г. Саяногорск, Советский мкр., дом 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 42 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 4, 5, 6, 8, 14, 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 43 | г. Саяногорск, Советский мкр., дом 44 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории | 2022-2024 |
| 44 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 16 | ремонт дворового проезда, идущего вдоль МКД № 16 | установка ограждения земельного участка, прилегающего к МКД №16, идущего с торцевой стороны до подъезда № 1, а также от подъезда 2 к подъезду №3 | 2021 |
| 45 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 17 | ремонт дворового проезда, идущего вдоль МКД №17; установка скамеек- 2, урн-3. | асфальтирование автостоянки, тротуарных дорожек, обустройство велодорожки вокруг детской площадки | 2021 |
| 46 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 18 | ремонт дворового проезда, идущего вдоль МКД №18; установка скамеек- 1, урн-1. | обустройство автомобильной парковки, ремонт пешеходных дорожек вдоль детской площадки, оборудование детской площадки: замена качели, беседка, карусель для детей до 5лет, песочница; установка ограждения вокруг детской площадки | 2021 |
| 47 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 19 | установка скамеек- 2, урн-2 | обустройство автомобильной парковки, ремонт пешеходных дорожек вдоль детской площадки, оборудование детской площадки: замена качели, беседка, карусель для детей до 5лет, песочница; установка ограждения вокруг детской площадки | 2021 |
| 48 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 20 | ремонт дворового проезда и укладка бордюрного камня, расширение проезжей части установка скамеек- 4, урн-4 | нет | 2021 |
| 49 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 21 | ремонт дворового проезда, идущего вдоль МКД №21; установка скамеек- 2, урн-2. | асфальтирование автостоянки, устройство ограждения вокруг зеленой зоны МКД №21, озеленение; оборудование детской площадки. | 2021 |
| 50 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 22 | ремонт дворового проезда, идущего вдоль МКД № 22 | асфальтирование: тротуарной дорожки между МКД № 29 и МКД № 22; автомобильной парковки | 2021 |
| 51 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 29, 25Б, 25А | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 52 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 26, 27, 28 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 53 | г. Саяногорск, Советский мкр., дома 31, 32, 33, 34, 34А, 34Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 54 | г. Саяногорск. Советский мкр., дома 37, 35, 36, 38, 40 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 55 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 8 | ремонт дворовых проездов | оборудование детской площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходной дорожки | 2018 |
| 56 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 9, 10, 11, 12 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки, оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 57 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 13 | ремонт дворовых проездов, установка, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 58 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 7 | ремонт дворовых проездов | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки | 2018 |
| 59 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 1 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки | 2019 |
| 60 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 2 | ремонт дворового проезда, установка урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 61 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 3, 4, 5, 6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки | 2018 |
| 62 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 22 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 63 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 21/23 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 64 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дома 17/25 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок | 2022-2024 |
| 65 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 66 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 2, 2В, 2Б, 2А | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильных парковок | 2022-2024 |
| 67 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 68 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 69 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 35, 36 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт дворового тротуара | 2022-2024 |
| 70 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 37, 38 | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 71 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 34 (корпуса 1 - 4), 32 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, ремонт пешеходной дорожки | 2022-2024 |
| 72 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 39 - 40 | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт пешеходной дорожки | 2022-2024 |
| 73 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 28 (корпуса 1 - 5) | установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 74 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 22/1, 22/1, 23, 23а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 75 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 21, 25, 26, 27 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 76 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 20, 19 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 77 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 18 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 78 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 17 | ремонт дворовых проездов, установка урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 79 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 10, 11 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 80 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 8, 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 81 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дома 12, 13А, 13 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории | 2022-2024 |
| 82 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 1, 2, 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 83 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 37 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 84 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 9, 10 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 85 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 15, 6, 5, 8 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 86 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 13А, 13 | установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 87 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 19А, 18А, 18Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 88 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 25, 21А, 21Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 89 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 22, 23 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 90 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 11, 12 | ремонт дворовых проездов, установка, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 91 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 5А | установка скамеек и урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильных парковок | 2022-2024 |
| 92 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 4 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 93 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 38 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 94 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 41 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 95 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 43 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, ремонт дворовых проездов | оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 96 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 26А, 26Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 97 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 25А, 25Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории | 2022-2024 |
| 98 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 24А, 24Б | установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 99 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 23А, 23Б | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 100 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 48, 49 | установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | нет | 2022-2024 |
| 101 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 47 | ремонт проезда, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | нет | 2022-2024 |
| 102 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дом 32 | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 103 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр., дома 33, 34 | установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 104 | рп Майна, ул. Гагарина, дома 57, 59, 61 | обеспечение освещения дворовых территорий, ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 105 | рп Майна, ул. Дивногорская, дома 6, 8, 10 | обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 106 | рп Майна, ул. Рабовича, дома 1, 3 | обеспечение освещения дворовых территорий, ремонт проезда | устройство детской площадки, оборудование спортивной площадки | 2022-2024 |
| 107 | рп Майна, ул. Дивногорская, дома 1, 2, 3, 4 | обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 108 | рп Майна, ул. Ленина, дома 31, 33 | установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 109 | рп Майна, ул. Ленина, дома 32, 34 | установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 110 | рп Майна, ул. Ленина, дома 36, 38, 40, ул. Короленко, дома 27, 29 | ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 111 | рп Майна, ул. Ленина, дома 52, 54, ул. Короленко, дом 37 | ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 112 | рп Майна, ул. Ленина, дома 56, 58, 60, ул. Островского, дом 10 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, ремонт дворового проезда | нет | 2022-2024 |
| 113 | рп Майна, ул. Гагарина, 53 | установка скамеек, урн, ремонт дворового проезда | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 114 | рп Майна, ул. Короленко, 26, 28, 34 | ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн | обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 115 | рп Майна, ул. Короленко, 30, 35 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | нет | 2022-2024 |
| 116 | рп Майна, ул. Гагарина, 61 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн | обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 117 | рп Майна, ул. Гагарина, 63, 65, 67 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек | нет | 2022-2024 |
| 118 | рп Майна, ул. Калинина, 18, 20А | установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 119 | рп Майна, ул. Калинина, 20А | установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 120 | рп Майна, ул. Ленина, 50 | установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 121 | рп Майна, ул. Победы, 11 | обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн | обустройство автомобильной парковки, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 122 | рп Майна, ул. Пристанская, 10 | установка скамеек, урн | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 123 | рп Черемушки, дома 1, 8, 9 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 124 | рп Черемушки, дома 2, 7, 3 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок, оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 125 | рп Черемушки, дом 4 | обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок, ремонт пешеходной дорожки | 2022-2024 |
| 126 | рп Черемушки, дом 5 | ремонт дворовых проездов | обустройство автомобильных парковок | 2022-2024 |
| 127 | рп Черемушки, дом 6 | обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 128 | рп Черемушки, дома 10, 11, 11а | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 129 | рп Черемушки, дом 12 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 130 | рп Черемушки, дом 13 | установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 131 | рп Черемушки, дом 20 | установка скамеек | оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 132 | рп Черемушки, дома 21, 22 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт пешеходной дорожки | 2022-2024 |
| 133 | рп Черемушки, дома 23, 24 | установка скамеек, урн | оборудование детской площадки, обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 134 | рп Черемушки, дома 37, 38, 39, 40, 41 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек | оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 135 | рп Черемушки, дома 42, 43 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | нет | 2022-2024 |
| 136 | рп Черемушки, дома 44, 45 | установка скамейки | оборудование детской площадки | 2022-2024 |
| 137 | рп Черемушки, дом 65 | обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильных парковок | 2022-2024 |
| 138 | рп Черемушки, дом 66 | нет | ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 139 | рп Черемушки, дом 67 | нет | обустройство автомобильных парковок | 2022-2024 |
| 140 | рп Черемушки, дом 68 | нет | обустройство автомобильных парковок | 2022-2024 |
| 141 | рп Черемушки, дома 69, 70 | установка скамеек и урн | ремонт пешеходной дорожки | 2022-2024 |
| 142 | рп Черемушки, дом 72 | установка урн | обустройство автомобильных парковок | 2022-2024 |
| 143 | рп Черемушки, дома 73, 74 | ремонт дворового проезда, установка урн | оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, обустройство автомобильной парковки, ремонт пешеходных дорожек | 2022-2024 |
| 144 | рп Черемушки, дома 75, 76 | установка скамейки | оборудование детской площадки, обустройство автомобильных парковок, ремонт пешеходной дорожки | 2022-2024 |
| 145 | рп Черемушки, дома 77, 78 | установка скамеек и обеспечение освещения дворовой территории | обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |
| 146 | рп Черемушки, дома 79, 80 | нет | оборудование детской площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 147 | рп Черемушки, дома 81, 82, 83, 84 | нет | оборудование детской площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока | 2022-2024 |
| 148 | рп Черемушки, дома 87, 88, 89 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн и обеспечение освещения дворовой территории | оборудование детской площадки, ремонт систем водоотведения поверхностного стока, обустройство автомобильной парковки | 2022-2024 |

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.».

9. Приложение №11 «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 11

к муниципальной программе

"Формирование комфортной

городской среды

на территории

муниципального образования

город Саяногорск»

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 – 2024 годах

| N п/п | Наименование общественной территории | Перечень работ по благоустройству (ремонту) общественных территорий | Планируе-мый год благоустрой-ства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Саяногорск, площадь "Краеведческий музей" в Енисейском мкр. | 1 этап. Изготовление проекта и ремонт пешеходной дорожки | 2018 |
|  |  | 2 этап. Работы по благоустройству (ремонту): демонтаж существующих клумб, декоративная укладка тротуарной плитки, устройство амфитеатра для зрителей, установка большого экрана для демонстрации, урн, скамеек, торшерных светильников, кованого ограждения, озеленение | 2021 - 2024 |
| 2 | г. Саяногорск, гравийный карьер | Установка урн, туалетов с септиками, раздевалок, отсыпка песком пляжной зоны | 2018 |
| 3 | г. Саяногорск, ул. Пионерская (район дома 41) | 1 этап. Устройство подпорной стены, ремонт и расширение существующих лестниц, тротуара, проезда, ремонт освещения, установка урн и скамеек, ограждения | 2018 |
|  |  | 2 этап. Отделка подпорной стены (со стороны ул. Пионерская и со стороны дома 41 Заводского мкр.) и лестниц гранитным камнем, укладка брусчатки на пешеходной дорожке | 2019 |
| 4 | г. Саяногорск, "Доска Почета" - Енисейский мкр., д. № 16 | 1 этап. Асфальтирование пешеходных дорожек, ремонт облицовки доски и клумб, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн | 2018 |
|  |  | 2 этап. Установка кованых изделий, бетонирование двух пешеходных дорожек | 2019 |
| 5 | г. Саяногорск, сквер "Книга" в районе центральной библиотеки | Асфальтирование проезда и парковки, укладка брусчатки, обрамление клумб, ремонт пешеходной дорожки, лестницы с ограждением, ремонт подпорных стен, ремонт освещения | 2018 |
| 6 | г. Саяногорск, пешеходные дорожки вдоль улицы 30 лет КГЭС от площади "Краеведческий музей" до этнокомплекса "Ымай" и до остановки "Означенное" | Устройство пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем и установка ограждения | 2019 |
| 7 | г. Саяногорск, площадь "Узла связи" в Енисейском мкр. | Асфальтирование площади с выгораживанием пешеходных зон столбиками, устройство пешеходных дорожек вдоль проезжей части ул. 30 лет КГЭС и от въезда на территорию площади до рынка, ремонт лестниц и подпорных стен, установка парапетных скамеек | 2019 |
| 8 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка в районе школы № 4 (ул. Металлургов) | Устройство пешеходной дорожки из асфальта с бордюрным камнем от ул. Песочная до ул. Юбилейная и от ул. Металлургов к школе № 4, перенос остановочных павильонов | 2019 |
| 9 | рп. Черемушки, пешеходная дорожка из парка до набережной | Устройство пешеходной дорожки из бетона с бордюрным камнем, замена скамеек и урн, установка бетонных ограничителей, ограждение мостика | 2019 |
| 10 | рп. Черемушки, пешеходная дорожка от ДК "Энергетик" до поликлиники | Ремонт пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем, ремонт существующего ограждения | 2019 |
| 11 | г. Саяногорск, сквер в северо-западном районе (поселок КСРЗ) - ТОС "Клубничная поляна" | Планировка и установка металлического ограждения вокруг территории, устройство велосипедной дорожки по периметру, спортивная и детская игровая площадки | 2019 |
| 12 | рп. Майна, детская площадка в районе ул. Ленина, 49 | Устройство покрытия, установка бордюрного камня, асфальтовая велосипедная дорожка, облицовка цветников, установка урн, ремонт и установка МАФ, установка металлического штакетника и ограждения, турникета, калитки и ворот | 2020 |
| 13 | рп. Майна, площадь по ул. Победы в районе ДК "Визит" | Подготовительные работы, установка парковочных столбиков, пандус, устройство цветника из бетона, сцены, бетонирование площадки и автостоянки, установка бордюрных камней, ремонт скамеек, урн | 2020 |
| 14 | рп. Майна, площадка для школьного автобуса в районе Майнской средней школы | Устройство разворотной асфальтовой площадки, асфальтовая дорожка, установка бордюрных камней | 2020 |
| 15 | рп. Майна, пешеходная дорожка по ул. Ленина | Ремонт пешеходной дорожки из асфальтового покрытия, бордюрный камень | 2020 |
| 16 | рп. Майна, устройство парковки в районе д/с "Фонарик" | Устройство парковки из асфальта, дорожка вдоль стоянки, установка бордюрных камней | 2020 |
| 17 | д. Богословка, пешеходная дорожка к школе и памятнику | Ремонт дорожки (бетон) | 2020 |
| 18 | площадь Детства (территория ЦДТ), г. Саяногорск | Установка видеокамер (монтаж шкафа, прокладка кабеля), ремонт существующих скамеек и урн, установка светодиодных светильников (прокладка кабеля) | 2020 |
| 19 | сквер за центральной остановкой Заводского мкрн, г. Саяногорск | Разработка грунта, планировка, устройство газонов, посадка деревьев, устройство канал. колодцев, тротуары из гранитных плит: заливные из пироксенита, брусчатка, жадеит, песчаник, установка урн и скамеек, устройство бетонного пандуса с металлическим ограждением, установка опор, светильников со светодиодными лампами (прокладка провода, кабеля) | 2020 |
| 20 | г. Саяногорск, территория в районе проезда от ул. 30 лет КГЭС к стадиону "Строитель" | Устройство пешеходной дорожки с разработкой грунта | 2020 |
| 21 | Территория за детской поликлиникой Центральный мкрн, г.Саяногорск | Устройство пешеходной дорожки в рамках проекта, благоустройства территории | 2021 |
| 22 | Пешеходная дорожка между музыкальной школой, школой № 5 и д. 32 Советского микрорайона | Строительство пешеходной дорожки с установкой светодиодных парковых светильников | 2021 |
| 23 | Пешеходная дорожка в рп Черемушки вдоль автодороги на 2 террасе | Восстановление тротуара, установка малых архитектурных форм, установка светодиодных парковых светильников вдоль пешеходной дорожки | 2021 |
| 24 | Пешеходная дорожка от МКД №2 до МКД №7 Интернациональный мкрн., г.Саяногорск | Устройство пешеходной дорожки | 2021 |
| 25 | Пешеходная дорожка в поселке Геологи, г.Саяногорск | Устройство пешеходной дорожки | 2021 |
| 26 | Пешеходная дорожка по ул. Ленина, г.Саяногорск | Устройство пешеходной дорожки | 2021 |
| 27 | Пешеходная дорожка в районе дома № 25, Интернациональный мкрн., перекресток ул. Пионерской и ул.Ярыгина, г.Саяногорск | Устройство пешеходной дорожки | 2021 |
| 28 | Доска почета рп Майна | Строительство доски почета с архитектурной подсветкой | 2021-2024 |
| 29 | г. Саяногорск, набережная в районе спасательной станции | Проект, благоустройство территории | 2021-2024 |
| 30 | г. Саяногорск, набережная в районе клуба "Моржи" | Проект, благоустройство территории | 2021-2024 |
| 31 | г. Саяногорск, пешеходная зона в Центральном мкр., от футбольного поля с искусственным покрытием (район Летника) до перекрестка автодорог Ленина и Ветеранов Труда | Благоустройство пешеходной зоны | 2021-2024 |
| 32 | г. Саяногорск, пешеходные дорожки: район жилых домов 2, 9 Советского мкр., администрации | Проект, благоустройство территории | 2021-2024 |
| 33 | рп. Майна, лесопарковая зона отдыха | Проект, благоустройство территории | 2021-2024 |
| 34 | рп. Майна, экопарк в районе питомника | Комплексное благоустройство территории с сохранением функции питомника | 2021-2024 |
| 35 | рп. Черемушки, зона отдыха (спортивный городок) между жилыми домами 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Обустройство зоны отдыха | 2021-2024 |
| 36 | рп. Черемушки, пешеходные дорожки. II терраса, в т.ч. к жилому дому № 87 | Обустройство пешеходных дорожек на II террасе | 2021-2024 |
| 37 | рп. Черемушки, освещение пешеходных дорожек рабочего поселка Черемушки | Восстановление освещения | 2021-2024 |
| 38 | рп. Черемушки, освещение центральной площади рабочего поселка Черемушки | Восстановление освещения | 2021-2024 |
| 39 | рп. Черемушки, лестница с предмостной площади к центральной площади | Ремонт лестничного марша | 2021-2024 |
| 40 | рп Черемушки, пешеходная дорожка в районе дома 22 | Ремонт пешеходной дорожки | 2021-2024 |

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.».

10. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

11. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

| - Исполняющий обязанности Главы муниципального образования - город Саяногорск | Е.Г. Ряшенцева |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы муниципального образования - г. Саяногорск |  | - И.А. Данилов |
| И.о.заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |  | А.М. Олейник |
| Руководитель «Бюджетно-финансового управления администрации города Саяногорска» |  | И.В. Пожар |
| Руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска |  | А.В. Врагов |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | А.Г. Козловская |

- проект постановления размещен на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск для независимой антикоррупционной и антимонопольной экспертизы с 13.07.2020 по 17.07.2020.

Исполнитель: Мишина Елена Владимировна т.(39042) 62477

- Рассылка: в дело, КЖКХиТ, отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск