Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

г.Саяногорск

от 26.08.2011г. № 1730

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение доступности дошкольного

образования в г.Саяногорске на 2011г.»

СОДЕРЖАНИЕ.

- Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы.

- Раздел 1. Характеристика проблемы.

- Раздел 2. Цель и задачи.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения.

- Раздел 5. Механизм реализации.

- Раздел 6. Оценка результативности.

ПАСПОРТ

Ведомственной муниципальной целевой программы

«Обеспечение доступности дошкольного образования в г.Саяногорске

на 2011г.»

| Наименование ведомственной муниципальной целевой программы | «Обеспечение доступности дошкольного образования в г.Саяногорске на 2011г.» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г.Саяногорск | Городской отдел образования г.Саяногорска. |
| Цель ВМЦП | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в г.Саяногорске. |
| Задачи ВМЦП | Удовлетворение потребности населения города в услугах учреждений системы дошкольного образования; Развитие новых форм дошкольного образования с реализацией на практике индивидуального подхода в воспитании ребенка. Повышение занятости населения. Улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях. |
| Показатели результативности (индикаторы) | Количество 345 вновь введенных мест в ДОУ города; Количество дополнительно привлеченных в систему дошкольного образования детей; Количество новых мест в семейных группах при МДОУ города; Охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием возрастет до 71% |
| Сроки реализации ВМЦП | 2011 год |
| Объемы финансирования | Всего – 9658 т.р., в т.ч. МБ – 5000 т.р., РХ – 4658 т.р. 2011г. – 9658 т.р., в т.ч. МБ – 5000 т.р., РХ – 4658 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Введение 3495новых мест в ДОУ города; увеличения охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием на 5,6%. |
| Система контроля за реализацией программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляется Городским отделом образования. |

1.Характеристика проблемы.

По состоянию на 01.12.2010 года в городе функционирует 12 дошкольных учреждений, 1 прогимназия, которые посещают 3138 детей в возрасте от 2 до 7 лет. В настоящее время остро стоит проблема по обеспечению дошкольников местами в ДОУ для детей от 1,6 до 4 лет, очередь детей в детские сады по состоянию на 01.12.2010 более 1800 детей. Поэтому необходимо увеличивать количество мест в ДОУ за счет реконструкции бывших зданий детских садов и развития новых форм дошкольного образования с реализацией на практике индивидуального подхода в воспитании ребенка. Одной из таких форм является организация  семейных групп при дошкольном образовательном учреждении.  Семейные группы при МДОУ создаются в жилом помещении по месту проживания воспитателя семейной группы, соответствующем нормам и правилам противопожарной безопасности, предъявляемым к жилым помещениям, а также иным условиям безопасности детей. Семейная группа при МДОУ формируется из 3-8 детей дошкольного возраста, в зависимости от жилищных условий, по месту проживания воспитателя семейной группы (Примерное Положение о семейных группах при муниципальных образовательных учреждениях Республики Хакасия № 547 от 26.10.2010г.). Семейные группы при МДОУ являются структурными подразделениями муниципального образовательного учреждения. Для открытия семейных групп при МДОУ администрации учреждения необходимо  обеспечить данную группу мебелью, мягким инвентарем, посудой и прочими предметами первой необходимости, а также обеспечивает воспитателя семейной группы моющими средствами, канцелярскими товарами, игрушками и другими принадлежностями для учебных целей в соответствии с установленными санитарно- эпидемиологическим правилами и нормативами. Выполнена проектно – сметная документация на реконструкцию  детского сада №4 (объем финансирования ПСД- 4млн. рублей). Муниципальная  целевая программа является наиболее действенным методом постепенного увеличения количества мест для детей дошкольного возраста, поэтому при вводе в эксплуатацию выше указанного учреждения в 2011 году, открытия дополнительных 4-х групп в действующих детских садах (д/с № 11, 25, 22, 21) и открытия семейной группы при МДОУ позволит увеличить охват детей дошкольного возраста примерно  на 5,6%, и достигнет 71%. Показатель охвата детей по РХ от 3-7 лет в 2009г. составлял 77,9%. Для ввода детского сада № 4 в эксплуатацию в 2011-2012 гг. необходимо примерно 55млн. рублей и более 5млн.рублей необходимо на приобретение оборудования и мягкого инвентаря.

Консолидация усилий, целевое использование бюджетных средств и материально – технических ресурсов, текущее и перспективное планирование, организация проведения реконструкции здания , осуществление контроля за качеством выполнения подрядными организациями договорных условий, приобретение оборудования - все это позволит обеспечить эффективное решение поставленной задачи.

Утверждение данной программы позволит снизить остроту нехватки мест в ДОУ для детей дошкольного возраста.

2.Основные цели и задачи.

Цель Программы - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного

образования в г.Саяногорске.

Задачи Программы:

•   удовлетворение потребности населения города в услугах учреждений системы дошкольного образования;

•   повышение качества дошкольного образования;

•   улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях;

3.Перечень программных мероприятий.

| Мероприятия | ГРБС | Сроки проведения | Сумма, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция здания детского сада № 4 «Чипполино» (общестроительные работы) Оснащение 4-х вновь открывающихся групп в д/садах №№ 11, 21, 22, 25 оборудованием, мягким инвентарем, посудой | ГорОО ГорОО | 2011г.,2012г 2011г. | 2200 т.р. МБ 4158 т.р. РХ 1600 т.р. МБ |
| Строительные работы по восстановлению групповых ячеек | ГорОО | 2011г. | 920 т.р. |
| Организация семейных групп при муниципальных образовательных учреждениях |  |  | 280 т.р. МБ 500 т.р. РХ |
| итого |  |  | 9658 т.р. |

- Обоснование ресурсного обеспечения.

Программа реализуется за счет средств муниципального                                                                                           бюджета муниципального образования город Саяногорск.  Объём финансирования Программы составляет:

9658 т.р., в том числе: 5000 т.р. МБ,  4158 т.р. - РХ

Срок реализации программы  -  2011г.

| Наименование учреждения | Вид работ | Сумма , т.р. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание детского сада №4 | Общестроительные работы Строительные работы по восстановлению групповых ячеек. | 2200т.р. МБ 4158 т.р. РХ 920 т.р. МБ | 2011-2012гг. 2011-2012гг. |
| Итого по реконструкции здания |  | 7278 т.р. |  |
| МДОУ детский сад № 11 «Росинка» | Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря , посуды, игрушек | 400 т.р. | 2011г. |
| МДОУ детский сад № 21 «Аленький цветочек» | Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря, посуды, игрушек | 400 т.р. | 2011г. |
| МДОУ детский сад № 22 «Почемучка» | Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря, посуды, игрушек | 400 т.р. | 2011г. |
| МДОУ детский сад № 25 «Умка» | Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря, посуды, игрушек | 400 т.р. | 2011г. |
| Организация семейной группы при МДОУ | Расходы на оплату труда с начислениями ( 9 дошкольников) согласно нормативов финансирования в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 22.03. 2011г. № 639 | 285 т.р. РХ | 2011г. |
|  | Расходы на коммунальные услуги | 71,3 т.р. РХ | 2011г. |
|  | Расходы на содержание (приобретение мебели, мягкого инвентаря, игрушек, дидактического материала, канцелярских товаров, моющих средств и т.д.) | 41,4 т.р. РХ | 2011г. |
|  | Текущий ремонт для открытия семейной группы (в т.ч. ПСД на электроосвещение, сантехнические работы, общестроительные работы, электромонтажные работы, замена окон и дверей) | 80,0 т.р. РХ 280,0 т.р. МБ | 2011г. |
| Итого по семейным группам |  | 780 т.р. |  |
| Всего |  | 9658 т.р. |  |

5. Механизм реализации Программы

Механизм  реализации Программы определяется муниципальным заказчиком на основе порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ..

Основным механизмом реализации Программы  является  ежегодное утверждение планов выполнения программных мероприятий и заключение муниципальных контрактов  (договоров) с исполнителями отдельных мероприятий.  Конкретные организации – исполнители работ определяются на конкурсной основе. Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели  и затраты на выполнение программных мероприятий, а также механизм реализации Программы и состав исполнителей.

6. Оценка результативности.

1. Уменьшение очереди  детей дошкольного возраста в г. Саяногорске на 345 чел.

2. Увеличение количества мест  в  ДОУ на  345  мест.

И.о. управляющего Администрации

муниципального образования  г.Саяногорск                                                   С.Н. Рудко