- Приложение №  4

к постановлению

Администрации муниципального образования город Саяногорск

от 11.10.2011 г. № 2031

## Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск на 2010- 2012 годы»

Паспорт  программы

| Наименование Программы | Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в МО г. Саяногорск на 2010 - 2012 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Устав муниципального образования город Саяногорск, утвержденный решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 N 35, Закон Республики Хакасия "О культуре" от 21 июня 2006 г. |
| Муниципальный Заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Саяногорск |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск - Обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний - Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов - Исключение аварийных ситуаций на объектах - Обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление - Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей - Наращивание материально-технических ресурсов для развития их деятельности по оказанию культурно-досуговых и образовательных услуг населению |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - Исключение малоэффективного выборочного поддерживающего ремонта на 10%; - Продление срока эксплуатации зданий на 10 лет; - Увеличение на 20% доли зданий и помещений учреждений культуры, искусства и дополнительного образования детей, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений местного значения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 – 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы составляет 7898,6 т. руб., в т.ч.: 2010 г. – 5221,6 т. р., 2011 г. - 2432 т. р., 2012 г. - 245 т. р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Соблюдение государственных нормативных требований по охране труда, в т.ч. санитарных норм, правил и инструкций по безопасности, гигиенических нормативов - Сохранность, продление срока эксплуатации имущества, переданного учреждениям в оперативное управление - Рост удовлетворенности населения материально-техническими условиями оказания соответствующих услуг |
| Система контроля за реализацией Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляет Саяногорский городской отдел культуры, обеспечивает эффективное использование денежных средств, поступивших на реализацию программных мероприятий. |

1. Характеристика проблемы

В муниципальном образовании город Саяногорск в настоящее время функционирует пять муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности, в том числе два Дворца культуры, Краеведческий музей и Централизованная библиотечная система, и четыре муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей, в том числе Саяногорская детская музыкальная школа, Детская художественная школа "Колорит", Майнская детская школа искусств "Акварель" и Черемушкинская школа искусств. В оперативном управлении этих учреждений находится 16 зданий и помещений. Несмотря на проведение ежегодных мероприятий по капитальному ремонту указанных учреждений в течение последних лет, объем предстоящих капитальных ремонтов достаточно обширен по всем видам работ. Часть зданий и помещений находится в эксплуатации длительное время (около 40 лет), поэтому требуют не только текущего, но и капитального ремонта как с точки зрения безопасности эксплуатации, так и изменившегося функционального назначения. Износ зданий составляет 80 - 100%. Исключение составляет здание Детской художественной школы "Колорит", где износ составляет менее 20%.

Использование стратегического планирования в вопросах ремонта зданий и помещений позволяет сбалансировать интересы и нужды разных учреждений, обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на проведение капитального ремонта. Целевая программа является наиболее действенным методом такого планирования, поэтому муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей переходят к программному планированию в решении вопросов ремонта используемых зданий и помещений.

Предлагаемая Программа капитального ремонта учреждений культуры и дополнительного образования детей на 2010 - 2012 годы подготовлена с учетом выбранных учреждениями стратегий развития как в вопросах ремонта, так и в вопросах основной деятельности.

Утверждение данной Программы позволит обеспечить надлежащий режим функционирования и развития учреждений.

- 2. Цели и задачи

Цель: проведение капитального ремонта учреждений, способствующего обеспечению материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск.

Задачи: обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний, предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. Кроме того, исключение аварийных ситуаций на объектах, обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление, - важные составляющие в комплексе задач Программы.

Необходимо также учитывать потребность улучшения условий труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. Наращивание материально-технических ресурсов путем проведения ремонта положительно скажется на развитии деятельности учреждений по оказанию культурно-досуговых и образовательных услуг населению.

- 3. Перечень мероприятий

| Наименование мероприятий | Основной исполнитель, получатель бюджетных средств | Сроки исполнения | Объемы финансирования из бюджета города (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение капитального ремонта учреждений, способствующего обеспечению материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск. | Саяногорский городской отдел культуры | 2010-2012г.г. | Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы составляет 7898,6 т. руб., в т.ч.: 2010 г. – 5221,6 т. р. 2011 г. – 2432,0 т. р., 2012 г. - 245 т. р. |

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объем финансирования Программы составляет 7898,6 тыс. рублей.

| N п/п | Наименование учреждения, виды работ | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Учреждения дополнительного образования детей | 1566,5 | 751,0 | 55,0 |
| 1.1. | МОУ ДОД Черемушкинская школа искусств | 43,6 |  |  |
|  | ремонт зрительного зала, ремонт внутренних помещений | ремонт осуществля-ется за счет средств благотвори-телей |  |  |
|  | ремонт отмостки здания и крылец | 43,6 |  |  |
| 1.2. | МОУ ДОД СДМШ | 1190,2 | 691,0 |  |
|  | ремонт от ТК-4 до теплового узла музык. школы | 280,0 |  |  |
|  | устройство тепловой изоляции трубопроводов в подвальном помещении | 149,0 |  |  |
|  | устройство тепловой изоляции трубопроводов от теплотрассы до ТК | 83,0 |  |  |
|  | ремонт отмостки | 142,0 |  |  |
|  | ремонт узла управления | 20,8 |  |  |
|  | ремонт окон | 100,0 |  |  |
|  | ремонт лестничных клеток во 2 и 3 блоках | 297,0 |  |  |
|  | общестроительные работы | 28,4 |  |  |
|  | проектно-сметная документация (создание творческого произведения в области архитектуры, градостроительства и дизайн) | 40,0 |  |  |
|  | проект на реконструкцию фасада | 50,0 |  |  |
|  | ремонт ограждения территории школы |  | 87,5 |  |
|  | общестроительные работы |  | 50,0 |  |
|  | замена оконных блоков |  | 553,5 |  |
| 1.3. | МОУ ДОД Майнская школа «Акварель» | 170,0 |  | 55,0 |
|  | ремонт кровли | 135,5 |  |  |
|  | ремонт межпанельных швов, отмостки, приямков, выхода на запасную лестницу, устройство водослива | 34,5 |  |  |
|  | общестроительные работы |  |  | 55,0 |
| 1.4. | МОУ ДОД «Детская художественная школа «Колорит» | 162,7 | 60,0 |  |
|  | ремонт теплового узла, замена приточной системы, сантехнические работы | 162,7 |  |  |
|  | Ремонт калорифера |  | 36,1 |  |
|  | сантехнические работы (замена трубопровода, унитазов), отделочные работы |  | 23,9 |  |
| 2. | Учреждения культуры и искусства | 3655,1 | 1681,0 | 190,0 |
| 2.1. | МУ ДК "Визит" | 2030,0 | 52,2 |  |
|  | ремонт ливневой и бытовой канализации, узла управления, системы отопления | 1800,0 |  |  |
|  | ремонт фундамента и отмостки здания, восстановление облицовки | 100,0 |  |  |
|  | ремонт системы отопления и водоснабжения | 130,0 |  |  |
|  | общестроительные работы |  | 52,2 |  |
| 2.2. | МБУК ЦБС | 1354,8 | 975,8 | 135,0 |
|  | окна | 194,8 |  |  |
|  | кровля | 375,0 |  |  |
|  | ремонт передней стороны фасада библиотеки | 323,0 |  |  |
|  | проектно-сметная документация на ремонт фасада, на благоустройство территории | 20,0 |  |  |
|  | архитектурный проект | 25,0 |  |  |
|  | ремонт заднего фасада библиотеки | 100,0 |  |  |
|  | устройство пандуса в ЦБС | 37,4 |  |  |
|  | ремонт козырьков | 34,2 |  |  |
|  | замена дверных блоков | 46,4 |  |  |
|  | ремонт кровли тамбура | 100,0 |  |  |
|  | ремонт помещения филиала №2 (игротека) | 99,0 |  |  |
|  | общестроительные работы |  | 89,2 |  |
|  | замена оконных блоков, замена витражей, замена входных дверей |  | 258,4 |  |
|  | ремонт теплоузла |  | 100,0 |  |
|  | установка перегородки в городской библиотеке |  | 46,0 |  |
|  | ремонт фасада, кровли |  | 404,3 |  |
|  | кровля детской библиотеки |  | 77,9 |  |
|  | общестроительные работы |  |  | 135,0 |
| 2.3. | Краеведческий музей | 69,2 | 653,0 | 55,0 |
|  | ремонт теплоузла | 69,2 |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания музея |  | 653,0 |  |
|  | общестроительные работы |  |  | 55,0 |
| 2.4. | МУ ДК «Энергетик» | 201,1 |  |  |
|  | ремонт кровли балкона | 40,3 |  |  |
|  | подготовка проектно-сметной документации обследования здания | 61,0 |  |  |
|  | монтаж магистрального трубопровода холодного водоснабжения |  |  |  |
|  | монтаж магистрального трубопровода ХВС | 99,8 |  |  |
|  | Итого | 5221,6 | 2432,0 | 245,0 |

- 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа, проводимых Саяногорским городским отделом культуры в соответствии с действующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств является Саяногорский городской отдел культуры. Саяногорский городской отдел культуры несет ответственность за реализацию Программы  в установленные  сроки, а также за целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы.

Саяногорский городской отдел культуры ежеквартально предоставляет отчет об использовании бюджетных средств в Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска, выделенных  на реализацию данной Программы.

- 6. Оценка  эффективности

- Исключение малоэффективного выборочного поддерживающего ремонта на  10%;

- Продление срока эксплуатации зданий на 10 лет;

- Увеличение на 20% доли зданий и помещений учреждений культуры, искусства  и дополнительного образования детей, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений местного значения

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

город Саяногорск							В.П. Клундук