Приложение № 1 к постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от «27» декабря 2011 г. № 2673

Долгосрочная муниципальная целевая программа

"Капитальный  ремонт муниципальных учреждений здравоохранения

на 2010-2011г.г."

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Долгосрочной муниципальной целевой программы  "Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения на 2010-2011г.г."										  	стр.3-4

- Раздел 1 «Характеристика проблемы» 					стр.4

- Раздел 2 «Цели и задачи»							стр.4

- Раздел 3 «Перечень мероприятий»						стр.4-5

- Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения»			стр.5-8

- Раздел 5 «Механизм реализации»						стр.8

- Раздел 6 «Оценка эффективности»						стр.8

# ПАСПОРТ

Долгосрочной муниципальной целевой программы

"Капитальный  ремонт муниципальных учреждений здравоохранения

на 2010-2011г.г."

| Наименование | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения на 2010-2011г.г.» |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке программы | # Ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 г. N 390); ст.54 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в МО г.Саяногорск, утв. Решением Саяногорского городского Совета депутатов от 29.04.2009г. №50; п.п.26 п.1 ст.7 Устава МО г.Саяногорск, утв. Решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005г. №35 |
| Муниципальный заказчик-координатор | Саяногорское городское управление здравоохранения |
| Муниципальный заказчик | Саяногорское городское управление здравоохранения |
| Цели и задачи программы | Цели: - Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы муниципальных учреждений здравоохранения; Задачи: - Содержание помещений в соответствии с установленными санитарными нормами; - Выполнение установленных норм по противопожарной безопасности; - Улучшение условий труда медицинских работников; - Рациональное использование площадей лечебных учреждений |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Содержание муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования г.Саяногорск в безаварийном рабочем режиме в соответствии с санитарными нормами, требованиями по охране труда и технике безопасности. |
| Сроки и этапы реализации | 2010-2011 годы |
| Объемы и источники финансирования | Бюджет муниципального образования г.Саяногорск на 2010 год – 13436 тыс.руб., на 2011 год – 26826,3 тыс.руб. Всего на два года – 40262,3 тыс.руб. КБК; 2010г. (т.р.); 2011г. (т.р.). 908 0909 795 1700 500 225 908 0909 795 1700 500 226 908 0909 795 1700 500 310 908 0909 096 0100 010 225; 12706,0 730,0; 5365,2 1025,5 92,0 20343,6. |
| Ожидаемые конечные результаты | Содержание муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования г.Саяногорск в безаварийном рабочем режиме в соответствии с санитарными нормами, требованиями по охране труда и технике безопасности. |
| Система контроля за реализацией программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется Саяногорским городским управлением здравоохранения |

# 1. Характеристика проблемы

Здания муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования город Саяногорск находятся в эксплуатации 35 и более лет. За это время произошел значительный износ помещений родильного отделения  МЛПУ «СГБ № 1 пгт Майна», требуется капитальный ремонт фасада МЛПУ «СГБ № 2».

Проводимые мелкие текущие ремонты не могут решить проблемы содержания лечебных учреждений в рабочем режиме в соответствии с установленными санитарными нормами, требованиями по охране труда и технике безопасности.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, используемых на проведение капитальных ремонтов, которые необходимо проводить в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, требуется плановый и организованный подход, который предусмотрен в данной программе.

2. Цели и задачи

Реализация данной Программы необходима для достижения  следующих целей:

- Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы муниципальных учреждений здравоохранения;

- Содержание помещений в соответствии с установленными санитарными нормами, требованиями по охране труда и технике безопасности;

- Выполнение установленных норм по противопожарной безопасности.

Для достижения поставленных в данной Программе целей  будут производиться капитальные ремонты двух муниципальных лечебно-профилактических учреждений муниципального образования г.Саяногорск (ремонты фасада здания лечебного учреждения, ремонты систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения).

3. Перечень мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Заказчик | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в 2010 году |  | в 2011 году |
| 1. | Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования г.Саяногорск | Бюджет муниципального образования г.Саяногорск | Саяногорское городское управление здравоохранения | Саяногорское городское управление здравоохранения | 13436,0 | 6482,7 |  |
| 2. | Субсидии из республиканского бюджета на капитальный ремонт учреждений здравоохранения из Региональной программы «Модернизация здравоохранения Республики Хакасия на 2011-2012 годы» | Бюджет муниципального образования г.Саяногорск | Саяногорское городское управление здравоохранения | Саяногорское городское управление здравоохранения |  | 20343,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 26826,3 |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

| № п/п | Наименование учреждения, вид работ | Капитальный ремонт Год, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 |  |  |
| 1. | МЛПУ «Саяногорская городская больница № 1 поселка городского типа Майна» |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт крышы гинекологического отделения | 760,3 |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт вентиляции роддома | 99,5 |  |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт родильного отделения | 1053,2 |  |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт кровли гаража | 264,7 |  |  |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт женской консультации | 544,6 |  |  |  |
| 1.6. | Устройство вентиляционной системы гинекологического отделения | 3325,0 |  |  |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт 1 и 2 этажей гинекологического отделения | 3167,4 |  | 2295,3 |  |
| 1.8. | Пусконаладочные работы вентиляционной системы | 528,3 |  | 67,9 |  |
| 1.9. | Подключение, присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения вентиляционной системы | 566,0 |  | 289,7 |  |
| 1.10 | Монтажные работы по оборудованию вентиляционной системы | 164,0 |  | 154,6 |  |
| 1.11. | Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС (замена сантехники) | 63,1 |  |  |  |
| 1.12. | Капитальный ремонт родильного отделения |  |  | 44,0 |  |
| 1.13. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводов холодного и горячего водоснабжения |  |  | 159,7 |  |
|  | ИТОГО | 10536,1 |  | 3011,2 |  |
| 2. | МЛПУ «Саяногорская городская больница № 2» |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт фтизиатрического кабинета | 100,0 |  |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт инфекционного отделения (системы отопления и канализации), фасада здания | 1313,5 |  |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт морга | 190,8 |  |  |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт системы отопления прачечной | 150,0 |  |  |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт колодцев и канализационной сети, участка водопровода патологоанатомического отделения | 99,6 |  |  |  |
| 2.6. | Замена электропроводки |  | 325,5 |  |  |
| 2.7. | Проект на капитальный ремонт электропроводки паталогоанатомического отделения |  | 93,0 |  |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт крыльца инфекционного отделения |  | 207,8 |  |  |
| 2.9. | Проектно-сметная документация на реконструкцию помещения для установки компьютерного томографа |  | 99,0 |  |  |
| 2.10. | Монтаж силового электрооборудования |  | 104,9 |  |  |
| 2.11. | Ремонт отопления и вентиляции |  | 63,0 |  |  |
| 2.12. | Общестроительные работы |  | 235,0 |  |  |
| 2.13. | Монтаж томографа |  | 90,8 |  |  |
|  | ИТОГО | 1853,9 | 1219,0 |  |  |
| 3. | МЛПУ «Саяногорская городская детская поликлиника имени Л.Д.Ганичевой» |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт кровли | 321,4 |  |  |  |
| 3.2. | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения | 191,0 |  |  |  |
| 3.3. | Ремонт крыльца (запасного выхода) | 17,6 |  |  |  |
| 3.4. | Ремонт бассейна |  | 700,0 |  |  |
| 3.5. | Выполнение ремонта здания |  | 998,5 |  |  |
| 3.6. | Проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт здания |  | 26,0 |  |  |
| 3.7. | Осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом |  | 133,4 |  |  |
| 3.8. | Сантехнические работы здания |  | 302,3 |  |  |
|  | ИТОГО | 530,0 | 2160,5 |  |  |
| 4. | МЛПУ «Саяногорская городская станция скорой медицинской помощи» |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт кровли здания | 342,1 |  |  |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт кровли гаража | 100,0 |  |  |  |
| 4.3. | Замена силового 7аабеля и электрощитовой | 49,0 |  |  |  |
| 4.4. | Замена двух окон | 24,9 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 516,0 |  |  |  |
| 5. МЛПУ «Саяногорская стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция пандуса |  | 92,0 |  |  |
|  | ВСЕГО | 13436,0 | 6482,7 |  |  |
| 6. | Субсидии из республиканского бюджета на капитальный ремонт учреждений здравоохранения из Региональной программы «Модернизация здравоохранения Республики Хакасия на 2011-2012 годы» |  |  |  |  |
| 6.1. | МЛПУ «Саяногорская городская больница № 1 поселка городского типа Майна» |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт родильного отделения |  | 16055,3 |  |  |
| 6.2. | МЛПУ «Саяногорская городская детская поликлиника имени Л.Д.Ганичевой» |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания поликлиники |  | 4288,3 |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 20343,6 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 26826,3 |  |  |

5. Механизм реализации

Саяногорское городское управление здравоохранения несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение Программы.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск является Саяногорское городское управление здравоохранения.

Выполнение капитальных ремонтов  муниципальных учреждений здравоохранения осуществляется на основании договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками - победителями аукционов, конкурсов и котировок, проводимых Саяногорским городским управлением здравоохранения в соответствии с действующим законодательством.

Саяногорское городское управление здравоохранения ежеквартально предоставляет отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Программы в Бюджетно-финансовое управление администрации г.Саяногорска.

6. Оценка эффективности

Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы позволит обеспечить бесперебойную и безаварийную работу муниципальных учреждений здравоохранения;  содержание помещений учреждений здравоохранения в соответствии с установленными санитарными нормами,  требованиями по охране труда и технике безопасности;  выполнение установленных норм по противопожарной безопасности.

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск                                                       В.П. Клундук