Приложение № 4 к постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от 27.12.2011 г. № 2673

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Пожарно-охранная безопасность в учреждениях здравоохранения

муниципального образования г.Саяногорск на 2010 – 2011г.г.»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Долгосрочной муниципальной целевой программы  «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях здравоохранения муниципального образования г.Саяногорск на 2010 – 2011г.г. "  				стр.3-4

- Раздел 1 «Характеристика проблемы» 					стр.4

- Раздел 2 «Цели и задачи»							стр.4-5

- Раздел 3 «Перечень мероприятий»						стр.5

- Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения»			стр.5-6

- Раздел 5 «Механизм реализации»						стр.6

- Раздел 6 «Оценка эффективности»						стр.6

ПАСПОРТ

Долгосрочной муниципальной целевой программы  «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях здравоохранения муниципального образования г.Саяногорск на 2010 – 2011г.г.»

| Наименование | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях здравоохранения муниципального образования г.Саяногорск на 2010 – 2011г.г.» |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке программы | # Ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 г. N 390); ст.54 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в МО г.Саяногорск, утв. Решением Саяногорского городского Совета депутатов от 29.04.2009г. №50; п.п.10 п.1 ст.7 Устава МО г.Саяногорск, утв. Решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005г. №35 |
| Муниципальный заказчик-координатор | Саяногорское городское управление здравоохранения |
| Муниципальный заказчик | Саяногорское городское управление здравоохранения |
| Цели и задачи программы | Цели: - улучшение систем оповещения; - ускорение эвакуации людей; - улучшения по ликвидации задымленности помещений; - обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ППБ. Задачи: - уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - уменьшить количество несчастных случаев при эвакуации людей из помещений; - улучшить готовность муниципальных учреждений здравоохранения по противопожарной безопасности. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Уменьшение количества нарушений правил пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования г.Саяногорск на 80%. |
| Сроки и этапы реализации | 2010-2011 г.г. |
| Объемы и источники финансирования | Бюджет муниципального образования г.Саяногорск на 2010 год - 164,9 тыс. руб., на 2011 – 350,0 тыс. руб. Всего на два года - 514,9 тыс. руб. КБК; 2010г. (т.р.); 2011г. (т.р.). 908 0909 795 2000 500 225 908 0909 795 2000 500 226 908 0909 795 2000 500 310 908 0909 795 2000 500 340; 164,9; 82,1 190,0 15,6 62,3. |
| Ожидаемые конечные результаты | Уменьшение количества нарушений правил пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования г.Саяногорск на 80%. |
| Система контроля за реализацией программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется Саяногорским городским управлением здравоохранения |

1. Характеристика проблемы

Комплексное выполнение мероприятий по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения необходимо для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения при оказании населению первичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения муниципального образования г.Саяногорск.

Кроме того, за период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. противопожарной службой г.Саяногорска (ОГПН) было выдано 8 предписаний об устранении нарушений правил пожарной безопасности в лечебных учреждениях. В связи с установленными нарушениями ППБ (отсутствием самозакрывающихся дверей на лестничных площадках, плохого состояния электропроводки, отсутствия помещений под размещение склада и архива) сложилась пожароопасная обстановка в лечебных учреждениях. В связи с предписаниями требуется устранить  ряд замечаний по соответствию зданий (помещений) муниципальных учреждений здравоохранения требованиям правил пожарной безопасности.

Программа направлена на устранение причин возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека при нахождении в муниципальных учреждениях здравоохранения г.Саяногорска.

В число мероприятий по пожарной безопасности входят:

- ремонт электропроводки;

- приобретение и установка противопожарных дверей;

- выполнение строительства пристройки для размещения склада и архива в МЛПУ «СГБ № 1 пгт Майна»;

- и др.

2. Цели и задачи

Целью программы является реализация комплекса мероприятий по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения при оказании населению первичной медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения г.Саяногорска.

Результатом реализации программы станет:

- улучшение систем оповещения;

- ускорение эвакуации людей;

- улучшения по ликвидации задымленности помещений;

- обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ППБ.

Программа позволит:

- уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- уменьшить количество несчастных случаев при эвакуации людей из помещений;

- улучшить готовность муниципальных учреждений по противопожарной безопасности.

Кроме того, в результате реализации программы по пожарной безопасности позволит устранить замечания по предписаниям противопожарной службы (ОГПН) и поможет при следующем лицензировании муниципальных учреждений.

3. Перечень мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Заказчик | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в 2010 году | в 2011 году |
| 1. | Выполнение мероприятий по пожарно-охранной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования г.Саяногорск | Бюджет муниципального образования г.Саяногорск | Саяногорское городское управление здравоохранения | Саяногорское городское управление здравоохранения | 164,9 | 350,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 164,9 | 350,0 |

##### 4. Обоснование ресурсного обеспечения

| N | Наименование мероприятия | Цена за единицу (тыс. руб.) | Количество, шт. 2010/2011 | Сумма (тыс. руб.) в 2010 году | Сумма (тыс. руб.) в 2011 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЛПУ «Саяногорская городская больница № 2»: Установка противопожарных дверей блока вспомогательного оборудования | 20,0 | 1 | 20,0 |  |
| 2 | МЛПУ «Саяногорская городская больница № 2»: Приобретение противопожарных дверей | 14,0 | 4 | 56,0 |  |
| 3 | МЛПУ «Саяногорская городская больница № 2»: Приобретение защитных капюшонов | 1,9 | 10 | 19,0 |  |
| 4 | МЛПУ «Саяногорская городская больница № 2»: Приобретение пожарных знаков | 0,09 | 57/8 | 5,0 | 0,75 |
| 5 | МЛПУ «Саяногорская стоматологическая поликлиника»: Установка охранно-пожарной сигнализации | 64,9 |  | 64,9 |  |
| 6 | МЛПУ «Саяногорская городская больница №2»: Монтаж охранно-пожарной сигнализации | 190,0 | 1 |  | 190,0 |
| 7 | МЛПУ «Саяногорская городская больница №2»: Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей | 0,35 | 170 |  | 59,65 |
| 8 | МЛПУ «Саяногорская городская больница №2»: Поверка пожарных гидрантов | 0,28 | 80 |  | 22,4 |
| 9 | МЛПУ «Саяногорская городская больница №2»: Приобретение маски защитной | 3,3 | 14 |  | 46,2 |
|  | МЛПУ «Саяногорская городская больница №2»: Приобретение ковриков диэлектрических, перчаток диэлектрических | 0,334 | 46 |  | 15,4 |
|  | МЛПУ «Саяногорская городская больница №2»: Приобретение огнетушителей | 0,72 | 20 |  | 15,6 |
|  | МЛПУ «Саяногорская городская больница № 1 пгт Майна»: Пристройка к зданию для складов и хранения архива | 100,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 164,9 | 350,0 |

5. Механизм реализации

Саяногорское городское управление здравоохранения несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение Программы.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск является Саяногорское городское управление здравоохранения.

Выполнение работ по строительству пристройки для размещения архива и складов, по установке противопожарных дверей и пр. осуществляется на основании договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками и подрядчиками - победителями аукционов, конкурсов и котировок, проводимых Саяногорским городским управлением здравоохранения в соответствии с действующим законодательством.

Саяногорское городское управление здравоохранения ежеквартально предоставляет отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Программы в Бюджетно-финансовое управление администрации г.Саяногорска.

6. Оценка эффективности

Реализация муниципальной целевой программы позволит уменьшить количество нарушений правил пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования  г.Саяногорск  на 80%.

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск                                         	        В.П. Клундук