# Приложение №1

к Постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от 31.10.2012г. №1733

|  | Перечень многоквартирных домов по муниципальному образованию город Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) |  |  | год |  |  | Материал стен |  |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД |  | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м.етра общей площади помещений МКД |  | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  | Фонда |  | местного бюджета |  |  | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений вы МКД |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | чел. |  |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  | руб./ кв.м |  | руб./ кв.м |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  |  |
| Муниципальное образование город Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г.Саяногорск, Советский мкрн., д. 2 |  |  | 1985 | не проводился |  | панельный |  |  | 9 |  | 11 |  | 23156,6 |  | 20467,1 |  | 19930,6 |  | 752 | Частичный |  | 13373737,37 |  |  | 9687601,01 |  | 3017449,49 |  |  | 668686,87 |  | 653,43 |  | 6830 | 31.12.2012г |  |  |
|  |  | г.Саяногорск, Интернациональный мкрн., д. 1 |  |  | 1986 | не проводился |  | панельный |  |  | 9 |  | 10 |  | 21187,9 |  | 18641,1 |  | 18197,1 |  | 702 | Частичный |  | 6787878,79 |  |  | 4916969,27 |  | 1531515,59 |  |  | 339393,93 |  | 364,14 |  | 6830 | 31.12.2012г |  |  |
| сего по г. Саяногорску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 44344,5 |  | 39108,2 |  | 38127,7 |  | 1454 |  |  | 20161616,16 |  |  | 14604570,28 |  | 4548965,08 |  |  | 1008080,80 |  | 515,53 |  | 6830 |  |  |  |
| Пгт. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | пгт.Черемушки, дом 69 |  |  | 1987 | не проводился |  | кирпичный |  |  | 9 |  | 1 |  | 2235,25 |  | 1956,4 |  | 1908,8 |  | 72 | Частичный |  | 1469191,92 |  |  | 1064245,86 |  | 331486,46 |  |  | 73459,6 |  | 750,97 |  | 6830 | 31.12.2012г |  |  |
|  |  | пгт.Черемушки, дом 70 |  |  | 1989 | не проводился |  | кирпичный |  |  | 9 |  | 5 |  | 5308,95 |  | 4750,5 |  | 4343 |  | 168 | Частичный |  | 1469191,92 |  |  | 1064245,86 |  | 331486,46 |  |  | 73459,6 |  | 309,27 |  | 6830 | 31.12.2012г |  |  |
| Всего по пгт.Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7544,2 |  | 6706,9 |  | 6251,8 |  | 240 |  |  | 2938383,84 |  |  | 2128491,72 |  | 662972,92 |  |  | 146919,2 |  | 438,11 |  | 6830 |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию город Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 51888,7 |  | 45815,1 |  | 44379,5 |  | 1694 |  |  | 23100000 |  |  | 16733062 |  | 5211938 |  |  | 1155000 |  | 504,2 |  | 6830 |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 51888,7 |  | 45815,1 |  | 44379,5 |  | 1694 |  |  | 23100000 |  |  | 16733062 |  | 5211938 |  |  | 1155000 |  | 504,2 |  | 6830 |  |  |  |

| Управляющий делам Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П.Клундук |
| --- | --- | --- |

# Приложение №2

к Постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от 31.10.2012г. №1733

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

по муниципальному образованию город Саяногорск

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, кв.м | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения программы, чел. | Количество многоквартирных домов, ед. |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование город Саяногорск | 51888,7 | 1694 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 23100000,00 | 23100000,00 |
| Итого по Программе |  | 51888,7 | 1694 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 23100000,00 | 23100000,00 |

| Управляющий делам Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П.Клундук |
| --- | --- | --- |

# Приложение №3

к Постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от 31.10.2012г. №1733

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта

по муниципальному образованию город Саяногорск

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальное образование город Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | г. Саяногорск, Советский мкрн., д. 2 | 13373737,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13240000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133737,37 |
| 7. | г. Саяногорск, Интернациональный мкрн., д. 1 | 6787878,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6720000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67878,79 |
| Итого по г.Саяногорску |  | 20161616,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201616,16 |
|  | Пгт.Черемушки, дом 69 | 1469191,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444215,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24976,26 |
|  | Пгт.Черемушки, дом 70 | 1469191,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1451561,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17630,3 |
| Итого по пгт.Черемушки |  | 2938383,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2895777,28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42606,56 |
| Всего по муниципальному образованию город Саяногорск |  | 23100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22855777,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244222,72 |
| Итого по Программе |  | 23100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22855777,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244222,72 |

| Управляющий делам Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П.Клундук |
| --- | --- | --- |