Приложение1

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от  17.12.2012г. № 1951

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. САЯНОГОРСК НА 2013 – 2015гг.»

г. Саяногорск.

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования  муниципального образования г.Саяногорск на 2013-2015гг.»

- Раздел 1. Характеристика проблемы.

- Раздел 2. Цель и задачи.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения.

- Раздел 5. Механизм реализации.

- Раздел 6. Оценка результативности.

ПАСПОРТ

ведомственной муниципальной  целевой программы

«Капитальный ремонт  муниципальных учреждений образования

муниципального образования г.Саяногорск на 2013-2015гг.»

| Наименование ведомственной муниципальной целевой программы | «Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования муниципального образования г.Саяногорск на 2013-2015гг.» |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке ВМЦП | Статья 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 № 596 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)». |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск | Городской отдел образования г.Саяногорска |
| Цель ВМЦП | Поддержка зданий образовательных учреждений и инженерных сетей в технически исправном состоянии . |
| Задачи ВМЦП | - провести 13 ремонтных (общестроительных) работ в образовательных учреждениях за период действия ВМЦП; |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Показатели результативности; Единица измерения; 2013г.; 2014г.; 2015г.. 1. ремонтные (общестроительные) работы; К-во работ; 5; 5; 3. |
| Сроки и этапы реализации ВМЦП | ВМЦП реализуется в три этапа в 2013 году, в 2014 году, в 2015году. |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 7684,0 т.руб. муниципальный бюджет муниципального образования г.Саяногорск : -2013г. - 500,0 т.руб. (МБ); -2014г. - 2500,0 т.руб. (МБ); -2015г. - 4684,0 т.руб. ( МБ). |
| Ожидаемые конечные результаты | - проведение 13 ремонтных (общестроительных) работ в образовательных учреждениях за период действия ВМЦП; |
| Система контроля за реализацией ВМЦП | Контроль за ходом реализации программы осуществляется Городским отделом образования г.Саяногорска |
| ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении ВМЦП | Нейман Е.А. – заместитель руководителя ГорОО по экономическим вопросам |

1.  Характеристика проблемы

В настоящее время особое значение приобретает обеспечение безопасности зданий и сооружений образования, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам.

Поэтому необходимо направить работу по организации капитального ремонта  зданий учреждений образования не только на предупреждение  и ликвидацию аварийных ситуаций, но и на планомерное осуществление мероприятий, позволяющих обеспечивать бесперебойное функционирование  объектов образования.  Ведомственная муниципальная целевая программа  является  наиболее действенным методом такого планирования, поэтому, образовательные учреждения переходят к программному  планированию в решении вопросов ремонта используемых зданий и помещений.

Сеть муниципальных образовательных учреждений г.Саяногорска состоит из общеобразовательных учреждений,   специальной коррекционной школы-интерната, внешкольных учреждений, детских дошкольных учреждений, всего 27 учреждений, занимающих 34 здания.

Все  здания требуют капитального ремонта по различным видам работ: ремонт систем отопления, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, электромонтажные работы, установка оконных блоков, реконструкция приточно-вытяжной вентиляции, ремонт тепловых узлов, ремонт систем освещения, общестроительных работ.

Консолидация усилий, целевое использование бюджетных средств и материально-технических ресурсов, текущее и перспективное планирование и организация проведения ремонта образовательных учреждений, осуществление контроля за качеством выполнения подрядными организациями договорных условий  - все это позволит обеспечить эффективное решение поставленных задач.

Утверждение данной Программы позволит обеспечить надлежащий режим функционирования   учреждений образования.

2. Цель и задачи

Цель Программы – Поддержка  зданий образовательных учреждений и инженерных сетей  в технически исправном состоянии.

Задачи  Программы:

- провести 13 ремонтных (общестроительных) работ в образовательных учреждениях   за период действия ВМЦП;

- предупреждать возникновение аварийных ситуаций

- Перечень программных мероприятий

| Наименование учреждения | Вид мероприятия (работ) | Сумма всего, т.р. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия Красноярскгэсстроя | 1. Замена окон на пластиковые 2. Ремонт кровли | 49,0 500,0 | 49,0 | 500,0 |  |
| 2. МБОУ СОШ №2 | Ремонт инженерных сетей | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3. МБОУ СОШ № 3 имени героя России Сергея Медведева | 1.Ремонт инженерных сетей 2. Ремонт кровли | 96,0 500,0 | 96,0 | 500,0 |  |
| 4. МБОУ СОШ № 5 | 1.Ремонт инженерных сетей 2. Ремонт кровли | 780,0 700,0 | 280,0 | 500,0 700,0 |  |
| 5. МБОУ Лицей №7 | Ремонт инженерных сетей | 3000,0 |  |  | 3000,0 |
| 6. МБДОУ д/сад № 16 «Дюймовочка» | Ремонт инженерных сетей | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 7. МБДОУ д/сад № 11 «Росинка» | Ремонт инженерных сетей | 384,0 |  |  | 384,0 |
| 8. МБДОУ д/сад № 28 «Жемчужинка» | Ремонт инженерных сетей | 1600,0 |  | 300,0 | 1300,0 |
| Итого |  | 7684,0 | 500,0 | 2500,0 | 4684,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объем финансирования  Программы составляет 7684,0 т.руб., в том числе:

- 2013 год   -   500, 0т.руб. средства бюджета муниципального образования город Саяногорск;

- 2014 год   -   2500,0 т.руб. средства бюджета муниципального образования город Саяногорск;

- 2015 год   - 4684,0 т.руб., средства бюджета муниципального образования город Саяногорск ;

5.  Механизм   реализации

# Основным механизмом реализации Программы  является  ежегодное утверждение планов  выполнения программных мероприятий.  Выполнение работ по ремонту  зданий образовательных учреждений муниципального образования г.Саяногорск осуществляется  в соответствии  с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками-победителями аукционов, конкурсов и запросов котировок, проводимых каждым из муниципальных заказчиков. Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели  и затраты на выполнение программных мероприятий, а также механизм реализации Программы и состав исполнителей.

6. Оценка результативности

Показателями результативности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, является:

- проведение 13 ремонтных (общестроительных) работ в образовательных учреждениях   за период действия ВМЦП, в том числе :

- в 2013 году  5 ремонтных работ ;

- в 2014 году 5 ремонтных работ ;

- в 2015 году  3 ремонтные работы

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                             В.П. Клундук

СХЕМА

Формирования муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования

муниципального образования г.Саяногорск  на 2013-2015гг.»,

. Поддержка зданий образовательных учреждений и инженерных сетей в технически исправном состоянии.

| 1. провести 13 ремонтных (общестроительных) работ в образовательных учреждениях за период действия ВМЦП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Общестроительные работы ( 1 ) |  | Ремонт инженерных сетей ( 9 ) |  | Ремонт кровли ( 3 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого по целевой программе: 2013 год - 500,0 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск ; 2014 год - 2500,0 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск; 2015 год - 4684,0 т.руб. . бюджета муниципального образования город Саяногорск ВСЕГО: объём финансирования Программы составляет 4684,0 т.руб.

| Показатели результативности | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение 13-ти ремонтных (общестроительных) работ в ОУ | К-во работ | 5 | 5 | 3 |