Приложение 5

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от 17.12.2012г. № 1952

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОЖАРНО – ОХРАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. САЯНОГОРСК НА 2010 -2012гг.»

г. Саяногорск

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования муниципального образования г.Саяногорск на 2010-2012гг.».

- Раздел 1. Характеристика проблемы.

- Раздел 2. Цель и задачи.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения.

- Раздел 5. Механизм реализации.

- Раздел 6. Оценка результативности.

ПАСПОРТ

ведомственной муниципальной целевой программы

«Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования

муниципального образования г. Саяногорск на 2010-2012гг.»

| Наименование ведомственной муниципальной целевой программы | «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования муниципального образования г.Саяногорск на 2010-2012гг.» |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке ВМЦП | Решение Саяногорского городского Совета депутатов №161 от 23.12.2010г. Решение Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.12.2011 г. № 87 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2012 год» |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| Цель ВМЦП | Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 28 образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности. |
| Задачи ВМЦП | - провести оснащение образовательных учреждений противопожарным оборудованием и снаряжением за период действия программы в 45 ОУ. - установить (доустановить) и провести ремонт противопожарных систем (АПС, ОПС) за период действия программы в 51 ОУ. - провести обработку, ограждение и испытание кровли, пропитку деревянных конструкций за период действия программы в 19 ОУ. - провести поверку лестниц за период действия программы в 9 ОУ. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Показатели результативности; Единица измерения; 2010г.; 2011г.; 2012г.. 1. Оснащение образовательных учреждений противопожарным оборудованием и снаряжением; К-во образовательных учреждений (ОУ); 19; 23; 3. 2. Установка (доустановка) и ремонт противопожарных систем (АПС, ОПС); К-во ОУ; 23; 20; 8. 3. Обработка, ограждение и испытание кровли, пропитка дер.конструкций; К-во ОУ; 10; 7; 2. 4. Поверка лестниц; К-во ОУ; 4; 5; 0. |
| Сроки и этапы реализации ВМЦП | 2010 - 2012гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего - 4785,0 т.р. -2010г.- 1751,0 т.р. -2011г. – 2093,5 т.р. -2012г. - 940,5 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты | - оснащение 45 образовательных учреждений противопожарным оборудованием и снаряжением за период действия программы. - установка (доустановка) и проведение ремонта противопожарных систем (АПС, ОПС) за период действия программы в 51 ОУ. - проведение обработки, ограждения и испытания кровли, пропитки деревянных конструкций за период действия программы в 19 ОУ. - проведение поверки лестниц за период действия программы в 9 ОУ. |
| Система контроля за реализацией ВМЦП | Контроль за ходом реализации программы осуществляется Городским отделом образования г.Саяногорска |
| ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении ВМЦП | Нейман Е.А. – заместитель руководителя ГорОО по экономическим вопросам |

- Характеристика проблемы.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования г. Саяногорск является повышение уровня безопасности условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательных учреждений от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетным являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимосвязанными и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.

В результате обследования и анализа полученной информации выявлены следующие характерные нарушения правил пожарной безопасности:

- отсутствие дверей в рекреациях зданий, что способствует при возникновении пожара быстрому распространению продуктов горения на путях эвакуации;

- несоответствие требованиям ППБ 01-03 состояния дверей в помещениях  электрощитовых ;

- отсутствие электропривода на задвижках обводной линии водомерного устройства системы противопожарного водопровода;

-отсутствие необходимого нормативного количества огнетушителей;

- несоответствие состояния пожарных коробов, рукавов «Техническому регламенту требований по пожарной безопасности»

Устранение всех перечисленных выше нарушений возможно путем использования программно-целевого метода.

2. Цель и задачи.

Целью Программы является - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 28 образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи Программы:

- провести оснащение образовательных учреждений противопожарным оборудованием и снаряжением за период действия программы в 45 ОУ;

- установить (доустановить) и  провести ремонт противопожарных систем (АПС, ОПС) за период действия программы в 51 ОУ;

- провести обработку, ограждение и испытание кровли, пропитку деревянных конструкций за период действия программы в 19 ОУ;

- провести поверку лестниц за период действия программы в 9 ОУ.

| 3. Перечень программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Учреждение | Наименование мероприятия | Всего, т.р. | 2010г, т.р. | 2011г , т.р. | 2012г, т.р. |
| 1 | ЦДТ г.Саяногорска (здание клуба Витязь) | Приобретение пожарного короба | 3,50 | 3,50 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарного рукава | 1,98 | 1,98 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных дверей | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  |  | Установка пожарных дверей | 7,00 | 7,00 |  |  |
|  | Итого |  | 27,48 | 27,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ДЮСШ г.Саяногорска (стадион и здание 4-27) | Установка пожарной сигнализации в п.Майна «Юность» | 98,42 | 98,42 |  |  |
|  |  | Установка пожарной сигнализации по адресу 4-27 | 68,94 | 68,94 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарного короба | 3,84 | 3,84 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарного рукава | 18,02 | 3,98 | 14,04 |  |
|  | ДЮСШ г.Саяногорск (здание школы № 4) | Установка пожарной сигнализации | 5,1 |  |  | 5,1 |
|  |  | Поверка, замена огнетушителей | 4,7 |  |  | 4,7 |
|  |  | Испытание пожарной лестницы | 5,0 |  |  | 5,00 |
|  |  | Приобретение товаров пож.безопасности | 3,03 |  | 2,73 | 0,3 |
|  |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | 36,40 |  | 10,80 | 25,6 |
|  | Итого |  | 243,45 | 175,18 | 27,57 | 40,7 |
| 3. | СДЮТ «Борус» г.Саяногорска | Установка пожарной сигнализации в уличном складе | 6,52 | 6,52 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных дверей | 15,20 | 15,20 |  |  |
|  | Итого |  | 21,72 | 21,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | детский дом г.Саяногорска | Приобретение пожарного короба | 27,90 |  | 27,90 |  |
|  |  | Приобретение пожарного рукава | 2,40 |  | 2,40 |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 21,04 |  |  | 21,04 |
|  |  | Приобретение средств защиты органов дыхания | 29,00 |  | 29,00 |  |
|  |  | Установка видионаблюдения | 75,00 |  | 75,00 |  |
|  | Итого |  | 155,34 | 0,00 | 134,30 | 21,04 |
| 5. | СОШ № 1 имени 50-летия «Красноярскгэсстрой» г.Саяногорска | Приобретение пожарных дверей | 43,97 | 43,97 |  |  |
|  |  | Установка пожарных дверей | 12,00 | 12,00 |  |  |
|  |  | Приобретение табло «ВЫХОД» | 0,66 | 0,66 |  |  |
|  |  | Установка входной металлической двери | 14,80 |  | 14,80 |  |
|  |  | Поверка лестниц | 6,50 |  | 6,50 |  |
|  |  | Приобретение знаков пож.безопасности | 1,76 |  | 1,76 |  |
|  |  | Устройство аварийной брони | 54,55 |  | 54,55 |  |
|  | Итого |  | 134,24 | 56,63 | 77,61 | 0,00 |
| 6. | СОШ № 2 г.Саяногорска | Установка пожарной сигнализации спортивного зала | 18,18 | 18,18 |  |  |
|  |  | Установка пожарной сигнализации в мастерских | 16,37 | 16,37 |  |  |
|  |  | Установка пожарной сигнализации уличного склада | 45,08 |  | 26,52 | 18,56 |
|  |  | Установка пожарных дверей | 50,00 |  | 50,00 |  |
|  |  | Поверка лестниц | 6,50 |  | 6,50 |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 1,55 |  | 1,55 |  |
|  |  | Приобретение рекреационных дверей | 42,00 |  | 42,00 |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 7,84 |  | 7,84 |  |
|  |  | Приобретение знаков пож.безопасности | 0,62 |  | 0,62 |  |
|  |  | Зарядка огнетушителей | 4,13 |  |  | 4,13 |
|  | Итого |  | 192,27 | 34,55 | 135,03 | 22,69 |
| 7. | СОШ № 3 имени героя России Сергея Медведева г.Саяногорска | Установка пожарной сигнализации уличного склада | 35,09 | 17,55 | 17,55 |  |
|  |  | Ремонт АПС | 26,05 |  |  | 26,05 |
|  |  | Приобретение пожарного короба | 3,50 | 3,50 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 4,09 | 4,09 |  |  |
|  |  | Приобретение табло «ВЫХОД» | 5,42 | 5,42 |  |  |
|  |  | Обработка кровли тира огнезащитными материалами | 2,72 | 2,72 |  |  |
|  |  | Приобретение планов эвакуации | 2,10 | 2,10 |  |  |
|  |  | Установка доводчиков | 11,16 | 11,16 |  |  |
|  |  | Установка двери и решеток на окна (в помещение бассейна) | 33,46 |  | 33,46 |  |
|  | Итого |  | 123,59 | 46,53 | 51,01 | 26,05 |
| 8 | СОШ № 5 г.Саяногорска | Приобретение пожарного короба | 4,00 |  | 4,00 |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 2,40 |  | 2,40 |  |
|  |  | Установка пожарной сигнализации в раздевалке спортзала, в табуре | 21,09 | 9,17 |  | 11,92 |
|  |  | Ремонт АПС | 11,66 |  | 11,66 |  |
|  |  | Обработка конструкций огнезащитными материалами | 0,96 |  | 0,96 |  |
|  |  | Приобретение знаков пож.безопасности | 1,93 |  | 1,93 |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 16,20 |  | 16,20 |  |
|  |  | План эвакуации | 7,20 |  | 7,20 |  |
|  | Итого |  | 65,44 | 9,17 | 44,35 | 11,92 |
| 9. | СОШ № 6 г.Саяногорска | Установка пожарной сигнализации в уличном складе | 34,74 | 34,74 |  |  |
|  |  | Ремонт АПС | 37,58 |  |  | 37,58 |
|  |  | Приобретение пожарных коробов | 3,50 | 3,50 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 4,38 | 4,38 |  |  |
|  |  | Установка входной металлической двери | 63,55 |  | 63,55 |  |
|  |  | Приобретение внутренних эл.щитков | 6,44 | 6,44 |  |  |
|  |  | Устройство авррийной брони | 61,32 |  | 30,66 | 30,66 |
|  |  | Обработка конструкций огнезащитными материалами | 58,20 |  | 13,20 | 45,0 |
|  |  | Приобретение доводчиков | 9,80 |  | 9,80 |  |
|  |  | Установка двери в продовольственные склады | 15,00 |  | 15,00 |  |
|  | Итого |  | 294,51 | 49,06 | 132,21 | 113,24 |
| 10 | Лицей № 7 г.Саяногорска | Поверка лестниц | 13,34 |  | 13,34 |  |
|  |  | Обработка кровли | 83,60 |  | 83,60 |  |
|  |  | Установка пожарной сигнализации в столовой | 3,68 | 3,68 |  |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 5,40 |  | 5,40 |  |
|  |  | Ремонт автомотической пожаорной сигнализации | 55,33 |  |  | 55,33 |
|  |  | Приобретение знаков пож.безопасности | 7,5 |  |  | 7,50 |
|  | Итого |  | 168,85 | 3,68 | 102,34 | 62,83 |
| 11 | коррекционная школа-интернат № 8 г.Саяногорска | Приобретение пожарных коробов | 18,00 |  | 18,00 |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 20,16 |  | 20,16 |  |
|  | Итого |  | 38,16 | 0,00 | 38,16 | 0,00 |
| 12 | СОШ № 9 г.Саяногорска | Установка пожарной сигнализации уличного склада | 16,23 | 16,23 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных коробов | 4,40 | 4,40 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  |  | Установка двери в продовольственные склады | 15,00 |  | 15,00 |  |
|  | Итого |  | 40,63 | 25,63 | 15,00 | 0,00 |
| 13 | МСШ г.Саяногорска | Установка пожарной сигнализации уличного склада | 12,29 | 12,29 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных коробов | 18,60 |  | 18,60 |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 10,80 |  | 10,80 |  |
|  |  | Приобретение дверей в спортзал | 23,10 |  |  | 23,10 |
|  |  | Поверка лестниц | 3,79 |  | 3,79 |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 13,72 |  | 13,72 |  |
|  |  | Обработка кровли | 37,40 | 37,40 |  |  |
|  |  | Ремонт ПС | 4,16 |  | 4,16 |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 5,40 |  | 5,40 |  |
|  |  | Испытание ограждения | 17,72 |  | 17,72 |  |
|  |  | Устройство авррийной брони | 43,04 |  | 43,04 |  |
|  | Итого |  | 190,00 | 49,69 | 117,21 | 23,10 |
| 14 | ЧСШ № 1 | Установка пожарной сигнализации уличных складов | 40,80 | 40,80 |  |  |
|  |  | Установка пожарной сигнализации в здании школы | 109,00 | 109,00 |  |  |
|  |  | Поверка лестниц | 2,29 | 2,29 |  |  |
|  |  | Испытание ограждения | 8,22 | 8,22 |  |  |
|  |  | Обработка кровли | 68,68 | 68,68 |  |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 32,40 |  | 32,40 |  |
|  |  | Приобретение знаков пож.безопасности | 7,17 |  | 7,17 |  |
|  | Итого |  | 268,56 | 228,99 | 39,57 | 0,00 |
| 15 | школа-детский сад «Эврика» | Установка пожарной сигнализации в уличном складе | 108,12 | 108,12 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных дверей | 28,00 | 28,00 |  |  |
|  |  | Установка пожарных дверей | 8,00 | 8,00 |  |  |
|  |  | Ограждение кровли | 304,50 | 304,50 |  |  |
|  |  | Испытание огорождений | 19,79 |  | 19,79 |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 35,86 |  | 35,86 |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 16,37 |  | 16,37 |  |
|  |  | Приобретение знаков пож.безопасности | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  |  | Поверка огнезащитной обработки | 3,00 |  |  | 3,00 |
|  | Итого |  | 524,29 | 448,62 | 72,67 | 3,00 |
| 16 | детский сад № 3 «Фонарик» г.Саяногорска пгт. Майна | Установка пожарной сигнализации уличного склада | 7,83 | 7,83 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарной двери | 18,00 |  | 18,00 |  |
|  |  | Установка пожарной двери | 2,86 |  | 2,86 |  |
|  |  | Поверка лестниц | 5,10 | 5,10 |  |  |
|  |  | Приобретение рекреационных дверей | 6,03 | 6,03 |  |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 5,88 |  | 5,88 |  |
|  |  | Обработка кровли | 34,00 | 34,00 |  |  |
|  | Итого |  | 79,69 | 52,95 | 26,74 | 0,00 |
| 17 | детский сад № 10 «Щелкунчик» | Доустановка пожарной сигнализации | 16,31 | 16,31 |  |  |
|  |  | Установка пожарной сигнализации уличного склада | 19,12 | 19,12 |  |  |
|  |  | Обработка кровли | 9,00 | 9,00 |  |  |
|  |  | Приобретение дверей в рекреацию | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 4,76 | 2,80 | 1,96 |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 4,80 |  | 4,80 |  |
|  |  | Приобретение пожарных коробов | 8,00 |  | 8,00 |  |
|  |  | Устройство аварийной брони | 37,90 |  | 37,90 |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 2,70 |  | 2,70 |  |
|  |  | Установка наружных дверей | 76,00 |  | 76,00 |  |
|  |  | Поверка огнезащитной обработки | 1,5 |  |  | 1,50 |
|  | Итого |  | 195,09 | 62,23 | 131,36 | 1,50 |
| 18 | детский сад № 11 «Росинка» г.Саяногорска | Установка пожарной сигнализации уличного склада | 19,18 | 19,18 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных коробов | 8,00 |  | 8,00 |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 1,20 |  | 1,20 |  |
|  |  | Ремонт АПС | 17,25 |  | 17,25 |  |
|  |  | Приобретение металлической противопожарной двери | 24,32 | 24,32 |  |  |
|  |  | Установка 9верей в прачечную | 14,98 |  | 14,98 |  |
|  |  | Приобретение знаков пож.безопасности | 0,52 |  | 0,52 |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 3,92 |  | 3,92 |  |
|  |  | Устройство авррийной брони | 41,26 |  | 41,26 |  |
|  |  | Установка 9верей в рекреации | 12,00 |  | 12,00 |  |
|  |  | Огнезащитная обработка | 45,77 |  |  | 45,77 |
|  | Итого |  | 188,38 | 43,49 | 99,12 | 45,77 |
| 19 | детский сад № 15 «Снегирек» г.Саяногорска | Приобретение пожарных коробов | 13,20 | 13,20 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 7,25 | 7,25 |  |  |
|  |  | Ремонт пожарной сигнализации | 15,78 | 15,78 |  |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 2,40 | 2,40 |  |  |
|  |  | Обработка конструкций огнезащитными материалами | 3,56 |  | 3,56 |  |
|  |  | Установка входных дверей | 26,67 |  | 26,67 |  |
|  |  | ПС уличного склада | 12,14 |  | 12,14 |  |
|  |  | Ремонт ПС | 15,78 |  | 15,78 |  |
|  |  | Установка дверей в пищеблок и прачечную | 37,10 |  | 37,10 |  |
|  | Итого |  | 133,87 | 38,63 | 95,25 | 0,00 |
| 20 | детский сад № 16 «Дюймовочка» г.Саяногорска | Приобретение пожарных коробов | 11,52 | 11,52 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 7,20 | 7,20 |  |  |
|  |  | Приобретение входной двери | 14,23 | 14,23 |  |  |
|  |  | Приобретение рекреационных дверей | 12,00 | 12,00 |  |  |
|  |  | Установка дверей в рекреации | 9,00 |  | 9,00 |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 3,92 |  | 3,92 |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 1,55 |  | 1,55 |  |
|  |  | Приобретение знаков пож.безопасности | 0,73 |  | 0,73 |  |
|  |  | Поверка лестниц | 9,20 |  | 9,20 |  |
|  |  | Установка входных дверей | 17,91 |  | 17,91 |  |
|  |  | Устройство авррийной брони | 30,99 |  | 30,99 |  |
|  |  | Установка пожарной сигнализации уличного склада | 6,29 | 6,29 |  |  |
|  | Итого |  | 124,54 | 51,24 | 73,30 | 0,00 |
| 21 | детский сад № 20 «Дельфин» г.Саяногорска | Установка пожарной сигнализации уличного склада | 23,35 |  | 23,35 |  |
|  |  | Приобретение пожарных коробов | 12,00 |  | 12,00 |  |
|  |  | Приобретение пожарных дверей | 36,74 | 36,74 |  |  |
|  |  | Обработка кровли | 59,50 | 59,50 |  |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 2,94 |  | 2,94 |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 5,40 |  | 5,40 |  |
|  |  | Устройство авррийной брони | 42,34 |  | 42,34 |  |
|  |  | Установка дверрей в рекреации | 21,00 |  | 21,00 |  |
|  | Итого |  | 203,27 | 96,24 | 107,03 | 0,00 |
| 22 | детский сад № 21 «Аленький цветочек»г.Саяногорска | Обработка конструкций огнезащитными материалами | 113,31 | 17,04 |  | 96,27 |
|  |  | Установка входных дверей | 56,25 |  | 56,25 |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 6,86 |  | 6,86 |  |
|  |  | Установка дверей и прачечную | 18,57 |  | 18,57 |  |
|  |  | Приобретение знаков пож.безопасности | 1,14 |  | 1,14 |  |
|  |  | Ремонт АПС | 9,17 |  |  | 9,17 |
|  |  | Установка дверрей в рекреации | 15,18 |  | 15,18 |  |
|  | Итого |  | 220,48 | 17,04 | 98,00 | 105,43 |
| 23 | детский сад № 22 «Почемучка» г.Саяногорска | Установка пожарной сигнализации в уличном складе | 9,00 | 9,00 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных коробов | 16,00 |  | 16,00 |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 9,60 |  | 9,60 |  |
|  |  | Приобретение пожарных кранов | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных дверей | 26,00 | 26,00 |  |  |
|  |  | Установка пожарных дверей | 8,00 | 8,00 |  |  |
|  |  | Установка входных дверей | 50,00 |  | 50,00 |  |
|  |  | Устройство авррийной брони | 38,56 |  | 38,56 |  |
|  | Итого |  | 157,16 | 43,00 | 114,16 | 0,00 |
| 24 | детский сад № 25 «Умка» | Установка пожарной сигнализации в уличном складе | 13,60 | 13,60 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных коробов | 16,00 |  | 16,00 |  |
|  |  | Выполнение работ по подаче воды к пожарным гидрантом | 16,09 |  |  | 16,09 |
|  |  | Приобретение пожарных дверей | 16,07 |  |  | 16,07 |
|  |  | Приобретение рекреационных дверей | 5,57 | 5,57 |  |  |
|  |  | Ремонт АПС | 11,92 |  | 11,92 |  |
|  |  | Приобретение доводчиков | 4,90 |  | 4,90 |  |
|  |  | Установка дверей и прачечную | 17,00 |  | 17,00 |  |
|  |  | Установка дверей в склад | 8,00 |  | 8,00 |  |
|  | Итого |  | 109,15 | 19,17 | 57,82 | 32,16 |
| 25 | детский сад № 27 «Сказка» г.Саяногорска | Приобретение пожарных коробов | 12,00 |  | 12,00 |  |
|  |  | Установка пожарных дверей | 35,00 |  | 35,00 |  |
|  |  | Поверка лестниц | 3,33 | 3,33 |  |  |
|  |  | Ремонт АПС | 57,39 |  | 18,29 | 39,1 |
|  |  | Приобретение рекреационных дверей | 36,00 | 36,00 |  |  |
|  |  | Установка пожарной сигнализации в подвале | 11,97 | 11,97 |  |  |
|  |  | Обработка конструкций огнезащитными материалами | 0,68 | 0,68 |  |  |
|  | Итого |  | 156,37 | 51,98 | 65,29 | 39,1 |
| 26 | детский сад № 28 «Жемчужинка» г.Саяногорска | Приобретение пожарных коробов | 12,00 |  | 12,00 |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 4,21 | 4,21 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных дверей | 26,00 | 26,00 |  |  |
|  |  | Установка пожарных дверей | 8,00 | 8,00 |  |  |
|  |  | Поверка лестниц | 3,10 | 3,10 |  |  |
|  |  | Ремонт пожарной сигнализации | 10,25 | 10,25 |  |  |
|  |  | Аннотация по пожаротушению | 1,44 |  | 1,44 |  |
|  | Итого |  | 65,00 | 51,56 | 13,44 | 0,00 |
| 27 | детский сад № 29 «У Лукоморья» г.Саяногорска | Установка пожарной сигнализации в уличном складе | 13,73 | 13,73 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных коробов | 18,00 |  | 18,00 |  |
|  |  | Приобретение пожарных рукавов | 7,60 | 7,60 |  |  |
|  |  | Приобретение пожарных дверей | 21,62 | 21,62 |  |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей |  |  |  |  |
|  |  | Пропитка стен | 0,68 | 0,68 |  |  |
|  |  | Ремонт речевого оповещателя | 2,93 | 2,93 |  |  |
|  |  | Устройство авррийной брони | 20,44 |  | 20,44 |  |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 4,5 |  |  | 4,50 |
|  | Итого |  | 89,5 | 46,56 | 38,44 | 4,50 |
| 28 | детский сад "Малыш" | Обработка конструкций огнезащитными материалами | 125,40 |  | 125,40 |  |
|  |  | Приобретение планов эвакуации | 20,00 |  | 20,00 |  |
|  |  | Доблакировка и замена АПС | 30,73 |  | 11,85 | 18,88 |
|  |  | Испытание огорождения кровли | 16,23 |  |  | 16,23 |
|  |  | Приобретение и установка пожарных шкафов | 57,84 |  |  | 57,84 |
|  |  | Двери в рекреации с доводчиками | 120,00 |  |  | 120,00 |
|  |  | Работы по подаче воды к пожарным рук. | 174,52 |  |  | 174,52 |
|  |  | Приобретение огнетушителей | 21,60 |  | 21,60 |  |
|  |  | Приобретение знаков пож.безопасности | 7,68 |  | 7,68 |  |
|  | Итого |  | 574,00 | 0,00 | 186,53 | 387,47 |
|  | ВСЕГО |  | 4785,00 | 1751,00 | 2093,50 | 940,50 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объем финансирования программы составляет 4785,0 т.р., в том числе:

2010г.- 1751т.руб.;

2011г.-2093,5 т.руб.;

2012г. -940,5 т.руб.

5.  Механизм реализации

Основным механизмом реализации Программы  является  ежегодное утверждение планов  выполнения программных мероприятий.  Выполнение работ по ремонту  зданий образовательных учреждений муниципального образования г.Саяногорск осуществляется  в соответствии  с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками-победителями аукционов, конкурсов и запросов котировок, проводимых каждым из муниципальных заказчиков. Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели  и затраты на выполнение программных мероприятий, а также механизм реализации Программы и состав исполнителей.

6. Оценка результативности

Показателями результативности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются:

- оснащение 45 образовательных учреждений противопожарным оборудованием и снаряжением за период действия программы.

- установка (доустановка) и  проведение ремонта противопожарных систем (АПС, ОПС) за период действия программы в 51 ОУ.

- проведение обработки, ограждения и испытания кровли, пропитки дер.конструкций за период действия программы в 19 ОУ.

- проведение поверки лестниц за период действия программы в 9 ОУ.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                             В.П. Клундук

СХЕМА

Формирования муниципальной целевой программы

«Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования

муниципального образования г. Саяногорск на 2010-2012гг.»

Сеть муниципальных образовательных учреждений г.Саяногорска состоит из общеобразовательных школ, школы-интерната, начальной школы, детского дома, внешкольных учреждений, детских дошкольных учреждений, всего 29 учреждений, занимающих 34 здания. Все 34 здания, т.е. требуют капитального ремонта по различным видам работ: ремонт систем отопления, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, электромонтажные работы, установка оконных блоков, реконструкция приточно-вытяжной вентиляции, ремонт тепловых узлов, ремонт систем освещения, общестроительные работы.

Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 28 образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

| 4. провести поверку лестниц за период действия программы в 9 ОУ 1. провести оснащение образовательных учреждений противопожарным оборудованием и снаряжением за период действия программы в 45 ОУ |  | 2. установить (доустановить) и провести ремонт противопожарных систем (АПС, ОПС) за период действия программы в 51 ОУ |  | 3. проведение обработки, ограждения и испытания кровли, пропитки деревянных конструкций за период действия программы в 19 ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Приобретение пожарного оборудования |  | Приобретение пожарного снаряжения |  | Ремонт, установка АПС |  | Установка оборудования |  | Обработка и ограждение кровли |  | Испытание ограждения |  | Поверка лестниц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого по целевой программе: 2010 год - 1751,0 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск ; 2011 год - 2093,5 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск; 2012 год - 940,5 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск ВСЕГО: Объём финансирования Программы составляет 4785,0 т.руб.

| Показатели результативности | Единица измерения | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оснащение образовательных учреждений противопожарным оборудованием и снаряжением | К-во образовательных учреждений (ОУ) | 19 | 23 | 3 |
| 2. Установка (доустановка) и ремонт противопожарных систем (АПС, ОПС) | К-во ОУ | 23 | 20 | 8 |
| 3. Обработка, ограждение и испытание кровли, пропитка дер.конструкций | К-во ОУ | 10 | 7 | 2 |
| 4. Поверка лестниц | К-во ОУ | 4 | 5 | 0 |