- Приложение № 4

к постановлению

Администрации муниципального образования город Саяногорск

от 18.12.2012 г. №1957

## Ведомственная муниципальная целевая программа

«Капитальный ремонт учреждений культуры и

дополнительного образования детей в муниципальном

образовании город Саяногорск на 2013- 2015 гг.»

Содержание программы

- Характеристика проблемы

- Цели

- Задачи

- Перечень программных мероприятий

- Обоснование ресурсного обеспечения

- Механизм реализации программы

- Оценка результативности

## Ведомственная муниципальная целевая программа

«Капитальный ремонт учреждений культуры и

дополнительного образования детей в муниципальном

образовании город Саяногорск на 2013- 2015 гг.»

Паспорт  программы

| Наименование Программы | Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск на 2013- 2015 гг. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | Устав муниципального образования город Саяногорск, утвержденный решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 № 35, Закон Республики Хакасия "О культуре" от 21.06.2006 г. №30-ЗРХ |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г.Саяногорск | Саяногорский городской отдел культуры |
| Цели Программы | Обеспечение материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск - Обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний - Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов - Исключение аварийных ситуаций на объектах |
| Задачи Программы | - Обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление - Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей - Наращивание материально-технических ресурсов для развития их деятельности по оказанию культурно-досуговых и образовательных услуг населению |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Увеличение экспозиционно-выставочной площади музея на 60%, Увеличение площади фондохранилищ музея на 15%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы составляет 735,0 т. руб., в т.ч.: 2013 г. – 245,0 т. р., 2014 г. – 245,0 т. р., 2015 г. – 245,0 т. р., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Соблюдение государственных нормативных требований по охране труда, в т.ч. санитарных норм, правил и инструкций по безопасности, гигиенических нормативов - Сохранность, продление срока эксплуатации имущества, переданного учреждениям в оперативное управление - Рост удовлетворенности населения материально-техническими условиями оказания соответствующих услуг |
| Система контроля за реализацией Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляет, Саяногорский городской отдел культуры обеспечивает эффективное использование денежных средств, поступивших на реализацию программных мероприятий. |
| ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении Программы. | Руководитель Саяногорского городского отдела культуры Самолюк Елена Владимировна |

1. Характеристика проблемы

В муниципальном образовании город Саяногорск в настоящее время функционирует МБУК «Краеведческий музей». В 2011 году была разработана проектно-сметная документация на реставрацию большого зала музея. На условиях софинансирования с Министерством культуры Республики Хакасия в 2012 году начат капитальный ремонт музея.

Капитальный ремонт МБУК «Краеведческий музей» позволит решить следующие проблемы: недостаточность выставочных площадей за счет освоения неиспользующейся площади 546 кв.м. большого зала, выполнение требований, предъявляемых законодательством к  фондохранилищам.

Использование стратегического планирования в вопросах ремонта зданий и помещений позволяет сбалансировать интересы и нужды разных учреждений, обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на проведение капитального ремонта. Целевая программа является наиболее действенным методом такого планирования, поэтому муниципальные учреждения культуры переходят к программному планированию в решении вопросов ремонта используемых зданий и помещений.

Утверждение данной Программы позволит обеспечить надлежащий режим функционирования и развития учреждения.

- 2. Цели

Цель: улучшение качества и увеличение объема услуг населению МО г.Саяногорск в сфере сохранения культурно-исторического наследия, создание условий для приобщения граждан к историко-культурным ценностям. Совершенствование государственной культурной политики, выравнивание доступа к объектам культурного наследия, развитие социокультурной ситуации в МО г.Саяногорск.

3. Задачи

Задачи: увеличение выставочных площадей, увеличение площади фондохранилищ, обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний, предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения здания, продление сроков службы конструктивных элементов. Кроме того, исключение аварийных ситуаций на объектах, обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление, - важные составляющие в комплексе задач Программы.

Необходимо также учитывать потребность улучшения условий труда работников муниципальных учреждения культуры. Наращивание материально-технических ресурсов путем проведения ремонта положительно скажется на развитии деятельности учреждений по оказанию культурно-досуговых и образовательных услуг населению.

- 4. Перечень мероприятий

| Наименование мероприятий | Основной исполнитель, получатель бюджетных средств | Сроки исполнения | Объемы финансирования из бюджета города (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение капитального ремонта учреждений, способствующего обеспечению материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры в муниципальном образовании город Саяногорск. | Саяногорский городской отдел культуры | 2013-2015г.г. | Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы составляет 735,0 т. руб., в т.ч.: 2013 г. – 245,0 т. р. 2014 г. – 245,0 т. р., 2015 г. – 245,0 т. р. |

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объемы финансирования Программы составляет 735,0 тыс. рублей.

| N п/п | Наименование учреждения, виды работ | Объемы финансирования из бюджета МО г.Саяногорск (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Учреждения культуры и искусства | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
| 1.1. | МБУК «Краеведческий музей» | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
|  | общестроительные работы по реконструкции здания (на условиях софинансирования) за счет средств бюджета МО г. Саяногорск | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
|  | Итого | 245,0 | 245,0 | 245,0 |

- 6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа, проводимых Саяногорским городским отделом культуры в соответствии с действующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств является Саяногорский городской отдел культуры. Саяногорский городской отдел культуры несет ответственность за реализацию Программы  в установленные  сроки, а также за целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы.

Саяногорский городской отдел культуры ежеквартально предоставляет отчет об использовании бюджетных средств в Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска, выделенных  на реализацию данной Программы.

- 7. Оценка результативности

| № п/п | Наименование показателя | базовый % | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение экспозиционно-выставочной площади музея (базовый показатель 2011 г. – 174 м2) | 100% | 20% | 20% | 20% |
| 2. | Увеличение площади фондохранилищ музея (базовый показатель 2011 г. – 45,5 м2) | 100% | 5% | 5% | 5% |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

город Саяногорск							В.П. Клундук