# Приложение № 5

к постановлению Администрации муниципального образования

город Саяногорск

от 18.12.2012г. № 1957

## Ведомственная муниципальная целевая программа

## «Информатизация библиотек муниципального образования

## г.Саяногорск на 2013-2015 годы»

Содержание программы

- Характеристика проблемы

- Цели

- Задачи

- Перечень программных мероприятий

- Обоснование ресурсного обеспечения

- Механизм реализации программы

- Оценка результативности

## Ведомственная муниципальная целевая программа

## «Информатизация библиотек муниципального образования

## г.Саяногорск на 2013-2015 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Ведомственная муниципальная целевая программа «Информатизация библиотек муниципального образования г.Саяногорск на 2013-2015 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения Программы | Основы законодательства Российской Федерации о культуре (1992), федеральные законы «О библиотечном деле» (1994), «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (2003), «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (2009), «Стратегия развития информационного общества в Российской федерации» (2008), «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (2009), в законы Республики Хакасия «О культуре» (2006), «О библиотечном деле в Хакасии» (1996), «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Хакасия и органов местного самоуправления в Республике Хакасия» (2010), Постановления Администрации г.Саяногорска «О порядке организации доступа к информации о деятельности Администрации г.Саяногорска» (2009), «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации г.Саяногорска, размещаемой в сети Интернет» (2009), Решения Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск «О порядке организации доступа к информации о деятельности Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск» (2011), «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск, размещаемой в сети Интернет» (2011). |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г.Саяногрск | Саяногорский городской отдел культуры |
| Цели Программы | Цель: Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения города на основе использования современных информационных технологий. |
| Задачи Программы | Задачи: - Создание условий для предоставления услуг в электронном виде. Создание условий для перевода библиотечных фондов в электронный вид. |
| Показатели результативности (индикаторы) | - Объем электронных баз данных, создаваемых библиотекой и отражающих библиотечно-информационные ресурсы, доступные для населения (ЭК, ББД, ПБД) - Количество посещений Интернет-сайта библиотеки |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации программы – 410,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013год -110,0 тыс. рублей, 2014 год – 100,0 тыс. рублей, 2015 год – 200,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате проведенных в рамках программы мероприятий библиотечная сеть города будет обладать достаточным комплектом ресурсов для реализации своего профессионального и творческого потенциала Выполнение Программы обеспечит: - увеличение количества пользователей Центров общественного доступа на 20%, - увеличение объема электронных баз данных, создаваемых библиотекой и отражающих библиотечно-информационные ресурсы, доступные для населения (ЭК, ББД, ПБД) на 20%, - увеличение количества просмотров библиотечных ресурсов МБУК «Саяногорская ЦБС» в сети Интернет на 20%. |
| Система контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Саяногорский городской отдел культуры |
| ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении Программы | Руководитель Саяногорского городского отдела культуры Самолюк Елена Владимировна |

- 1. Характеристика проблемы

Программа «Информатизация библиотек Муниципального образования город Саяногорск на 2013-2015 годы» развивает основные задачи сферы культуры в области библиотечного дела, которые установлены Основами законодательства Российской Федерации о культуре, в Федеральных законах «О библиотечном деле», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», законах Республики Хакасия «О культуре», «О библиотечном деле», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Хакасия и органов местного самоуправления в Республике Хакасия», Постановлений Администрации г.Саяногорска «О порядке организации доступа к информации о деятельности Администрации г.Саяногорска» (2009), «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации г.Саяногорска, размещаемой в сети Интернет» (2009), Решений  Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск «О порядке организации доступа к информации о деятельности Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск» (2011), «О порядке организации доступа к информации о деятельности Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск» (2011).

Программа направлена на совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения города на основе использования современных информационных технологий, на дальнейшее развитие единой библиотечно-информационной сети библиотек МБУК «Саяногорская ЦБС», состоящей из 5 структурных подразделений.

Услуги и ресурсы библиотек МБУК «Саяногорская ЦБС» востребованы, но требуют усовершенствования и обновления с учетом внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов пользователей.

За последние 3-8 лет в библиотеки системы поступила компьютерная и множительная техника, на 1 января 2011 года насчитывается 28 компьютеров, из них для пользователей – 13 (в ЦГБ – 8). Однако этого количества недостаточно для обеспечения оперативного функционирования локальных сетей, часть компьютеров (8) являются морально устаревшими и нуждаются в замене.

«Компьютерными» библиотеками по программе «Электронная Хакасия» в нашем городе стали Центральная городская библиотека с 2006г. и филиалы №1 (Черемушки), №2 (Майна) с 2009г. Эти библиотеки имеют доступ в Интернет и в них установлена СПС «КонсультантПлюс», в ЦГБ установлена Государственная система распространения правовых актов в электронном виде (ГСРПА), таким образом, пользователи этих библиотек имеют доступ к информационно-правовой системе «Законодательство России». В связи с открытием Центров общественного доступа (ЦОД) определилось новое направление в деятельности библиотек системы: обеспечение свободного доступа к любой правовой, социальной, образовательной информации всем, кто в ней нуждается и формирование библиотек как общедоступных информационных центров для населения, а фонды библиотек как основной информационный ресурс развития города.

В 2009 году был запущен Web-сайт МБУК «Саяногорская ЦБС». Пополняются основные базы данных: «Электронный каталог», «Календарь знаменательных и памятных дат», «Молодежь России», «Хакасия в зеркале времен».

- 2. Цели

Целью программы является совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения города на основе использования современных информационных технологий.

3. Задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Формирование информационных электронных массивов и предоставление их пользователям.

- Совершенствование информационной работы библиотек МБУК «Саяногорская ЦБС» на основе Интернет-технологий.

В настоящее время одним из главных направлений развития библиотек является оцифровка фондов, создание, обработка и хранение электронных копий документов. Кроме того, растет доля документов, которые библиотеки получают  непосредственно в  электронном виде, на цифровых носителях или через Интернет. Всё это приводит к необходимости создания «Электронной библиотеки». Её основными целями являются организация доступа пользователей к имеющимся электронным документам, организация процесса хранения и обработки электронных документов.

Использование полнотекстовых баз данных позволяет гораздо эффективнее работать с информационными ресурсами. Базы данных незаменимы для библиотек, заинтересованных в большом объеме тематической информации и оперативном доступе к газетам и журналам. Решение данной задачи позволит предоставить пользователям доступ к полнотекстовым базам данных; провести модернизацию сайта МБУК «Саяногорская ЦБС» с возможностью публикаций электронного каталога, библиографических и полнотекстовых баз данных; поднять на новый уровень библиотечно-информационное обслуживание пользователей с использование возможностей сайта.

4. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объемы финансирования из бюджета МО г.Саяногорск (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Формирование фонда изданиями на электронных носителях | т.руб. шт. | 10,0 50 | 5,0 25 | - | 5,0 25 |
|  | Приобретение расходных материалов (картриджи) | т.руб. шт. | 28,0 25 | 11,0 10 | 6,0 5 | 11,0 10 |
|  | Приобретение программного обеспечения для сервера и антивирусных программ | т.руб. шт. | 100,0 115 | 20,0 25 | 30,0 35 | 50,0 55 |
|  | Приобретение ПК – рабочих станций для работы специалистов ЦБС на АБИС «АС-Библиотека-3» | т.руб. шт. | 150,0 5 | 30,0 1 | 30,0 1 | 90,0 3 |
|  | Источники бесперебойного питания | т.руб. шт. | 14,0 5 | 3,0 1 | 3,0 1 | 8,0 3 |
|  | Повышение квалификации сотрудников МБУК «Саяногорская ЦБС» | т.руб. чел. | 3,0 3 | 1,0 1 | 1,0 1 | 1,0 1 |
|  | Организация он-лайнового доступа к имеющимся полнотекстовым БД | т.руб. кол-во портов | 105,0 8 | 40,0 8 | 30,0 8 | 35,0 8 |
|  | Всего: |  | 410,0 | 110,0 | 100,0 | 200,0 |

- 5 Обоснование ресурсного обеспечения

- Основным источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования город Саяногорск.

Общий объем финансирования Программы - 410,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013год -110,0 тыс. рублей,

2014 год – 100,0 тыс. рублей,

2015 год – 200,0 тыс. рублей.

- 6. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Законом Республики Хакасия от 01.04.2010 №13-ЗРХ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Хакасия и органов местного самоуправления в Республике Хакасия", Постановлениями Администрации г. Саяногорска от 30.12.2009 №2082 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации г. Саяногорска, размещаемой в сети Интернет", от 30.12.2009 №2083 "О порядке организации доступа к информации о деятельности Администрации г. Саяногорска", Решениями Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск от 16.03.2011 №8 «О порядке организации доступа к информации о деятельности Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск», от16.03.2011 №9 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск, размещаемой в сети Интернет».

Механизм реализации мероприятий Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в Программе.

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Ответственным исполнителем Программы является Саяногорский городской отдел культуры.

Подведомственное учреждение Саяногорского городского отдела культуры МУК «Саяногорская Централизованная библиотечная система» является непосредственным исполнителем мероприятий по реализации программы.

Реализация Программы заключается в выполнении ее участниками намеченных мероприятий.

В начале планируется техническое оснащение локальной компьютерной сети Центральной библиотеки, как ключевого звена центра с целью подготовки ее к межбиблиотечному обмену информацией; приобретение АБИС "АС-Библиотека-3", сервера с соответствующим программным обеспечением для размещения этой программы.

Необходима реорганизация отдела автоматизации библиотечных процессов, основными направлениями работы которого должны быть: техническая, программная, системная и сетевая поддержка парка компьютерной техники МБУК «Саяногорская ЦБС»; поддержка и наполнение сайта; поддержка АБИС "АС-Библиотека-3"; обучение сотрудников работе с электронными информационными ресурсами.

Далее производится оснащение трех структурных подразделений МБУК «Саяногорская ЦБС» современными компьютерами, принтерами, модемами для подключения к сети Интернет. С проведением этих работ все структурные подразделения  МБУК «Саяногорская ЦБС» будут иметь доступ к имеющимся электронным информационным ресурсам.

После этого на первый план выходит обучение персонала библиотек навыкам работы в АБИС "АС-Библиотека-3", навыкам работы в Интернет, пользования электронной почты, навыкам работы со сканером, принтером, ксероксом. Учеба будет производиться по специально разработанной программе сотрудниками отдела автоматизации библиотечных процессов Центральной городской библиотеки.

По окончании учебы и закреплению навыков работы будет произведено распределение обработки получаемых информационных ресурсов по структурным подразделениям МБУК «Саяногорская ЦБС». Будет реализован принцип однократного ввода и многократного использования информации.

С началом функционирования сети, с развитием в библиотеках МБУК «Саяногорская ЦБС» информационных технологий, появится еще одна серьезная услуга - создание различных информационных продуктов. Имея соответствующие технические возможности, библиотеки смогут осуществлять информационное обеспечение различных учреждений города.

- 7. Оценка результативности

| № п/п | Наименование показателя | базовый % | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество пользователей Центров общественного доступа (базовый показатель в 2011 году - 902 чел.) | 100% | 20% | 20% | 20% |
| 2. | Объем электронных баз данных, создаваемых библиотекой и отражающих библиотечно-информационные ресурсы, доступные для населения (ЭК, ББД, ПБД) | 100% | 20% | 20% | 20% |
| 3. | Количество просмотров библиотечных ресурсов МБУК «Саяногорская ЦБС» в сети Интернет (2011 год - 1113) | 100% | 20% | 20% | 20% |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

город Саяногорск								В.П. Клундук