ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12. 2012 г. № 1960

Россия Федерациязындағы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города саяногорска

| Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Чистая вода» на 2013 год |  |
| --- | --- |

В целях исполнения законодательства в сфере организации организация в границах городского округа водоснабжения населения, водоотведения, в соответствии с пп.4 п.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования город Саяногорск от 26.04.2012г. № 655 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных муниципальных целевых программ муниципального образования город Саяногорск руководствуясь ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования г.Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005г. №35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную муниципальную целевую программу «Чистая вода» на 2013 год согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

- Информационно-аналитическому отделу (Михалевой Е.Ю.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск  (А.П.Затепякин).

| Глава муниципального образования город Саяногорск | Л.М.Быков |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от 18.12. 2012 г. № 1960

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Чистая вода

НА 2013 ГОД

г. Саяногорск, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ

I. Характеристика проблемы

II. Цели и задачи

III. Перечень программных мероприятий

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

V. Механизм реализации Программы

VI. Оценка результативности

## ПАСПОРТ

ведомственной муниципальной целевой программы

| Наименование Программы | Ведомственная муниципальная целевая программа «Чистая вода» на 2013 год. |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке ВМЦП (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Подпункт 4 п. 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г. Саяногорск | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (далее – КЖКХиТ). |
| Цели Программы | Развитие системы водоснабжения, водоотведения муниципального образования г. Саяногорск путем модернизации системы очистки воды, обеспечение качественного и доступного питьевого водоснабжения населения. |
| Задачи Программы | - Развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальном образовании город Саяногорск. - Развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальном образовании город Саяногорск. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - Значение показателя 112 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)» данный показатель не изменит значения 100%. - Проектные работы-2 шт. - Капитальный ремонт системы обеззараживания очистных сооружений г. Саяногорска - 11 установок, 100%; - Реконструкция сетей водопровода и канализации- 133м.; - Реконструкция водонапорной башни в д. Богословка-1 |
| Сроки и этапы реализации ВМЦП | 2013 год |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования, всего: 634,0 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования город Саяногорск – 634,0 тыс. руб. Возможно привлечения средств из других источников: средств бюджетов всех уровней, средств сторонних инвесторов. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - Уменьшение удельного веса сетей холодного водоснабжения, нуждающихся в замене; - Уменьшение удельного веса сетей водоотведения, нуждающихся в замене; |
| Система контроля за реализацией Программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска: - осуществляет текущее управление и контроль за ходом реализации Программы; - отвечает за целевое и эффективное использование выделенных для реализации Программы бюджетных ассигнований; - представляет в БФУ администрации г.Саяногорска и Отдел экономики и развития Администрации муниципального образования г.Саяногорск (ОЭиР) информацию о реализации Программы и результатах оценки эффективности и результативности реализации Программы в установленные сроки. |
| ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении программы | Руководитель Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска — Белецкий Александр Владимирович |

# I. Характеристика проблемы

Ведомственная муниципальная целевая программа «Чистая вода» (далее – Программа) разработана согласно подпунктом 4 п. 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день в муниципальном образовании город Саяногорск является вопрос улучшения условий проживания горожан, в том числе повышение качества и безопасности оказания услуг холодного водоснабжения, водоотведения.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Ведомственная муниципальная целевая программа «Чистая вода» муниципального образования г.Саяногорск основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учёте основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества воды.

Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения снизит удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Разработку муниципальной целевой программы «Чистая вода» определило наличие основной проблемы, выразившейся в отсутствии гарантированного обеспечения отдельных районов города г.Саяногорска, чистой водой, как одного из решающих факторов неблагоприятного воздействия на перспективное развитие муниципального образования г.Саяногорск в целом.

В целях наиболее полной реализации данной программы в министерство Минрегион развития были поданы заявки на софинансирования мероприятий. Также ожидается финансовое участие сторонних инвесторов.

# II. Цели и задачи

Основной целью настоящей Программы является развитие системы водоснабжения муниципального образования г.Саяногорск путем модернизации системы очистки воды, обеспечение качественного и доступного питьевого водоснабжения населения.

Задачи Программы:

1. Развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальном образовании город Саяногорск.

2. Развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальном образовании город Саяногорск.

Программа рассчитана на 2013 год.

# III. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем финансирования на 2013 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Средства РХ | Средства МО | Средства инвестора |
| 1 | Проектные работы на реконструкцию очистки стоков очистных сооружений г. Саяногорска | кол-во | 1 |  | 1 |  |
|  |  | тыс.руб. | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 2 | Проектные работы на реконструкцию водонапорной башни в д. Богословка | кол-во | 1 |  | 1 |  |
|  |  | тыс.руб. | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 3 | Реконструкция водонапорной башни в д. Богословка | кол-во | 1 |  | 1 |  |
|  |  | тыс.руб. | 9,0 |  | 9,0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт системы обеззараживания очистных сооружений г. Саяногорска | кол-во | 11 |  | 11 |  |
|  |  | тыс.руб. | 375,0 |  | 375,0 |  |
| 5 | Реконструкция сетей водопровода и канализации по ул. Рабовича 8 п. Майна | м. | 133 |  | 133 |  |
|  |  | тыс.руб. | 95,0 |  | 95,0 |  |
| ВСЕГО объем финансирования |  |  | 634,0 | 0,0 | 634,0 | 0,0 |

# IV. Обоснование ресурсного обеспечения

Объемы финансирования приведены в таблице.

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 634,0 |
| 1 | Средства бюджета муниципального образования город Саяногорск | 634,0 |
|  | Средства Республики Хакасия | 0,0 |
|  | Средства инвесторов | 0,0 |

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке, в случае поступления средств из других источников в программу будут внесены изменения.

# V. Механизм реализации Программы

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Саяногорск (далее - ГРБС) – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска.

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации Программы.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация программных мероприятий  будет осуществляться при поступлении республиканских бюджетных средств и средств инвесторов. Планируемая сумма на программу составит 47 538,8  тыс.руб. из них: республиканские средства – 31 337,3 тыс. руб.,  средства инвестора – 14 500,0 тыс. руб., средства муниципального образования – 634,0 тыс. руб.

Комитет ЖКХиТ г.Саяногорска осуществляет общий контроль исполнения мероприятий.

# VI. Оценка результативности

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и повышения качества работы структурных подразделений органов местного самоуправления выполнение мероприятий Программы положительно повлияет на достижение  следующих показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов:

- Значение показателя 112 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)» данный показатель не изменит значения 100%.

Количественные показатели

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | количество |
| --- | --- | --- |
| Проектные работы | кол-во | 2 |
| Капитальный ремонт системы обеззараживания очистных сооружений г. Саяногорска | установок | 11 |
|  | % | 100 |
| Реконструкция сетей водопровода и канализации | м. | 133 |
| Реконструкция водонапорной башни в д. Богословка | % | 100 |

| Управляющий делами Администрации г.Саяногорска |  | В.П. Клундук |
| --- | --- | --- |