Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от 11.02.2013г. № 132

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«Соответствие требованиям СанПиН образовательных учреждений муниципального образования г.Саяногорск

на 2013 – 2015 годы»

г.Саяногорск

СОДЕРЖАНИЕ.

- Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы.

- Раздел 1. Характеристика проблемы.

- Раздел 2. Цель и задачи.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения.

- Раздел 5. Механизм реализации.

- Раздел 6. Оценка результативности.

ПАСПОРТ

ведомственной муниципальной  целевой программы

«Соответствие требованиям СанПиН образовательных учреждений  муниципального образования г.Саяногорск

на 2013 – 2015 годы»

| Наименование ВМЦП | «Соответствие требованиям СанПиН образовательных учреждений муниципального образования г.Саяногорск на 2013 – 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке ВМЦП (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон №131-ФЗ статья 16 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». СанПиН 2.4.2.2821-10 – «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.1.2660-10 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск | Городской отдел образования г.Саяногорска |
| Цель ВМЦП | Обеспечение необходимых условий для предоставления качественной образовательной услуги по направлению «создание безопасных и современных условий образовательной деятельности во всех образовательных учреждениях» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». |
| Задачи ВМЦП | 1.Повышение технической, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической безопасности зданий и сооружений 2.Создание безопасных условий для обучения, воспитания и развития детей 3.Своевременное прохождение процедуры лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений 5.Подготовка образовательных учреждений к началу учебного года |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Показатели результативности; Единица измерения; 2013г.; 2014г.; 2015г.. 1. Проведение работ по ограждению территорий 6-ти ОУ; К-во работ; 5; 1; 1. 2. Оборудование туалетов кабинками в 4-х ОУ; К-во работ; 2; 2. 3. Замена линолеума в группах, учебных кабинетах в 4-х ОУ; К-во работ; 2; 2. |
| Сроки и этапы реализации ВМЦП | Сроки реализации : 2013 – 2015гг. Реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 5952,30т.руб. муниципальный бюджет муниципального образования г.Саяногорска : - 2013г. - 3252,3 т.руб. (МБ); - 2014г. - 700,0 т.руб. (МБ); - 2015г. - 2000,0 т.руб. ( МБ). |
| Ожидаемые конечные результаты | 1.Наличие лицензий в 100 % образовательных учреждениях. Соответствие всех ОУ лицензионным требованиям. 2.Приемка 100 % образовательных учреждений к новому учебному году с первого предъявления. 3.Своевременное прохождение образовательными учреждениями государственной аккредитации. |
| Система контроля за реализацией ВМЦП | Контроль за ходом реализации программы осуществляется Городским отделом образования г.Саяногорска |
| ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении ВМЦП | Нейман Е.А. – заместитель руководителя ГорОО по экономическим вопросам |

1. Характеристика проблемы

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии. Условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, территорий, помещений, оборудования и иного имущества, режима образовательного процесса. Предметом и содержанием экспертизы является установление соответствия условий осуществления образовательного процесса, содержания и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

Обновленные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 для общеобразовательных учреждений и СанПиН 2.4.1.2660-10 для дошкольных учреждений устанавливают требования к :

- размещению образовательного учреждения ;

- территории образовательного учреждения ;

- зданию образовательного учреждения ;

- оборудованию помещений образовательного учреждения ;

- воздушно-тепловому режиму образовательного учреждения ;

- естественному и искусственному освещению ;

- водоснабжению и канализации;

-помещениям и оборудованию образовательных учреждений, размещенных в приспособленных зданиях ;

- организации медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников ;

- санитарному состоянию и содержанию образовательного учреждения

2. Цель и задачи

Обеспечение необходимых условий для предоставления качественной образовательной услуги по направлению «создание безопасных и современных условий образовательной деятельности во всех образовательных учреждениях» в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.1.2660-10.

Для достижения главной цели предусматривается выполнение следующих задач:

- повышение технической, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической безопасности зданий и сооружений;

- создание безопасных условий для обучения, воспитания и развития детей;

- своевременное прохождение процедуры лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений;

- подготовка образовательных учреждений к новому 2013, 2014,  2015 учебному году.

Программа рассчитана на 3 года и реализуется в 1 этап.

3.  Перечень программных мероприятий

| Наименование учреждения | Вид мероприятия (работ) | Сумма всего (в т.р.) | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия Красноярскгэсстроя | 1. Оборудование кабинками туалетов 2. Ограждение территории | 70,0 1414,2 | 70,0 | 700,0 | 714,2 |
| 2. МБОУ СОШ № 2 | 1. Ограждение территории 2. Замена линолеума в учебных кабинетах | 450,0 100,0 | 450,0 100,0 |  |  |
| 3. МБОУ СОШ № 5 | Ограждение территории | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 4. МБОУ СОШ № 6 | 1. Ограждение территории 2. Замена линолеума в учебных кабинетах | 139,6 141,8 | 139,6 |  | 141,8 |
| 5. МБОУ Лицей № 7 | 1. Замена линолеума в учебных кабинетах 2. Ограждение территории 3. Установка кабинок в туалеты | 1140,0 240,7 380,0 | 1140,0 240,7 380,0 |  |  |
| 6. МБОУ ДОД ДЮСШ | Ограждение территории | 332,0 | 332,0 |  |  |
| 7. МБДОУ д/сад № 16 «Дюймовочка» | Оборудование туалетов кабинками | 160,0 |  |  | 160,0 |
| 6. МБДОУ д/сад № 15 «Снегирек» | 1. Оборудование туалетов кабинками 2. Замена полового покрытия | 99,0 885,0 |  |  | 99,0 885,0 |
| Итого |  | 5952,3 | 3252,3 | 700,0 | 2000,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск.  Объем финансирования  Программы составляет 5952,3 т.руб., в том числе:

- 2013 год   -   3252,30т.руб. средства бюджета муниципального образования город Саяногорск;

- 2014 год   -   700,0 т.руб. средства бюджета муниципального образования город Саяногорск;

- 2015 год   - 2000,0 т.руб., средства бюджета муниципального образования город Саяногорск ;

5.  Механизм  реализации

Бюджетное финансовое управление Администрации муниципального образования г.Саяногорск выделяет финансовые средства в объеме, определенном программой, и направляет их в Городской отдел образования г. Саяногорска.

Городской отдел образования г. Саяногорска обеспечивает контроль за образовательными учреждениями  в части  целевого  расходования  средств.

В образовательных учреждениях необходимые документы (предписания надзорных органов, сметы на выполнение предписаний,  график лицензирования и государственной аккредитации) имеются.

Городской отдел образования г. Саяногорска  осуществляет ежеквартально контроль за объемом и качеством выполненных работ и целевым использованием финансовых средств.

6.  Оценка  результативности

Критерии эффективности реализации Программы:

Приемка 100 % образовательных учреждений к новому учебному году с первого предъявления

Показателями результативности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются проведение 3-х видов работ :

- ограждение территорий  6-ти  образовательных   учреждений  ( 2013г.  -  в 5-ти  учреждениях ;  в 2014г. – в 1-м учреждении,  в 2015г. –  продолжение работ, начатых в 2014 году) ;

- оборудование туалетных комнат кабинками  в 4-х ОУ ( 2013г. – в 2-х учреждениях, в 2015г. – в 2-х учреждениях) ;

- замена линолеума в группах и учебных кабинетах в 4-х ОУ ( 2013г. – в 2-х учреждениях,  в 2015г. – в 2-х  учреждениях.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                             В.П. Клундук

СХЕМА

Формирования муниципальной целевой программы

«Соответствие требованиям СанПиН образовательных учреждений муниципального образования   г.Саяногорск на 2013-2015 годы»

Поддержка зданий образовательных учреждений в технически исправном состоянии согласно санитарно-гигиеническим требованиям.

| 1. провести 15-ть ремонтных работ в образовательных учреждениях за период действия ВМЦП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Замена линолеума (4) |  | Ограждение территорий (7) |  | Оборудование туалетов кабинками (4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого по целевой программе: 2013 год - 3252,30 т.руб. бюджет муниципального образования город Саяногорск ; 2014 год - 700,0 т.руб. бюджет муниципального образования город Саяногорск; 2015 год - 2000,0 т.руб. . бюджет муниципального образования город Саяногорск ВСЕГО: объём финансирования Программы составляет 5952,3 т.руб.

| Показатели результативности | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение работ по ограждению территорий ОУ | К-во работ | 5 | 1 | 1 |
| 2. Оборудование туалетов кабинками | К-во работ | 2 |  | 2 |
| 3. Замена линолеума в группах, учебных кабинетах | К-во работ | 2 |  | 2 |