ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2013 г.  № 832

Россия Федерациязындағы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города Саяногорска

| О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации г.Саяногорска от 14.12.2010 г. №1895 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2011 – 2013 годы» |  |
| --- | --- |

В целях реализации мероприятий по улучшению экологического состояния муниципального образования город Саяногорск, в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск № 81 от 21.12.2012г. «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2013 год и на плановый период на 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями), ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 г. № 35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в Приложение №1 к Постановлению Администрации  г.Саяногорска от 14.12.2010 г. №1895 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2011 – 2013 годы»:

  - Абзацы «Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам», «Объемы и источники финансирования» паспорта ведомственной муниципальной целевой программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2011 – 2013 годы» изложить в следующей редакции:

| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Саяногорск в 2011г.-53 шт., в 2012г.–1 шт. (в т.ч. загрязненных земельных участков); - выполнение работ по расширению (рекультивации) городской свалки твердых бытовых отходов составит в 2011г.- 20620 м2, 2012г. - 459 м2 - услуги по демеркуризации ртути металлической в 2011-1услуга; - работы по утилизации емкости с нефтепродуктами в 2012г. -1 шт; -получение экспертного заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам мест рекреации, использование водных объектов в целях купания и отдыха населения в 2011г.-1шт., в 2012г. -1 шт. на два водных объекта (река Енисей (район МОУ СОШ №1 г. Саяногорска), гравийный карьер); в 2013г. на два водных объекта (река Енисей (район МОУ СОШ №1 г. Саяногорска), гравийный карьер); - строительство полигона ТБО в 2011 г.- 12,7%; в 2012 г. 22,7%; в 2013г.- 28,2% - открытие пункта приема и временного хранения высокоопасных отходов в 2013г.-1 пункт; - привлечение к административной ответственности правонарушителей ( составление протоколов ): 2011г.- 13 шт., 2012-10 шт., 2013-15 шт.; - составление актов проверок (обследований) объектов: 2011г.- 56 шт.; 2012г.- 15 шт., 2013г.- 20 шт.; - выдача предписаний по устранению правонарушений 2011г.-126 шт., 2012г.- 200 шт., 2013г. - 250 шт.; - организация проведения общественных обсуждений по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе: 2011г.-1шт., 2012г.-3 шт., 2013-по мере поступления заявлений; - организация проведения ежегодного празднования Дня Енисея ( план мероприятий): 2012г.-1шт., 2013г. -1шт. |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | - источник финансирования – бюджет муниципального образования город Саяногорск, республиканский бюджет Республики Хакасия, прочие средства. Объем финансирования, всего: 8 640,86 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования город Саяногорск: 2011 год – 2 853,46 тыс. руб.; 2012 год – 1 293,3 тыс. руб.; 2013 год – 2 594,1 тыс. руб. республиканский бюджет Республики Хакасия: 2011 год – 0,0 тыс. руб.; 2012 год – 0,0 тыс. руб.; 2013 год – 1 900,0 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке, в случае поступления средств из других источников в программу будут внесены изменения. |

  - Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

  - Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

  - Раздел 6 «Оценка результативности» изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.

  - Схему ведомственной муниципальной целевой программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013года.

- Информационно-аналитическому отделу (Михалевой Е.Ю.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Муниципального образования г. Саяногорск в сети интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по  ЖКХ, транспорту и строительству.

| Глава муниципального образования город Саяногорск | Л.М. Быков |
| --- | --- |

# Приложение №1

к Постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от 31.05.2013г. № 832

3. Перечень программных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Ед. изм. | Всего объем финансирования |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011г. |  | 2012г. |  |  | 2013г. |  |
| 1. |  | Мероприятия по снижению загрязнения почвы города |  | тыс. руб. | 8 443,68 |  |  |  |  | 2793,68 |  | 1233,3 |  |  | 4 416,7 |  |
| 1.1 |  | Ликвидация несанкционированных свалок муниципального образования город Саяногорск |  | кол-во | 54 |  |  |  |  | 53 |  | 1 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 1 188,8 |  |  |  |  | 437,8 |  | 751,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.2 |  | Открытие пункта приема высокоопасных отходов (отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп и приборов). Оборудовать на территории МУП «КБО» пунк приема и временного хранения отходов 1-го класса опасности. |  | кол-во | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Выполнение работ по расширению (рекультивации) городской свалки твердых бытовых отходов |  | м2 | 21079 |  |  |  |  | 20620 |  | 459 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.4 |  | Услуги по демеркуризации ртути металлической |  | услуг | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.5 |  | Работы по утилизации емкости с нефтепродуктами |  | кол-во | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Строительство полигона твердых бытовых отходов |  | тыс. руб. | 5 404,88 |  |  |  |  | 805,88 |  | 182,3 |  |  | 4 416,7 |  |
| 1.6.1 |  | Выполнение топографической съемки для проектирования электрической части полигона твердых бытовых отходов |  | кол-во | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.6.2 |  | Строительство полигона твердых бытовых отходов |  | тыс. руб. | 2000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2000,0 |  |
| 1.6.2.1 |  | Средства республиканского бюджета РХ |  | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.6.2.2 |  | Средства бюджета муниципального образования город Саяногорск |  | тыс. руб. | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |
| 1.6.3 |  | Выполнение топографической съемки границ земельного участка под строительство полигона ТБО |  | кол-во | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 98,5 |  |  |  |  | 98,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.6.4 |  | Выполнение межевания границ земельного участка под строительство полигона ТБО |  | кол-во | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 98,2 |  |  |  |  | 98,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.6.5 |  | Составление сметной документации для выполнения проектных работ для строительства полигона ТБО |  | кол-во | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 9,18 |  |  |  |  | 9,18 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.6.6 |  | Работы по инженерно-геодезическим изысканиям земельного участка под строительство полигона ТБО |  | кол-во | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 120,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
| 1.6.7 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств электроустановки полигона ТБО |  | кол-во | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 22,3 |  |  |  |  |  |  | 22,3 |  |  |  |  |
| 1.6.8 |  | Проектирование полигона ТБО, в том числе геологические и гидрогеологические изыскания, землеустроительные работы, проектные работы, согласования, заключения и экспертизы (средства республиканского бюджета Республики Хакасия), в том числе: |  | кол-во | 1/3 |  |  |  |  | 1/3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 2 856,7 |  |  |  |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 2 356,7 |  |
| 1.6.8.1 |  | Средства республиканского бюджета РХ |  | тыс. руб. | 1 900,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 900,0 |  |
| 1.6.8.2 |  | Средства бюджета муниципального образования город Саяногорск |  | тыс. руб. | 956,7 |  |  |  |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 456,7 |  |
| 1.6.9 |  | Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий земельного участка под строительство полигона ТБО |  | кол-во | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация целенаправленной работы по предотвращению, пресечению правонарушений, имеющих негативные экологические последствия на окружающую среду |  | кол-во | 38 / 91 / 576 |  |  |  |  | 13 / 56 / 126 |  | 10 / 15 / 200 |  |  | 15 / 20 / 250 |  |
|  |  |  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Мероприятия по снижению загрязнения грунтовых вод и городских водоемов |  | тыс. руб. | 197,18 |  |  |  |  | 59,78 |  | 60,0 |  |  | 77,4 |  |
| 3.1 |  | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, получение экспертного заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам мест рекреаций, использования водных объектов в целях купания и отдыха населения. Проведение лабораторных исследований качества почвы и воды открытых водоемов по разработанному плану-графику отбора проб воды в рамках программы производственного контроля |  | кол-во | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 197,18 |  |  |  |  | 59,78 |  | 60,0 |  |  | 77,4 |  |
| 4 |  | Проведение массовых акций (субботников) по уборке загрязненных территорий. |  | кол-во | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Реализация комплексной системы мер по экологическому образованию и просвещению различных слоев населения с привлечением средств массовой информации |  | кол-во | 12 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация проведения общественных обсуждений по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе |  | кол-во |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | По мере поступления заявлений |
|  |  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Организация проведения ежегодного празднования «Дня Енисея» ( план мероприятий). |  | кол-во |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО объем финансирования |  |  |  | 8 640,86 |  |  |  | 2 853,46 |  | 1 293,3 |  |  | 4 494,1 |  |

Объемы финансирования в 2013 году носят прогнозный характер и подлежат корректировке. В случае поступления средств   из бюджета муниципального образования город Саяногорск,  бюджета Республики Хакасия и    других источников, в программу будут внесены изменения.

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П.Клундук |
| --- | --- | --- |

# Приложение №2

к Постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от 31.05.2013г. № 832

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения

Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования город Саяногорск.

Объем финансирования мероприятий Программы составляет, в общем

6 689,76 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

| Источники финансирования, руб. | Всего, тыс. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Всего по Программе, в том числе | 8 640,86 | 2 853,46 | 1 293,3 | 4 494,1 |
| Бюджет МО г. Саяногорск | 6 740,86 | 2 853,46 | 1 293,3 | 2 594,1 |
| Республиканский бюджет РХ | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 |

В указанных суммах предусмотрена кредиторская задолженность.

Объемы финансирования в 2013 году носят прогнозный характер и подлежат корректировке. В случае поступления средств   из бюджета муниципального образования город Саяногорск,  бюджета Республики Хакасия и    других источников, в программу будут внесены изменения.

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П. Клундук |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 3

к Постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от 31.05.2013г. № 832

6. Оценка результативности

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и повышения качества работы структурных подразделений органов местного самоуправления выполнение мероприятий Программы положительно повлияет на достижение следующих показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов:

Количественные показатели результативности:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок муниципального образования город Саяногорск | кол-во | 54 | 53 | 1 | 0 |
| 2 | Выполнение работ по расширению (рекультивации) городской свалки твердых бытовых отходов | м2 | 21079 | 20620 | 459 | 0 |
| 3 | Получение экспертного заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам мест рекреаций, использования водных объектов в целях купания и отдыха населения: река Енисей (р-н МОУ СОШ №1), гравийный карьер. | кол-во | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Строительство полигона ТБО | % | 35,4 | 12,7 | 22,7 | 28,2 |
| 5 | Открытие пункта приема высокоопасных отходов | кол-во | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Привлечение правонарушителей к административной ответственности (составление протоколов) | кол-во | 38 | 13 | 10 | 15 |
| 7 | Составление актов проверок (обследований) объектов | кол-во | 91 | 56 | 15 | 20 |
| 8 | Выдача предписаний по устранению правонарушений | кол-во | 576 | 126 | 200 | 250 |
| 9 | Услуги по демеркуризации ртути металлической | услуг | 1 | 1 |  |  |
| 10 | Работы по утилизации емкости с нефтепродуктами | кол-во | 1 |  | 1 |  |
| 11 | Организация проведения общественных обсуждений по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе | кол-во | 4 | 1 | 3 |  |
| 12 | Организация проведения ежегодного празднования Дня Енисея (план мероприятий). | кол-во | 2 |  | 1 | 1 |

Выполнение целевых индикаторов  способствует достижению поставленной цели:

- стабилизация и улучшение качества окружающей     среды;

-повышение уровня экологической безопасности жителей муниципального образования г. Саяногорск.

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П. Клундук |
| --- | --- | --- |