ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2013 г. № 1580

Россия ФедерациязындаFы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiн устаF-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города саяногорска

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Переселение жителей

муниципального образования город Саяногорск

из аварийного и непригодного для проживания

жилищного фонда в 2013 году»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Хакасия №626 от 23.11.2010г. «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Жилище (2011-2015годы)», в целях комплексного решения проблемы обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь ст.30, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного Решением Саяногорского городского Совета депутатов №35 от 31.05.2005г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Переселение жителей муниципального образования город Саяногорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» в 2013 году» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 19.03.2012г. №361 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования город Саяногорск, из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного строительства».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск (Михалева Е.Ю.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации  и  разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству (Хохлов С.А.)

Исполняющий обязанности

Главы муниципального

образования город Саяногорск                                                       Н.М. Чванова

Приложение

к постановлению Администрации   муниципального образования

город Саяногорск

от  03.10.2013 г.  № 1592

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

ИЗ АВАРИЙНОГО И НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В 2013 ГОДУ»

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт муниципальной целевой программы 		                                    - 3 стр.

Характеристика проблемы 							            - 4 стр.

Задачи 						                    			            - 4 стр.

Перечень мероприятий   								- 5 стр.

Обоснование ресурсного обеспечения 					            - 6 стр.

Механизм реализации 								- 6 стр.

Оценка результативности                                                                                        -  7 стр.

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

| Наименование | Муниципальная целевая программа «Переселение жителей муниципального образования город Саяногорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013 году» (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Республики Хакасия №626 от 23.11.2010г. «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Жилище (2011-2015годы) |
| Муниципальные заказчики | - Администрация муниципального образования г.Саяногорск; - Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска; |
| Муниципальный заказчик-координатор | Жилищный отдел Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
| Цели | - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов муниципального образования город Саяногорск, признанных в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. - повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи | - подготовка условий и разработка механизмов по переселению граждан, нуждающихся в жилых помещениях, из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу; - оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. |
| Показатели результативности | - Количество переселенных граждан (чел.) - Ликвидированная площадь жилых помещений (кв. метров) |
| Сроки и этапы реализации | - 2013 год. Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования | - средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 8743829,00 рублей; - средства местного бюджета муниципального образования город Саяногорск - 1821271,00 рубля, из них: - средства обязательного долевого финансирования переселения - 179671,00 рубля; - средства дополнительного финансирования переселения - 1641600,00 рубля. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - количество переселенных граждан – 52 человека; - ликвидированная площадь жилых помещений – 330,5 кв.м. |
| Система контроля за реализацией | Ответственными за реализацию мероприятий программы являются: - в части строительства жилых помещений - заместитель главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству; - в части приобретения жилых помещений –руководитель Департамента архитектуры градостроительства и недвижимости г.Саяногорска - в части предоставления жилых помещений по договорам социального найма – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. |

- Характеристика проблемы

Муниципальная целевая программа «Переселение жителей муниципального образования город Саяногорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» в 2013 году направлена на обеспечение комплексного подхода при ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании город Саяногорск.

Общая потребность в финансовых средствах, необходимых для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, с учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Республике Хакасия, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, составляет более 10 млн. рублей (приложение №1 к настоящей программе).

Муниципальное образование город Саяногорск из-за ограниченных возможностей местного бюджета и большого объема аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда не может самостоятельно решить проблему обеспечения жильем граждан, проживающих в жилье, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, в том числе представляющем угрозу для жизни. Большинство граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания домах, также не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

2. Задачи

Основными задачами муниципальной целевой программы являются:

- подготовка условий и разработка механизмов по переселению граждан, нуждающихся в жилых помещениях, из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания;

- оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным непригодным для проживания.

3.Перечень мероприятий

Реализация муниципальной целевой программы предусматривает строительство жилья, а также приобретение готовых жилых помещений на первичном рынке у застройщиков для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Критерии и технические условия отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории непригодных для проживания установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями).

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства.

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий программы Переселение жителей муниципального образования город Саяногорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» на 2011 – 2015 годы

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Формирование нормативной правовой базы для переселения граждан из аварийного жилья | 2013 год | Администрация муниципального образования г.Саяногорск |
| Привлечение и аккумулирование финансовых ресурсов для реализации программы | 2013 год | Администрация муниципального образования г.Саяногорск |
| Мероприятия, направленные на расселение граждан | 2013 год - 1821271,00 рубль | Муниципальные заказчики |
| Осуществление мероприятий переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | 2013 год | Муниципальные заказчики |
| Корректировка реестров непригодных для проживания и аварийных жилых помещений (жилых домов) | 2013 год | Администрация муниципального образования г.Саяногорск |
| Заключение соглашения с соответствующим государственным органом о реализации мероприятий программы (подготовка заявок, направление их в соответствующий орган государственной власти ) | 2013 год | Муниципальные заказчики |
| Мониторинг реализации программы | 2013 год | Муниципальные заказчики |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Объем финансирования мероприятий программы в 2013 году составляет 10565100,00 рублей, в том числе:

- средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 8743829,00 рублей;

- средства местного бюджета муниципального образования город Саяногорск - 1821271,00 рубль.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, стоимость реализации мероприятий по муниципальному образованию город Саяногорск и в отношении каждого аварийного многоквартирного дома приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы, составляет 330,5 кв. метров.

Объем средств долевого финансирования переселения граждан из аварийных многоквартирных домов за счет республиканского бюджета Республики Хакасия и местного бюджета муниципального образования город Саяногорск в 2013 году приведен в Таблице 2.

- Таблица 2

(рублей)

| № п/п | Муниципальное образование (получатель бюджетных средств) | Объем средств, всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Республи- канский бюджет Республики Хакасия | Иные не запрещенные законодательством источники финансирования |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | Обязатель- ное долевое финанси- рование | Дополни- тельное финанси- рование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальное образование город Саяногорск | 10565100,0 | 8743829,0 | 179671,0 | 1641600,0 |
|  | Итого | 10565100,0 | 8743829,0 | 179671,0 | 1641600,0 |

5. Механизм реализации

Реализация программы осуществляется муниципальными заказчиками.

Переселение граждан в рамках данной программы осуществляется в жилые помещения приобретенные у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для их последующего предоставления гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования город Саяногорск, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

Денежные средства, предусмотренные программой, могут быть направлены на софинансирование строительства муниципальным образованием жилых помещений и (или) жилых домов.

Гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, предоставляются жилые помещения в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию мероприятий Программы, является Департамент архитектуры градостроительства и недвижимости г.Саяногорска.

6. Оценка результативности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем граждан, переселяемых из жилищного фонда муниципальных образований, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, осуществить строительство и реконструкцию жилых помещений и (или) жилых домов, приобрести готовые жилые помещения на первичном рынке у застройщиков.

Реализация мероприятий подпрограммы при соблюдении графика финансирования мероприятий позволит расселить 52 гражданина из аварийного жилищного фонда площадью 330,5 кв.м.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

город Саяногорск                                                                                                   В.П. Клундук

- Приложение №1

- к Муниципальной целевой программе

- «Переселение жителей муниципального образования

- город Саяногорск из аварийного и непригодного

- для проживания жилищного фонда» в 2013 году»

| Перечень аварийных многоквартирных домов Муниципального образования город Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе: |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | рп..Майна, ул.Короленко, дом 31 | б/н | 17.07.2000 | 2012 | 2012 | 26 | 26 | 152,2 | 7 | 0 | 7 | 152,2 | 0 | 152,2 | 4 109 400,0 | 4026659,0 | 82 741,0 |  |
| 2 | рп.Майна, ул.Короленко, дом 32 | б/н | 17.07.2000 | 2012 | 2012 | 26 | 26 | 178,3 | 8 | 0 | 8 | 178,3 | 0 | 178,3 | 4 814 100,0 | 4717170,0 | 96 930,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 52 | 52 | 330,5 | 15 | 0 | 15 | 330,5 | 0 | 330,5 | 8 923 500,0 | 8743829,0 | 179 671,0 |  |