Россия Федерациязындағы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа

Саяногорск город

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2013 г. № 1954

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 18.12.2012г.№1961 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2013-2015 годы»

В целях реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения муниципального образования город Саяногорск, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск №81 от 21.12.2012г. «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005г. №35

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  Приложение №1 Постановления Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 18.12.2012г. №1961 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2013-2015 годы» согласно Приложению.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

- Информационно-аналитическому отделу (Михалевой Е.Ю.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по  ЖКХ, транспорту и строительству (Хохлов С.А.)

| Глава муниципального образования город Саяногорск | Л.М.Быков |
| --- | --- |

Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от 18.12.2013г. № 1954

Изменения, которые вносятся в ведомственную муниципальную целевую программу

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2013-2015 годы»

- В паспорте позиции касающиеся объемов и источников финансирования изложить в следующей  редакции:

| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования, всего: 46 923,0 тыс.руб., в том числе: -бюджет муниципального образования город Саяногорск: 2013 год – 13 919,4 тыс. руб.; 2014 год – 22 781,9 тыс. руб.; 2015 год – 4 037,7 тыс. руб. - республиканский бюджет Республики Хакасии: 2013 год –6184,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

# 2. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий Программы требуется:

всего 46923,0 тыс. рублей, из них:

- бюджет муниципального образования город Саяногорск:

2013 г. – 13919,4 тыс. руб.,

2014 г. – 22781,9 тыс. руб.,

2015 г. – 4037,7  тыс. руб.

- республиканский бюджет Республики Хакасия:

2013г. -6 184,0 тыс. руб.»

3. Приложение №1 к программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2013-2015 годы» изложить в следующей  редакции:

«Приложение №1 к Программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | ед.из. | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система управления вопросами безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рассмотрение вопросов по снижению аварийности на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | кол-во | 36 | 12 | 12 | 12 | Городская комиссия по безопасности дорожного движения |
|  |  | тыс.руб. | без финансирования |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление наиболее опасных участков дорог и направление в администрацию предложений о выполнении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | кол-во | 12 | 4 | 4 | 4 | ОГИБДД ОМВД по городу Саяногорску (по согласованию) |
|  |  | тыс.руб. | без финансирования |  |  |  |  |
| 2 | Работа с участниками дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное освещение в СМИ фактов ДТП и принятых мер к нарушениям | тыс.руб. | без финансирования |  |  |  | ГорОО, ОГИБДД ОМВД по городу Саяногорску (по согласованию) |
| 2.2 | Проведение детских массовых мероприятий по формированию дорожно-транспортной культуры | кол-во |  | по отдельным планам | по отдельным планам | по отдельным планам |  |
|  |  | тыс.руб. | без финансирования |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка и проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение аварийности по вине несовершеннолетних детей | кол-во |  | по отдельным планам | по отдельным планам | по отдельным планам |  |
|  |  | тыс.руб. | без финансирования |  |  |  |  |
| 3 | Технические мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования г.Саяногорска |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения, оборудования дорог и улиц муниципального образования г.Саяногорск (кредиторская задолженность) в т.ч.: | тыс.руб. | 8785,9 | 4249,5 | 2200,0 | 2336,4 | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска |
| 3.1.1 | Горизонтальная разметка улично-дорожной сети | м2 | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  |  | тыс.руб. | 3554,1 | 1595,2 | 950,0 | 1008,9 |  |
| 3.1.2 | Монтаж плоских знаков, замена и техническое обслуживание | кол-во | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | тыс.руб. | 2031,9 | 1078,2 | 462,5 | 491,2 |  |
| 3.1.3 | Техническое обслуживание и капитальный ремонт светофорных объектов | кол-во | 39,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
|  |  | тыс.руб. | 3199,9 | 1576,1 | 787,5 | 836,3 |  |
| 3.2 | Текущий ремонт центральных дорог и дворовых территорий МО г.Саяногорск | м.п. | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  |  | тыс.руб.МО | 5906,6 | 5906,6 |  |  |  |
| 3.3 | Работы, услуги по содержанию объектов уличного освещения кредиторская задолженность | тыс.руб. | 273,0 | 273,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Строительство искусственных дорожных неровностей на ул.Ленина г.Саяногорска (в районе магазина «Новый») кредиторская задолженность | тыс.руб. | 81,6 | 81,6 |  |  |  |
| 3.5 | Прочие работы по установке энергосберегающих ламп и других расходных материалов уличного освещения муниципального образования г. Саяногорск | усл. | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | тыс.руб. | 2567,1 | 647,5 | 780,1 | 1139,5 |  |
| 3.6 | Капитальный ремонт дорожного полотна пгт.Майна, ул. Горная | м2 | 263 | 263 |  |  |  |
|  |  | м.п. ограждения | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 2054,9 | 2054,9 |  |  |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск (в т.ч. кредиторская задолженность) | тыс.руб.МО | 4877,8 | 32,80 | 4845,0 |  |  |
|  |  | тыс.руб.РХ | 3184,0 | 3 184,00 |  |  |  |
| 3.8 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | тыс.руб.МО | 169,6 | 169,6 |  |  |  |
|  |  | тыс.руб.РХ | 3 000,0 | 3 000,00 |  |  |  |
| 3.9 | Строительство остановочных павильонов в муниципальном образовании г.Саяногорск | кол-во | 2,0 | 2,00 |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 220,2 | 220,2 |  |  |  |
| 3.10 | Капитальный ремонт дворовой территории МКД по адресу: Интернациональный мкрн., д.9. | м2 | 66,4 | 66,4 |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 96,8 | 96,8 |  |  |  |
|  | Строительство перильных ограждений по муниципальному образованию город Саяногорск | м.п. | 230 |  | 115 | 115 |  |
|  |  | тыс.руб. | 1090,8 |  | 529,0 | 561,8 |  |
|  | Капитальный ремонт центральных дорог МО г.Саяногорск | м2 | 17173,6 |  | 17173,6 |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 12389,6 |  | 12389,6 |  |  |
|  | Капитальный ремонт дороги вокруг сквера между многоквартирными домами №57 и №59 Заводского микрорайона | м2 | 3153,0 |  | 3153,0 |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 2038,2 |  | 2038,2 |  |  |
| 3.11 | Уплата административного штрафа | тыс.руб. | 22,0 | 22,0 |  |  |  |
| 3.12 | Возмещение судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов | тыс.руб. | 76,4 | 76,4 |  |  |  |
| 3.13 | Предоставление за плату мест на опорах линий электропередачи и приборов освещения | тыс.руб. | 88,5 | 88,5 |  |  |  |
|  | Всего |  | 46923,0 | 20103,4 | 22781,9 | 4037,7 |  |

    - Схему ведомственной муниципальной целевой программы  изложить в следующей редакции:

| Схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ведомственной муниципальной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы аварийности на автотранспорте приобрели особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: сокращение количества ДТП с пострадавшими, а также сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования г. Саяногорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работа с участниками дорожного движения |  |  |  | Система управления вопросами безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Установка и техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения в т.ч.: Горизонтальная разметка улично-дорожной сети; Монтаж плоских знаков, замена и техническое обслуживание ; техническое обслуживание и капитальный ремонт светофорных объектов ; |  | Строительство перильных ограждений по муниципальному образованию город Саяногорск |  | Капитальный ремонт дорожного полотна пгт. Майна, ул. Горная |  |  | Строительство остановочных павильонов в муниципальном образовании г.Саяногорск |  |  | Ремонт (в т.ч. капитальный) и содержание центральных дорог, дворовых территорий, проездов |  |  | Своевременное освещение в СМИ фактов ДТП и принятых мер к нарушениям | Проведение детских массовых мероприятий по формированию дорожно-транспортной культуры | Разработка и проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение аварийности по вине несовершеннолетних детей |  | Рассмотрение вопросов по снижению аварийности на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Выявление наиболее опасных участков дорог и направление в администрацию предложения о выполнении мероприятий направленных на повышению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Итого по программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2013 - 2015 годы» - 46923,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет — 40739,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет РХ – 6184,0 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение доли протяженности автомобильных дорог общего значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»: в 2013г.- 51,25%; в 2014г.- 42,55%; в 2015г.- 33,53% (протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км) / протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)*100%); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение числа участников дорожного движения для укрепление дисциплины и обучению детей правилам безопасности поведения на дорогах и профилактике ДДТТ составит в 2013 году 616 человек и 4 ОУ; в 2014г. – 625 человек и 4 ОУ; в 2015г.- 635 человек и 4 ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обустройство перекрестков дорожными знаками - 100 шт. и разметкой - 3000 м2; техническое обслуживание и содержание светофорных объектов – 13шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство перильных ограждений по муниципальному образованию город Саяногорск - 2013г.-0,0 м.п., 2014 г. - 115 м.п, 2015 г. - 115 м.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П.Клундук |
| --- | --- | --- |