Приложение1

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от 15.01.2013г. № 11

Изменения, которые вносятся в ведомственную муниципальную  целевую программу «Капитальный ремонт  муниципальных учреждений образования Муниципального образования г.Саяногорск на 2013-2015гг.»

1. В паспорте Программы позиции, касающиеся задач ВМЦП, показателей результативности, объемов и источников финансирования, ожидаемых конечных результатов, ФИО, должности лица ответственного за предоставление сведений об исполнении ВМЦП изложить в следующей редакции:

| Задачи ВМЦП |  | - провести 31 ремонтную (общестроительную) работу в образовательных учреждениях за период действия ВМЦП; - предупредить возникновение аварийных ситуаций - привлечь средства республиканского бюджета на условиях софинансирования. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам |  | Показатели результативности; Единица измерения; 2013г.; 2014г.; 2015г.. 1. Ремонтные (общестроительные) работы; К; во работ 24; 5; 2. |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 14125,9 т.руб. в том числе муниципальный бюджет муниципального образования г.Саяногорск 10948,5 т.р.; РХ-3177,4 т.р: -2013г. - 6941,9 т.руб, в т.ч. МБ-3764,5 т.р., РХ-3177,4 т.р.; -2014г. - 2500,0 т.руб. (МБ); -2015г. - 4684,0 т.руб. ( МБ). |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты | - проведение 31 ремонтных (общестроительных) работ в образовательных учреждениях за период действия ВМЦП; |  |  |
| ФИО, долж-ность, лица ответственного за предостав-ление сведений об исполнении ВМЦП | Черноусова С.А. – заместитель руководителя ГорОО по экономическим вопросам |  |  |

2. В разделе 2 позиции, касающиеся задач Программы изложить в следующей редакции:

«- провести 31 ремонтную (общестроительную) работу в образовательных учреждениях   за период действия ВМЦП;

- предупредить  возникновение аварийных ситуаций;

-привлечь средства республиканского бюджета на условиях  софинансирования.

Программа рассчитана на 3 года (2013-2015гг.) и реализуется в 1 этап»

3 Раздел 3  изложить в следующей редакции:

«3.Перечень программных мероприятий

| Наименование учреждения | Вид мероприятия (работ) | Сумма всего, т.р. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия Красноярскгэсстроя | 1. Замена окон на пластиковые 2.Устройство дверных проемов 3.Устройство сан.узлов для инвалидов. 4.Пусконаладочные работы системы вентиляции | 48,7 222,8 188,0 72,1 | 48,7 222,8 188,0 72,1 |  |  |
| 2. МБОУ СОШ №2 | 1. Ремонт инженерных сетей 2. Установка кабинок в туалеты | 50,0 70,0 | 50,0 70,0 |  |  |
| 3. МБОУ СОШ № 3 имени героя России Сергея Медведева | 1.Ремонт инженерных сетей 2Капитальный ремонт здания, в т.ч.ПСД, проверка ПСД, в том числе: -РХ -МБ 3.Пусконаладочные работы системы вентиляции | 99,4 2300,0 498,6 78,2 | 99,4 2300,0 498,6 78,2 |  |  |
| 4. МБОУ СОШ № 5 | 1.Ремонт инженерных сетей (отопление) 2.Разработка ПСД, проверка сметной документации; 3.Работы по устройству крыльца с пандусом, пере-планировка с/узла, замена входных дверей в здание и в столовую, для обес-печения совмест-ного обучения инва-лидов.(РХ) 4.Пусконаладочные работы системы вентиляции 5.Текущий ремонт туалетов 2,3 этаж | 280,0 64,7 877,4 147,8 | 280,0 64,7 877,4 73,9 | 0 73,9 91,0 |  |
| 5. МБОУ СОШ № 6 | 1.Ремонт инженерных сетей (отопление) 2.Пусконаладочные работы системы вентиляции | 76,5 156,4 | 76,5 156,4 |  |  |
| 6. МБОУ Лицей №7 | 1.Пусконаладочные работы системы вентиляции 2.Ремонт инженерных сетей | 88,8 3000,0 | 88,8 |  | 3000,0 |
| 7. МБДОУ д/сад № 16 «Дюймовочка» | 1.Ремонт теплотрассы 2.Ремонт системы отопления | 25,0 436,5 | 25,0 436,5 |  |  |
| 8. МБДОУ д/сад № 11 «Росинка» | Ремонт инженерных сетей | 794,9 | 794,9 |  |  |
| 9. МБДОУ д/сад № 15 «Снегирек» | 1. Ремонт разводки трубопровода | 103,5 | 103,5 |  |  |
| 10. МБДОУ д/сад № 25 «Умка» | 1 Ремонт покрытия кровли | 98,0 | 98,0 |  |  |
| 10. МБОУ МСШ | 1Общестроительные работы в музыкальном зале 2.Технологическое присоединение электрического устройства 3.Замена деревянных полов 4.Ремонт ГВС.ХВС.канализации | 75,8 50,0 1746,6 872,5 | 75,8 50,0 | 62,6 872,5 | 1684,0 |
| 11 МБОУ шк. №8 | Пусконаладочные работы системы вентиляции | 50,1 | 50,1 |  |  |
| 12 МБОУ ЧСШ №1 | Пусконаладочные работы системы вентиляции | 62,6 | 62,6 |  |  |
| 12.МБДОУ д/сад № 28 «Жемчужина» | Ремонт системы отопления | 1400,0 |  | 1400,0 |  |
| Итого |  | 14125,9 | 6941,9 | 2500,0 | 4684,0 |
| В том числе РХ МБ |  | 3177,4 10948,5 | 3177,4 3764,5 | 0 2500,0 | 0 4684,0 » |

4.Раздел 4 изложить в следующей редакции

«4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск и бюджета Республики Хакасия. Объем финансирования  Программы составляет 14125,9 т.руб., в том числе:

-2013 год -6941,9 т.руб.в том числе средства бюджета муниципального образования город Саяногорск-3764,5 т.р., бюджет РХ-3177,4т.р.;

-2014 год - 2500,0 т.руб. средства бюджета муниципального образования город Саяногорск;

-2015 год - 4684,0 т.руб., средства бюджета муниципального образования город Саяногорск ;

5.Раздел 5 после слов «и муниципальных нужд» дополнить словами «Федеральный закон №44-ФЗот 05.04.2013г «О «контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

6. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6.Оценка результативности

Показателями результативности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, является:

-проведение 31-ти ремонтных (общестроительных) работ в образовательных учреждениях   за период действия ВМЦП, в том числе :

- в 2013 году  24  ремонтных работ;

- в 2014 году 5  ремонтные работы;

- в 2015 году  2  ремонтные работы»

4. Схему изложить в следующей редакции:

«СХЕМА

формирования муниципальной  целевой программы «Капитальный ремонт  муниципальных учреждений образования Муниципального образования г.Саяногорск на 2013-2015гг.»

Поддержка зданий образовательных учреждений и инженерных сетей в технически исправном состоянии

Провести 31 ремонтных (общестроительных) работ в образовательных учреждениях за период действия ВМЦП

Общестроительные работы (11)

Ремонт инженерных сетей (11)

Ремонт кровли (1)

Пусконаладочные работы (8)

Итого по целевой программе:

2013 год – 6941,9 т.руб, в т.ч. бюджет МО г.Саяногорск -3764,5 т.руб., РХ-3177,4 т.руб;

2014 год – 2500,0 т.руб. бюджет МО г.Саяногорск;

2015 год - 4684,0 т.руб. бюджет МО г.Саяногорск.

Всего: объем финансирования Программы составляет 14125,9 т.руб.

Показатели результативности             Единица измер.     2013г.  2014г.  2015г

Проведение 31 ремонтных                         кол-во работ       24          5           2            (общестроительных) работ в ОУ

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                             В.П. Клундук