Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от   15.01.2014г. № 11

Изменения вносятся в ведомственную муниципальную целевую программу «Соответствие требованиям СанПиН образовательных учреждений муниципального образования  г.Саяногорск на 2013 – 2015 годы»

1.В паспорте Программы позиции, касающиеся, показателей результативности, объемов и источников финансирования, ФИО, должности лица ответственного за предоставление сведений об исполнении ВМЦП изложить в следующей редакции:

| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Показатели результативности; Единица измерения; 2013г.; 2014г.; 2015г.. 1. Проведение работ по ограждению территорий 6-ти ОУ; К-во работ; 6; 0; 0. 2. Оборудование туалетов кабинками в 4-х ОУ; К-во работ; 3; 1; 0. 3. Замена линолеума в группах, учебных кабинетах в 9-х ОУ; К-во работ; 3; 1; 5. 4.Замена ламп освещения в группах в 1-ОУ; К-во работ; 1. 5.Ремонт тамбура и установка пить; вых фонтанчиков К-во работ; 1; 1. |
| --- | --- |
| ФИО, должность, лица ответствен-ного за предос-тавление сведе-ний об исполне-нии ВМЦП | Черноусова С.А. – заместитель руководителя ГорОО по экономическим вопросам |

2.Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3.Перечень программных мероприятий

| Наименование учреждения | Вид мероприятия (работ) | Сумма всего (в т.р.) | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия Красноярскгэсстроя | 1. Оборудование кабинками туалетов 2. Ограждение территории | 87,0 244,5 | 87,0 244,5 | 0 | 0 |
| 2. МБОУ СОШ № 2 | 1. Ограждение территории 2. Замена линолеума в учебных кабинетах | 351,2 100,0 | 351,2 100,0 |  |  |
| 3. МБОУ СОШ № 5 | Ограждение территории | 258,3 | 258,3 |  |  |
| 4. МБОУ СОШ № 6 | 1. Ограждение территории 2. Замена линолеума в учебных кабинетах | 104,3 470,0 | 104,3 |  | 470,0 |
| 5. МБОУ Лицей № 7 | 1. Замена линолеума в учебных кабинетах 2. Ограждение территории 3. Установка кабинок в туалеты 4. Установка питьевых фонтанчиков | 825,8 233,8 237,3 69,6 | 825,8 233,8 237,3 69,6 |  |  |
| 6. МБОУ ДОД ДЮСШ | Ограждение территории | 332,0 | 332,0 |  |  |
| 7. МБДОУ д/сад № 16 «Дюймовочка» | 1 Установка перегородок в здании и сан.узле 2.Замена полового покрытия | 296,0 480,0 |  | 296,0 | 480,0 |
| 8. МБДОУ д/сад № 15 «Снегирек» | 1. Оборудование туалетов кабинками 2. Замена полового покрытия(линолеума) | 51,2 540,9 | 51,2 190,9 |  | 0 350,0 |
| 9. МБДОУ д/сад № 10 «Щелкунчик» | 1.Замена ламп освещения в группах | 300,0 |  |  | 300,0 |
| 10. МБДОУ д/сад № 11 «Росинка» | 1.Замена полового покрытия в группах | 260,0 |  |  | 260,0 |
| 11.МБДОУ д/сад № 20 «Дельфин» | 1.Ремонт тамбуров 2.Замена полового покрытия | 294,8 140,0 |  | 294,8 | 140,0 |
| 12 . МБОУ ДОД ЦДТ | Замена полового покрытия | 109,2 |  | 109,2 |  |
| Итого |  | 5785,9 | 3085,9 | 700,0 | 2000,0» |

3.Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6.Оценка результативности

Критерии эффективности реализации Программы:

Приемка 100 % образовательных учреждений к новому учебному году с первого предъявления

Показателями результативности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются проведение 5-х видов работ :

- ограждение территорий  6-ти  образовательных   учреждений  (2013г-в 6-ти  учреждениях);

- оборудование туалетных комнат кабинками  в 4-х ОУ (2013г.– в 3-х учреждениях, в 2014г. – в 1 учреждении) ;

- замена линолеума в группах и учебных кабинетах в 9-х ОУ (2013г. – в 3-х учреждениях,  в 2014г. – в 1 учреждении,  в 2015г. – в 5 учреждениях;

-замена ламп освещения в группах в 1-ОУ в 2015 г.;

.-ремонт тамбура и установка питьевых фонтанчиков в 2-х ОУ (2013г.– в 1 учреждении, в 2014г. – в 1 учреждении).

4. Схему изложить в следующей редакции:

СХЕМА

Формирования муниципальной целевой программы

«Соответствие требованиям СанПиН образовательных учреждений муниципального образования   г.Саяногорск на 2013-2015 годы»

Поддержка зданий образовательных учреждений в технически исправном состоянии согласно санитарно-гигиеническим требованиям.

| 1.провести 22 ремонтные работы в образовательных учреждениях за период действия ВМЦП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Замена линолеума (9) |  | Ограждение территорий (6) |  | Оборудование туалетов кабинками (4) |  | Замена ламп освещения в группах (1) | Ремонт тамбура и установка питьевых фонтанчиков (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого по целевой программе: 2013 год - 3085,9 т.руб. бюджет муниципального образования город Саяногорск ; 2014 год - 700,0 т.руб. бюджет муниципального образования город Саяногорск; 2015 год - 2000,0 т.руб. . бюджет муниципального образования город Саяногорск ВСЕГО: объём финансирования Программы составляет 5785,9 т.руб.

| Показатели результативности | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение работ по ограждению территорий ОУ | К-во работ | 6 | 0 | 0 |
| 2. Оборудование туалетов кабинками | К-во работ | 3 | 1 | 0 |
| 3. Замена линолеума в группах, учебных кабинетах | К-во работ | 3 | 1 | 5 |
| 4.Замена ламп освещения в группах в 1-ОУ | К-во работ |  |  | 1 |
| 5.Ремонт тамбура и установка питьевых фонтанчиков | К-во работ | 1 | 1 |  |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                             В.П. Клундук