Россия Федерациязындағы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа

Саяногорск город

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2014 г. № 472

Об утверждении Краткосрочного плана реализации

региональной программы "Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Республики Хакасия (2014-2043 годы)"

на территории муниципального образования город Саяногорск

на 2014-2016 годы

В целях реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2043 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия № 102 от 14.03.2014г., конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Саяногорск, руководствуясь  ч. 7 ст. 168 Жилищного Кодекса РФ, постановлением Правительства Республики Хакасия № 76 от 24.02.2014г., ст. 30, ст. 32, Устава муниципального образования г.Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов № 35 от 31.05.2005г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2043 годы)" на территории муниципального образования город Саяногорск на 2014-2016 годы (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.	3. Информационно-аналитическому отделу (Михалевой Е.Ю.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования г. Саяногорск в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по ЖКХ, транспорту и сроительству (Хохлова С.А.).

Исполняющая обязанности

Главы муниципального

образования г.Саяногорск						      Н.М. Чванова