Приложение №1 к постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от 14.09.2018г.  №664

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018–2020 годы

| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./шт. | руб./шт. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2018 год |  | - Х | - 42 | - Х | - Х | - 26 056,74 | - 130 779,24 | - 106 135,83 | - 5 135,00 | - 62 536 168,85 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 62 536 168,85 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - мкр Енисейский, - д. 7 | - 1 976,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 637,45 | - 2 897,50 | - 2 620,40 | - 118 | - 1 529 880,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 529 880,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 2 | - мкр Енисейский, д. 9 | - 1 973,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 636,86 | - 2 894,80 | - 2 615,30 | - 125 | - 1 528 454,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 528 454,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 3 | - мкр Енисейский, д. 17 | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 318,43 | - 1 447,40 | - 1 306,80 | - 73 | - 764 227,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 764 227,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 4 | - мкр Енисейский, д. 18 | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 318,03 | - 1 445,59 | - 1 304,59 | - 74 | - 763 271,52 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 763 271,52 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 5 | - мкр Заводской, д. 2 | - 1 973,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 634,83 | - 2 885,60 | - 2 611,30 | - 123 | - 1 523 596,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 523 596,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 6 | - мкр Заводской, д. 5 | - 1 975,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 640,38 | - 2 910,80 | - 2 618,30 | - 128 | - 1 536 902,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 536 902,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 7 | - мкр Заводской, - д. 15 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 955,11 | - 4 341,40 | - 3 866,50 | - 204 | - 2 292 259,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 292 259,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 8 | - мкр Заводской, - д. 15А | - 1 989,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 323,36 | - 1 469,80 | - 1 321,70 | - 54 | - 776 054,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 776 054,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 9 | - мкр Заводской, - д. 15Б | - 1 989,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 326,59 | - 1 484,50 | - 1 317,60 | - 63 | - 783 816,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 783 816,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 10 | - мкр Заводской, - д. 22 | - 1 976,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 650,94 | - 2 958,80 | - 2 679,30 | - 135 | - 1 562 246,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 562 246,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 11 | - мкр Заводской, - д. 23 | - 1 976,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 654,37 | - 2 974,40 | - 2 693,10 | - 130 | - 1 570 483,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 570 483,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 12 | - мкр Заводской, - д. 24 | - 1 977,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 652,85 | - 2 967,50 | - 2 689,40 | - 120 | - 1 566 840,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 566 840,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 13 | - мкр Заводской, - д. 25 | - 1 977,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 661,72 | - 3 007,80 | - 215,80 | - 95 | - 1 588 118,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 588 118,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 14 | - мкр Заводской, - д. 54 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 656,11 | - 2 982,30 | - 2 649,80 | - 123 | - 1 574 654,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 574 654,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 15 | - мкр Комсомольский, д. 61 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 318,45 | - 1 447,50 | - 1 177,20 | - 52 | - 764 280,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 764 280,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 16 | - мкр Комсомольский, д. 62 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 318,36 | - 1 447,10 | - 1 304,70 | - 67 | - 764 068,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 764 068,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 17 | - мкр Комсомольский, д. 63 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 320,39 | - 1 456,30 | - 1 309,90 | - 63 | - 768 926,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 768 926,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 18 | - мкр Комсомольский, д. 72 | - 1 977,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 643,46 | - 2 924,80 | - 2 646,50 | - 128 | - 1 544 294,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 544 294,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 19 | - мкр Комсомольский, д. 74 | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 525,22 | - 6 932,80 | - 5 055,20 | - 238 | - 3 660 518,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 660 518,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 20 | - мкр Комсомольский, д. 76 | - 1 977,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 636,72 | - 2 894,20 | - 2 560,30 | - 121 | - 1 528 137,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 528 137,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 21 | - мкр Ленинградский, д. 3 | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 656,50 | - 2 984,10 | - 2 465,00 | - 121 | - 1 575 604,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 575 604,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 22 | - мкр Ленинградский, д. 6 | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 635,84 | - 2 890,20 | - 2 341,40 | - 117 | - 1 526 025,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 526 025,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 23 | - мкр Ленинградский, д. 11 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 637,25 | - 2 896,60 | - 2 614,90 | - 142 | - 1 529 404,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 529 404,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 24 | - мкр Ленинградский, д. 12 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 642,11 | - 2 918,70 | - 2 638,70 | - 136 | - 1 541 073,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 541 073,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 25 | - мкр Советский, д. 14 | - 1 992,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 1 | - 339,24 | - 2 775,60 | - 2 365,40 | - 100 | - 814 176,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 814 176,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 26 | - мкр Ленинградский, д. 33 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 1 | - 346,35 | - 2 833,77 | - 2 367,87 | - 109 | - 831 239,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 831 239,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 27 | - мкр Ленинградский, д. 34 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 1 | - 346,79 | - 2 837,40 | - 2 378,80 | - 112 | - 832 304,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 832 304,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 28 | - мкр Советский, д. 5 | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 656,30 | - 2 983,20 | - 2 625,30 | - 139 | - 1 575 129,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 575 129,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 29 | - мкр Советский, д. 6 | - 1 981,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 655,23 | - 2 978,30 | - 2 683,50 | - 145 | - 1 572 542,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 572 542,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 30 | - мкр Советский, д. 8 | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 653,80 | - 2 971,80 | - 2 533,50 | - 124 | - 1 569 110,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 569 110,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 31 | - мкр Советский, д. 9 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 6 | - 1 537,95 | - 12 583,23 | - 10 669,93 | - 420 | - 3 691 080,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 691 080,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 32 | - мкр Советский, - д. 25А | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 818,02 | - 3 718,25 | - 2 636,44 | - 173 | - 1 963 236,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 963 236,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 33 | - мкр Советский, - д. 25Б | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 794,68 | - 3 612,20 | - 2 794,00 | - 162 | - 1 907 241,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 907 241,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 34 | - мкр Советский, - д. 40 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 4 | - 904,00 | - 7 383,20 | - 2 026,10 | - 77 | - 2 169 600,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 169 600,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 35 | - мкр Центральный, д. 2А | - 1 990,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 385,75 | - 1 753,40 | - 1 500,10 | - 75 | - 925 795,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 925 795,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 36 | - мкр Южный, д. 1 | - 1 988,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 647,20 | - 2 941,80 | - 2 659,60 | - 132 | - 1 553 270,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 553 270,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 37 | - мкр Южный, д. 3 | - 1 989,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 644,16 | - 2 928,00 | - 2 552,60 | - 120 | - 1 545 984,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 545 984,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 38 | - рп Черемушки, - д. 65 | - 1 980,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 632,98 | - 2 877,20 | - 2 466,40 | - 125 | - 1 519 161,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 519 161,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 39 | - рп Черемушки, - д. 66 | - 1 981,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 632,32 | - 2 874,20 | - 2 633,30 | - 125 | - 1 517 577,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 517 577,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 40 | - рп Черемушки, - д. 70 | - 1 989,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 5 | - 638,75 | - 5 226,10 | - 4 737,80 | - 168 | - 1 532 989,33 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 532 989,33 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 41 | - ул. Школьная, д. 10 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 3 | - 3 | - 521,91 | - 1 423,40 | - 1 317,10 | - 52 | - 1 252 592,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 252 592,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 42 | - ул. Юбилейная, д. 9 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 500,00 | - 617,70 | - 564,40 | - 27 | - 1 200 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 200 000,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2019 год |  | - Х | - 55 | - Х | - Х | - 52 097,10 | - 238 279,46 | - 204 613,07 | - 9772 | - 117 520 050,75 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 117 520 050,75 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - мкр Енисейский, - д. 11 | - 1 969,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 960,63 | - 4 366,50 | - 3 930,80 | - 186 | - 2 305 512,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 305 512,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 2 | - мкр Заводской, д. 1 | - 1 974,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 902,31 | - 4 101,40 | - 2 652,40 | - 117 | - 2 165 539,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 165 539,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 3 | - мкр Заводской, д. 6 | - 1 976,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 949,26 | - 4 314,80 | - 3 862,70 | - 183 | - 2 278 214,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 278 214,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 4 | - мкр Заводской, д. 8 | - 1 975,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 818,14 | - 3 718,80 | - 2 757,10 | - 125 | - 1 963 526,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 963 526,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 5 | - мкр Заводской, - д. 14 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 955,33 | - 4 342,40 | - 3 929,30 | - 184 | - 2 292 787,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 292 787,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 6 | - мкр Заводской, - д. 20 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 798,25 | - 3 628,39 | - 2 664,49 | - 139 | - 1 915 789,92 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 915 789,92 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 7 | - мкр Заводской, - д. 26 | - 1 980,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 674,45 | - 3 065,70 | - 2 746,80 | - 109 | - 1 618 689,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 618 689,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 8 | - мкр Заводской, - д. 33 | - 1 979,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 651,71 | - 2 962,30 | - 2 696,30 | - 131 | - 1 564 094,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 564 094,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 9 | - мкр Заводской, - д. 48 | - 1 980,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 643,26 | - 2 923,90 | - 2 636,50 | - 112 | - 1 543 819,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 543 819,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 10 | - мкр Заводской, - д. 49 | - 1 980,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 653,82 | - 2 971,90 | - 2 701,30 | - 108 | - 1 569 163,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 569 163,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 11 | - мкр Заводской, - д. 51 | - 1 980,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 653,42 | - 2 970,10 | - 2 699,50 | - 134 | - 1 568 212,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 568 212,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 12 | - мкр Интернациональный, д. 3 | - 1 980,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 957,00 | - 4 350,00 | - 3 929,40 | - 205 | - 2 296 800,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 296 800,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 13 | - мкр Интернациональный, д. 5 | - 1 981,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 947,39 | - 4 306,30 | - 3 884,00 | - 210 | - 2 273 726,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 273 726,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 14 | - мкр Интернациональный, д. 8 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 13 | - 3 217,94 | - 26 328,60 | - 22 709,30 | - 987 | - 7 723 056,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 7 723 056,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 15 | - мкр Интернациональный, д. 10 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 654,70 | - 2 975,90 | - 2 705,00 | - 144 | - 1 571 275,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 571 275,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 16 | - мкр Интернациональный, д. 11 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 640,55 | - 2 911,60 | - 2 439,50 | - 131 | - 1 537 324,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 537 324,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 17 | - мкр Комсомольский, д. 64 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 638,37 | - 2 901,70 | - 2 618,30 | - 130 | - 1 532 097,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 532 097,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 18 | - мкр Комсомольский, д. 67 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 634,52 | - 2 884,16 | - 2 608,70 | - 153 | - 1 522 836,48 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 522 836,48 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 19 | - мкр Комсомольский, д. 68 | - 1 979,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 950,20 | - 4 319,10 | - 3 921,70 | - 182 | - 2 280 484,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 280 484,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 20 | - мкр Комсомольский, д. 69 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 956,89 | - 4 349,50 | - 3 933,80 | - 223 | - 2 296 536,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 296 536,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 21 | - мкр Ленинградский, д. 2 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 656,50 | - 2 984,10 | - 2 465,00 | - 110 | - 1 575 604,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 575 604,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 22 | - мкр Ленинградский, д. 9 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 638,48 | - 2 902,20 | - 2 479,50 | - 118 | - 1 532 361,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 532 361,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 23 | - мкр Ленинградский, д. 15 | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 639,94 | - 2 908,81 | - 2 567,71 | - 121 | - 1 535 851,68 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 535 851,68 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 24 | - мкр Ленинградский, д. 18 | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 799,44 | - 3 633,80 | - 3 086,50 | - 201 | - 1 918 646,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 918 646,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 25 | - мкр Ленинградский, д. 19 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 1 059,08 | - 4 814,01 | - 2 037,70 | - 110 | - 2 541 797,28 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 541 797,28 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 26 | - мкр Ленинградский, д. 21А | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 806,16 | - 3 664,35 | - 3 208,55 | - 162 | - 1 934 776,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 934 776,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 27 | - мкр Ленинградский, д. 21Б | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 804,83 | - 3 658,31 | - 2 941,29 | - 172 | - 1 931 587,68 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 931 587,68 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 28 | - мкр Ленинградский, д. 22 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 800,73 | - 3 639,70 | - 3 293,10 | - 161 | - 1 921 761,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 921 761,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 29 | - мкр Ленинградский, д. 24Б | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 794,68 | - 3 612,17 | - 3 252,47 | - 194 | - 1 907 225,76 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 907 225,76 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 30 | - мкр Ленинградский, д. 25Б | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 808,32 | - 3 674,20 | - 3 160,60 | - 166 | - 1 939 977,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 939 977,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 31 | - мкр Советский, д. 2 | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 11 | - 2 830,25 | - 23 156,60 | - 19 718,60 | - 745 | - 6 792 602,67 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 6 792 602,67 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 32 | - мкр Советский, д. 3 | - 1 980,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 654,48 | - 2 974,90 | - 2 702,90 | - 139 | - 1 570 747,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 570 747,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 33 | - мкр Советский, д. 4 | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 690,25 | - 3 137,50 | - 2 710,80 | - 146 | - 1 656 600,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 656 600,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 34 | - мкр Советский, - д. 17 | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 652,43 | - 2 965,60 | - 2 697,90 | - 132 | - 1 565 836,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 565 836,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 35 | - мкр Советский, - д. 18 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 654,59 | - 2 975,40 | - 2 704,70 | - 119 | - 1 571 011,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 571 011,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 36 | - мкр Советский, - д. 20 | - 1 981,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 655,73 | - 2 980,60 | - 2 710,20 | - 135 | - 1 573 756,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 573 756,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 37 | - мкр Советский, - д. 27 | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 1 055,34 | - 4 797,00 | - 4 067,40 | - 173 | - 2 532 816,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 532 816,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 38 | - мкр Советский, - д. 28 | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 660,12 | - 3 000,56 | - 2 498,86 | - 134 | - 1 584 295,68 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 584 295,68 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 39 | - мкр Советский, - д. 31 | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 1 101,61 | - 5 007,30 | - 3 762,90 | - 185 | - 2 643 854,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 643 854,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 40 | - мкр Советский, - д. 32 | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 1 057,87 | - 4 808,50 | - 4 111,40 | - 206 | - 2 538 888,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 538 888,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 41 | - мкр Советский, - д. 35 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 641,78 | - 2 917,20 | - 2 504,20 | - 106 | - 1 540 281,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 540 281,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 42 | - мкр Советский, - д. 36 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 642,20 | - 2 919,10 | - 2 464,20 | - 106 | - 1 541 284,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 541 284,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 43 | - мкр Советский, - д. 37 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 640,02 | - 2 909,20 | - 2 501,90 | - 128 | - 1 536 057,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 536 057,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 44 | - мкр Советский, - д. 38 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 649,99 | - 2 954,50 | - 2 254,70 | - 124 | - 1 559 976,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 559 976,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 45 | - рп Черемушки, д. 5 | - 1 973,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 5 | - 8 | - 5 787,40 | - 5 787,40 | - 5 231,20 | - 267 | - 6 076 770,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 6 076 770,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 46 | - рп Черемушки, - д. 11А | - 1 979,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 954,45 | - 4 338,40 | - 3 937,00 | - 194 | - 2 290 675,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 290 675,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 47 | - рп Черемушки, - д. 42 | - 1 974,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 273,47 | - 5 788,50 | - 5 217,30 | - 241 | - 3 056 328,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 056 328,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 48 | - рп Черемушки, - д. 44 | - 1 975,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 272,50 | - 5 784,10 | - 5 210,60 | - 291 | - 3 054 004,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 054 004,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 49 | - рп Черемушки, - д. 67 | - 1 981,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 640,57 | - 2 911,70 | - 2 640,10 | - 126 | - 1 537 377,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 537 377,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 50 | - рп Черемушки, - д. 72 | - 1 981,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 636,46 | - 2 893,00 | - 2 615,70 | - 114 | - 1 527 504,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 527 504,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 51 | - рп Черемушки, - д. 73 | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 636,17 | - 2 891,70 | - 2 614,40 | - 109 | - 1 526 817,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 526 817,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 52 | - рп Черемушки, - д. 74 | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 319,57 | - 1 452,60 | - 1 312,00 | - 57 | - 766 972,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 766 972,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 53 | - рп Черемушки, - д. 75 | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 637,82 | - 2 899,20 | - 2 619,00 | - 126 | - 1 530 777,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 530 777,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 54 | - рп Черемушки, - д. 76 | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 643,19 | - 2 923,60 | - 2 643,60 | - 127 | - 1 543 660,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 543 660,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 55 | - рп Черемушки, - д. 77 | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 642,53 | - 2 920,60 | - 2 642,20 | - 134 | - 1 542 076,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 542 076,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2020 год |  | - Х | - 58 | - Х | - Х | - 80 811,91 | - 374 229,90 | - 326 560,22 | - 14285 | - 169 622 974,24 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 169 622 974,24 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - мкр Енисейский, - д. 1 | - 1 975,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 273,49 | - 5 788,60 | - 5 213,60 | - 279 | - 3 056 380,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 056 380,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 2 | - мкр Енисейский, - д. 4 | - 1 972,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 5 | - 8 | - 5 807,70 | - 5 807,70 | - 5 234,60 | - 247 | - 6 098 085,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 6 098 085,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 3 | - мкр Енисейский, - д. 5/6 | - 1 974,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 277,10 | - 5 805,00 | - 5 255,30 | - 264 | - 3 065 040,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 065 040,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 4 | - мкр Енисейский, - д. 9 | - 1 973,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 5 | - 4 | - 2 894,80 | - 2 894,80 | - 2 615,30 | - 125 | - 3 039 540,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 039 540,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 5 | - мкр Енисейский, - д. 11 | - 1 969,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 5 | - 6 | - 4 366,50 | - 4 366,50 | - 3 930,80 | - 186 | - 4 584 825,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 4 584 825,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 6 | - мкр Заводской, д. 1 | - 1 974,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 5 | - 4 | - 4 101,40 | - 4 101,40 | - 2 652,40 | - 117 | - 4 306 470,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 4 306 470,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 7 | - мкр Заводской, д. 2 | - 1 973,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 5 | - 4 | - 2 885,60 | - 2 885,60 | - 2 611,30 | - 123 | - 3 029 880,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 029 880,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 8 | - мкр Заводской, - д. 10 | - 1 981,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 594,35 | - 2 701,60 | - 2 640,50 | - 118 | - 1 426 444,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 426 444,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 9 | - мкр Заводской, - д. 36 | - 1 979,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 1 040,20 | - 4 728,20 | - 4 098,60 | - 195 | - 2 496 489,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 496 489,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 10 | - мкр Заводской, - д. 37 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 1 022,32 | - 4 646,90 | - 3 648,60 | - 163 | - 2 453 563,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 453 563,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 11 | - мкр Заводской, - д. 38 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 997,04 | - 4 532,00 | - 4 016,50 | - 176 | - 2 392 896,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 392 896,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 12 | - мкр Заводской, - д. 41 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 19 | - 5 156,70 | - 37 845,45 | - 32 356,55 | - 1340 | - 12 376 080,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 12 376 080,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 13 | - мкр Заводской, - д. 44 | - 1 981,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 1 068,28 | - 4 855,80 | - 4 071,30 | - 174 | - 2 563 862,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 563 862,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 14 | - мкр Заводской, - д. 50 | - 1 979,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 1 051,03 | - 4 777,40 | - 4 217,40 | - 200 | - 2 522 467,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 522 467,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 15 | - мкр Заводской, - д. 53 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 1 049,47 | - 4 770,30 | - 4 365,50 | - 206 | - 2 518 718,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 518 718,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 16 | - мкр Заводской, - д. 59 | - 1 983,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 4 | - 1 015,17 | - 8 305,92 | - 6 148,50 | - 248 | - 2 436 403,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 436 403,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 17 | - мкр Интернациональный, д. 2 | - 1 981,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 9 | - 1 431,12 | - 6 505,10 | - 5 337,10 | - 290 | - 3 434 692,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 434 692,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 18 | - мкр Интернациональный, д. 4 | - 1 980,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 954,18 | - 4 337,20 | - 3 868,90 | - 207 | - 2 290 041,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 290 041,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 19 | - мкр Интернациональный, д. 6 | - 1 980,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 275,85 | - 5 799,30 | - 4 983,10 | - 260 | - 3 062 030,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 062 030,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 20 | - мкр Интернациональный, д. 7 | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 7 | - 1 684,77 | - 13 784,50 | - 12 571,60 | - 511 | - 4 043 453,33 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 4 043 453,33 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 21 | - мкр Интернациональный, д. 9 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 9 | - 1 494,22 | - 6 791,92 | - 5 537,12 | - 262 | - 3 586 133,76 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 586 133,76 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 22 | - мкр Интернациональный, д. 22 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 2 | - 528,33 | - 4 322,70 | - 3 745,00 | - 145 | - 1 267 992,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 267 992,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 23 | - мкр Интернациональный, д. 23 | - 1 994,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 4 | - 927,95 | - 7 592,30 | - 6 839,00 | - 264 | - 2 227 074,67 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 227 074,67 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 24 | - мкр Комсомольский, д. 70 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 276,90 | - 5 804,10 | - 5 260,30 | - 239 | - 3 064 564,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 064 564,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 25 | - мкр Комсомольский, д. 71 | - 1 978,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 633,97 | - 2 881,70 | - 2 610,70 | - 124 | - 1 521 537,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 521 537,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 26 | - мкр Комсомольский, д. 73 | - 1 977,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 955,35 | - 4 342,50 | - 3 931,00 | - 180 | - 2 292 840,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 292 840,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 27 | - мкр Ленинградский, д. 1 | - 1 986,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 7 | - 1 780,86 | - 14 570,70 | - 12 895,80 | - 566 | - 4 274 072,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 4 274 072,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 28 | - мкр Ленинградский, д. 1А | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 3 | - 694,69 | - 3 157,70 | - 2 801,70 | - 107 | - 1 667 265,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 667 265,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 29 | - мкр Ленинградский, д. 4 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 15 | - 2 759,81 | - 22 580,30 | - 20 116,10 | - 852 | - 6 623 554,67 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 6 623 554,67 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 30 | - мкр Ленинградский, д. 5А | - 1 988,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 960,76 | - 4 367,10 | - 3 945,50 | - 196 | - 2 305 828,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 305 828,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 31 | - мкр Ленинградский, д. 8 | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 639,91 | - 2 908,70 | - 2 624,90 | - 122 | - 1 535 793,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 535 793,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 32 | - мкр Ленинградский, д. 10 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 631,66 | - 2 871,20 | - 2 641,90 | - 133 | - 1 515 993,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 515 993,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 33 | - мкр Ленинградский, д. 23 | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 801,61 | - 3 643,70 | - 2 963,70 | - 166 | - 1 923 873,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 923 873,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 34 | - мкр Ленинградский, д. 23А | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 799,18 | - 3 632,64 | - 3 093,34 | - 171 | - 1 918 033,92 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 918 033,92 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 35 | - мкр Ленинградский, д. 23Б | - 1 984,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 782,54 | - 3 557,00 | - 3 235,10 | - 200 | - 1 878 096,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 878 096,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 36 | - мкр Ленинградский, д. 25А | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 801,73 | - 3 644,22 | - 3 337,32 | - 187 | - 1 924 148,16 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 924 148,16 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 37 | - мкр Ленинградский, д. 26А | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 803,22 | - 3 651,00 | - 2 667,20 | - 140 | - 1 927 728,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 927 728,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 38 | - мкр Ленинградский, д. 26Б | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 794,88 | - 3 613,10 | - 3 028,70 | - 166 | - 1 907 716,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 907 716,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 39 | - мкр Ленинградский, д. 37 | - 1 989,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 2 | - 533,62 | - 4 366,00 | - 3 877,90 | - 151 | - 1 280 693,33 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 280 693,33 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 40 | - мкр Ленинградский, д. 38 | - 1 988,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 901,97 | - 8 645,30 | - 7 235,80 | - 320 | - 4 564 718,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 4 564 718,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 41 | - мкр Ленинградский, д. 41 | - 1 988,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 15 | - 3 229,59 | - 26 423,90 | - 23 452,14 | - 968 | - 7 751 010,67 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 7 751 010,67 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 42 | - мкр Ленинградский, д. 48 | - 1 988,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 6 | - 1 491,03 | - 12 199,30 | - 10 914,70 | - 169 | - 3 578 461,33 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 578 461,33 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 43 | - мкр Ленинградский, д. 49 | - 1 988,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 801,51 | - 8 188,70 | - 7 283,20 | - 310 | - 4 323 633,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 4 323 633,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 44 | - мкр Советский, - д. 16 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 3 | - 768,98 | - 6 291,65 | - 5 610,75 | - 233 | - 1 845 550,67 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 845 550,67 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 45 | - мкр Советский, - д. 26 | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 292,17 | - 5 873,50 | - 5 065,90 | - 247 | - 3 101 208,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 101 208,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 46 | - мкр Советский, - д. 33 | - 1 982,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 1 055,98 | - 4 799,90 | - 4 106,50 | - 183 | - 2 534 347,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 534 347,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 47 | - мкр Советский, - д. 34 | - 1 990,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 328,26 | - 1 492,10 | - 1 058,50 | - 56 | - 787 828,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 787 828,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 48 | - мкр Советский, - д. 34А | - 1 990,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 327,54 | - 1 488,80 | - 1 126,40 | - 53 | - 786 086,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 786 086,40 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 49 | - мкр Центральный, д. 2 | - 1 989,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 6 | - 1 166,68 | - 5 303,10 | - 4 585,60 | - 189 | - 2 800 036,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 800 036,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 50 | - мкр Центральный, д. 6 | - 1 990,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 3 | - 774,78 | - 6 339,10 | - 5 626,60 | - 258 | - 1 859 469,33 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 859 469,33 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 51 | - мкр Центральный, д. 18 | - 1 993,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 7 | - 1 724,20 | - 14 107,10 | - 12 490,20 | - 475 | - 4 138 082,67 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 4 138 082,67 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 52 | - рп Черемушки, д. 5 | - 1 973,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 273,23 | - 5 787,40 | - 5 231,20 | - 267 | - 3 055 747,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 055 747,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 53 | - рп Черемушки, - д. 43 | - 1 974,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 8 | - 1 256,95 | - 5 713,40 | - 5 134,00 | - 215 | - 3 016 675,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 016 675,20 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 54 | - рп Черемушки, - д. 68 | - 1 986,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 994,00 | - 4 518,20 | - 4 094,10 | - 149 | - 2 385 609,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 385 609,60 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 55 | - рп Черемушки, - д. 69 | - 1 987,00 | - Ремонт кровли **** | - 9 | - 1 | - 272,23 | - 2 227,30 | - 1 954,70 | - 74 | - 653 341,33 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 653 341,33 | - 2 399,96 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 56 | - рп Черемушки, - д. 78 | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 639,89 | - 2 908,60 | - 2 635,80 | - 120 | - 1 535 740,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 535 740,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 57 | - рп Черемушки, - д. 88 | - 1 986,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 4 | - 643,85 | - 2 926,60 | - 2 645,60 | - 124 | - 1 545 244,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 545 244,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 58 | - рп Черемушки, - д. 89 | - 1 985,00 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 | - 320,78 | - 1 458,10 | - 1 318,80 | - 75 | - 769 876,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 769 876,80 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |

| И.о.управляющего делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  | Т.Г.Лаврентьева |
| --- | --- | --- |