ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2018г. № 679

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск

от 14.12.2017 № 998

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия (2018 - 2022 годы)», решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 21.12.2017 № 37 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», статьями 30, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 14.12.2017 № 998 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

- 1.1. В паспорте муниципальной программы:

- 1.1.1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных средств, изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы бюджетных средств (объемы бюджетных ассигнований Программы) | Объем финансирования, всего 21122,8 тыс.руб., в т.ч.: бюджет муниципального образования город Саяногорск – 4828,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 1128,8 тыс. руб.; 2019 год - 900,0 тыс. руб.; 2020 год - 800,0 тыс. руб.; 2021 год - 1000,0 тыс. руб.; 2022 год - 1000,0 тыс. руб. республиканский бюджет Республики Хакасия - 16294,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год -16294,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

- ».

- 1.2. Раздел V. Обоснование ресурсного обеспечения изложить в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий муниципальной программы требуется 21122,8 тыс.руб., в т.ч.:

бюджет муниципального образования город Саяногорск – 4828,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2018 год – 1128,8 тыс. руб.;

2019 год - 900,0 тыс. руб.;

2020 год - 800,0 тыс. руб.;

2021 год - 1000,0 тыс. руб.;

2022 год - 1000,0 тыс. руб.

республиканский бюджет Республики Хакасия -  16294,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год -16294,0 тыс.руб.

При поступлении средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия муниципальной программой предусматривается реализация мероприятий на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета в порядке, определенном соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия и муниципального образования город Саяногорск. ГРБС - Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска».

1.3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования

город Саяногорск на 2018-2022 годы»

План реализации мероприятий по благоустройству

| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события 2018 год (квартал) |  |  |  | Срок наступления контрольного события 2019 год (квартал) |  |  |  | Срок наступления контрольного события 2020 год (квартал) |  |  |  | Срок наступления контрольного события 2021 год(квартал) |  |  |  | Срок наступления контрольного события 2022 год(квартал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Контрольное событие №1 Проведен отбор территорий, подлежащих благоустройству | 1 | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  |
| Контрольное событие №2 Проведены общественные обсуждения мероприятий и дизайн-проектов |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |
| Контрольное событие №3 Утверждены дизайн-проекты территории, подлежащих благоустройству |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |
| Контрольное событие №4 Проведены конкурсы на заключение муниципального контракта на проведение работ по благоустройству |  |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |
| Контрольное событие №5 Заключены муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству |  |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |
| Контрольное событие №6 Выполнены и приняты работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |  |  |  | - + |

»

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования

город Саяногорск на 2018-2022 годы»

Перечень

основных программных мероприятий муниципальной

программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| - Задача. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Благоустройство дворовых территории муниципального образования город Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск в т.ч.: |  | Средства местного бюджета | 23,0 | 450,0 |  | 400,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 1.1.1 | Экспертиза сметной стоимости |  | Средства местного бюджета | 23,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ формирования комфортной среды проживания в Республике Хакасия |  | Средства местного бюджета | 401,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной среды проживания в Республике Хакасия |  | Средства бюджетов РФ, РХ | 6958,0 | Согласно постановлению о распределении субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | Средства местного бюджета | 424,7 | 450,0 |  | 400,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов РФ, РХ | 6958,0 | Согласно постановлению о распределении субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск в т.ч.: |  | Средства местного бюджета | 84,1 | 450,0 |  | 400,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 2.1.1 | Экспертиза сметной стоимости |  | Средства местного бюджета | 72,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Организация рейтингового голосования |  | Средства местного бюджета | 11,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ формирования комфортной среды проживания в Республике Хакасия |  | Средства местного бюджета | 466,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.3. | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной среды проживания в Республике Хакасия |  | Средства бюджетов РФ, РХ | 6957,9 | Согласно постановлению о распределении субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | Средства местного бюджета | 550,4 | 450,0 |  | 400,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов РФ, РХ | 6957,9 | Согласно постановлению о распределении субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ формирования комфортной среды проживания в Республике Хакасия |  | Средства местного бюджета | 129,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 3.2. | Экспертиза сметной стоимости |  | Средства местного бюджета | 24,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3.3. | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  | Средства бюджетов РФ, РХ | 2378,1 | Согласно постановлению о распределении субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | Средства местного бюджета | 153,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов РФ, РХ | 2378,1 | Согласно постановлению о распределении субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  |  | Средства местного бюджета | 1128,8 | 900,0 |  | 800,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов РФ, РХ | 16294,0 | Согласно постановлению о распределении субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе в целом за счет всех источников финансирования |  |  |  | 17422,8 | 900,0 |  | 800,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |

».

- 1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования

город Саяногорск на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования город Саяногорск

на 2018 - 2022 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2022 годы" | Ответственный исполнитель - Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска | Средства местного бюджета | 905 | 0503 | 26 0 01 22601 | 244 | 23,0 | 450,0 | 400,00 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 L555П | 244 | 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 22602 | 244 | 84,1 | 450,0 | 400,00 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 L5600 | 244 | 153,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджетов РФ, РХ | 905 | 0503 | 26 0 01 R5600 | 244 | 2378,1 | Согласно постановлению о распределении субсидий |  |  |  |
|  |  |  | 905 | 0503 | 26 0 01 R555П | 244 | 13915,9 |  |  |  |  |
| - Итого: |  |  |  |  |  |  | 17422,8 | 900,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 |

».

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

3.Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

| И.о.Главы муниципального образования город Саяногорск | Н.М.Чванова |
| --- | --- |