|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 к постановлению  Администрации муниципального  образования г.Саяногорск  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_  **Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РХ (2014-2050 годы)» на территории муниципального образования г.Саяногорск на 2021-2023 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств Фонда | за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по муниципальному образованию г. Саяногорск за 2021 год | | Х | 15 | Х | Х | 16 569,80 | 147 501,23 | 157 152,23 | 4 799 | 120 451 788,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 451 788,85 | Х | Х | Х |
| 1 | мкр. Енисейский, д. 5/6 | 1974 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 8 | 1 517,80 | 5 805,00 | 5 805,00 | 16 | 4 152 577,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152 577,92 | 2 735,92 | 3 060,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 2 | мкр. Енисейский, д. 11 | 1969 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 6 | 4 366,50 | 4 366,50 | 4 366,50 | 19 | 5 910 643,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 643,04 | 1 353,63 | 1 500,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 581 898,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 898,30 | 581 898,30 | 600 000,00 |
| 3 | мкр. Интернациональный, д. 8 | 1987 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 13 | 13,00 | 26 328,60 | 26 328,60 | 843 | 24 699 511,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 699 511,08 | 1 899 962,39 | 1 900 000,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 4 | мкр. Интернациональный, д. 13 | 1987 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 2 | 2,00 | 5 365,50 | 5 365,50 | 285 | 3 799 953,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 953,16 | 1 899 976,58 | 1 900 000,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 5 | мкр. Интернациональный, д. 17 | 1991 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 4 | 4,00 | 8 249,70 | 8 249,70 | 306 | 7 599 941,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 599 941,36 | 1 899 985,34 | 1 900 000,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 6 | мкр. Интернациональный, д. 21 | 1991 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 5 | 5,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 283 | 9 499 879,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 499 879,79 | 1 899 975,95 | 1 900 000,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 7 | мкр. Интернациональный, д. 22 | 1987 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 2 | 2,00 | 4 322,70 | 4 322,70 | 145 | 3 799 930,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 930,97 | 1 899 965,49 | 1 900 000,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 8 | мкр. Ленинградский, д. 4 | 1987 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 15 | 7,00 | 22 580,30 | 22 580,30 | 852 | 13 299 882,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 299 882,36 | 1 899 983,19 | 1 900 000,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 9 | мкр. Ленинградский, д. 41 | 1988 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 15 | 10,00 | 26 423,90 | 26 423,90 | 968 | 18 999 796,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 999 796,92 | 1 899 979,69 | 1 900 000,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 10 | рп. Майна, ул. Гагарина, д. 59 | 1965 | Ремонт фасада\*\*\* | 2 | 2 | 528,20 | 528,20 | 491,90 | 12 | 1 267 532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 532,70 | 2 399,72 | 2 400,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 11 | мкр. Советский, д. 9 | 1987 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 6 | 6,00 | 12 583,23 | 12 583,23 | 420 | 11 399 782,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 399 782,17 | 1 899 963,70 | 1 900 000,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 12 | мкр. Центральный, д. 17 | 1991 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 9 | 7 | 1 955,60 | 1 955,60 | 11 901,50 | 471 | 4 127 747,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127 747,83 | 2 110,73 | 3 090,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 13 | рп. Черемушки, д. 42 | 1974 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 8 | 1 497,20 | 5 788,50 | 5 788,50 | 15 | 4 440 826,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 826,71 | 2 966,09 | 3 060,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 14 | рп. Черемушки, д. 43 | 1974 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 8 | 1 497,20 | 5 713,40 | 5 713,40 | 18 | 4 449 228,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449 228,13 | 2 971,70 | 3 060,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| 15 | рп. Черемушки, д. 76 | 1985 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 4 | 791,80 | 2 923,60 | 2 665,00 | 127 | 2 422 656,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 656,41 | 3 059,68 | 3 060,00 | Июнь 2020 г. Декабрь 2021 г. |
| Итого по муниципальному образованию г. Саяногорск за 2022 год | | Х | 18 | Х | Х | 17 100,10 | 112 311,71 | 112 311,71 | 3 499 | 72 328 535,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 328 535,53 | Х | Х | Х |
| 1 | мкр. Заводской, д. 33 | 1979 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 4 | 691,40 | 2 962,30 | 2 962,30 | 131 | 1 429 914,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 914,64 | 2 068,14 | 3 050,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 2 | мкр. Заводской, д. 48 | 1980 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 4 | 689,40 | 2 923,90 | 2 923,90 | 12 | 1 435 010,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 010,52 | 2 081,54 | 3 050,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 3 | мкр. Комсомольский, д. 63 | 1978 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 2 | 385,00 | 1 456,30 | 1 456,30 | 58 | 1 131 565,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 565,21 | 2 939,13 | 3 060,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 4 | мкр. Комсомольский, д. 70 | 1978 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 8 | 1 519,40 | 5 804,10 | 5 804,10 | 239 | 4 649 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 364,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 5 | мкр. Ленинградский, д. 37 | 1989 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 2 | 2,00 | 4 366,00 | 4 366,00 | 151 | 3 799 976,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 976,20 | 1 899 988,10 | 1 900 000,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 6 | мкр. Ленинградский, д. 43 | 1989 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 16 | 3,00 | 22 210,51 | 22 210,51 | 866 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 7 | мкр. Ленинградский, д. 48 | 1988 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 6 | 6,00 | 12 199,30 | 12 199,30 | 169 | 11 399 770,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 399 770,46 | 1 899 961,74 | 1 900 000,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 8 | мкр. Советский, д. 21 | 1989 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 1 | 1,00 | 2 871,30 | 2 871,30 | 107 | 1 899 959,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 959,39 | 1 899 959,39 | 1 900 000,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 9 | мкр. Советский, д. 22 | 1990 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 1 | 1,00 | 2 806,80 | 2 806,80 | 95 | 1 899 969,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 969,10 | 1 899 969,10 | 1 900 000,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 10 | мкр. Центральный, д. 2Б | 1991 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 3 | 1,00 | 5 275,60 | 5 275,60 | 186 | 1 885 148,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 148,19 | 1 885 148,19 | 1 900 000,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 11 | мкр. Центральный, д. 2В | 1990 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 3 | 1,00 | 5 357,50 | 5 357,50 | 171 | 1 899 993,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 993,49 | 1 899 993,49 | 1 900 000,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 12 | мкр. Центральный, д. 3 | 1990 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 5 | 5,00 | 10 131,30 | 10 131,30 | 380 | 9 499 897,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 499 897,48 | 1 899 979,50 | 1 900 000,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 13 | мкр. Центральный, д. 6 | 1990 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 3 | 3,00 | 6 339,10 | 6 339,10 | 258 | 5 699 927,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 927,92 | 1 899 975,97 | 1 900 000,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 14 | рп. Черемушки, д. 5 | 1973 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 8 | 5 787,40 | 5 787,40 | 5 787,40 | 267 | 9 107 995,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 107 995,66 | 1 573,76 | 1 725,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 1 180 114,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 114,10 | 1 180 114,10 | 1 380 000,00 |
| 15 | рп. Черемушки, д. 7 | 1973 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 8 | 1 497,20 | 5 807,60 | 5 807,60 |  | 4 407 588,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 588,52 | 2 943,89 | 3 060,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 16 | рп. Черемушки, д. 69 | 1987 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 9 | 1 | 333,00 | 2 227,30 | 2 227,30 | 74 | 1 021 523,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 523,31 | 3 067,64 | 3 100,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 17 | рп. Черемушки, д. 79 | 1991 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 7 | 1,00 | 6 528,40 | 6 528,40 | 15 | 1 899 963,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 963,34 | 1 899 963,34 | 1 900 000,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 18 | мкр. Южный, д. 6 | 1990 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 2 | 385,90 | 1 469,60 | 1 469,60 | 53 | 1 180 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 854,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| Итого по муниципальному образованию г. Саяногорск за 2023 год | | Х | 14 | Х | Х | 13 634,55 | 136 704,40 | 136 701,40 | 4 526 | 106 887 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 887 306,00 | Х | Х | Х |
| 1 | мкр. Енисейский, д. 1 | 1975 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 8 | 1 516,30 | 5 788,60 | 5 788,60 | 279 | 4 639 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639 878,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 2 | мкр. Заводской, д. 1 | 1974 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 4 | 4 101,40 | 4 101,40 | 4 101,40 | 16 | 6 623 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623 761,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 3 | мкр. Интернациональный, д. 23 | 1994 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 4 | 4,00 | 7 592,30 | 7 592,30 | 264 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 4 | мкр. Советский, д. 2 | 1985 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 9 | 11 | 3 113,75 | 23 156,60 | 23 156,60 | 745 | 9 652 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 652 625,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 5 | мкр. Советский, д. 14 | 1992 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 1 | 1,00 | 2 775,60 | 2 775,60 | 100 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 6 | мкр. Центральный, д. 1 | 1995 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 15 | 9,00 | 23 382,40 | 23 382,40 | 765 | 20 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 7 | мкр. Центральный, д. 8 | 1991 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 9 | 4,00 | 13 234,40 | 13 234,40 | 459 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 8 | мкр. Центральный, д. 9 | 1992 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 3 | 1,00 | 4 285,30 | 4 285,30 | 118 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 9 | мкр. Центральный, д. 10 | 1991 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 9 | 4,00 | 13 117,20 | 13 117,20 | 488 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 10 | мкр. Центральный, д. 11 | 1995 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 3 | 1,00 | 4 253,90 | 4 253,90 | 141 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 11 | мкр. Центральный, д. 17 | 1991 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 7 | 4,00 | 11 901,50 | 11 901,50 | 471 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 12 | мкр. Центральный, д. 18 | 1991 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 7 | 7,00 | 14 107,10 | 14 107,10 | 475 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 13 | рп. Черемушки, д. 80 | 1997 | Ремонт и замена лифтов\* | 9 | 10 | 1,00 | 1 969,20 | 1 966,20 | 72 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 14 | мкр. Южный, д. 5 | 1992 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 42 | 765,70 | 2 937,50 | 2 937,50 | 117 | 2 343 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 042,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности управляющего делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  | Т.Г.Лаврентьева |