Россия Федерациязындағы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________ 2017г. №___________

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 23.12.2013 №1986 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2014 - 2018 годы»

В целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 25.09.2018  №  102 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  город Саяногорск от 21.12.2017 №37 «О бюджете муниципального образования  г.Саяногорск на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь ст. 30, 32 Устава муниципального образования г.Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета  депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования г. Саяногорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в приложение №1 к постановлению Администрации муниципального образования город Саяногорск от 23.12.2013 №1986  «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2014 - 2018 годы» (далее по тексту – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Позиции, касающиеся ответственного исполнителя программы и соисполнителей программы иложить в следующей редакции:

| Ответственный исполнитель | Отдел экологии и охраны труда Администрации муниципального образования г. Саяногорск (далее - ОЭ и ОТ) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (далее - КЖКХиТ); муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Саяногорск "Комбинат благоустройства и озеленения" (далее - МКУ "КБО") |

1.1.2. Позицию, касающуюся объемов бюджетных средств изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных средств | Объемы бюджетных средств, всего: 6 835,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 882,5 тыс. руб.; 2015 год - 208,4 тыс. руб.; 2016 год - 1904,2 тыс. руб.; 2017 год – 2204,3 тыс. руб.; 2018 год – 700,5 тыс. руб.; 2019 год – 468,0 тыс. руб.; 2020 год – 468,0 тыс. руб.; из них: бюджет муниципального образования г. Саяногорск: 2014 год - 882,5 тыс. руб.; 2015 год - 208,4 тыс. руб.; 2016 год - 1501,2 тыс. руб.; 2017 год – 1 642,3 тыс. руб.; 2018 год – 181,5 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; республиканский бюджет Республики Хакасия: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 403,0 тыс. руб.; 2017 год – 562,0 тыс. руб.; 2018 год - 519 тыс. руб.; 2019 год – 468,0 тыс. руб.; 2020 год – 468,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.1.3. В позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы показатель «Увеличение количества заключенных договоров на вывоз и размещение твердых коммунальных отходов путем обеспеченности населения системой обращения с отходами» изложить в следующей редакции :

«Увеличение количества заключенных договоров на вывоз и размещение твердых коммунальных отходов путем обеспеченности населения системой обращения с отходами:

2014 год - 1000 шт., 2015 год - 1300 шт., 2016 год - 1500 шт., 2017 год - 1800 шт., 2018 год - 0 шт., 2019 год - 0 шт., 2020 год - 0 шт.».

- 1.2. В разделе 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| - Задача 1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления путем строительства полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение населения системой сбора, транспортирования и размещения отходов | Средства местного бюджета | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Отдел экологии и охраны труда Администрации МО г. Саяногорск, Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 1.2 | Проведение государственной (строительной) экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по проекту "Полигон твердых коммунальных отходов г. Саяногорска" | Средства местного бюджета | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 1.3 | Проектирование полигона твердых коммунальных отходов г. Саяногорска, в т.ч. | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1206,3 | 1391,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 1.3.1 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 1.3.2 | Возмещение судебных издерже | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 1.4 | Сбор, вывоз и утилизация мусора (твердых бытовых отходов) (ликвидация несанкционированной свалки) | Средства местного бюджета | 601,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 1.5 | Услуги по демеркуризации ртути металлической | Средства местного бюджета | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 1.6 | Проведение маркшейдерских работ на земельном участке, предназначенном под полигон ТКО и расположенном по адресу: г. Саяногорск, участок, прилегающий к земельному участку по ул. Индустриальная, 85а | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Итого по задаче 1 |  | Средства местного бюджета | 793,4 | 0,0 | 1223,2 | 1391,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Задача 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов мест рекреаций, использование водных объектов в целях купания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, получение экспертного и санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам мест рекреаций, использование водных объектов в целях купания и отдыха населения с привлечением лабораторного контроля, в т.ч. | Средства местного бюджета | 89,1 | 208,4 | 271,6 | 251,2 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | Отдел экологии и охраны труда Администрации МО г. Саяногорск, Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 2.1.1 | В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 119,4 | 152,3 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 2.1.1.1 | В т.ч. судебные расходы | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| 2.1.2 | Возмещение судебных издержек истца | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
| Итого по задаче 2 |  | Средства местного бюджета | 89,1 | 208,4 | 278,0 | 251,2 | 181,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Задача 3. Организация работы по предотвращению, пресечению правонарушений, имеющих негативные экологические последствия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий за соблюдением требований в области охраны окружающей среды и санитарного содержания территории муниципального образования г. Саяногорск | Средства местного бюджета | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Отдел экологии и охраны труда Администрации МО г. Саяногорск |
| Итого по задаче 3 |  | Средства местного бюджета | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 4. Учет мнений заинтересованных сторон и населения при планировании процедуры общественных обсуждений в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и (или) иной деятельности объекта государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация проведения общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе | Средства местного бюджета | текущее содержание |  |  |  |  |  |  | Отдел экологии и от Администрации МО г. Саяногорск |
| Итого по задаче 4 |  | Средства местного бюджета | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 5. Формирование и повышение экологической культуры жителей города и его поселков с привлечением общественности и СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация проводимых экологических акций и субботников по уборке загрязненных территорий | Средства местного бюджета | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Отдел экологии и охраны труда Администрации МО г. Саяногорск |
| Итого по задаче 5 |  | Средства местного бюджета | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. Организация проведения общественного экологического совета при Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация проведения общественного экологического совета при Администрации муниципального образования г. Саяногорск | Средства местного бюджета | текущее содержание |  |  |  |  |  |  | Отдел экологии и охраны труда Администрации МО г. Саяногорск |
| Итого по задаче 6 |  | Средства местного бюджета | текущее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 7. Содержание специальной печи (крематора), сбор биологических отходов, их обеззараживание в скотомогильнике и (или) уничтожение путем сжигания в специальной печи (крематоре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов | Средства бюджета РХ | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 562,0 | 519,0 | 468,0 | 468,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ "КБО" |
| Итого по задаче 7 |  | Средства бюджета РХ | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 562,0 | 519,0 | 468,0 | 468,0 |  |
| Всего по Программе |  | Средства бюджета РХ | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 562,0 | 519,0 | 468,0 | 468,0 |  |
|  |  | Средства местного бюджета | 882,5 | 208,4 | 1501,2 | 1642,3 | 181,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по Программе в целом за счет всех источников финансирования |  | Тысяч рублей | 882,5 | 208,4 | 1904,2 | 2204,3 | 700,5 | 468,0 | 468,0 |  |

»

1.3 Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 6 835,9 тыс. рублей, из них ГРБС - Комитет по ЖКХиТ г. Саяногорска-6 835,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2014 год - 882,5 тыс. руб.;

2015 год - 208,4 тыс. руб.;

2016 год - 1904,2 тыс. руб.;

2017 год – 2204,3 тыс. руб.;

2018 год – 700,5 тыс. руб.;

2019 год – 468,0 тыс. руб.;

2020 год – 468,0 тыс. руб.;

из них:

бюджет муниципального образования г. Саяногорск:

2014 год - 882,5 тыс. руб.;

2015 год - 208,4 тыс. руб.;

2016 год - 1501,2 тыс. руб.;

2017 год – 1 642,3 тыс. руб.;

2018 год – 181,5 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

республиканский бюджет Республики Хакасия:

2014 год - 0,0 тыс. руб.;

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 403,0 тыс. руб.;

2017 год – 562,0 тыс. руб.;

2018 год - 519 тыс. руб.;

2019 год – 468,0 тыс. руб.;

2020 год – 468,0 тыс. руб..

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

| Глава муниципального образования город Саяногорск | М.А.Валов. |
| --- | --- |