Российская  Федерация                                                           Россия  Федерациязындағы

Республика  Хакасия                                                                      Хакас  Республика

Совет депутатов                                                                     муниципальнай  пeдiстiy

муниципального образования                                                             депутаттың  Чöби

город  Саяногорск                                                                         Саяногорск  город

Р Е Ш Е Н И Е

Принято Советом депутатов муниципального образования город Саяногорск

28  июня 2012 года

О внесении изменений в решение Саяногорского городского

Совета депутатов от 11.12.2006г. №110 «О принятии муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2012 годы»

Рассмотрев ходатайство Главы муниципального образования город Саяногорск о внесении изменений в решение Саяногорского городского Совета депутатов от 11.12.2006г. №110 «О принятии муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2012 годы» (в редакции решений от 26.12.2007г. №97, от 24.12.2008г. №261, от 29.04.2009г. №54, от 23.12.2009г. №173, от 12.05.2010г. №18, от 15.09.2010г. №62, от 22.12.2010г. №122, 20.04.2011г. №40, от 28.09.2011г. №65, от 28.12.2011г. №95, от 22.02.2012г. №115)  в связи с принятыми к исполнению в 2012 году в целях организации содержания автомобильных дорог общего пользования, транспортных инженерных сооружений на них в границах городского округа муниципального образования г.Саяногорск расходными обязательствами, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования г.Саяногорск, Совет депутатов муниципального образования город Саяногорск

Р Е Ш И Л:

- Внести следующие изменения в решение Саяногорского городского Совета депутатов от 11.12.2006г. №110 «О принятии муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2012 годы» (в редакции решений от 26.12.2007г. №97, от 24.12.2008г. №261, от 29.04.2009г. №54, от 23.12.2009г. №173, от 12.05.2010г. №18, от 15.09.2010г. №62, от 22.12.2010г. №122, 20.04.2011г. №40, от 28.09.2011г. №65, от 28.12.2011г. №95, от 22.02.2012г. №115):

  - Абзацы: «Объемы финансирования Программы», «Показатели результативности (индикаторы) и ожидаемые конечные результаты Программы» Паспорта муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2012 годы» приложения 1 к решению изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования всего: 77 198,56 тыс. руб., в том числе: - за счет местного бюджета – 67 697,76 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств - 6000,8 тыс. руб. - за счет республиканского бюджета Республики Хакасия - 3500,0 тыс. руб. |
| --- | --- |
| «Показатели результативности (индикаторы) и ожидаемые конечные результаты Программы» | - показатель «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт» - увеличение отремонтированных дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт, составит 6,5%; - показатель «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт» – увеличение отремонтированных дорог, в отношении которых произведен ремонт, составит 10%; - показатель «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» снижение составит 28,6 км.; - привлечение участников дорожного движения для укрепления дисциплины и обучению детей правилам безопасности поведения на дорогах и профилактике ДДТТ в количестве 625 человек и 4 образовательных учреждения; - оснащение автотранспортных средств образовательных учреждений муниципального образования г.Саяногорск ремнями безопасности - техническое оснащение ОГИБДД; |

  - Дополнить  строкой «ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении программы» Паспорт муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2012 годы»

| ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении программы | С.А. Борисов - заместитель руководителя Комитета по ЖКХиТ г. Саяногорска Н.А. Борисенко – главный специалист ГорОО г. Е.А.Чернышова – ведущий специалист службы финансового контроля ДАГН г. Саяногорска А.А. Ширшин – врио. начальника ОГИБДД МО МВД «Саяногорский» майор полиции |
| --- | --- |

  - Раздел «Источники финансирования» приложения 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

  - Пункт 4 «Технические мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г. Саяногорска»  приложения 2 «Основные мероприятия Программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Саяногорске на 2007 - 2012 годы» к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

  - Раздел «Итоговые результаты реализации Программы» приложения 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложения 3 к настоящему решению.

  - Строку «Итого» табличной формы «Основные мероприятия Программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Саяногорске на 2007 - 2012 годы» приложения 2 к решению читать в следующей редакции:

| Итого: | 7 236,7 | 13 677,3 | 5 973,95 | 21 790,34 | 13 262,53 | 15 257,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Строку «Всего» табличной формы «Основные мероприятия Программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Саяногорске на 2007 - 2012 годы» приложения 2 к решению читать в следующей редакции:

| ВСЕГО: | 77 198,56 |
| --- | --- |

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию мандатную, по вопросам депутатской этики, законности, правопорядка и контроля за деятельностью администрации Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск (С.А. Казин).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012г.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

г.Саяногорск                                                                                                                 В.В. Ситников

| Глава муниципального образования г.Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

«28» июня  2012 года

№53

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№53  принятому 28.06.2012г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. руб.)

| Годы | Инвестиции (благотворительные средства) | Местный бюджет | Республиканский бюджет Республики Хакасия | Итого по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 4 142 (ср-ва ОАО «СШ ГЭС») | 3 094,7 |  | 7 236,7 |
| 2008 | 1 858,8 (ср-ва ОАО «СШ ГЭС») | 11 818,5 |  | 13 677,3 |
| 2009 | 0 | 5 973,95 |  | 5 973,95 |
| 2010 | 0 | 18 290,34 | 3500,0 | 21 790,34 |
| 2011 | 0 | 13 262,53 |  | 13 262,53 |
| 2012 | 0 | 15257,74 |  | 15257,74 |
| Итого | 6 000,8 | 67 697,76 | 3500,0 | 77198,56 |

В указанных суммах предусмотрена кредиторская задолженность.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

г.Саяногорск                                                                                                                 В.В. Ситников

| Глава муниципального образования г.Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№53 принятому 28.06.2012г.

Итоговые результаты реализации Программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Саяногорск  2007 - 2012 годы»

В результате реализации Программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск 2007 - 2012 годы»:

- в результате проведения ряда мероприятий программы  привлечено участников дорожного движения для укрепление дисциплины и обучению детей правилам безопасности поведения на дорогах и профилактике ДДТТ в 2011 году 616 человек и 4 образовательных учреждениях (ОУ); на  2012г. запланировано – 625 человек и 4 ОУ;

- в целях повышение безопасности при перевозке детей, оснащено одно автотранспортное средство образовательного учреждения муниципального образования г. Саяногорск ремнями   безопасности  на 21 место в  2010г.;

- в целях обеспечения безопасности дорожного движения  и технического оснащения в контрольно- надзорной деятельности установлен пульт  системы видеонаблюдения и видеокамер в 2010 году в количестве 1шт.

- значение показателя 1 «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт»: по состоянию на 01.01.2012г. доля отремонтированных дорог составила  6%; на 01.01.2013г. доля отремонтированных дорог составит 4% от общей протяженности дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен капитальный ремонт (км) / протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующих капитального ремонта на начало отчетного года (км)*100%);

- значение показателя 2 «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт»: по состоянию на 01.01.2012 доля отремонтированных дорог составляет 2%; на 01.01.2013г. доля отремонтированных дорог составит 10% от общей протяженности дорог, нуждающихся в ремонте (протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт (км) / протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующих ремонта на начало отчетного года (км)*100%);

- значение показателя 4 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»: снижение составит в 2011 г. составит 30,6км.; в 2012году 28,6км. (протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км) / протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)*100%);

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

г.Саяногорск                                                                                                                            В.В. Ситников

| Глава муниципального образования г.Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |