Российская  Федерация                                                           Россия  Федерациязындағы

Республика  Хакасия                                                                      Хакас  Республика

Совет депутатов                                                                     муниципальнай  пeдiстiy

муниципального образования                                                             депутаттың  Чöби

город  Саяногорск                                                                         Саяногорск  город

Р Е Ш Е Н И Е

Принято Советом депутатов муниципального образования город Саяногорск

28  декабря  2011 года

О внесении изменений в решение Саяногорского городского

Совета депутатов от 11.12.2006г. №110 «О принятии муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2012 годы»

- Рассмотрев ходатайство Главы муниципального образования город Саяногорск о внесении изменений в решение Саяногорского городского Совета депутатов от 11.12.2006г. №110 «О принятии муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2012 годы» (в редакции решений от 26.12.2007 №97, от 24.12.2008 №261, от 29.04.2009 №54, от 23.12.2009 №173, от 12.05.2010 №18, от 15.09.2010 №62, от 22.12.2010г. №122, от 20.04.2011г. № 40) связи с принятыми к исполнению в 2011- 2012 годах в целях организации содержания автомобильных дорог общего пользования, транспортных инженерных сооружений на них в границах городского округа муниципального образования г. Саяногорск расходными обязательствами, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования г.Саяногорск, Совет депутатов муниципального образования город Саяногорск

Р Е Ш И Л:

- Внести следующие изменения в решение Саяногорского городского Совета депутатов от 11.12.2006г. №110 «О принятии муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2007 - 2012 годы» (в редакции решений от 26.12.2007 №97, от 24.12.2008 №261, от 29.04.2009 №54, от 23.12.2009 №173, от 12.05.2010 №18, от 15.09.2010 №62, от 22.12.2010г. №122, от 20.04.2011г. № 40):

  - Абзац 8 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции:

| - Объемы финансирования Программы | Объем финансирования всего: 77153,42 тыс. руб., в том числе: - за счет местного бюджета – 67652,62 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств - 6000,8 тыс. руб. - - за счет республиканского бюджета Республики Хакасия - 3500,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

  - Раздел «Источники финансирования» приложения №1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.

  - Пункт 4 приложения №2 «Основные мероприятия Программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Саяногорске на 2007 - 2012 годы» к решению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

  - Строку «Итого» табличной формы «Основные мероприятия Программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Саяногорске на 2007 - 2012 годы» приложения №2 к решению читать в следующей редакции:

| Итого: | 7 236,7 | 13 677,3 | 5 973,95 | 21 790,34 | 13 262,53 | 15 212,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Строку «Всего» табличной формы «Основные мероприятия Программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Саяногорске на 2007 - 2012 годы» приложения №2 к решению читать в следующей редакции:

| ВСЕГО: | 77 153,42 |
| --- | --- |

- 1.6. В раздел  «Итоговые результаты реализации Программы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Саяногорск 2007 - 2012 годы" дополнить пункты следующего значения:

- значение показателя 1. «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего     пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении  которых произведен капитальный ремонт». по состоянию на 01.01.2012г. доля отремонтированных дорог  составит 6% от общей протяженности дорог нуждающихся в капитальном ремонте.

-  значение показателя 2. «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении  которых произведен ремонт» по состоянию на 01.01.2012г. доля отремонтированных дорог  составляет 10% от общей протяженности дорог нуждающихся ремонт

-  значение показателя 3. «Доля автомобильных дорог местного значения с твердым  покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)», обслуживание автомобильных дорог с твердым покрытием местного значения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства и озеленения».

- значение показателя 4. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», в 2012г. после проведения специалистами состояния дорог и включения их в состав имущества показатели будут выше.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию мандатную, по вопросам депутатской этики, законности, правопорядка и контроля за деятельностью администрации Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск (С.А. Казин).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2011г.

| Глава муниципального образования г.Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

«28» декабря 2011 год

№95

Приложение №1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№ 95   принятому 28.12.2011г.

- ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- (тыс. руб.)

| Годы | Инвестиции (благотворительные средства) | Местный бюджет | Республиканский бюджет Республики Хакасия | Итого по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 4 142 (ср-ва ОАО «СШ ГЭС») | 3 094,7 |  | 7 236,7 |
| 2008 | 1 858,8 (ср-ва ОАО «СШ ГЭС») | 11 818,5 |  | 13 677,3 |
| 2009 | 0 | 5 973,95 |  | 5 973,95 |
| 2010 | 0 | 18 290,34 | 3500,0 | 21 790,34 |
| 2011 | 0 | 13 262,53 |  | 13 262,53 |
| 2012 | 0 | 15212,60 |  | 15212,60 |
| Итого | 6 000,8 | 67652,62 | 3500,0 | 77153,42 |

- В указанных суммах предусмотрена кредиторская задолженность.

| Глава муниципального образования г.Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№ 95 принятому   28.12.2011г.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Технические мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г. Саяногорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка и техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения в т.ч.: | 1729,0 | 2596,6 | 2662,75 | 2655,0 | 2 516,7 | 3545,40 | Комитет по ЖКХ и Т |
|  | Горизонтальная разметка улично-дорожной сети | 268,60 | 316,2 | 349,91 | 550,0 | 450,50 | 915,09 |  |
|  | Монтаж плоских знаков, замена и техническое обслуживание (в том числе кр. задолженность) | 434,90 | 592,5 | 752,72 | 610,1 | 576,07 | 832,96 |  |
|  | техническое обслуживание и капитальный ремонт светофорных объектов (в т.ч. кред. задолженность) | 832,70 | 1 687,9 | 1082,22 | 1 494,9 | 1490,13 | 1797,35 |  |
|  | установка светофора (в т. ч. техническое присоединение) | 192,80 |  | 477,9 |  |  |  |  |
| 4.2. | Ремонт и содержание дорог, в т.ч.: | 5408,0 | 10430,4 | 3285,8 | 17159,81 | 8 375,1 | 0,0 |  |
|  | г.Саяногорск: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия ул.Пионерская (от перекрестка ул.Ленина до перекрестка ул. Металлургов) |  | 3 175,66 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Ремонт асфальтового покрытия территории военкомата |  | 93,96 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия мкр.4, д41 |  | 99,77 | 99,8 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Ямочный . ремонт дорог |  |  |  | 180,7 |  |  |  |
| 4.2.5 | Капитальный ремонт проезда к дому 41 мкр.9 (с ул.Ленина) |  | 187,7 |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия к стадиону «Строитель» |  | 282,0 |  |  |  |  | Комитет по ЖКХ и Т |
| 4.2.7 | Ремонт асфальтового покрытия ул.Шушенская, ул.Металлургов |  | 70,53 |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул.Ленина |  |  | 9,5 |  |  |  |  |
|  | пгт.Майна: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия ул. Горная |  | 3 313,87 |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 | асфальтирование проезда вдоль роддома (от ул. Гагарина до ул. Ленина) | 266,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 | Кап. ремонт (асфальтирование) дорожного покрытия по ул. Победы пгт. Майна |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
| 4.2.12 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия центральных дорог и проездов в МО г. Саяногорск, пгт. Майна ,пгт.Черемушки. |  |  | 2642,0 | 11604,11 | 4 051,34 |  |  |
| 4.2.13 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия от пл.Предмостная до разворотной площадки, от жилого дома №42 до музыкальной школы. (пгт.Черемушки) | 4 142,00 | 1 858,80 |  |  |  |  |  |
| 4.2.14 | Ямочный ремонт улиц и проездов МО г.Саяногорск | 1 000,00 | 302,11 | 430,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.2.15 | Грейдерование грунтовых дорог с подсыпкой (МО г.Саяногорск) |  | 1 046,0 | 104,5 |  |  |  |  |
| 4.2.16 | Грейдерование по ул.Гагарина пгт. Майна |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 4.2.17 | Содержание грунтовых дорог МО г.Саяногорск (г.Саяногорск, пгт.Майна, пгт.Черемушки, д. Богословка) |  |  |  | 5209,5 | 0,0 |  |  |
| 4.2.18 | Кап. ремонт подъездов к пожарным гидрантам |  |  |  | 65,5 |  |  |  |
| 4.2.19 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия дороги на пересечении ул.Ярыгина в районе д.№18 Центрального микрорайона, г.Саяногорск |  |  |  |  | 52,00 |  |  |
| 4.2.20 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия дороги на пересечении ул.Ярыгина и ул.Пионерская г.Саяногорска |  |  |  |  | 2 625,7 |  |  |
| 4.2.21 | Капитальный ремонт автомобильного проезда и пешеходного перехода на ул. Пушкина п. Геологи г. Саяногорска |  |  |  |  | 82,27 |  |  |
| 4.2.22 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки автобусной остановки «Гормолзавод» г. Саяногорска |  |  |  |  | 63,79 |  |  |
| 4.3 | Ремонт светофора на ж/д переезде |  |  | 25,4 |  |  |  |  |
| 4.4. | Ремонт светофоров на перекрестках ул.Пионерская и ул.Металлургов, ул.Дорожная и ул.Металлургов |  |  |  | 719,0 |  |  |  |
| 4.5 | Выполнение проекта ливневой канализации ул. Победы |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 4.6 | Ремонт перильных ограждений ул.Ярыгина (г.Саяногорск) |  | 384,1 |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 4.7 | Устройство перильных ограждений ул.Ярыгина ,ул. Пионерская, 30 лет Краснояркгэсстоя (г.Саяногорск) |  |  |  | 470,1 | 0,0 |  |  |
| 4.8 | Устройство искусственных дорожных неровностей "лежачий полицейский" (район 3-5, 10-2, 1-1) |  | 266,2 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Проект «Организация движения на дорогах г.Саяногорск» (кредиторская задолженность) | 99,70 |  |  |  |  |  | Комитет по ЖКХ и Т |
| 4.10 | Устройство пожарных съездов |  |  |  | 53,93 |  |  |  |
| 4.11 | Разработка проектно- сметной документации для строительства пешеходной дорожки по ул. Дорожная и реконструкции перекрестка ул. Ярыгина- Пионерская |  |  |  | 195,0 |  |  |  |
| 4.12 | Строительство светофорного объекта на пересечении ул.Ярыгина и ул.Пионерская г.Саяногорска |  |  |  |  | 702,33 |  |  |
| 4.13 | Капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке ул.Металлургов и ул.Успенского, г.Саяногорск |  |  |  |  | 449,9 |  |  |
| 4.14 | Проект организации дорожного движения в МО г. Саяногорск |  |  |  |  | 1 098,50 |  |  |
| 4.15 | Строительство пожарных съездов по ул. Речная, дома 78, 70 и в районе старой пристани г.Саяногорска |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.16 | Кап. ремонт центральных дорог и проездов в МО г.Саяногорск |  |  |  |  |  | 6000,0 | Комитет по ЖКХ и Т |
|  | В т.ч.: ул. Пристанская пгт. Майна (судебн) |  |  |  |  |  | 700,0 |  |
|  | пгт. Майна ул.Ленина от ж/д №6 до № 32(судебн) |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 4.17 | Кап. ремонт автодороги (расширение проезда в 10 м-не за маг. Амыл вдоль домов 10-3,10-36,10-38,10-40) |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.18 | Строительство пешеходной дорожки вдоль ул. Ярыгина (от дома 8-25 до 8-13) |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.19 | Восстановление благоустройства территории МО г.Саяногорск : |  |  |  |  |  | 1712,60 |  |
| 4.20 | Кап. ремонт пешеходной дорожки по ул.30 лет КГЭС от остановки "1 м-н" до здания старого автовокзала |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Проектные работы по строительству пешеходной дорожки от Гормолзавода до остановки "Больница" (г.Саяногорск, ул. Шушенская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Работы. Услуги по содержанию объектов уличного освещения |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |
| 4.23 | Кап. ремонт внутридворовых проездов МО г.Саяногорск |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |
| 4.24 | Кап. ремонт дороги (Замена бордюрного камня по ул. Пионерской г. Саяногорск(судебн) |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 4.25 | Строительство перильных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч.: г. Саяногорск: ул. Ленина, ул. Металлургов, ул. 30 лет. КГЭС, ул. Почтовая. |  |  |  |  |  | 454,60 |  |
|  | пгт Майна : ул. Чехова, ул. Победы, ул. Ленина, пгт Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |

| Глава муниципального образования г.Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |