Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21.05.2024 № 731

# Об исполнении обязательств за 2023 год

# по Концессионному соглашению

# № 01/2013 от 25.07.2013г.

на объектах водоснабжения

На основании письма ООО «Саяногорские коммунальные системы»               (вх. ДАГН №1225 от 13.03.2024), акта от 21.05.2024 об исполнении ООО «Саяногорские коммунальные системы» обязательств концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2023г., руководствуясь п.3.6 Концессионного соглашения №01/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 № 51, п.п.3 п.4.4 Положения «О Департаменте архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 20.06.2016 №602,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение в 2023 году обязательств по модернизации в рамках плана инвестиционных мероприятий по Концессионному соглашению № 01/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск - имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 1 676 723 (Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 33 копейки.

2.	Утвердить перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенной в 2023 году модернизации муниципального имущества, выполненного ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашения № 01/2013 от 25.07.2013г., в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

3.	 Отделу муниципального имущества:

3.1.		Внести изменения в реестр муниципального имущества.

3.2.		Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в Саяногорской городской газете «Саянские ведомости» и направить для размещения на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела муниципального имущества.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                            Е.Н.Гуркова

Приложение к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от  21.05.2024 № 731

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2023г.

модернизации муниципального имущества ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения плана инвестиционных мероприятий Концессионного соглашении № 01/2013 от 25.07.2013г.

| № п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Кол-во/ шт. | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2023г. | Сумма без НДС, в руб. | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 3-ого подъема (комплекс водозаборных сооружений водозабора №1) по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, улица Дорожная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00062011 | Насосная станция 3- ого подъема | 1973 | - | 2 915 452,80 | Установка приборов учета расходов воды на 2-х подающих трубопроводах (ПИР) (разработка рабочей документации) | 212 000,00 | Договор подряда №37-23/СКС на разработку рабочей документации от 14.08.2023; Акт №529 от 19.12.2023; Счет-фактура №529 от 19.12.2023; |
| Комплекс водозаборных сооружений (фильтровальная станция) (насосная станция 2-го подъема) по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Майна, улица Рабовича, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 04 | Установка "Аквахлор-500" | 2005 | 1 | 447 616,00 | Замена физически изношенных установок Аквахлор-500, 1 шт. | 1 464 723,33 | Договор поставки ТД/08-3/СКС/2022 от 01.12.2022; Счет-фактура №ТР1С00000002618 от 04.04.2023; Акт о приеме (поступлении) оборудования по форме ОС-14 №СКС00000289 от 04.04.2023; Договор подряда №28-23/СКС от 27.06.2023; Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме №ОС-15 №СКС00000001 от 20.09.2023; Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 №1 от 20.10.2023; Акт о приемке выполненных работ форма КС-2 №1 от 20.10.2023; Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) форма ОС-1 №СКС00000003 от 03.11.2023; |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1 676 723,33 |  |

Примечание: имущество, указанное в п.2 в муниципальную собственность не передано.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                               	Е.Н. Гуркова