|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810640040104138 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Хакасия» | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО Банк «Народный кредит» | 67 | 28.02.2014 | 01.01.2013 | | 31.12.2013 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 30101810600000000757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Щетинкина 8** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2013 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **16197,9** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **1083,45** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **1393,76** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **21733,0** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **6660,11** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **6323,28** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **53391,48** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **16197,9** |
|  | Установка металлич.двери двухстворчитая | шт | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12000,0 |
|  | Масл. окраска ранее окрашеных поверхностей (МАФ) | м2 | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 693,0 |
|  | Установка дверной пружины | шт | 174,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 174,2 |
|  | Изготовление и установка калитки | шт | 1560,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1560,7 |
|  | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 445,6 |
|  | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1324,4 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 1083,45 |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 74,2 |
|  | Смена лампы светодиодной/энергосберегающей | шт | 522,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 522,3 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 487,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 487,0 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 1393,76 |
|  | Кран шаровый РР 25 | шт | 696,9 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1393,8 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 8,06 | 224,7 | | | | | | | | | | | | **21733,0** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 224,7 | | | | | | | | | | | | **6660,1** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **6323,3** |
|  | Смена сборки Ø32 | шт | 950,2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1900,4 |
|  | Смена крана шарового Ø32 | шт | 1207,58 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2415,2 |
|  | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 300,2 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1200,7 |
|  | Труба РР 20 | мп | 404,6 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 80,9 |
|  | Смена резьбы Ø32 | шт | 363,1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 726,1 |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **53391,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |