|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 54** | | | | | |
| **Октябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **899,9** |
| 2 | Ремонт шиферн кровли(без материалов) | м2 | 562,5 | 1,6 | 899,9 |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **74,2** |
| 27 | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 2 | 74,2 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **12823,7** |
| 49 | Смена сборки Ø20 | шт | 826,9 | 2 | 1653,8 |
| 51 | Смена сборки Ø32 | шт | 950,2 | 1 | 950,2 |
| 63 | Смена муфты Ø32 | шт | 382,5 | 1 | 382,5 |
| 73 | Смена сгона Ø20 | шт | 270,0 | 1 | 270,0 |
| 84 | Смена уголка Ø15 | шт | 341,2 | 1 | 341,2 |
| 98 | Труба РР 20-25 | мп | 404,5 | 1,3 | 525,9 |
| 106 | Смена крана шарового Ø20 | шт | 913,91 | 3 | 2741,7 |
| 112 | Установка крана шарового без материалов | шт | 409,5 | 4 | 1638,0 |
| 121 | Смена ал. радиатора (без материалов) | шт | 981,3 | 2 | 1962,6 |
| 135 | Уголок РР 25 | шт | 124,9 | 2 | 249,7 |
| 154 | Установка воздухоотвода | шт | 827,9 | 1 | 827,9 |
| 159 | Установка футорки Ø15 | шт | 320,1 | 4 | 1280,3 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **13797,9** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Утверждаю: | | **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ** | | | |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 54** | | | | | |
| **Октябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **2401,4** |
| 96 | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 300,2 | 8 | 2401,4 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2401,4** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |