Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования город Саяногорск

№1852 от 30.12. 2014г.

«Приложение № 2

к постановлению 	Администрации

муниципального образования город Саяногорск

№ 2054 от «30» декабря 2013г.»

СХЕМА

Формирования муниципальных целевых программ

Отсутствие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, необходимость ведения адресного хозяйства МО г.Саяногорск



Обеспечение порядка формирования и ведения информационной системы, обеспечения градостроительной деятельности и адресного хозяйства МО г.Саяногорск

                                                                                                                                                                

| ЗАДАЧА 1 |  | ЗАДАЧА 2 |  | ЗАДАЧА 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

                                                                                                                                                                                                  

| Приобретение программного комплекса на 6 рабочих мест и его адаптация |  | Обучение пользователей 2-х человек |  | Оцифровать, векторизировать и выполнить привязку существующих планшетов М1:500 г.Саяногорск (131шт.) |  | Выполнить привязку существующих растров |  | Оцифровать, векторизировать и выполнить привязку существующих планшетов рп.Майна, д.Богословка, рп.Черемушки (42шт.) |  | Формирование баз данных о земельных участках, объектах кап. Строительства и адресного хозяйства |  | Предоставление сведенийсодержащихся в информационной системе |  | Подготовка градостроительных планов, выдача разрешений на строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

                                                                                                                                                                                                

Итого по целевой программе в том числе: - местный бюджет (МБ) ВСЕГО: 2 312,0 тыс.руб.



2014г. – на 495 тыс. руб.: - 1 программный комплекс на 6 рабочих мест; - адаптировать электронные формы документов и отчётов в подсистеме документатор, книги и реестры ИСОГД, - обучение пользователей – 2 человека; - выполнить привязку имеющихся растров; 2015г. – на 917,0 тыс. руб.: - оцифровать, векторизовать и выполнить привязку существующих планшетов и их привязка масштаб 1:500 (г.Саяногорск) – 131 шт. 2016г. – на 840,0 тыс. руб.: - Оцифровать, векторизовать и выполнить привязку существующих планшетов (р.п. Майна, р.п. Черемушки, д. Богословка) – 42 шт. - Заключить договор на дистанционное сопровождение (в течение 6 месяцев)-60 тыс.руб.

Управляющий делами

Администрации муниципального образования

город Саяногорск	    В.П. Клундук