Россия Федерациязындағы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа

Саяногорск город

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2015 г.  № 105

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск № 2637 от 23.12.2011 года «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования город Саяногорск на 2012 – 2014 годы»

В целях реализации мероприятий по капитальному ремонту и содержанию муниципального жилого фонда муниципального образования город Саяногорск, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск  № 107 от 24.12.2013 года «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 года № 35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального образования г.Саяногорска № 2637 от 23.12.2011 года. «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования город Саяногорск на 2012-2014 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

- Информационно-аналитическому отделу опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Муниципального образования г.Саяногорск в сети интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству.

| Глава муниципального образования город Саяногорск | Л.М.Быков |
| --- | --- |

#### Приложение

#### к Постановлению Администрации

#### муниципального образования  город

#### Саяногорск от 10.02.2015г. №105

Изменения, которые вносятся в Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального образования г.Саяногорска № 2637 от 23.12.2011 года. «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования город Саяногорск на 2012-2014 годы»

- В паспорте позиции касающиеся объемов и источников финансирования изложить в следующей  редакции:

| Объемы и источники финансирования | источник финансирования – бюджет муниципального образования город Саяногорск, прочие средства. Объем финансирования, всего: 1 149,3 тыс. руб., в том числе: -бюджет муниципального образования город Саяногорск: 2012 год – 385,0 тыс. руб.; 2013 год – 306,9 тыс. руб.; 2014 год – 357,8 тыс. руб. -благотворительных средств: 2012г.- 99,6 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке, в случае поступления средств из других источников в программу будут внесены изменения. |
| --- | --- |

- Раздел III  изложить в следующей редакции:

«III. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома по адр. ул.Короленко,34 пгт Майна(после пожара) | кол-во | 1 | 1 |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 163,0 | 163,0 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт электропроводки жилого дома по адр. ул.Короленко, д.31 пгт. Майна | кол-во | 1 | 1 |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 18,5 | 18,5 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт квартиры МО г.Саяногорск (Ленинградский микрорайон, д.2, кв.18)(кредиторская задолженность) | кол-во | 1 | 1 |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 81,5 | 67,5 | 14,0 |  |
| 4 | Проведение технического обследования жилых многоквартирных домов по адресам: г.Саяногорск, Заводской микрорайон д21; пгт.Майна., ул.Гагарина, д.1а, ул.Короленко, д.34 | кол-во | 1 | 1 |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 73,0 | 73,0 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Саяногорск пгт. Майна, ул. Короленко, дом 30 | кол-во | 1 | 1 |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 99,6 | 99,6 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт лестничных маршей жилого дома по адресу: Ленинградский м-он, д №34, подъезд 1 | кол-во | 1 | 1 |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 35,8 | 35,8 |  |  |
| 7 | Проведение технического обследования жилого многоквартирного дома по адресу: г.Саяногорск, ул.Лесная, 40 (кредиторская задолженность) | кол-во | 1 | 1 |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 54,3 | 27,2 | 27,1 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. |
| 8 | Проект капитального ремонта жилого многоквартирного дома по адресу: г.Саяногорск, ул. Лесная, 40 | кол-во | 1 |  | 1 |  |
|  |  | тыс.руб. | 99,0 |  | 99,0 |  |
| 9 | Изготовление копии поэтажных планов 1 и 2 этажей многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Саяногорск , заводской мик-он, д. 44, в целях перевода нежилых муниципальных помещений в жилые квартиры | кол-во | 1 |  | 1 |  |
|  |  | тыс.руб. | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 10 | Капитальный ремонт жилой квартиры по адресу: г.Саяногорск, Ленинградский мик-он д.21а кв.60 | кол-во | 1 |  | 1 |  |
|  |  | тыс.руб. | 47,8 |  | 47,8 |  |
| 11 | Обследование жилого дома №7 Заводского микрорайона | кол-во | 1 |  | 1 |  |
|  |  | тыс.руб. | 118,0 |  | 118,0 |  |
| 12 | Капитальный ремонт квартиры, находящейся в собственности муниципального образования город Саяногорск по адресу: рп.Черемушки, д.13 кв.109 | кол-во | 1 |  |  | 1 |
|  |  | тыс.руб. | 123,2 |  |  | 123,2 |
| 13 | Капитальный ремонт системы электроснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Саяногорск | кол-во | 5 |  |  | 5 |
|  |  | тыс.руб. | 7,2 |  |  | 7,2 |
| 14 | Капитальный ремонт квартиры, находящейся в собственности муниципального образования город Саяногорск по адресу: Заводской микрорайон, д.37 кв.29 | кол-во | 1 |  |  | 1 |
|  |  | тыс.руб. | 171,6 |  |  | 171,6 |
| 15 | Капитальный ремонт квартиры, находящейся в собственности муниципального образования город Саяногорск по адресу: Заводской микрорайон, д.4 кв.7 | кол-во | 1 |  |  | 1 |
|  |  | тыс.руб. | 55,8 |  |  | 55,8 |
|  | ВСЕГО объем финансирования |  | 1 149,3 | 484,6 | 306,9 | 357,8 |

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке, в случае поступления средств из других источников в программу будут внесены изменения.»

- Раздел IV  изложить в следующей редакции:

«IV.  Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации мероприятий Программы требуется всего 1 149,3 тыс. рублей, в том числе: - бюджет муниципального образования город Саяногорск:

2012 год – 385,0 тыс. руб.;

2013 год – 306,9 тыс. руб.;

2014 год – 357,8 тыс. руб.

-благотворительных средств: 2012г.- 99,6 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке, в случае поступления средств из других источников в программу будут внесены изменения.

Исполнителем Программы является Комитет жилищно-коммунального хозяйства и транспорта г. Саяногорска (далее – КЖКХиТ).»

- Схему ведомственной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования город Саяногорск на 2012 - 2014 годы» изложить в следующей редакции:

| Схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ведомственной муниципальной целевой программы |  |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования город Саяногорск на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |
| Проблема: улучшение условий проживания жителей, приведение в нормативное состояние жилого фонда муниципального образования г. Саяногорск; |  |  |  |  |  |
| проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда; создание условий для управления многоквартирными домами в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |
| Проведение технического обследования жилых многоквартирных жилых домов по адресам: г.Саяногорск, Заводской микрорайон д21, д.7; пгт.Майна., ул.Гагарина, д.1а, ул.Короленко, д.34; ул.Лесная 40; |  | Проект на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г.Саяногорск, ул.Лесная 40; |  | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу г.Саяногорск пгт Майна ул.Енисейская д.12; ул.Короленко,34 пгт Майна; ул.Короленко, д.31; Ленинградский микрорайон, д.2, кв.18, дом 21а, кв.60, Заводской микрорайон: д.37 кв.29, д.4, кв.7, г.Саяногорск рп.Черемушки, д.13 кв.109, |  |
| Изготовление копий поэтажных планов 1 и 2 этажей МКД по адресу г.Саяногорск, Заводской микрорайон, д.44 |  | Установка приборов учета электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Саяногорск |  |  |  |
| Итого по программе «Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования город Саяногорск на 2012-2014 годы» - 1 149,3 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| в т.ч: |  |  |  |  |  |
| благотворительные средства - 99,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет — 1 049,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| сохранение показателя 27 "Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами" в части доли многоквартирных домов, собственники которых выбрали непосредственный способ управления и управление - товарищество собственников жилья (количество многоквартирных домов по городскому округу (муниципальному району), собственники помещений в которых выбрали и реализуют один из указанных выше способов управления, единиц / общее количество многоквартирных домов по городскому округу (муниципальному району), собственники помещений в которых должны выбрать способ управления данными домами, единиц *100%); |  |  |  |  |  |
| - выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных жилых домов в пределах полномочий органов местного самоуправления в 2012 году -5 объектов, в 2013г. - 1 объект, в 2014г. - 3 объекта; |  |  |  |  |  |
| - выполнение ремонтных работ в многоквартирных жилых домах в пределах полномочий органов местного самоуправления в 2012 году -2 объекта; |  |  |  |  |  |
| - проведение технического обследования жилых многоквартирных жилых домов в пределах полномочий органов местного самоуправления не менее одного в год; |  |  |  |  |  |
| - выполнение проектной документации по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома в 2013 году- 1 проект. |  |  |  |  |  |
| - Изготовление копий поэтажных планов 1 и 2 этажей МКД по адресу г.Саяногорск, Заводской микрорайон, д.44 — 1 копия. |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Саяногорск — 5 квартир |  |  |  |  |  |

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П.Клундук |
| --- | --- | --- |