ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2017 г.  №242

Россия ФедерациязындаFы

Хакас Республика

Муниципальнай пeдiстiy  устаu-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города саяногорска

О проведении двухмесячника по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования город Саяногорск

В целях проведения сезонных работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования город Саяногорск, руководствуясь Правилами по благоустройству территории муниципального образования город Саяногорск, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 № 45, ст.30, ст.32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением городского Совета депутатов от 31.05.2005 № 35 Администрации муниципального образования город Саяногорск.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести двухмесячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования город Саяногорск (далее двухмесячник) с 10.04.2017г. по 09.06.2017г.

2. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка   на территории  муниципального образования  город Саяногорск (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению двухмесячника по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования город Саяногорск  (Приложение   № 2).

4.  Комиссии организовать работу по выполнению мероприятий по  озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования город Саяногорск.

5. Комиссии по проведению двухмесячника по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка осуществлять контроль за выполнением мероприятий указанных  в  п. 2  настоящего  Постановления.

6.  Провести всеобщий субботник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования город Саяногорск.

- город Саяногорск,  р. п. Черемушки - 22.04.2017г.

- р.п. Майна,  д. Богословка - 29.04.2017г.

7. Рекомендовать:

7.1 руководителям предприятий, организаций и учреждений, предпринимателям, арендаторам нежилых помещений организовать активное участие работников для выполнения Плана мероприятий на период двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению  территории муниципального образования город Саяногорск.

7.2  организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в муниципальном образовании город Саяногорск:

- принять участие для выполнения Плана мероприятий  по санитарной очистке, благоустройству, озеленению на территории муниципального образования город Саяногорск.

- разместить информационные материалы о сроках проведения двухмесячника и общегородского субботника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению территории муниципального образования

город Саяногорск на досках объявлений у входа в подъезды многоквартирных домов.

7.3	председателям комитетов территориального общественного самоуправления и старшим по домам муниципального образования город Саяногорск организовать активное участие жителей муниципального образования город Саяногорск в работе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

7.4	собственникам, владельцам и  нанимателям  индивидуальных жилых домов - навести порядок на территории, прилегающей к домовладению, очистить территорию от мусора и грязи, убрать строительные материалы, уголь, дрова и т.п.

7.5	собственникам, владельцам, пользователям, арендаторам индивидуальных гаражей – очистить от мусора территории, прилегающие к гаражам.

8.	Руководителям предприятий предоставить председателю комиссии сводный  отчет о проведении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на закрепленных территориях в срок до 31.05.2017г.  Промежуточные сведения о ходе выполнения работ предоставлять не реже одного раза в две недели.

9. 	Заместителю Главы муниципального образования город Саяногорск  р.п. Майна, один раз в две недели на оперативных совещаниях докладывать о проведении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории   муниципального образования город Саяногорск. Предоставить  сводный  отчет о проведении работ по благоустройству Главе муниципального образования город Саяногорск в срок до 14.06.2017г.

10.	Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск:

- опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети Интернет, в срок не более семи  дней с момента принятия настоящего Постановления.

-    подготовить обращение к населению муниципального образования

город Саяногорск о принятии активного участия в проведении двухмесячника и общегородского субботника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению территории муниципального образования город Саяногорск.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск  р.п. Майна.

Глава  муниципального

образования г. Саяногорск	                                                            Л.М. Быков

|  | Приложение № 1 к Постановлению Администрации муниципального образования г. Саяногорск 04.04.2017г. №242 |
| --- | --- |

План

мероприятий  по озеленению, благоустройству и наведению санитарного

порядка на территории муниципального образования город Саяногорск,

(с 10.04.2017г по 09.06.2017г).

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка от бытового мусора дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подвалов, козырьков входов в подъезды, приямков. Санитарная обрезка деревьев, кустарников. Завоз земли для устройства клумб, посадки цветов. Посадка деревьев и кустарников на придомовой территории. Ремонт малых архитектурных форм, установка новых малых архитектурных форм. Завоз песка в песочницы для детей. Завоз земли для посадки цветов. | с 10.04.2017г. по 09.06.2017г. | Председатели управляющих организаций, ТСЖ., ТОС, ТСН г.Саяногорск р.п. Черемушки р.п. Майна |
| 2. | Очистка территорий от мусора. Санитарная обрезка деревьев, кустарников. Очистка подвальных помещений зданий. Побелка деревьев, бордюр. Ремонт, покраска скамеек. Устройство клумб, посадка цветов, деревьев. | с 10.04.2017г. по 09.06.2017г. | Руководители учреждений |
| 3. | Проведение всеобщего субботника по благоустройству территорий: город Саяногорск, р. п. Черёмушки, р.п. Майна, д. Богословка. | 22.04.2017г. 29.04.2017г. | Заместители Главы муниципального образования г. Саяногорск |
| 4. | Очистка территорий владельцами частных гаражных массивов от мусора с вывозом и утилизацией на городской свалке. | с 10.04.2017г. по 09.06.2017г. | Комитет по ЖКХ и Т, МКУ «КБО» |
| 5. | Уборка территорий муниципального образования г. Саяногорск в рабочем режиме, уборка от мусора, центральных и прилегающих территорий, несанкционированных свалок мусора, санитарная обрезка деревьев и кустарников центральных, внутриквартальных территорий. Посадка деревьев, кустарников, посадка цветов. У Уборка автобусных остановок и памятных мест. Г Грейдерование грунтовых дорог. Подготовка мест массового отдыха к купальному сезону. Очистка от мусора водоохранной зоны. Проведение субботника. | с 10.04.2017г. по 09.06.2017г. | Руководитель МКУ «КБО». Главный инженер МКУ «КБО» |
| 6. | Проведение работы согласно графику по выявлению нарушений Правил по благоустройству территории МО г. Саяногорск руководителями предприятий, организаций, частными лицами, индивидуальными предпринимателями, собственниками владельцами и нанимателями индивидуальных жилых домов – очистить территории от мусора и грязи, убрать строительные материалы, уголь, дрова и т. п. | с 10.04.2017г по 09.06.2017г | Члены комиссии |
| 7. | Ремонт асфальтобетонного покрытия центральных дорог и проездов. | май – сентябрь 2017г | Комитет по ЖКХ и Т, МКУ «КБО». |
| 8. | Обследование территорий на наличие несанкционированных свалок мусора в муниципальном образовании г. Саяногорск (г. Саяногорск, р.п. Черемушки, р.п. Майна, д. Богословка). | апрель-май 2017г | Комитет по ЖКХ и Т, МКУ «КБО». |
| 9. | Уборка несанкционированных свалок. | май-август 2017г | Комитет по ЖКХ и Т, МКУ «КБО» |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск                      А.Г. Козловская

# Приложение № 2

# к Постановлению Администрации

# муниципального образования

# г.Саяногорск

04.04.2017г. №242

СОСТАВ

комиссии по проведению двухмесячника по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования город Саяногорск (г. Саяногорск, р.п. Майна, р.п. Черёмушки, деревня  Богословка).

Председатель комиссии:

Снитко  Ю.Н. – заместитель Главы муниципального образования  город Саяногорск по  р.п. Майна.

Заместитель председателя комиссии:

Кузьмин В.С. –  руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города  Саяногорска.

Члены комиссии:

Вовчок В.Ф. - заместитель Главы муниципального образования   город Саяногорск  по р.п. Черемушки;

Ивакин В.В. - начальник управления по делам ГО и ЧС муниципального образования город Саяногорск;

Скитович В.А. –  руководитель Саяногорского городского отдела образования;

Шкрум Е.А. -  руководитель Саяногорского городского  отдела  культуры.

Мальцев С.В. – начальник отдела градостроительства, Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска.

Елисеев П.С. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, капитан полиции   ОМВД  России  по  городу Саяногорску

(по согласованию);

Умняшкин В.А. - директор ГКУ РХ «Центр занятости населения г.Саяногорск» (по согласованию);

Никитина А.В. - начальник отдела экологии и охраны труда Администрации муниципального образования город Саяногорск.

Полякова A.M. - инженер (по благоустройству) Комитета по ЖКХ и транспорту города Саяногорска.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск                         А.Г. Козловская